Projet de Modernisation et d’Extension des Infrastructures Aéroportuaires de l’Aéroport Marrakech Ménara

ETude d’impact Environnemental et social

Version E

OCTOBRE 2025

| Document information |  |
| --- | --- |
| General information |  |
| Auteurs | Anas BENNANI, Directeur Projet Equipe projet |
| Version | Version E |
| Titre du document | Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social |
| Référence |  |
| CRM/DEAL |  |
|  | Historique des modifications |

| Version | Date |  | Etabli par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version A | Novembre 2024 | Version | Auteurs | BAJJOU Loubna | BENNANI Anas |
| Version B | Novembre 2024 | Intégration des remarques ONDA | BENMOUSSA Doha | BAJJOU Loubna | BENNANI Anas |
| Version C | Avril 2025 | Version BAD | BENMOUSSA Doha | BAJJOU Loubna | BENNANI Anas |
| Version D | Octobre 2025 | Version BAD | Equipe projet | BENNANI Anas | BENNANI Anas |
| Version E | Octobre 2025 | Intégration remarques BAD | Equipe projet | BENNANI Anas | BENNANI Anas |

# Table de matières

Table de matières	3

Listes de tableaux	11

Liste de figures	14

Liste des acronymes	15

1.	Résumé exécutif	23

1.1.	Description sommaire du projet	23

1.1.1.	But et objectifs spécifiques du projet	23

1.1.2.	Composantes et principales activités du projet	23

1.1.3.	Alternatives étudiées	24

1.2.	Brève description du site du projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs	25

1.2.1.	Localisation et contexte général du projet	25

1.2.2.	Environnement biophysique et composantes valorisées	25

1.2.3.	Contexte humain et social	26

1.2.4.	Impacts environnementaux et sociaux majeurs anticipés	26

1.2.5.	Occupation des sols et tendances sans projet	27

1.3.	Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet	27

1.3.1.	Cadre législatif et réglementaire national applicable	27

1.3.2.	Cadre institutionnel et rôles des acteurs	28

1.3.3.	Cadre de référence international	29

1.4.	Impacts environnementaux et sociaux	31

1.4.1.	Phase de construction	31

1.4.2.	Phase d’exploitation	32

1.4.3.	Synthèse des principaux impacts	33

1.5.	Consultation publique et Mécanisme de Gestion des Plaintes	38

1.5.1.	Objectifs et principes directeurs	38

1.5.2.	Parties prenantes et modalités d’engagement	38

1.5.3.	Préoccupations majeures exprimées	38

1.5.4.	Dispositif de communication et de sensibilisation	39

1.5.5.	Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)	39

1.5.6.	Processus de traitement des plaintes	39

1.6.	Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)	40

1.6.1.	Objectifs	40

1.6.2.	Portée	40

1.6.3.	Organisation et responsabilités institutionnelles	40

1.6.4.	Synthèse des mesures d’atténuation	41

1.6.5.	Programme de surveillance, d’inspection et d’audit	41

1.6.6.	Programme de suivi environnemental et social	42

1.6.7.	Coût de mise en œuvre	48

2.	Introduction	50

3.	Cadre Juridique, Stratégique et Institutionnel	52

3.1.	Cadre stratégique	52

3.2.	Cadre Juridique	53

3.2.1.	Environnement et développement durable	54

3.2.2.	Ressources en eau	57

3.2.3.	Gestion des déchets solides	59

3.2.4.	Qualité de l’air	60

3.2.5.	Préservation des sols	61

3.2.6.	Biodiversité	61

3.2.7.	Urbanisme, foncier et organisation du territoire	63

3.2.8.	Patrimoine culturel et archéologique	66

3.2.9.	Transport et code de route	67

3.2.10.	Santé et sécurité au travail	70

3.2.11.	Autres textes réglementaires	74

3.3.	Cadre institutionnel	75

3.4.	Exigences des principaux bailleurs de fonds	77

3.4.1.	Introduction	77

3.4.2.	Banque Africaine de Développement	78

3.5.	Conventions internationales	99

3.5.1.	Conventions environnementales	99

3.5.2.	Conventions sociales	101

3.6.	Normes nationales environnementales et sociales	102

3.7.	Normes internationales environnementales et sociales	103

3.7.1.	Normes régissant la Pollution Sonore	103

3.7.2.	Normes et Standards relatives à la Qualité de l’Air	104

3.7.3.	Normes et Standards relatives à la Qualité de l’Eau	107

3.7.4.	Normes et Standards relatifs à l’Hygiène et la Sécurité du travail	108

3.7.5.	Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (EHS) de la Banque Mondiale	108

4.	Analyse des alternatives	109

4.1.	Alternative Sans Projet	109

4.2.	Alternative Avec Projet (option retenue)	110

4.3.	Alternative de site	111

4.4.	Alternatives technologiques	111

4.4.1.	Alternative technologique – Intégration de l’efficacité énergétique	114

4.4.2.	Analyse E&S des alternatives technologiques	114

5.	Description et Justification du Projet	117

5.1.	Présentation du contexte économique	117

5.2.	Justification du projet	118

5.3.	Description du projet	119

5.3.1.	Présentation de l’aéroport	119

5.3.2.	Historique et prévision du Trafic aérien	120

5.3.3.	Consistance des travaux	121

5.3.4.	Évolution de la capacité de l’aéroport de Marrakech avant et après le projet de développement	121

5.4.	Planning prévisionnel des travaux	125

5.5.	Emploi	125

5.6.	Montant d’investissement	125

6.	Description de l’état de référence des milieux	126

6.1.	Délimitation de la zone d’étude	126

6.2.	Situation géographique	129

6.3.	Milieu Physique	131

6.3.1.	Climat	131

6.3.2.	Cadre topographique	136

6.3.3.	Cadre géologique général	137

6.3.4.	Pédologie	140

6.3.5.	Sismicité	140

6.3.6.	Cadre hydrologique	141

6.3.7.	Cadre hydrogéologique	144

6.3.8.	Ambiance sonore	cxlvii

6.4.	Milieu biologique	cxlvii

6.4.1.	Méthodologie de l’établissement des inventaires floristiques et faunistiques	cxlvii

6.4.2.	Principes généraux	cxlvii

6.4.3.	Services écosystémiques	cxlix

6.4.4.	Les services écosystémiques de la zone de projet	clii

6.4.5.	Faune	cliii

6.4.6.	Avifaune	clv

6.4.7.	Mammifères	164

6.4.8.	Chiroptères	166

6.4.9.	Herpétofaune	167

6.4.10.	Espaces protégés et SIBEs	169

6.5.	Milieu humain	172

6.5.1.	Découpage administratif	172

6.5.2.	Caractérisation socio-démographiques	174

6.5.3.	Caractéristiques socio-économiques	181

7.	Impacts environnementaux et sociaux	187

7.1.	Approche méthodologique	187

7.1.1.	Préambule	187

7.1.2.	Prédiction de l’intensité des impacts	187

7.1.3.	Sensibilité/Vulnérabilité/Importance des ressources et récepteurs	189

7.1.4.	Évaluation de la sévérité des impacts	189

7.1.5.	Mesures d’atténuation	190

7.1.6.	Sévérité des impacts résiduels	191

7.1.7.	Analyse des risques	192

7.2.	Inventaire des sources d’impacts potentiels	193

7.3.	Evaluation des impacts environnementaux et sociaux	198

7.3.1.	Qualité de l’air	198

7.3.2.	Nuisances sonores et vibrations	222

7.3.3.	Sols	234

7.3.4.	Qualité des eaux superficielles et souterraines	247

7.3.5.	Gestion des eaux usées	265

7.3.6.	Gestion des déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses	280

7.3.7.	Paysage, Impact visuel	309

7.3.8.	Biodiversité	324

7.3.9.	Usages fonciers	344

7.3.10.	Utilisation et l’accès aux ressources	345

7.3.11.	Trafic routier	363

7.3.12.	Retombés socio-économiques et emploi	382

7.3.13.	Santé et sécurité des travailleurs	405

7.3.14.	Santé, sureté et sécurité communautaire	443

7.3.15.	Patrimoine culturel et archéologique	474

7.4.	Évaluation des impacts environnementaux et sociaux du Projet lors de la phase de démantèlement	479

7.4.1.	Impacts	479

7.4.2.	Mesures d’atténuation	480

7.5.	Evaluation des impacts cumulatifs	480

7.5.1.	Approche méthodologique	480

7.5.2.	Zone d’influence cumulative (ZIC)	481

7.5.3.	Identification des projets et activités cumulables	481

7.5.4.	Composantes environnementales et sociales sensibles (VECs)	482

7.5.5.	Analyse des interactions cumulatives	482

7.5.6.	Mesures de gestion et suivi des effets cumulatifs	484

7.5.7.	Évaluation des impacts cumulatifs résiduels	487

8.	Consultation  des Parties Prenantes et Mécanisme de Gestion des Plaintes	488

8.1.	Parties prenantes et modalités d’engagement	488

8.2.	Préoccupations exprimées par les parties prenantes	489

8.3.	Dispositif de communication et de sensibilisation	489

8.3.1.	Objectifs du dispositif	489

8.3.2.	Publics cibles	490

8.3.3.	Outils et supports de communication	490

8.3.4.	Actions de sensibilisation	491

8.3.5.	Fréquence et évaluation	491

8.3.6.	Mécanisme de Gestion des plaintes	492

9.	Plan de Gestion Environnementale et Sociale	496

9.1.	Objectifs du PGES	496

9.2.	Portée et application du PGES	496

9.3.	Organisation et responsabilités institutionnelles	497

9.3.1.	Principes de gouvernance environnementale et sociale	497

9.3.2.	Acteurs et responsabilité	497

9.3.3.	Ressources humaines et profils requis	499

9.4.	Synthèse des mesures d’atténuation	501

9.5.	Programme de surveillance, d’inspection et d’audit	502

9.5.1.	Dispositif de coordination et de communication	502

9.5.2.	Surveillance environnementale et sociale	504

9.6.	Programme de suivi environnemental	506

9.7.	Les plans de gestion sectoriels environnementaux et sociaux	511

9.7.1.	Plan de sécurité et de sûreté	511

9.7.2.	Plan de santé et de sécurité au travail (SST)	511

9.7.3.	Plan de gestion de la main-d’œuvre	512

9.7.4.	Plan communautaire de santé, sécurité et sûreté	512

9.7.5.	Plan de gestion des déchets et matières dangereuses	512

9.7.6.	Plan de préparation et de réponse aux situations d’urgence	513

9.7.7.	Plan de gestion du trafic et des transports	513

9.7.8.	Plan de gestion des ressources en eau	513

9.7.9.	Plan de gestion du drainage et des eaux pluviales	514

9.7.10.	Plan de gestion des eaux usées	514

9.7.11.	Plan de gestion du patrimoine culturel et historique (Procédure de découverte fortuite)	514

9.8.	Les mesures de renforcement des capacités institutionnelles	515

9.8.1.	Objectifs du plan	515

9.8.2.	Axes d’intervention	515

9.9.	Coûts de mise en œuvre du PGES	518

10.	CONCLUSION	521

11.	Annexes	523

11.1.	Plans de masses du projet	523

11.2.	Modèle de registres de doléances	526

11.3.	Fiche de consultation individuelle	533

11.4.	Fiche d'entente mutuelle	534

# Listes de tableaux

Tableau 1 : Composantes du projet	22

Tableau 2 : Environnement biophysique du site du projet	24

Tableau 3 : Résumé des principaux textes réglementaires applicable au projet	26

Tableau 4 : Cadre institutionnel	27

Tableau 5 : Le SO de la BAD (2023)	28

Tableau 6 : Tableau de synthèse global des impacts environnementaux et sociaux du projet	33

Tableau 7 : Système de reporting	40

Tableau 8 : Surveillance environnementale et sociale	41

Tableau 9 : Audits E&S	41

Tableau 10 : Programme de suivi environnemental et social - Phase de construction	43

Tableau 11 : Programme de suivi environnemental et social - Phase d’exploitation	45

Tableau 12 : Estimation des coûts de mise en œuvre du PGES	47

Tableau 13 : Alignement du projet d’extension de l’aéroport Marrakech Ménara avec les stratégies et programmes nationaux	51

Tableau 14 : Acteurs institutionnels et leur contribution à la gestion environnementale et sociale du projet	75

Tableau 15: Conformité des SO au projet	81

Tableau 16:  Cadre légal et réglementaire national, écart avec les SO de la BAD et mesures de remédiation	89

Tableau 17 : Conventions internationales environnementales ratifiées par le Maroc et leur applicabilité au projet	99

Tableau 18 : Principales conventions internationales sociales (OIT) ratifiées par le Maroc et leur applicabilité au projet	100

Tableau 19 : Applicabilité des normes marocaines (NM) au projet	102

Tableau 20: Valeurs admissibles du bruit	103

Tableau 21: Niveaux admissibles de bruit à retenir à l’intérieur des locaux	103

Tableau 22: Normes marocaines de qualité de l’air	105

Tableau 23: Lignes directrices OMS pour les valeurs limites de polluants atmosphériques	105

Tableau 24: Grille simplifiée de qualité des eaux de surface	107

Tableau 25 : Analyse des alternatives technologiques	111

Tableau 26 : Analyse environnementale et sociale des variantes technologiques	114

Tableau 27: Ressources en eau de surface	141

Tableau 28 : Structure démographique et répartition par sexe (RGPH 2024)	173

Tableau 29 : Données démographiques de la zone d'étude	174

Tableau 30 : Statut matrimonial de la population adulte (RGPH 2024)	176

Tableau 31 : Indicateurs sanitaires et handicap (RGPH 2024)	176

Tableau 32 : Niveaux d’instruction et alphabétisation (RGPH 2024)	176

Tableau 33 : Indicateurs d’activité économique (RGPH 2024)	177

Tableau 34 : Niveaux d’instruction et alphabétisation (RGPH 2024)	177

Tableau 35 : Indicateurs d’activité économique (RGPH 2024)	178

Tableau 36 : Logement et accès aux services de base (RGPH 2024)	178

Tableau 37 : Groupes spécifiques identifiés	179

Tableau 38 : Réseau hôtelier des provinces de la région	181

Tableau 40: Terminologie des caractéristiques des impacts	187

Tableau 41: Matrice d’évaluation de la sévérité des impacts	189

Tableau 42:Identification des impacts potentiels du Projet	194

Tableau 43 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de l’air - Phase construction	201

Tableau 44 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de l’air - Phase exploitation	216

Tableau 45: Bruit et vibration – Mesures d’atténuation en phase de construction	224

Tableau 46 : Bruit et vibration – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation	229

Tableau 47: Sol – Mesures d’atténuation en phases de construction	236

Tableau 48: Sol – Mesures d'atténuation en phase d’exploitation	242

Tableau 49: Ressource en eau – Mesures d’atténuation en phases de construction	250

Tableau 50 : Ressource en eau – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation	260

Tableau 51: Gestion des eaux usées – Mesures d’atténuation en phases de construction	267

Tableau 52: Gestion des eaux usées – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation	276

Tableau 53: Déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses – Mesures d’atténuation en phases de construction	287

Tableau 54: Déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation	300

Tableau 55 : Impacts visuels et paysagers - Mesures d’atténuation en phases de construction	312

Tableau 56: Impacts visuels et paysagers - Mesures d’atténuation en phases d’exploitation	319

Tableau 57 : Biodiversité – Mesures d'atténuation en phase construction	327

Tableau 58: Biodiversité – Mesures d'atténuation en phase d’exploitation	337

Tableau 59: Utilisation et accès aux ressources – Mesures d’atténuation en phase construction	349

Tableau 60:Utilisation et accès aux ressources – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation	357

Tableau 61: Trafic routier – mesure d’atténuation en phase de construction	367

Tableau 62: Trafic routier – mesure d’atténuation en phase d’exploitation	376

Tableau 63: Activités économiques et emploi – Mesures de renforcement en phase de construction	386

Tableau 64: Activités économiques et emploi – Mesures de renforcement en phase d’exploitation	397

Tableau 65: Mesures d'atténuation – Santé sécurité des travailleurs en phase construction	410

Tableau 66 : Mesures d'atténuation – Santé sécurité des travailleurs en phase d'exploitation	430

Tableau 67 : Mesures d'atténuation – Santé, sureté et sécurité communautaires en phase construction	448

Tableau 68 : Mesures d'atténuation – Santé, sureté et sécurité communautaires en phase exploitation	465

Tableau 69 : Mesures d'atténuation – Patrimoine culturel et archéologique en phase de construction	474

Tableau 70:Recyclage des matériaux issus de démantèlement du projet	478

Tableau 71 : Mesures d'atténuation des impacts cumulatifs	483

Tableau 72 : Répartition des responsabilités des principaux acteurs du projet en matière de gestion environnementale et sociale	496

Tableau 73 : Profils et responsabilité requis pour la mise en œuvre du PGES en phase de construction	497

Tableau 74 : Profils et responsabilité requis pour la mise en œuvre du PGES en phase d’exploitation	499

Tableau 75 : Système et fréquence de reporting	502

Tableau 76 : Les types de surveillance à mettre en ouvre dans le cadre du projet	503

Tableau 77 : Les audits E&S à réaliser dans de la cadre du plan de surveillance du projet	503

Tableau 78 : Programme de suivi environnemental et social — Phase de construction	505

Tableau 79 :Programme de suivi environnemental et social — Phase d’exploitation	507

Tableau 80 : Estimation des coûts de mise en œuvre du PGES	516

# Liste de figures

Figure 1:  Délimitation de la zone d’étude	127

Figure 2: Carte de plan de situation	129

Figure 3: La température moyenne quotidienne maximale (ligne rouge) et minimale (ligne bleue) pour la période de 2023-2024. Les fines lignes pointillées sont les températures moyennes perçues correspondantes.	130

Figure 4 : Température horaire moyenne à l'aéroport Marrakech Ménara	131

Figure 5 : Heures de clarté et crépuscule à l'aéroport Marrakech Ménara	131

Figure 6: Le pourcentage de jours durant lesquels divers types de précipitation sont observés, excepté les quantités traces : pluie seulement, neige seulement et mélange pour la période 2023-2024 (de la pluie et de la neige sont tombées au cours de la même journée)	132

Figure 7: La quantité de pluie moyenne (ligne continue) accumulée au cours d'une période glissante de 31 jours pour la période 2023-2024. La fine ligne pointillée représente la chute de neige	133

Figure 8: Le pourcentage de temps passé dans divers niveaux de confort selon l'humidité, catégorisés par le point de rosée pour la période 2023-2024	134

Figure 9: La moyenne des vitesses des vents moyens horaires (ligne gris foncé) pour la période 2023-2024	135

Figure 10: Rose des vents – Marrakech Ménara	135

Figure 11 : Carte des pentes au niveau de la zone d’étude	136

Figure 12 : Coupes litho stratigraphique	137

Figure 13: Carte géologique de la zone d’étude	138

Figure 14 : Cartes des accelerations horizontales maximales du sol pour une probabilité d'apparition de 10% dans 50 ans (selon le RPS 2008)	140

Figure 15: Carte du réseau hydrographique de la zone d’étude	142

Figure 16 : Carte de principales nappes de la zone d'action de l'ABTH	143

Figure 17: Cadre hydrogéologique de la zone d’étude	145

Figure 18 : Classification des services écologiques	cxlviii

Figure 21:Carte des SIBE	170

Figure 22: Cadre administratif de la zone d’études	172

Figure 24: Carte d’occupation des sols	185

Figure 25 : Etape de résolution des plaintes	509

# Liste des acronymes

| Acronyme | Signification |
| --- | --- |
| ABH | Agence de Bassin Hydraulique |
| ABHT | Agence du Bassin Hydraulique Tensift |
| AEP | Alimentation en Eau Potable |
| AMO | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage |
| BAD | Banque Africaine de Développement |
| CESMP | Construction Environmental and Social Management Plan (Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier) |
| CLO | Community Liaison Officer (Chargé de liaison communautaire) |
| CO | Monoxyde de Carbone |
| COV | Composés Organiques Volatils |
| CRUI | Commission Régionale Unifiée d’Investissement |
| DBO₅ | Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours |
| DCO | Demande Chimique en Oxygène |
| DPA | Direction Provinciale de l’Agriculture |
| E&S | Environnemental et Social |
| EHS / HSE | Environnement, Hygiène et Sécurité / Hygiène, Sécurité et Environnement |
| EIES | Étude d’Impact Environnemental et Social |
| EPC | Engineering, Procurement and Construction (Entrepreneur principal) |
| EPIC | Établissement Public à caractère Industriel et Commercial |
| EPI | Équipement de Protection Individuelle |
| GBV / VBG | Gender-Based Violence / Violences Basées sur le Genre |
| GES | Gaz à Effet de Serre |
| ILO / OIT | International Labour Organization / Organisation Internationale du Travail |
| MES | Matières en Suspension |
| MGP | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| OACI | Organisation de l’Aviation Civile Internationale |
| OESMP | Operational Environmental and Social Management Plan (Plan de Gestion Environnementale et Sociale d’Exploitation) |
| ONDA | Office National des Aéroports |
| ONEE | Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable |
| PGES | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PPPP / SEP | Plan de Participation des Parties Prenantes / Stakeholder Engagement Plan |
| RGPH | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SFI | Société Financière Internationale |
| SIBE | Site d’Intérêt Biologique et Écologique |
| SO | Sauvegarde Opérationnelle |
| STEP | Station d’Épuration des Eaux Usées |
| SSI | Système de Sauvegardes Intégré (BAD, 2023) |
| VECs | Valued Environmental and Social Components (Composantes Environnementales et Sociales Valorées) |
| VBG / SEAH | Violences Basées sur le Genre / Sexual Exploitation, Abuse and Harassment |

ملخص

في إطار مسؤولياته ووفقًا لأفضل التوصيات المعتمدة في قطاع المطارات، يحرص المكتب الوطني للمطارات على إجابة احتياجات الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية، وذلك لمواكبة تطورات حركة النقل الجوي. وتُحدد هذه الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية وديناميات مختلف القطاعات المؤثرة على حركة النقل الجوي.

انطلاقًا من هذا الهدف، يخطط المكتب الوطني للمطارات لتحديث وتوسيع البنيات التحتية لمطار مراكش المنارة. تُقدر الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار مراكش بثمانية ملايين مسافر سنويًا، وفي إطار مشروع التطوير، سترتفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 16 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك لمواكبة حركة النقل الجوي.

لدعم هذا التطور، يتضمن مشروع توسعة مطار مراكش، الذي سيُموَّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية، إنشاء ساحات جديدة لوقوف الطائرات والمسارات الجوية المرتبطة بها، وتطبيق نظام الإشارات الضوئية وإضاءة ساحات الوقوف، بالإضافة إلى تركيب معدات الأمن وتحسين وسائل التنقل الداخلية بالمطار.

يُقدّر مشروع توسيع وإعادة تطوير مرافق مطار مراكش بميزانية إجمالية تبلغ 3 مليار درهم، مع مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في تمويله. ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية الحضرية والاقتصادية الرامية إلى تحديث البنى التحتية وتنشيط القطاع السياحي.

تتناول هذه الدراسة حول التأثيرات البيئية والاجتماعية بشكل حصري مكونات مشروع توسعة مطار مراكش. ومن حيث الآثار الإيجابية، يُتوقع أن يسهم المشروع بشكل رئيسي في:

- زيادة القدرة الاستيعابية للطائرات والمسافرين، لمواكبة نمو حركة النقل الجوي الوطني والدولي.

- تعزيز سلاسة الحركة الجوية من خلال تطوير البنى التحتية للإشارات الأرضية ومواقف الطائرات.

- تحديث تجهيزات الأمن والسلامة بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

- ترسيخ الاستدامة البيئية لمنشآت المطار.

تتركز الآثار السلبية المحتملة بشكل أساسي خلال مرحلة البناء، والتي سيتم تعويضها أو حتى التخلص منها من خلال بتطبيق تدابير التخفيف الموصى بها وخطة المتابعة والمراقبة الموضوعة في هذه الدراسة. كما يخطط المكتب الوطني للمطارات بتطبيق إجراءات تتعلق بالجودة والسلامة والبيئة، بهدف تجنب أي تأثيرات سلبية خلال مرحلة الأشغال.

خلال مرحلة التشغيل، يعتزم المكتب الوطني للمطارات إدارة المشروع بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة والصحة والبيئة. علاوة على ذلك، فإن دمج برنامج التخفيف والمتابعة لمكونات المشروع البيئية، كما أوصت به الدراسة، يجعل الآثار السلبية خلال هذه المرحلة ضئيلة للغاية أو حتى منعدمة.

التكلفة الإجمالية لبرنامج التدبير البيئي والاجتماعي تبلغ 2,09 مليون درهم.

يهدف مشروع تحديث وتوسيع البنية التحتية لمطار مراكش الدولي إلى تعزيز القدرة التشغيلية والأمن وجودة الخدمات المقدمة في المطار. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية الرامية إلى تحديث شبكة المطارات الوطنية، بهدف مواكبة نمو حركة المسافرين ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية لجهة مراكش آسفي.

جدول برنامج إدارة البيئة والمجتمع – مرحلة البناء

| الجانب | ما يجب القيام به (أيّ معطى يُرصد؟) | أين (نقطة المراقبة؟) | كيف (طريقة المتابعة؟) | متى (وتيرة المراقبة؟) | لماذا (هدف المتابعة؟) | الكلفة | من (المسؤول؟) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهواء | مراقبة مستويات الغبار والانبعاثات الناتجة عن الآليات (PM10، PM2.5) | مناطق الحفر، المسالك الداخلية، مناطق تخزين المواد | معاينة بصرية وقياس ميداني بواسطة جهاز محمول | أسبوعيًا أو بعد أي شكوى | التحقق من فعالية إجراءات مكافحة الغبار والحد من الإزعاج المحلي | مضمَّن في عقد الـEPC | مقاول الـEPC |
| الضجيج | مراقبة مستويات الضوضاء والاهتزازات | حدود الورشة، المناطق الحساسة (المساكن، مكاتب المكتب الوطني للمطارات) | قياسات صوتية وفق المعيار ISO 1996 | شهريًا / أثناء الأشغال المكثفة | التأكد من احترام العتبات القانونية المغربية | مضمَّن في عقد الـEPC | مقاول الـEPC |
| تدبير المياه العادمة | مراقبة تدبير مياه الصرف الناتجة عن الورشة | مناطق الإقامة، المراحيض، مناطق الغسل | معاينة بصرية + سجلّ تفريغ الصهاريج | أسبوعيًا | الوقاية من تلوث التربة والمياه | مضمَّن في عقد الـEPC | مقاول الـEPC |
| تدبير النفايات | متابعة تدبير وإزالة النفايات الصلبة والخطرة | منطقة التخزين المؤقت، ساحة الفرز | سجلات، استمارات تتبع، ومعاينات ميدانية | أسبوعيًا | مراقبة مطابقة خطة تدبير النفايات وتفادي الإلقاء العشوائي | مضمَّن في عقد الـEPC | مقاول الـEPC |
| صحة وسلامة العمال | مراقبة ظروف العمل والسلامة (معدات الوقاية، الحوادث، التكوينات) | كافة أنحاء الورشة | تدقيقات السلامة، استمارات المعاينة، سجلات الحوادث | يوميًا / أسبوعيًا | ضمان صحة وسلامة العاملين | مضمَّن في ميزانية HSSE | مقاول الـEPC |
| الوسط الطبيعي | مراقبة التنوع البيولوجي (الحيوانات، النباتات، المواطن الطبيعية) داخل الورشة وحولها | المناطق المحيطة بالورشة، المساحات غير المحفورة | معاينات بصرية، استمارات ملاحظة، تتبع بالصور | موسمياً وقبل كل مرحلة رئيسية من الأشغال (الحفر، الإنارة، حركة الطائرات) | التأكد من عدم حدوث اضطرابات بيئية هامة أو تدمير للمواطن الطبيعية | مضمَّن في مهمة المساعدة البيئية (AMO) | مقاول الـEPC |
| تدبير الشكاوى | متابعة التفاعلات الاجتماعية والشكاوى المجتمعية | الجماعات المجاورة، مداخل الورشة | سجلّ آلية تدبير الشكاوى (MGP) | بشكل مستمر / مراجعة ربع سنوية | الحفاظ على علاقة جيدة مع الساكنة وتقليص التوترات الاجتماعية | زهيدة | المكتب الوطني للمطارات (ONDA) |
| حركة المرور | مراقبة حركة السير والسلامة المرورية المرتبطة بالورشة | الطرق المؤدية ومحيط المطار | إحصاء بصري، مراقبة الإشارات والسرعة | أسبوعيًا | الحد من حوادث السير والازدحام | مضمَّن في عقد الـEPC | مقاول الـEPC |

جدول برنامج إدارة البيئة والمجتمع – مرحلة العمل التشغيلي

| الجانب | ما يجب القيام به (المؤشر أو المعطى المرصود) | أين (نقطة المراقبة) | كيف (منهجية المتابعة) | متى (التواتر الزمني) | لماذا (هدف المتابعة) | الكلفة | من (الجهة المسؤولة) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهواء | مراقبة جودة الهواء (ثاني أكسيد النيتروجين NO₂، ثاني أكسيد الكبريت SO₂، أول أكسيد الكربون CO، الجسيمات الدقيقة PM10) | ساحات حركة الطائرات، المناطق التقنية، محيط مواقف الطائرات | حملات قياس معيارية ومعاينة بصرية لمصادر الانبعاث | سنوياً | التحقق من مطابقة جودة الهواء للمعايير الوطنية وتحديد أي تدهور ناجم عن الأنشطة المطارّية | ميزانية استغلال المكتب الوطني للمطارات | المكتب الوطني للمطارات / المستغل |
| الضجيج | مراقبة مستويات الضوضاء الناتجة عن العمليات الجوية والمعدات التقنية | محيط المطار، المناطق التقنية ومواقف الطائرات | قياسات صوتية وفق المعايير المغربية (NM ISO 1996) | نصف سنوية وبعد أي تغيير في البنية التحتية أو المعدات | التأكد من احترام العتبات القانونية والوقاية من الإزعاجات الصوتية | ميزانية استغلال المكتب الوطني للمطارات | المكتب الوطني للمطارات / المستغل |
| تدبير النفايات | متابعة تدبير وجمع النفايات غير الخطرة والخطرة وإتلافها | مناطق التخزين المؤقت ومسارات الجمع | سجلات الجمع، استمارات التتبع، ومعاينات مطابقة | ربع سنوية | ضمان التتبع والشفافية، الوقاية من التلوث، وتحسين الفرز الانتقائي | عقد مع متعهد معتمد | المكتب الوطني للمطارات / المستغل |
| صحة وسلامة العمال | مراقبة صحة وسلامة العاملين والمستخدمين | المباني التقنية، مناطق الاستغلال، مواقف الطائرات | سجلات الحوادث، عمليات تدقيق داخلية، ومعاينات السلامة | شهرية (مراقبة) / ربع سنوية (تقرير مجمّع) | الحفاظ على بيئة عمل آمنة وتقليص عدد الحوادث | ميزانية استغلال المكتب الوطني للمطارات | المكتب الوطني للمطارات |
| تدبير الشكاوى | متابعة العلاقات المجتمعية ومعالجة الشكاوى | الجماعات المجاورة والسلطات المحلية | سجلّ آلية تدبير الشكاوى (MGP)، واجتماعات تشاورية دورية | ربع سنوية | الحفاظ على علاقة طيبة مع الساكنة وضمان الشفافية | زهيدة | المكتب الوطني للمطارات – منسق العلاقات المحلية (CLO) |
| استعمال الموارد المائية والطاقة | مراقبة استهلاك الماء والطاقة | نقاط الاستهلاك الرئيسية (المباني، الإنارة، المعدات) | تسجيل قراءات العدّادات ومقارنتها بالبيانات التاريخية | ربع سنوية | تحسين الأداء الطاقي وترشيد استعمال الموارد | ميزانية استغلال المكتب الوطني للمطارات | المكتب الوطني للمطارات |
| الوسط الطبيعي | مراقبة الغطاء النباتي والمنشآت التجميلية | المناطق المشجّرة والمهيأة حول البنية التحتية | معاينة بصرية وصيانة دورية | نصف سنوية | الحفاظ على الجمالية ومنع جذب الطيور أو تشويشها | ميزانية استغلال المكتب الوطني للمطارات | المكتب الوطني للمطارات |

Résumé exécutif

Description sommaire du projet

But et objectifs spécifiques du projet

Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport international Marrakech – Ménara vise à renforcer la capacité opérationnelle, la sécurité et la qualité des services aéroportuaires conformément aux standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et à la stratégie nationale de développement du transport aérien du Maroc.
Il s’inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau aéroportuaire national initiée par l’Office National des Aéroports (ONDA) afin d’accompagner la croissance du trafic passager et de soutenir le développement économique et touristique de la région Marrakech – Safi.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

- Augmenter la capacité d’accueil des aéronefs et des passagers, afin d’accompagner la croissance du trafic aérien national et international ;

- Améliorer la fluidité des opérations aériennes grâce à l’optimisation du balisage, du stationnement et des voies de circulation ;

- Moderniser les équipements de sûreté et de sécurité conformément aux normes OACI ;

- Renforcer la durabilité environnementale des installations (éclairage LED, gestion des eaux, contrôle rigoureux des nuisances sonores et atmosphériques) ;

- Créer des opportunités socio-économiques locales, notamment par l’emploi temporaire en phase travaux et la mobilisation d’entreprises locales.

Composantes et principales activités du projet

Le projet comprend plusieurs composantes techniques principales :

Tableau 1 : Composantes du projet

| Composante | Description / Activités prévues |
| --- | --- |
| Extension du parking avion | Construction et aménagement de nouvelles positions de stationnement pour avions moyen-courriers ; renforcement du revêtement et mise à niveau du système de drainage. |
| Taxiways et Voies de circulation aéronautiques | Réalisation ou réhabilitation des taxiways et raccordements vers les aires de stationnement ; mise en œuvre du balisage lumineux et du marquage réglementaire. |
| Équipements de sûreté et sécurité | Installation d’équipements de contrôle de sûreté pour bagages de soute (EDS, RX double vues, ETD) et de cabine (EDS de cabine, body-scans, portiques magnétiques) ; amélioration du système de vidéosurveillance et de détection incendie. |
| Équipements de mobilité interne | Installation d’ascenseurs, escalators, trottoirs roulants et couloirs rapides pour le confort des passagers. |
| Aménagements du terminal et bâtiments techniques | Travaux de modernisation du terminal existant ; réhabilitation des locaux techniques et création d’espaces annexes pour la maintenance. |
| Infrastructures de support | Réseaux électriques, éclairage par mâts de grande hauteur, assainissement pluvial, dispositifs de gestion des déchets, zones de stockage temporaires et signalisation. |

Alternatives étudiées

L’analyse des alternatives a porté sur les options disponibles pour répondre aux besoins de modernisation et d’augmentation de capacité de l’aéroport Marrakech-Ménara, conformément aux exigences environnementales et sociales de la BAD :

- Scénario “Sans projet” : Le maintien des infrastructures actuelles éviterait les impacts temporaires liés aux travaux (poussières, bruit, déchets, consommation de ressources). Cependant, cette option entraînerait rapidement :

  - La saturation du terminal et des aires de trafic ;

  - Une dégradation du niveau de service ;

  - Des limitations opérationnelles et de sûreté ;

  - Une perte d’attractivité économique pour la région.

Cette option ne permettrait pas d’atteindre les objectifs nationaux en matière de mobilité aérienne et de développement durable.

- Alternatives techniques : Plusieurs variantes ont été évaluées selon des critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux.

  - Parkings avions :

    - Chaussée rigide (béton) retenue pour sa durabilité, sa faible maintenance et la réduction des travaux de resurfaçage.

    - Chaussée souple rejetée (durée de vie courte, maintenance fréquente, sensibilité climatique).

  - Taxiways et voies de circulation :

    - Chaussée souple retenue, adaptée au roulement des avions et offrant un délai de mise en service plus court.

    - Chaussée rigide rejetée (coût élevé, mise en œuvre longue, confort de roulement moindre).

  - Alimentation électrique de l’éclairage et du balisage :

    - Raccordement au réseau interne de l’aéroport retenu pour sa stabilité et son intégration sans emprises additionnelles.

    - Système photovoltaïque avec batteries rejeté (besoins fonciers, coûts élevés, impacts environnementaux des batteries, risques de maintenance).

Les variantes retenues offrent le meilleur compromis entre performance technique, durabilité, maîtrise des impacts et continuité du service aéroportuaire.

Brève description du site du projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs

Localisation et contexte général du projet

L’aéroport international Marrakech-Ménara est situé au sud-ouest du centre-ville de Marrakech, dans la commune urbaine de Ménara, relevant de la préfecture de Marrakech, région Marrakech-Safi. Il s’étend sur une superficie d’environ 510 hectares, en zone urbaine et périurbaine, à proximité immédiate des grands axes reliant Marrakech à Agadir, Essaouira et Safi.

L’accès principal à la plateforme aéroportuaire s’effectue par la Route RR212, axes structurants du réseau routier de la ville.

L’environnement immédiat de l’aéroport présente une vocation mixte urbaine, touristique et résidentielle, marquée par la présence d’hôtels, de zones vertes et de quartiers résidentiels récents. La zone sud-ouest demeure partiellement non urbanisée, avec quelques terrains nus ou faiblement végétalisés.

Aucun habitat dense n’est situé dans l’emprise directe de l’aéroport ; les quartiers les plus proches sont Bouakkaz et M’Hamid, localisés à plus de 1 km des limites du domaine aéroportuaire.

Environnement biophysique et composantes valorisées

Tableau 2 : Environnement biophysique du site du projet

| Composante | État initial et caractéristiques principales |
| --- | --- |
| Climat et air ambiant | Climat semi-aride chaud, avec vents dominants d’ouest à nord-ouest ; la qualité de l’air est globalement bonne selon les mesures réalisées par NOVEC (rapport 2024). Les concentrations en NO₂ et PM₁₀ restent en-deçà des normes marocaines (Décret 2-09-286). |
| Sols et eaux de surface | Sols sablo-argileux à structure fragile ; absence d’écoulements permanents ; drainage pluvial orienté vers des exutoires artificiels internes au site. Risque modéré d’érosion localisée lors des travaux de terrassement. |
| Biodiversité terrestre | Environnement déjà anthropisé et dépourvu de formations végétales naturelles significatives. Végétation rudérale et steppique basse. Absence d’espèces menacées ou protégées recensées sur le périmètre direct. |
| Paysage | Paysage aéroportuaire fonctionnel inséré dans une plaine ouverte ; visibilité limitée depuis les axes principaux. Sensibilité visuelle faible à moyenne. |
| Bruit ambiant | Bruit de fond dominé par le trafic aérien et routier ; niveaux mesurés en 2024 conformes à la norme marocaine N.M. 03.7.001. |
| Occupation du sol | Zone domaniale clôturée ; emprises déjà consacrées aux infrastructures aéroportuaires. Absence d’expropriations prévues. |

Contexte humain et social

La commune de Ménara compte environ 519 433 habitants (RGPH 2024), avec une population majoritairement jeune et active dans les secteurs du commerce, des services et de l’agriculture.
Le taux d’activité est estimé à 44,4 %, avec un taux de chômage avoisinant 18,3 %. Les indicateurs d’accès aux services de base (eau, électricité, santé, éducation) sont globalement satisfaisants, bien que les localités rurales périphériques présentent une vulnérabilité moyenne.

Les populations locales identifiées comme récepteurs sensibles sont :

- Les habitants de Bouakkaz (exposés au trafic routier et aux nuisances sonores) ;

- Les travailleurs de l’aéroport (exposés aux risques professionnels, bruit et air ambiant) ;

- Les femmes et jeunes de la commune (groupes potentiellement vulnérables du point de vue socio-économique).

Impacts environnementaux et sociaux majeurs anticipés

Les analyses de l’EIES ont permis d’identifier les impacts significatifs suivants :

Phase de construction

- Émissions temporaires de poussières et gaz d’échappement lors des terrassements et transports de matériaux ;

- Nuisances sonores ponctuelles liées aux engins de chantier ;

- Risque de pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial interne (déversements d’hydrocarbures, huiles) ;

- Production de déchets inertes et dangereux ;

- Risques d’accidents du travail, de circulation et de coactivité ;

- Risque de transmission de maladies (MST/VIH, infections respiratoires) lié à la concentration temporaire de main-d’œuvre ;

- Risques de tensions sociales mineures si la main-d’œuvre locale n’est pas prioritairement mobilisée.

Phase d’exploitation

- Rejets limités de polluants atmosphériques dus aux groupes électrogènes de secours ;

- Nuisances sonores aéronautiques (fonctionnement normal, conforme aux seuils OACI) ;

- Risque ponctuel de pollution accidentelle lors de la maintenance des équipements techniques (carburants, huiles, produits chimiques) ;

- Gestion accrue des eaux pluviales et des déchets d’exploitation ;

- Amélioration significative de la sécurité, de la sûreté et du confort des passagers ;

- Effets socio-économiques positifs (emploi direct et indirect, attractivité touristique, image régionale).

En termes d’impacts positifs, le projet induit principalement :

- Augmenter la capacité d’accueil des aéronefs et des passagers, afin d’accompagner la croissance du trafic aérien national et international.

- Améliorer la fluidité des opérations aériennes grâce à l’optimisation du balisage, du stationnement et des voies de circulation.

- Moderniser les équipements de sûreté et de sécurité conformément aux normes OACI.

- Renforcer la durabilité environnementale des installations (éclairage LED, gestion des eaux, contrôle rigoureux des nuisances sonores et atmosphériques).

- Créer des opportunités socio-économiques locales, notamment par l’emploi temporaire en phase travaux et la mobilisation d’entreprises locales.

Occupation des sols et tendances sans projet

Sans la mise en œuvre du projet, l’aéroport conserverait des infrastructures vieillissantes, inadaptées à la hausse prévue du trafic aérien régional. Le scénario « sans projet » impliquerait :

- une dégradation progressive des infrastructures ;

- un risque accru d’incidents d’exploitation ;

- des nuisances non maîtrisées faute d’amélioration des dispositifs techniques (drainage, bruit, éclairage, etc.).

Ainsi, la réalisation du projet représente une option durable, conciliant modernisation, sécurité et intégration environnementale.

Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet

Cadre législatif et réglementaire national applicable

La mise en œuvre du projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara est soumise au cadre juridique marocain relatif à la protection de l’environnement, à la santé, à la sécurité au travail et à la gestion sociale. Les principaux textes applicables sont :

Tableau 3 : Résumé des principaux textes réglementaires applicable au projet

| Domaine | Texte de référence | Principales dispositions applicables |
| --- | --- | --- |
| Évaluation environnementale | Loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et son décret d’application n° 2-04-563 | Obligation d’EIES préalable à toute extension d’infrastructure aéroportuaire ; consultation publique et obtention de l’avis de la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI). |
| Air, eau, déchets | Loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination ; Loi 10-95 sur l’eau ; Décret n° 2-09-286 fixant les normes de qualité de l’air | Gestion séparée des déchets inertes et dangereux ; respect des normes de qualité de l’air et de rejet des eaux pluviales. |
| Santé et sécurité au travail | Code du Travail – Loi 65-99, Décret n° 2-04-682 fixant les conditions de protection des travailleurs ; Décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics | Intégration des exigences HSE dans les contrats ; prévention des risques professionnels et plan d’hygiène et sécurité sur les chantiers. |
| Protection de la biodiversité et du patrimoine naturel | Loi 29-05 relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et au contrôle de leur commerce ; Loi 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement | Prévention des atteintes aux espèces protégées et obligation de réhabilitation en cas de dégradation. |
| Patrimoine culturel | Loi 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, inscriptions, objets d’art et antiquités | Application d’une procédure de « chance finds » (découvertes fortuites) pendant les travaux. |
| Énergie et efficacité énergétique | Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables ; Loi 47-09 sur l’efficacité énergétique | Favorise l’utilisation de technologies économes en énergie (éclairage LED, gestion intelligente). |
| Genre et équité sociale | Constitution du Royaume (2011) et Loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable | Principe d’équité, de participation et d’inclusion des groupes vulnérables dans la mise en œuvre du projet. |

Cadre institutionnel et rôles des acteurs

Tableau 4 : Cadre institutionnel

| Acteur / Institution | Rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du projet et du PGES |
| --- | --- |
| Office National des Aéroports (ONDA) | Maître d’ouvrage et responsable de la conformité environnementale et sociale ; supervision globale du PGES ; suivi contractuel de la performance E&S de l’EPC et de la mission de contrôle. |
| Entrepreneur (EPC) | Mise en œuvre effective des mesures d’atténuation HSE ; élaboration et application du Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (CESMP) ; formation des travailleurs ; reporting mensuel. |
| Mission de Contrôle / AMO | Supervision environnementale et sociale ; validation des plans d’exécution ; contrôle des performances HSE ; appui au Responsable E&S de l’ONDA. |
| Autorités locales et CRUI | Examen et approbation de l’EIES ; délivrance de l’avis de conformité environnementale ; suivi de la mise en œuvre du PGES conformément à la loi 12-03. |
| ABH Tensift | Autorité de bassin compétente pour la gestion des eaux ; contrôle des rejets et autorisations de prélèvement ou d’évacuation. |
| DRTEDD Marrakech (Direction Régionale Développement Durable) | Appui technique à la CRUI ; suivi du respect des engagements environnementaux. |
| Collectivités locales (Commune de Ménara, Préfecture de Marrakech) | Participation à la consultation publique ; relais des doléances et mécanisme local de gestion des plaintes ; suivi des retombées socio-économiques. |

Cadre de référence international

Le projet respecte également les exigences environnementales et sociales de la Banque Africaine de Développement, notamment : Les 10 Sauvegardes Opérationnelles (SO) du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD (édition 2023)

Tableau 5 : Le SO de la BAD (2023)

| Sauvegarde Opérationnelle (SO) | Objet principal | Applicabilité au projet |
| --- | --- | --- |
| Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux | Identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux, intégrer les mesures d’atténuation dans la conception du projet. | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle 2 : Conditions d’emplois et de travail | Garantir des conditions de travail décentes, la non-discrimination, la santé et la sécurité au travail. | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 3 : Utilisation efficiente des ressources et prévention et gestion de la pollution | . Promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau et des matériaux et des ressources naturelles ; prévenir et réduire les émissions, déchets et rejets polluants. | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 4 : Santé, sûreté et sécurité communautaires | . Prévenir les risques et impacts sur la santé, la sécurité et la sûreté des populations ; planifier la gestion des situations d’urgence | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’accès et à l’utilisation des terres, et réinstallation involontaire | .. Gérer équitablement les déplacements physiques et économiques ; indemniser et restaurer les moyens de subsistance. | Non |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 6 : Conservation des habitats et de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes | .Préserver la diversité biologique, les services écosystémiques et les habitats naturels et critiques | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 7 : Groupes vulnérables | . Promouvoir l’égalité des sexes, la protection des groupes vulnérables et le respect des droits humains fondamentaux dans le cadre du projet. | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 8 : Patrimoine culturel | Protéger les sites, objets et traditions culturelles ; appliquer la procédure de « découvertes fortuites ». | Oui |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 9 : Intermédiaires financiers | . Gestion des risques et impacts E&S dans le cadre des activités des intermédiaires financier. SGES et procédures E&S | Non |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 10 : Engagement des parties prenantes et diffusion de l’information | Favoriser la participation inclusive des différentes catégories de partie prenante, la transparence et la gestion efficace des doléances | Oui |

Impacts environnementaux et sociaux

Phase de construction

Qualité de l’air et émissions atmosphériques

  - Émissions de poussières et de gaz d’échappement provenant des engins de chantier et du transport des matériaux.

  - Impacts temporaires, localisés et réversibles ; importance modérée.

Bruit et vibrations

  - Nuisances sonores liées aux travaux de terrassement et d’aménagement.

  - Impacts limités dans le temps et dans l’espace, ne concernant que la zone d’activité ; importance modérée.

Sols et eaux superficielles

  - Risques ponctuels de pollution accidentelle du sol ou du réseau pluvial en cas de fuite ou de débordement d’hydrocarbures.

  - Impacts temporaires et réversibles ; criticité modérée.

Déchets solides

  - Production de déchets inertes, banals et dangereux issus des activités de chantier.

  - Gestion prévue par un Plan de Gestion des Déchets intégré au PGES ; impact modéré.

Végétation et biodiversité

  - Enlèvement temporaire d’une végétation rudérale à faible valeur écologique à l’intérieur du domaine ONDA.

  - Aucun habitat naturel critique ni espèce protégée identifiés ; impact faible et réversible.

Santé et sécurité des travailleurs

  - Risques liés aux accidents de chantier, à l’exposition au bruit, à la chaleur et aux produits chimiques.

  - Impact modéré à élevé, réduit par la mise en œuvre du Plan Santé et Sécurité au Travail.

Santé communautaire et sécurité publique

  - Risques sanitaires liés aux interactions entre les travailleurs et les populations locales (MST/VIH, infections respiratoires).

  - Augmentation temporaire du trafic sur la RR212 et risques associés à la circulation des engins.

  - Importance élevée sans mesures de prévention, réduite à un niveau modéré avec les actions prévues.

Genre et vulnérabilité sociale

  - Risque contextuel de violences basées sur le genre (VBG) ; prévention assurée par le Code de conduite et la sensibilisation.

  - Opportunités d’emploi local, notamment pour les femmes et les jeunes ; effet positif attendu.

Phase d’exploitation

Qualité de l’air

  - Émissions limitées liées au fonctionnement des groupes électrogènes de secours.

  - Impact faible et maîtrisé grâce à la maintenance et à la gestion des combustibles.

Bruit aéronautique et ambiant

  - Légère hausse des niveaux sonores liée à l’activité aérienne et aux équipements techniques.

  - Impact modéré, permanent mais contenu dans les limites réglementaires.

Eaux pluviales et sols

  - Risque de pollution accidentelle en cas de déversement d’huiles ou de carburants lors des opérations de maintenance.

  - Impact faible, gérable par les dispositifs de confinement et les bonnes pratiques d’entretien.

Déchets d’exploitation

  - Production régulière de déchets assimilés aux ordures ménagères et de déchets dangereux en faible quantité.

  - Impact faible ; gestion conforme au Plan de Gestion des Déchets.

Biodiversité et paysage

  - Aucun effet significatif sur les composantes biologiques ou le paysage, compte tenu du caractère déjà anthropisé du site.

  - Impact faible à négligeable.

Santé, sûreté et sécurité communautaire

  - Amélioration de la sûreté aéroportuaire grâce aux nouveaux dispositifs de contrôle, d’éclairage et de vidéosurveillance.

  - Effet positif majeur et durable.

Effets socio-économiques

  - Création d’emplois permanents et retombées économiques locales positives.

  - Impact social globalement positif et durable.

Synthèse des principaux impacts

Tableau 6 : Tableau de synthèse global des impacts environnementaux et sociaux du projet

| Composante | Impact identifié | Phase | Nature | Importance | Durée | Fréquence | Étendue | Intensité | Sensibilité du milieu | Impact résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase de construction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air et climat | Émissions de poussières et gaz d’échappement liées aux engins et au transport des matériaux | Construction | Négatif direct | Modéré | Temporaire | Fréquent | Localisé | Moyenne | Faible | Mineur |
| Bruit et vibrations | Nuisances sonores dues aux engins de chantier et aux mouvements de véhicules | Construction | Négatif direct | Modéré | Temporaire | Régulier | Localisé | Moyenne | Moyenne | Mineur |
| Sols et eaux superficielles | Risque de pollution accidentelle (hydrocarbures, huiles, produits chimiques) | Construction | Négatif direct | Modéré | Temporaire | Occasionnel | Localisé | Faible à moyenne | Moyenne | Mineur |
| Biodiversité | Perturbation de la végétation rudérale à faible valeur écologique et dérangement ponctuel de la faune commune | Construction | Négatif direct | Faible | Temporaire | Unique | Localisé | Faible | Faible | Négligeable |
| Santé et sécurité au travail | Risques d’accidents corporels, exposition au bruit, à la chaleur et aux produits dangereux | Construction | Négatif direct | Élevé | Temporaire | Régulier | Localisé | Moyenne à forte | Moyenne | Modéré |
| Santé communautaire | Risques de transmission de maladies (MST/VIH, infections respiratoires) entre travailleurs et communautés | Construction | Négatif indirect | Élevé | Temporaire | Occasionnel | Localisé | Moyenne | Moyenne | Modéré |
| Sécurité routière | Risques d’accidents dus à la circulation accrue sur la RR212 et les accès au chantier | Construction | Négatif indirect | Élevé | Temporaire | Régulier | Localisé | Moyenne | Moyenne | Modéré |
| Relations sociales et VBG | Risques de tensions sociales et de violences basées sur le genre liées à la présence de main-d’œuvre externe | Construction | Négatif indirect | Modéré | Temporaire | Occasionnel | Localisé | Moyenne | Moyenne | Mineur |
| Socio-économie / emploi local | Création d’emplois temporaires pour la main-d’œuvre locale et opportunités économiques pour les prestataires régionaux | Construction | Positif direct | Majeur | Temporaire | Régulier | Localisé à régional | Moyenne | Moyenne | Positif |
| Phase d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air et climat | Émissions limitées issues du fonctionnement des groupes électrogènes et véhicules d’exploitation | Exploitation | Négatif direct | Faible | Permanent | Occasionnel | Localisé | Faible | Faible | Mineur |
| Bruit | Nuisances sonores dues au trafic aérien et aux équipements techniques | Exploitation | Négatif direct | Modéré | Permanent | Régulier | Localisé | Moyenne | Moyenne | Mineur |
| Sols et eaux superficielles | Risques ponctuels de pollution liés à la maintenance (huiles, carburants, produits d’entretien) | Exploitation | Négatif indirect | Modéré | Permanent | Occasionnel | Localisé | Faible à moyenne | Moyenne | Mineur |
| Déchets d’exploitation | Production régulière de déchets ménagers et dangereux en faible quantité | Exploitation | Négatif direct | Modéré | Permanent | Régulier | Localisé | Faible | Faible | Mineur |
| Santé et sécurité au travail | Risques liés à la maintenance, au travail en hauteur et à la manipulation de produits chimiques | Exploitation | Négatif direct | Modéré | Permanent | Régulier | Localisé | Moyenne | Moyenne | Mineur |
| Santé et sécurité communautaire | Risques limités d’incident ou d’accident technologique (incendie, panne électrique) | Exploitation | Négatif indirect | Modéré | Permanent | Occasionnel | Localisé | Faible | Moyenne | Mineur |
| Socio-économie / emploi | Création d’emplois permanents et retombées économiques locales positives | Exploitation | Positif direct | Majeur | Permanent | Régulier | Localisé à régional | Moyenne | Moyenne | Positif |
| Genre et inclusion | Emploi de femmes et amélioration des conditions de travail inclusives | Exploitation | Positif direct | Modéré | Permanent | Régulier | Localisé | Moyenne | Moyenne | Positif |

Consultation publique et Mécanisme de Gestion des Plaintes

La participation des parties prenantes constitue un pilier essentiel de la conformité du projet avec les Sauvegardes Opérationnelles de la Banque africaine de développement, en particulier la SO10 relative à la participation et à la divulgation de l’information. Consciente de l’importance d’un dialogue inclusif, transparent et continu, l’ONDA s’engage à instaurer un dispositif participatif et de gestion des plaintes garantissant l’adhésion et la confiance des acteurs concernés tout au long du cycle du projet.

Objectifs et principes directeurs

Le Plan de Participation des Parties Prenantes (P3P) vise à assurer :

- une inclusion équitable de tous les groupes concernés, notamment les populations vulnérables (femmes, jeunes, personnes handicapées, ménages à faibles revenus) ;

- une transparence totale dans la diffusion des informations liées au projet ;

- un dialogue constructif et traçable entre l’ONDA, les autorités et les communautés locales ;

- une réactivité renforcée face aux préoccupations soulevées par les parties prenantes.

Ces principes s’appliquent à toutes les phases du projet, depuis la planification jusqu’à l’exploitation.

Parties prenantes et modalités d’engagement

Les consultations ont permis d’identifier trois grandes catégories de parties prenantes :

- Les parties affectées, incluant les riverains, les travailleurs, les usagers et les communes limitrophes ;

- Les parties intéressées, telles que les administrations régionales (Environnement, Équipement, ANEF, Santé, etc.) et les collectivités locales ;

- Les groupes vulnérables, bénéficiant de modalités de participation adaptées.

L’ONDA mobilise plusieurs canaux d’échange : réunions publiques, affichage, communication via médias locaux, site web institutionnel, et point focal social sur site pour la réception et le suivi des doléances.

Préoccupations majeures exprimées

Les consultations ont mis en évidence des priorités clés :

- la préservation de la biodiversité et de l’avifaune migratrice ;

- la gestion de la circulation et la sécurité routière pendant les travaux ;

- la réduction de l’empreinte carbone et la promotion de l’efficacité énergétique ;

- la maîtrise de la pollution du sol et de l’air ;

- la bonne gestion des zones de dépôt et de stockage avec remise en état ;

- la rationalisation de la consommation d’eau et l’usage d’eaux non conventionnelles ;

- le tri et recyclage des déchets par des opérateurs agréés.

Ces préoccupations ont été intégrées dans les mesures d’atténuation du PGES et feront l’objet d’un suivi participatif.

Dispositif de communication et de sensibilisation

Le dispositif de communication vise à informer régulièrement les acteurs du projet, sensibiliser aux enjeux HSE et favoriser le dialogue.

Les outils déployés comprennent :

- panneaux d’information et affiches bilingues (français/arabe) ;

- réunions communautaires trimestrielles animées par le CLO et le Point Focal HSSE ;

- supports écrits et numériques (brochures, bulletins, site web de l’ONDA) ;

- médias locaux et annonces radios ;

- briefings et réunions HSE internes hebdomadaires.

Des campagnes de sensibilisation récurrentes porteront sur la sécurité, la gestion des déchets, la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et la sobriété énergétique.

Le dispositif fera l’objet de revues trimestrielles basées sur des indicateurs de performance (taux de participation, niveau de connaissance HSE, nombre de plaintes traitées).

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)

Le MGP constitue un instrument de transparence et de redevabilité sociale, garantissant à toute personne affectée la possibilité de formuler une plainte ou suggestion par des canaux multiples : registre physique, formulaire en ligne, ligne téléphonique, e-mail dédié, boîtes à plaintes et dépôt verbal auprès du CLO pour les personnes analphabètes.

Processus de traitement des plaintes

Le MGP suit cinq étapes structurées, avec des délais précis :

- Réception et enregistrement – accusé de réception sous 5 jours ouvrables ;

- Analyse et classification – validation sous 5 jours supplémentaires ;

- Investigation et proposition de résolution – sous 10 jours ouvrables ;

- Communication et clôture – avec possibilité de réévaluation sous 5 jours ;

- Suivi et évaluation – intégration dans les rapports de suivi du PGES.

Les plaintes sensibles (VBG, harcèlement, discrimination) bénéficient d’un traitement confidentiel et prioritaire, avec orientation immédiate vers les structures d’assistance spécialisées.

La supervision du MGP est assurée par le Comité de Suivi Social, Sanitaire, Sécurité et Environnemental (CSSE), présidé par le Responsable HSSE de l’ONDA, tandis que la coordination opérationnelle relève du Point Focal HSSE et du CLO. Une évaluation annuelle du dispositif est prévue pour améliorer son efficacité et sa transparence.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

Objectifs

Le PGES est le cadre de gestion garantissant la conformité environnementale et sociale du projet de modernisation et d’extension de l’aéroport international de Marrakech Ménara. Il vise à :

- Traduire les mesures d’atténuation en plan d’action opérationnel ;

- Définir les responsabilités institutionnelles et organisationnelles ;

- Assurer le suivi, la surveillance et le reporting E&S ;

- Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ;

- Renforcer les capacités des acteurs et assurer la traçabilité des actions.

Portée

Le PGES s’applique à toutes les phases du projet : conception, construction, exploitation et démantèlement. Il inclut :

- Les mesures d’atténuation et de bonification ;

- Le plan de suivi et de surveillance environnemental et social ;

- Le mécanisme de gestion des plaintes ;

- Le plan de communication et de formation ;

- L’estimation des coûts et des indicateurs de performance.

Organisation et responsabilités institutionnelles

Répartition des responsabilités

| Acteur / Structure | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| ONDA – Maître d’ouvrage | Supervision globale, validation du PGES, intégration dans les DAO, coordination avec la BAD et autorités, gestion du MGP. |
| Entreprise EPC | Mise en œuvre des mesures E&S, préparation des plans CESMP et OHS, formation du personnel, suivi des sous-traitants. |
| Sous-traitants | Application des exigences HSE, tenue des registres de sécurité et déchets. |
| Mission de Contrôle / AMO | Supervision environnementale et sociale, vérification des mesures, assistance technique à l’ONDA. |
| Autorités compétentes | Contrôle réglementaire, inspections et validation des rapports. |

Profils requis – Phase de construction

| Entité | Profil / Fonction | Rôle principal |
| --- | --- | --- |
| ONDA | Responsable HSSE du Projet | Supervision globale et liaison BAD. |
|  | Point Focal HSSE Site | Suivi des mesures sur le terrain. |
|  | Animateur CLO | Dialogue communautaire et plaintes. |
| EPC | Responsable HSSE chantier | Conformité et reporting HSE. |
|  | Coordinateurs E&S | Formation et suivi des sous-traitants. |
|  | Médecin/Infirmier | Surveillance médicale. |
| AMO | Expert environnementaliste | Vérification conformité environnementale. |
|  | Spécialiste social/genre | Suivi SEAH/VBG et communication. |

Profils requis – Phase d’exploitation

| Entité | Profil / Fonction | Rôle principal |
| --- | --- | --- |
| ONDA | Responsable HSSE | Supervision et reporting global. |
|  | Point Focal HSSE | Suivi environnemental quotidien. |
|  | Animateur CLO | Communication communautaire. |
| Prestataires | Superviseur HSSE | Application des protocoles HSSE. |
|  | Techniciens spécialisés | Maintenance et sûreté environnementale. |

Synthèse des mesures d’atténuation

Les mesures sont détaillées au chapitre 7.3 de l’EIES et reprises dans deux plans :

- PGES-C (construction) : mise en œuvre et suivi des mesures HSE sur chantier ;

- PGES-O (exploitation) : suivi des émissions, gestion des déchets et sécurité du personnel.

Programme de surveillance, d’inspection et d’audit

Système de reporting

Tableau 7 : Système de reporting

| Type de rapport | Contenu | Fréquence | Responsable | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport interne HSSE | Inspections, incidents | Mensuelle | EPC | ONDA |
| Rapport conformité PGES | Indicateurs, plaintes, performance | Trimestrielle | ONDA | BAD |
| Rapport annuel E&S | Évaluation globale, audits | Annuelle | ONDA | BAD |
| Rapport incident majeur | Notification 48 h | Ad hoc | EPC / ONDA | BAD |

Surveillance environnementale et sociale

Tableau 8 : Surveillance environnementale et sociale

| Type | Responsable principal | Fréquence / Étendue | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Surveillance de terrain | EPC / Coord. E&S | Quotidienne à hebdomadaire | Contrôle des pratiques chantier |
| Surveillance documentaire | EPC / ONDA | Mensuelle | Vérification registres et plaintes |
| Surveillance institutionnelle | ONDA / AMO | Trimestrielle | Validation des rapports |
| Surveillance indépendante | Auditeur externe | Annuelle | Évaluation conformité BAD et loi 12-03 |

Audits E&S

Tableau 9 : Audits E&S

| Type | Responsable | Fréquence | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit interne | ONDA | Trimestriel | Vérification des registres et pratiques |
| Audit externe | Auditeur indépendant | Annuel | Conformité au SSI BAD et performance E&S |

Programme de suivi environnemental et social

Le suivi environnemental et social vise à s’assurer que les mesures prévues dans le PGES et détaillées dans le chapitre 7.3 de l’EIES sont effectivement mises en œuvre et demeurent efficaces dans le temps. Il comprend :

- Le suivi de conformité, vérifiant la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de gestion ;

- Le suivi de performance, évaluant l’efficacité de ces mesures à réduire les impacts ;

- Le suivi de qualité environnementale, mesurant l’évolution des paramètres physiques, biologiques et sociaux.

Les fréquences de mesure indiquées ci-dessous sont issues du programme de suivi validé dans l’EIES, tandis que le reporting sera réalisé trimestriellement conformément à la classification de risque modéré du projet (Catégorie 2).

Tableau 10 : Programme de suivi environnemental et social - Phase de construction

| Aspect | Ce qu’il faut faire (Quel paramètre ?) | Où (Point de contrôle ?) | Comment (Méthode de suivi ?) | Quand (Fréquence ?) | Pourquoi (Objectif du suivi ?) | Coût | Qui (Responsable ?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air | Surveiller les niveaux de poussières et émissions des engins (PM10, PM2.5) | Zones de terrassement, voies internes, stockage matériaux | Inspection visuelle et mesure ponctuelle avec capteur portable | Hebdomadaire ou après réclamation | Vérifier l’efficacité des mesures anti-poussières et prévenir les nuisances locales | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Bruit | Contrôler le niveau sonore et les vibrations | Limites du chantier, zones sensibles (logements, bureaux ONDA) | Mesures sonométriques (norme ISO 1996) | Mensuelle / lors des travaux intensifs | S’assurer du respect des seuils réglementaires marocains | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Gestion des EU | Contrôler la gestion des eaux usées de chantier | Aires de vie, sanitaires, zones de lavage | Vérification visuelle + registre de vidange | Hebdomadaire | Prévenir les pollutions du sol et des eaux | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Gestion des déchets | Suivre la gestion et l’élimination des déchets solides et dangereux | Zone de stockage temporaire, aire de tri | Registre, bordereaux de suivi et inspection | Hebdomadaire | Contrôler la conformité au plan de gestion des déchets et éviter les dépôts sauvages | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Santé et Sécurité des travailleurs | Contrôler les conditions de travail et la sécurité (EPI, incidents, formations) | L’ensemble du chantier | Audit sécurité, fiches d’inspection, registres d’accident | Quotidien / Hebdomadaire | Garantir la santé et sécurité du personnel | Inclus dans budget HSSE | EPC |
| Milieu naturel | Surveiller la faune, la flore et les habitats dans et autour du chantier (milieu biologique) | Zones périphériques du chantier, emprises non terrassées | Inspections visuelles, fiches d’observation, photo-tracking | Saisonnière et avant chaque phase majeure de travaux (terrassement, éclairage, circulation aérienne) | Vérifier qu’aucune perturbation significative de la faune locale (oiseaux, reptiles) ou destruction d’habitats n’intervient durant les travaux | Inclus dans AMO environnementale | EPC |
| Gestion des plaintes | Suivre les interactions sociales et plaintes communautaires | Communes voisines, accès au chantier | Registre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) | Continu / revue trimestrielle | Assurer la bonne relation avec les communautés et réduire les tensions sociales | Négligeable | ONDA |
| Trafic routier | Contrôler le trafic et la sécurité routière liés au chantier | Voies d’accès et périmètre de l’aéroport | Comptage visuel, contrôle signalisation et vitesse | Hebdomadaire | Limiter les risques d’accident et la congestion | Inclus dans EPC | EPC |

Tableau 11 : Programme de suivi environnemental et social - Phase d’exploitation

| Aspect | Ce qu’il faut faire (Quel paramètre ?) | Où (Point de contrôle ?) | Comment (Méthode de suivi ?) | Quand (Fréquence ?) | Pourquoi (Objectif du suivi ?) | Coût | Qui (Responsable ?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air | Surveiller la qualité de l’air (NO₂, SO₂, CO, PM10) | Aires de trafic, zones techniques, abords du parking avion | Campagnes de mesure normalisées et inspection visuelle des sources | Annuel | Vérifier la conformité aux normes de qualité de l’air et identifier toute dégradation due aux activités aéroportuaires | Budget exploitation ONDA | ONDA/exploitant |
| Bruit | Contrôler les niveaux de bruit liés aux opérations aéronautiques et aux équipements | Périmètre de l’aéroport, zones techniques et parkings avions | Mesures sonométriques selon normes marocaines (NM ISO 1996) | Semestrielle et après tout changement d’infrastructure ou d’équipement | S’assurer du respect des seuils réglementaires et prévenir les nuisances sonores | Budget exploitation ONDA | ONDA/exploitant |
| Gestion des déchets | Suivre la gestion et l’élimination des déchets non dangereux et dangereux | Zones de stockage temporaire et circuits de collecte | Registres de collecte, bordereaux de suivi, inspections de conformité | Trimestrielle | Assurer la traçabilité, prévenir les pollutions et améliorer le tri sélectif | Contrat prestataire agréé | ONDA/exploitant |
| Santé et Sécurité des travailleurs | Contrôler la santé et la sécurité du personnel et des usagers | Bâtiments techniques, zones d’exploitation, parkings avions | Registre d’accidents, audits internes, inspections sécurité | Mensuelle (surveillance) / Trimestrielle (reporting consolidé) | Maintenir un environnement de travail sûr et réduire les incidents | Budget exploitation ONDA | ONDA |
| Gestion des plaintes | Suivre les relations communautaires et plaintes | Communes avoisinantes et autorités locales | Registre du MGP, réunions périodiques de concertation | Trimestrielle | Préserver la bonne entente avec les riverains et garantir la transparence | Négligeable | ONDA – CLO |
| Utilisation des ressources en eau et de l’Energie | Surveiller la consommation d’énergie et d’eau | Postes de consommation principaux (bâtiments, éclairage, équipements) | Relevés des compteurs, comparaison avec les historiques | Trimestrielle | Optimiser la performance énergétique et maîtriser les ressources | Budget exploitation ONDA | ONDA |
| Milieu naturel | Contrôler la végétation et les aménagements paysagers | Zones aménagées autour des infrastructures | Inspection visuelle et entretien périodique | Semestrielle | Maintenir les conditions esthétiques et éviter les risques d’attraction aviaire | Budget exploitation ONDA | ONDA |

Coût de mise en œuvre

Le tableau ci-après présente la synthèse des coûts par phase et par entité responsable.

Tableau 12 : Estimation des coûts de mise en œuvre du PGES

| Catégorie | Activités / Postes | Description | Prix unitaire (MAD) | Responsable / Entité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase de Construction |  |  |  |  |
| Ressources humaines E&S | Responsable HSSE du Projet | Supervision globale de la conformité E&S | Déjà mobilisé au niveau central | ONDA |
|  | Point focal HSSE site | Suivi opérationnel sur site | Selon la grille salariale ONDA | ONDA |
|  | Responsable HSSE EPC | Mise en œuvre PGES chantier | 204 000 | EPC |
|  | Coordinateurs E&S | Encadrement HSE sous-traitants | 96 000 | EPC |
|  | Médecin du travail | Suivi médical du personnel | 216 000 | EPC |
|  | Infirmier permanent | Appui santé et premiers secours | 120 000 | EPC |
| Mise en œuvre des mesures de mitigation | Mesures gestion des risques et impacts E&S | Mise en œuvre des mesures de mitigation des différents risques et impacts E&S (poussières, bruit, eau, biodiversité, social etc) | 35 000 | EPC |
| Gestion des déchets | Déchets ménagers et inertes | Collecte et transport | 44 000 | EPC |
|  | Déchets dangereux | Collecte et traitement spécialisé | 100 000 | EPC |
| Équipements de suivi et contrôle | Appareil de mesure de poussières | Contrôle de la qualité de l’air | 2 000 | EPC |
|  | Sonomètre | Contrôle du niveau sonore | 5 000 | EPC |
|  | Kits d’urgence HSE | Absorbants, barrières anti-pollution | 8 000 | EPC |
|  | Latrines chimiques | Installation sur site | 20 000 | EPC |
|  | Vidange latrines | Entretien hebdomadaire | 5 000 | EPC |
| Formations et sensibilisation | Santé, sécurité, premiers secours | Formation trimestrielle | 15 000 | EPC |
|  | Gestion des déchets et matières dangereuses | Formation semestrielle | 10 000 | EPC |
|  | Prévention SEAH/VBG et Code de conduite | Sensibilisation interactive | 15 000 | ONDA / EPC |
|  | Réponse aux urgences | Simulation d’incident HSE | 20 000 | EPC / ONDA |
|  | Engagement communautaire | Atelier participatif annuel | 25 000 | ONDA |
| Coût total pour la mise en œuvre du PGES : 940 000 MAD |  |  |  |  |
| MGP | CLO (Community Liaison Officer) | Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) | 72 000 | ONDA |
|  | Mise en œuvre des outils | Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) | 80 000 |  |
|  | Informations sensibilisations | Sensibilisation au MGP | 10 000 |  |
| Coût total MGP : 162 000 MAD |  |  |  |  |
| Suivi | Expert environnementaliste | Appui technique à l’AMO | 204 000 | AMO |
|  | Spécialiste social/genre | Suivi SEAH/VBG et relations communautaires | 204 000 | AMO |
|  | Suivi par l’ONDA | Vérification conformité BAD & Loi 12-03 | 80 000 | ONDA |
|  | Surveillance qualité de l’air | Campagnes annuelles (NO₂, SO₂, PM₁₀) | 25 000 | ONDA |
|  | Mesure du bruit aéronautique | Campagnes semestrielles | 15 000 | ONDA |
|  | Suivi biodiversité / paysage | Inspection semestrielle | 10 000 | ONDA |
| Coût total suivi E&S : 538 000 MAD |  |  |  |  |
| Renforcement des capactité | Formation sensibilisation des acteurs institutionnels en charge de la gestion E&S | Mise en œuvre des PGES | Déjà mobilisé au niveau central | ONDA |
| Audit | Audit E&S | Audit de performance E&S | 200 000 |  |
| Coût total Audit : 200 000 MAD |  |  |  |  |
| Coût général des coûts du PGES : 1 840 000 |  |  |  |  |
| Phase exploitation |  |  |  |  |
| Ressources humaines et suivi | Responsable HSSE (ONDA) | Suivi et reporting annuel | Déjà mobilisé au niveau central | ONDA |
|  | Point focal HSSE | Suivi quotidien | Selon la grille salariale ONDA | ONDA |
| Gestion des déchets | Collecte déchets non dangereux | Contrat annuel | 120 000 | ONDA |
|  | Collecte déchets dangereux | Prestataire agréé | 40 000 | ONDA |
| Formation et communication | Formation annuelle HSSE du personnel | Programme interne annuel | 20 000 | ONDA |
| Formation et communication | Sensibilisation au MGP | Réunion communautaire annuelle | 20 000 | ONDA |
| Suivi environnemental | Surveillance qualité de l’air | Campagnes annuelles (NO₂, SO₂, PM₁₀) | 25 000 | ONDA |
|  | Mesure du bruit aéronautique | Campagnes semestrielles | 15 000 | ONDA |
|  | Suivi biodiversité / paysage | Inspection semestrielle | 10 000 | ONDA |
| Coût général des coûts du PGES en phase d’exploitation : 250 000 MAD |  |  |  |  |

Introduction

Le développement durable est un choix de développement auquel le Maroc a souscrit au même titre que la communauté internationale. Un choix dicté au niveau national, non seulement par la rationalisation de la gestion des ressources, gage du développement socio-économique futur du pays, mais également et surtout en raison d’un souci d’amélioration continue de la qualité de vie du citoyen marocain. Le droit à un environnement sain est de ce fait un principe fondamental de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement.

Face à l’ampleur des problèmes environnementaux, et l’importance des investissements requis, le Maroc s’est résolument engagé dans un processus de maîtrise des problèmes environnementaux dans le cadre d’une politique intégrée et efficiente.

L’Office National Des Aéroports (ONDA), tout en inscrivant ses actions dans une perspective de développement durable, a fait de la prise en compte de l’environnement à des stades de planification, études, travaux et exploitation, une priorité dans l’ensemble des actions que l’Office mène.

Dans l’objectif de répondre aux besoins induit par l’augmentation croissante du trafic passagers, l'Office National Des Aéroports (ONDA) s’est lancé dans un programme de développement et de modernisation des plateformes aéroportuaires dont celui de Marrakech.

La présente Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) porte exclusivement sur les composantes du projet d’extension de l’aéroport de Marrakech – Ménara qui feront l’objet d’un financement par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Ces composantes concernent spécifiquement :

La réalisation du nouveau parking avion et des voies de circulation aéronautiques associées,

La mise en œuvre du balisage lumineux (feux de guidage des avions entre la piste et les parkings),

L’éclairage des parkings avions à grands mâts,

Ainsi que l’installation des équipements de sûreté et de mobilité interne (systèmes EDS, portiques, escalators, trottoirs roulants, etc.).

Ces éléments constituent un lot technique distinct, intégré dans le programme global d’aménagement et de modernisation de l’aéroport de Marrakech Ménara, piloté par l’ONDA.

Les autres composantes du programme, notamment l’extension et le réaménagement du terminal passagers, la construction de la nouvelle tour de contrôle, la démolition et reconstruction des bâtiments techniques, ainsi que les aménagements extérieurs, ne sont pas incluses dans le périmètre de la présente étude, car elles ne font pas partie du financement BAD.

La présente EIES évalue donc les impacts et risques environnementaux et sociaux relatifs aux composantes financées par la BAD, en tenant compte de :

La règlementation marocaine environnementale et plus spécifiquement les exigences de la loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et l’évaluation environnementale ;

Les termes de référence développés par l’ONDA ;

Les orientations adoptées par l’ONDA dans le cadre de l’exercice de ses activités ;

Les Exigences et critères des bailleurs de fonds en matière d’évaluation environnementale.

L’objectif principal de cette étude, est d’arriver à un projet optimal sur le plan environnemental tout en respectant les impératifs techniques et économiques associés à sa réalisation.

Cette étude est scindée en 8 parties, plus une dédiée aux annexes :

Partie 1 : Résumé exécutif

Partie 2 : Introduction

Partie 3 : Cadre juridique, stratégique et institutionnel

Partie 4 : Analyses des alternatives

Partie 5 : Description et Justification du projet

Partie 6 : Description de l’état de référence des milieux

Partie 7 : Consultation des parties prenantes

Partie 8 : Impacts environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation

Partie 9 : Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES)

Partie 10 : Conclusion

Partie 10 : Annexes

Elle s’est fondée principalement sur les études relatives au projet et à son aire d’occupation et les prospections de terrain relatives aux ressources naturelles, l’utilisation des terres et les caractéristiques socio-économiques de la zone d’influence des différents éléments du projet.

Cadre Juridique, Stratégique et Institutionnel

Cadre stratégique

Il convient de rappeler de manière succincte les principales stratégies, plans et programmes mis en place par le gouvernement marocain, en matière de développement durable et de protection des ressources naturelles, devant être pris en compte par le projet afin de s’assurer que ce dernier partage les mêmes préoccupations et suit les mêmes orientations.

Le tableau ci-après présente, pour chaque document stratégique, sa finalité générale et son application spécifique aux activités du projet.

Tableau 13 : Alignement du projet d’extension de l’aéroport Marrakech Ménara avec les stratégies et programmes nationaux

| Document stratégique | Pertinence générale | Application spécifique au projet d’extension de Marrakech Ménara |
| --- | --- | --- |
| Schéma Directeur Aéroportuaire National 2030 et Étude AJWAE 2035 | Développement du réseau aéroportuaire national. | L’extension de l’aéroport répond directement aux besoins de capacité, aux projections de trafic et aux objectifs stratégiques nationaux. |
| Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD, 2014) | Intégrer la durabilité dans tous les secteurs de développement. | Mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique, énergies renouvelables et gestion durable des ressources. |
| Stratégie et Plan d’Actions National pour la Biodiversité (SPANB 2016-2020) | Conservation, restauration et valorisation de la biodiversité. | Protection des espèces et habitats affectés par le projet, mise en place de mesures compensatoires et suivi écologique. |
| Stratégie Nationale de l’Énergie (2008) | Promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. | Réduction de la consommation électrique et installation de panneaux photovoltaïques pour l’autoconsommation. |
| Stratégie Nationale de Protection de l’Environnement (SNPE) et PANE (2002) | Protection des ressources naturelles, lutte contre la pollution. | Gestion des déchets de chantier, limitation des nuisances (poussières, bruit) et préservation de la biodiversité locale. |
| Plan National de l’Eau (PNE) et Programme National d’Assainissement (PNA, 2006) | Gestion intégrée et durable des ressources en eau. | Optimisation de la consommation d’eau, traitement des eaux usées, et recyclage éventuel pour usages secondaires. |
| Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique | Réduction des émissions de GES et adaptation. | Évaluation des émissions liées au chantier et à l’exploitation, intégration de mesures d’adaptation (espaces verts, gestion des ilots de chaleur). |
| Programme National des Déchets Ménagers (PNDM, 2006) | Modernisation et valorisation de la gestion des déchets. | Mise en place d’un système de tri et de valorisation des déchets produits par les chantiers et les activités aéroportuaires. |
| Programme National de Protection de la Qualité de l’Air | Suivi et réduction des pollutions atmosphériques. | Réduction des émissions des engins de chantier, contrôle des systèmes de climatisation et limitation des poussières. |

Cadre Juridique

Les cadres législatif et juridique marocains se caractérisent par un nombre important de textes dont les premiers remontent à l’année 1914.

Au sujet de la protection de l’environnement, en 2003, trois nouvelles lois ont été promulguées :

Dahir n°1-03-59 portant promulgation de la loi cadre n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement ;

Dahir n°1-03-60 portant promulgation de la loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement (EIE) ;

Dahir n°1-03-61 portant promulgation de la loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air.

Cette adoption a permis de mieux préciser le cadre général de protection de l’environnement au Maroc et de renforcer, d’une manière significative, l’arsenal juridique et réglementaire en matière de protection des écosystèmes.

Il est important de signaler que le cadre juridique en matière de protection de l’environnement ne cesse d’être renforcé et alimenté par plusieurs nouveaux textes et décrets, sans pour autant omettre de citer la charte nationale de l’environnement et du développement durable récemment adoptée, et qui présente un tremplin vers une meilleure considération de l’enjeu environnemental dans la réalisation des projets et dans le développement en général.

Actuellement, l’arsenal juridique marocain en matière d’environnement est composé des lois suivantes :

- La loi 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable ;

- La loi 11-03 sur la protection et la mise en valeur de l’environnement ;

- La loi 12-03 sur les Études d’Impact sur l’Environnement et ses décrets d’application (Décret n°2-04-584 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études d’impact sur l’environnement, et le décret n°2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact sur l’environnement) ;

- La loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air et son décret d’application ;

- La loi 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination et ses décrets d’application ;

- La loi 10-95 sur l’eau et ses textes d’application ;

- La loi 81-12 sur le littoral, adoptée le 16 mai 2013 ;

- Les différentes normes de rejets, liquides ou gazeux ;

- Dahir du 25 juillet 1969 sur la défense et la restauration des sols ;

- Dahir du 25 août 1914 portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ;

- La loi de 1917 sur l’exploitation et la conservation des forêts ;

- La loi 12-90 sur l’urbanisme et son décret d’application ;

- Etc.

D'autres textes de loi complètent ceux cités ci-dessus et s’adaptent avec le contexte de chaque projet.

- La loi 65-99 relative au code du travail ;

- La loi 13-09 aux énergies renouvelables tel que modifiée et complétée par la loi 58-15

- La loi 07-81 relative à l’expropriation publique pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

- La charte communale 78-00 telle que modifiée en 2002 et 2009 ;

- La charte d’Aménagement urbain (1999) ;

- La loi 54-05 relative à la concession des services publics ;

- Dahir de 1914 relatif au domaine public ;

- La législation forestière notamment Le dahir du 20 Hijja 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts ;

- La loi 22-07 sur les aires protégées ;

- Dahir du 5 mai 1914 sur l’exploitation des carrières ;

- La loi 22-80 relative à la conservation des Monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’Antiquité ;

- Etc.

Environnement et développement durable

| Loi cadre n°99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable |  |
| --- | --- |
| Résumé | Cette loi établit la Charte nationale de l’environnement et du développement durable, fondée sur les droits (droit à un environnement sain), les devoirs (préserver les ressources, protéger le patrimoine naturel et culturel) et les principes (précaution, prévention, participation, responsabilité, durabilité). |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport de Marrakech Ménara implique des travaux et des activités susceptibles de générer des impacts (pollution sonore, gestion des déchets, rejets liquides, occupation du sol, consommation d’énergie et d’eau). La Charte s’applique car elle impose que ces projets structurants intègrent les principes de durabilité, de précaution et de participation, en garantissant le droit des usagers et des riverains à un environnement sain. |
| Exigences de conformité | L’ONDA et l’EPC devront : démontrer l’intégration des valeurs de durabilité et de responsabilité dans l’EIES ; assurer la participation des parties prenantes (enquête publique, concertation) ; mettre en œuvre des mesures de prévention et de suivi environnemental et social. |
| Loi 11-03 de protection et de mise en valeur de l’environnement |  |
| Résumé | Cette loi fixe le cadre général de la protection de l’environnement au Maroc. Elle définit les principes de prévention des nuisances, les normes de rejets, les outils de gestion et institue la responsabilité du pollueur et de l’usager. |
| Applicabilité | Le projet d’aéroport engendre des risques de nuisances (émissions atmosphériques, rejets liquides, bruit, gestion de déchets solides et dangereux, risques de pollution des sols et eaux). Ces composantes relèvent directement de la Loi 11-03, qui impose leur contrôle et leur réduction. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage doit : respecter les normes nationales de rejets atmosphériques, liquides et sonores ; mettre en place des mesures de prévention, atténuation et réparation en cas de pollution ; assurer la gestion des déchets générés par les travaux et l’exploitation ; garantir un équilibre entre exigences de développement aéroportuaire et protection de l’environnement. |
| Loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses décrets d’application |  |
| Résumé | La loi 12-03 définit le champ d’application des EIE, leur contenu obligatoire, et conditionne la réalisation des projets à l’obtention d’une décision d’acceptabilité environnementale. Elle prévoit également une enquête publique (Décret n°2-04-564), l’organisation des comités d’examen nationaux et régionaux (Décret n°2-04-563), ainsi que des modalités administratives (délégation de signature aux walis – Arrêté n°470-08 ; tarification des services liés à l’enquête publique – Arrêté n°636-10). |
| Applicabilité | Les projets d’aménagement d’aéroports et leurs extensions figurent explicitement dans la liste des projets soumis à EIE. L’aéroport de Marrakech Ménara ne peut donc être réaménagé ou agrandi sans acceptabilité environnementale délivrée par la CRUI après instruction et enquête publique. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage doit : déposer une EIES complète conforme aux articles 5 et 6 (analyse de l’état initial, identification des impacts, mesures d’atténuation et compensation, plan de suivi) ; organiser une enquête publique selon le Décret n°2-04-564 ; obtenir une décision d’acceptabilité environnementale signée par le wali de région avant tout démarrage ; se conformer aux prescriptions de suivi et de contrôle imposées par l’administration. |
| Loi 49-17 relative à l’évaluation environnementale |  |
| Résumé | Publiée au Bulletin officiel du 13 août 2020 (N°6908), la loi 49-17 abroge et remplace la loi 12-03. Elle élargit le champ de l’évaluation environnementale en introduisant l’évaluation environnementale stratégique (EES), qui s’applique aux politiques, plans et programmes (PPP) sectoriels et régionaux. Elle consolide aussi le dispositif des études d’impact environnemental, des notices environnementales et des audits environnementaux, avec pour objectif d’intégrer les considérations environnementales dès la planification et de renforcer le rôle de la police de l’environnement. |
| Applicabilité | - Cette loi encadre la procédure actuelle des études d’impact environnemental (EIE) exigées pour les projets. Toutefois, la loi précise que son entrée en vigueur est subordonnée à la publication de ses textes d’application au Bulletin officiel. Or, à ce jour, ces textes n’ont pas encore été publiés. - La loi n°12-03, demeure donc applicable en pratique, avec ses décrets et arrêtés d’application. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage doit : élaborer une EIES détaillée conformément aux prescriptions de la 12-03 (décrets et arrêtés en vigueur) ; déposer le dossier auprès de la CRUI et obtenir une décision d’acceptabilité environnementale ; anticiper les évolutions réglementaires liées à l’entrée en vigueur effective de la 49-17 (audits environnementaux, suivi renforcé, EES pour les programmes futurs). |

Ressources en eau

| Loi 36-15 sur l’eau |  |
| --- | --- |
| Résumé | La loi n°36-15 définit les règles de gestion intégrée, décentralisée et participative des ressources en eau. Elle repose sur les principes de domanialité publique de l’eau, d’égalité d’accès, d’utilisation rationnelle et durable, de solidarité spatiale, et de prévention des risques liés à l’eau. Elle consacre les principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur, intègre la mobilisation des eaux non conventionnelles (usées traitées, dessalées), et prévoit l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et la gestion des ressources hydriques. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara implique une consommation d’eau pour différentes utilisations (chantier, exploitation, lutte contre l’incendie, nettoyage, usages sanitaires). Il entraîne également la production d’eaux usées et de rejets liquides susceptibles de relever du domaine public hydraulique. Dans ce cadre, la loi 36-15 s’applique, notamment en ce qui concerne les autorisations de prélèvement et d’utilisation de l’eau, ainsi que les dispositions relatives à la gestion et à la prévention des rejets. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Solliciter les autorisations nécessaires auprès de l’Agence de Bassin Hydraulique de Tensift pour tout prélèvement ou rejet dans le DPH ; Prévoir des dispositifs appropriés de traitement et de contrôle de la qualité des eaux usées, si leur rejet est envisagé ; Appliquer, en cas de rejets, les principes de pollueur-payeur et d’utilisateur-payeur prévus par la loi ; Intégrer, de manière anticipative, les considérations liées à l’adaptation aux changements climatiques dans la planification de la consommation et de la gestion de l’eau. |
| Décret n° 2-04-553 du 13 Hijja 1425 (24 janvier 2005), relatif aux « déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines » |  |
| Résumé | Il établit la procédure d’autorisation des rejets, fixe les règles de base pour déterminer les normes de rejet, et organise la perception des redevances affectées au financement de la dépollution. |
| Applicabilité | Le projet générera des eaux de chantier (ruissellement, eaux de lavage, hydrocarbures) et des eaux usées en phase d’exploitation. Ces effluents sont soumis au régime d’autorisation prévu par le décret et doivent respecter les normes nationales de rejet. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Déclarer et obtenir l’autorisation préalable pour tout rejet ; Veiller au respect des normes de rejet définies par arrêtés conjoints ; S’acquitter des redevances éventuelles auprès de l’Agence de Bassin ; Mettre en place un plan de gestion des rejets accidentels. |
| Décret n° 2-97-875 du 6 Chaoual 1418 (4 février 1998), relatif à l’utilisation des eaux usées |  |
| Résumé | Ce décret encadre les conditions de réutilisation des eaux usées, sous autorisation de l’Agence de Bassin Hydraulique. Il encourage la réutilisation par un dispositif d’assistance technique et financière. La qualité des eaux usées destinées à l’irrigation est définie par l’arrêté n°1276-01 du 17 octobre 2002. |
| Applicabilité | La réutilisation éventuelle des eaux usées traitées de l’aéroport (espaces verts, usages techniques) doit se conformer à ce décret et à l’arrêté 1276-01. |
| Exigences de conformité | Obtenir une autorisation de l’Agence de Bassin pour toute réutilisation ; Garantir le respect des normes de qualité fixées par l’arrêté 1276-01 ; Prévoir un suivi régulier de la qualité des eaux usées réutilisées. |
| Décret n° 2-05-1326 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) relatif aux eaux à usage alimentaire |  |
| Résumé | Ce décret complète la loi 10-95 sur l’eau (articles 58 à 66) et fixe les conditions d’autorisation pour l’alimentation en eau potable. La demande doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée de la santé, accompagnée d’une étude démontrant l’absence d’alternatives et de risques pour la santé publique. |
| Applicabilité | - Dans l’hypothèse où le projet aurait recours à une source d’eau nécessitant une autorisation spécifique pour l’alimentation humaine (boisson, préparation ou conservation de denrées alimentaires), ce décret trouverait à s’appliquer. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Adresser une demande d’autorisation, accompagnée d’une étude justificative ; Démontrer l’absence d’alternatives viables et de risques sanitaires ; Assurer le suivi et le respect des spécifications fixées par la norme marocaine NM 03.7.001 (paramètres bactériologiques, biologiques, minéraux et organiques). |

| Décret n° 2-97-787, relatif aux normes de qualité des eaux et à l’inventaire du degré de pollution des eaux |  |
| --- | --- |
| Résumé | - Ce décret précise les normes de qualité des eaux ainsi que les procédures d’inventaire du degré de pollution des ressources hydriques. Il impose le suivi régulier des paramètres de qualité afin de prévenir les risques pour la santé et l’environnement. |
| Applicabilité | - Si le projet rejette des effluents ou utilise des ressources en eau relevant du domaine public hydraulique, ce décret sera applicable en matière de suivi et de contrôle de leur qualité. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Se conformer aux normes de qualité fixées par la réglementation ; Réaliser ou faire réaliser des analyses de suivi périodiques ; Intégrer les résultats de suivi dans l’inventaire national de la qualité des eaux, via l’Agence de Bassin. |

Gestion des déchets solides

| Loi n°28-00 relative à la gestion des déchets solides (modifiée par la loi 23-12) |  |
| --- | --- |
| Résumé | - La loi 28-00, publiée au Bulletin officiel n°5480 du 7 décembre 2006, constitue le socle juridique de la gestion des déchets au Maroc. Elle établit les règles et principes fondamentaux pour une gestion rationnelle, moderne et respectueuse de l’environnement, en intégrant les notions de prévention, de pollueur-payeur et de planification territoriale. - La modification apportée par la loi 23-12 (art. 42) interdit l’importation des déchets dangereux, sauf dérogation accordée par l’Administration pour certaines zones industrielles d’exportation (loi 19-94). Plusieurs décrets d’application de cette loi ont été publiés : Décret n°2-07-253 du 14 Rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux ; Décret n° 2-09-139 du 25 Joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques ; Décret n°2-09-284 du 20 Hijja 1430 (8 décembre 2009) fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées ; Décret n°2 -09 -538 du 5 Rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités d’élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux ; Décret n°2-09-285 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les modalités d’élaboration du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés et la procédure d’organisation de l’enquête publique afférente à ce plan ; Le décret n°2-09-85 du 7 Chaoual 1432 (6 septembre 2011) relatif à la collecte, au transport et au traitement de certaines huiles usagées. Décret n° 2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les modalités d’élaboration du plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes et la procédure d’organisation de l’enquête publique afférente à ce plan. |
| Applicabilité | - Dans le cadre du projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara, cette loi est applicable pour la gestion : Des déchets de chantier (inertes, dangereux, assimilés aux ménagers) ; Des huiles usagées, solvants ou autres déchets techniques générés par l’exploitation ; Des installations de stockage et d’élimination des déchets. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage et ses contractants devront, le cas échéant : Mettre en place une gestion différenciée des déchets (ménagers, inertes, dangereux, médicaux le cas échéant) ; Assurer la collecte, le stockage temporaire, le transport et l’élimination dans des filières autorisées ; Éviter tout mélange entre déchets dangereux et non dangereux ; Respecter les plans directeurs (national, régional, provincial) de gestion des déchets ; Appliquer le principe pollueur-payeur et prévoir des mesures de prévention à la source. |

Qualité de l’air

| Loi n°13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air |  |
| --- | --- |
| Résumé | - La loi 13-03 établit le cadre juridique pour la prévention et la réduction des émissions polluantes dans l’air, susceptibles de nuire à la santé humaine, à la biodiversité, au climat, au patrimoine et à l’environnement en général. Décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l’air et les modalités de surveillance de l’air Décret n° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de rejet de polluants dans l’air émanant de sources fixes, et les modalités de leur contrôle Décret n° 2-18-74 du 14 Rejeb 1440 (21 mars 2019) relatif au système national d’inventaire des émissions des gaz à effet de serre. |
| Applicabilité | - Dans le cadre du projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara, cette loi est applicable pour : Les émissions atmosphériques des engins de chantier et véhicules ; Les poussières et particules générées lors des travaux de terrassement et de construction ; Les rejets potentiels liés aux équipements de chauffage, de climatisation ou d’incinération de déchets en phase d’exploitation. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage et ses prestataires devront, le cas échéant : Respecter les normes de qualité de l’air fixées par voie réglementaire; Mettre en place des mesures de prévention et de réduction des émissions (arrosage, filtres, techniques moins émissives) ; Appliquer les meilleures techniques disponibles en cas d’absence de normes spécifiques ; Coopérer avec les autorités compétentes en cas de mise en place de réseaux de surveillance de la qualité de l’air. |

Préservation des sols

| Dahir n°1-69-170 du 25 juillet 1969 sur la défense et la restauration des sols |  |
| --- | --- |
| Résumé | - Ce dahir établit les règles relatives à la protection, la restauration et l’utilisation durable des sols. Il : Réglemente les autorisations de travaux dans les périmètres classés pour la défense et la restauration des sols ; Encadre l’implantation de certains établissements considérés comme polluants ; Prévoit un ensemble d’interdictions pour limiter la dégradation des sols, en particulier dans les secteurs présentant une valeur écologique ou patrimoniale importante. |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires l’aéroport Marrakech Ménara pourrait être concerné si : Certaines emprises ou zones de chantier se situaient dans des périmètres classés au titre de la défense et de la restauration des sols ; Des activités générant des risques de pollution ou d’érosion affectaient des secteurs sensibles du patrimoine naturel environnant. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Obtenir les autorisations nécessaires pour toute intervention dans les périmètres protégés ; Éviter toute implantation d’ouvrages ou d’installations susceptibles de porter atteinte à la stabilité et à la qualité des sols ; Respecter les interdictions en vigueur dans les zones sensibles identifiées par l’administration ; Intégrer des mesures de prévention de l’érosion et de restauration des sols dégradés dans la planification des travaux. |

Biodiversité

| Loi n°22-07 relative aux aires protégées |  |
| --- | --- |
| Résumé | - Cette loi établit le cadre juridique de la création, de la gestion et de la protection des aires protégées au Maroc, dans l’objectif de préserver : La diversité biologique et les écosystèmes naturels ; Le patrimoine faunistique et floristique ; Les valeurs paysagères, scientifiques et culturelles. - Elle définit les catégories d’aires protégées : parcs nationaux, réserves biologiques, réserves de chasse, sites d’intérêt biologique et écologique (SIBE), zones humides RAMSAR, etc. - La création d’une aire protégée est prononcée par décret, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales. - Chaque aire protégée doit être dotée d’un plan d’aménagement et de gestion (PAG). - La loi prévoit également : L’instauration possible de zones tampons ; La participation des populations locales ; Des sanctions contre les infractions (destruction d’habitats, braconnage, pollution, etc.). |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara pourrait être concerné si : Ses emprises ou zones d’influence se situent à proximité d’une aire protégée (ex. SIBE, site RAMSAR, réserve de chasse) ; Des impacts directs ou indirects sur la biodiversité ou les habitats naturels sont identifiés. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Vérifier la présence éventuelle d’aires protégées ou de zones tampons dans l’aire d’influence du projet ; Consulter les autorités compétentes (ANEF, collectivités territoriales) en cas d’interactions avec une aire protégée ; Adapter les mesures de conception, de construction et d’exploitation pour éviter tout impact significatif sur ces espaces ; Respecter les restrictions d’usage et les prescriptions des plans d’aménagement et de gestion en vigueur. |
| Loi n°29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce |  |
| Résumé | - Cette loi vise à protéger la flore et la faune sauvages, à préserver la biodiversité et à encadrer le commerce des espèces menacées, en transposant notamment les engagements du Maroc au titre de la Convention CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction). - Elle prévoit : La classification des espèces protégées en annexes (interdiction ou encadrement strict de leur capture, détention, transport et commercialisation) ; Un système d’autorisation et de certificats pour l’importation, l’exportation, la réexportation ou l’introduction en provenance de la mer d’espèces protégées ; Des obligations de contrôle douanier et administratif ; Des sanctions pénales et administratives en cas d’infraction. |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara pourrait être concerné si : Des espèces protégées de faune ou de flore sont présentes sur le site ou dans sa zone d’influence (ex. oiseaux, reptiles, plantes endémiques) ; Des travaux impactent des habitats hébergeant des espèces inscrites sur les listes de protection nationales ou CITES ; Des flux commerciaux liés à l’aéroport impliquent des contrôles douaniers sur des espèces protégées. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Réaliser des inventaires écologiques pour identifier la présence d’espèces protégées ; Consulter l’administration compétente (ANEF) en cas de risque d’impact ou d’interaction avec ces espèces ; Mettre en œuvre des mesures de gestion et de compensation pour éviter la destruction d’espèces ou d’habitats protégés ; Respecter les procédures de contrôle prévues pour le commerce international des espèces (CITES). |

Urbanisme, foncier et organisation du territoire

| Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire |  |
| --- | --- |
| Résumé | - La loi encadre l’expropriation de biens privés pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire de terrains nécessaires aux travaux publics. Elle prévoit une procédure administrative (déclaration d’utilité publique, enquête publique, arrêté de cessibilité) et judiciaire (transfert de propriété, fixation et recours sur l’indemnité). Elle garantit une indemnisation préalable et équitable, limite l’occupation temporaire dans le temps et interdit toute expropriation abusive sans finalité réelle d’intérêt public. |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara peut être concerné si : Des terrains privés doivent être acquis pour l’extension des pistes, des aires ou des accès routiers ; Des occupations temporaires de terrains sont nécessaires pendant la phase de travaux (zones de chantier, emprises provisoires). |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Initier la procédure d’expropriation par déclaration d’utilité publique et arrêté de cessibilité, après enquête publique ; Garantir le paiement préalable et équitable des indemnités d’expropriation ou d’occupation temporaire, conformément à la valeur vénale réelle des biens concernés ; Respecter les délais légaux pour la réalisation effective du projet afin d’éviter toute nullité de la déclaration d’utilité publique ; Veiller à ne pas porter atteinte aux biens culturels ou agricoles protégés ; Assurer l’information et la concertation des propriétaires et usagers impactés. |
| Loi n°12-90 relative à l’urbanisme |  |
| Résumé | - Cette loi définit le cadre juridique de l’urbanisme au Maroc à travers : Les documents d’aménagement : SDAU, Plans d’Aménagement (PA), Plans de Zonage, arrêtés d’alignement, permis de construire ; Les règles de construction. - Elle s’applique aux communes urbaines, centres ruraux délimités, zones périphériques (15 km) et groupements d’urbanisme. - Elle prévoit également la protection des terres agricoles et forestières lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, avec obligation de cartographier et réglementer les zones agricoles et forestières. - Le décret d’application précise le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara peut être concerné par : La conformité aux documents d’urbanisme en vigueur (SDAU, PA) ; |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Vérifier la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme applicables ; Obtenir les autorisations nécessaires (permis de construire, arrêtés d’alignement) ; Respecter les servitudes et limitations prévues dans les SDAU et PA. |
| - Loi n°66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction (2016) |  |
| Résumé | - Cette loi complète la loi n°12-90 sur l’urbanisme et la loi n°25-90 sur les lotissements. Elle introduit de nouvelles infractions en matière d’urbanisme et de construction, crée des contrôleurs d’urbanisme habilités à constater les infractions et renforce les sanctions administratives et pénales contre les constructions irrégulières. |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara est concerné par cette loi en ce qui concerne la conformité des constructions (permis, alignement, respect des documents d’urbanisme) et les éventuelles infractions relevées lors des travaux. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra : veiller à la conformité des travaux avec les autorisations d’urbanisme délivrées ; collaborer avec les autorités de contrôle en cas d’inspection ; prévenir toute infraction passible de sanctions administratives ou pénales. |
| Loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements (1992) et son décret d’application |  |
| Résumé | - Cette loi définit le régime juridique des lotissements, des groupes d’habitations et des morcellements fonciers. Est considéré comme lotissement toute division d’une propriété foncière en plusieurs lots destinés à la construction (habitation, industrie, commerce, tourisme, artisanat), quelle que soit la superficie. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation administrative préalable. La loi encadre les obligations et droits du lotisseur, les actes de vente ou location, la réalisation des travaux par tranches, le règlement de copropriété, la publicité ainsi que les conditions de construction dans les lotissements. |
| Applicabilité | - Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara peut être concerné en cas de division, aménagement ou occupation de terrains voisins dans le cadre d’opérations d’urbanisation liées à l’aéroport (zones commerciales, industrielles ou résidentielles attenantes). |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : Obtenir une autorisation préalable de lotir auprès de l’autorité compétente ; Respecter les droits et obligations fixés pour les lotisseurs (aménagement, équipements, espaces communs) ; S’assurer que les actes juridiques (vente, location, partage) respectent les dispositions légales ; Intégrer les règlements de copropriété et de construction si des groupes d’habitations ou morcellements sont prévus. |
| Loi organique n°111-14 relative aux Régions |  |
| Résumé | - Cette loi définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils régionaux. Elle confère aux régions des compétences propres, partagées et transférées dans des domaines tels que l’aménagement du territoire, le développement économique, l’environnement, la formation et les infrastructures régionales. Elle instaure le Plan de Développement Régional (PDR) comme outil stratégique et consacre les principes de subsidiarité, de participation citoyenne et de renforcement des capacités régionales. |
| Applicabilité | - Le projet doit s’inscrire dans le PDR de la Région Marrakech Safi, en cohérence avec les priorités régionales en matière d’infrastructures, de développement territorial et d’environnement. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra : s’assurer de la compatibilité du projet avec les orientations stratégiques du PDR ; coopérer avec le Conseil régional dans la phase de planification et de suivi ; intégrer les mécanismes de concertation et participation prévus par la loi. |
| Loi organique n° 112-14 relative aux Préfectures et Provinces |  |
| Résumé | - Cette loi encadre l’action des conseils préfectoraux et provinciaux, situés entre les régions et les communes. Leur mission porte sur la cohésion territoriale, le désenclavement, la coordination intercommunale et l’amélioration des services sociaux de proximité. Le président du conseil préfectoral/provincial en est l’organe exécutif. |
| Applicabilité | - Le projet peut mobiliser la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul et la province de Chtouka Ait Baha pour les aspects de cohésion territoriale, de coordination intercommunale et d’appui aux infrastructures locales autour de l’aéroport. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra : associer les autorités provinciales aux concertations relatives aux impacts et retombées du projet ; prendre en compte les priorités provinciales en matière d’aménagement et de services sociaux. |
| Loi organique n°113-14 relative aux Communes |  |
| Résumé | - Cette loi renforce le rôle de la commune comme cellule de base de la démocratie locale. Elle attribue aux communes des compétences propres dans les domaines de l’urbanisme, des équipements, de l’environnement, du transport et des services publics locaux. Le président du conseil communal est l’organe exécutif et responsable de la police administrative. Des outils de planification comme le Plan d’Action Communal (PAC) sont institués, avec des mécanismes de démocratie participative (pétitions, commissions consultatives, accès à l’information). |
| Applicabilité | Le projet implique directement les communes de Temsia et Ouad Essafa, notamment pour les aspects liés à l’urbanisme, aux équipements, aux services publics locaux et aux impacts environnementaux. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra : coordonner avec le Conseil communal pour la délivrance des autorisations d’urbanisme et de voirie ; intégrer le projet dans le PAC, en lien avec les services publics locaux ; respecter les dispositions de concertation et d’information prévues par la loi. |

Patrimoine culturel et archéologique

| Loi 22-80 (dahir 1-80-341 du 25 décembre 1980) sur le patrimoine culturel et historique telle que modifiée et complétée en 2006 par la loi 19-05 (dahir 1-06-102 du 8 juin 2006) |  |
| --- | --- |
| Résumé | - Cette loi protège les biens culturels matériels et immatériels en instituant des procédures de classement et d’inscription, encadrant les fouilles archéologiques, et prévoyant des servitudes, indemnités et sanctions. Le ministère de la Culture est l’autorité compétente pour leur gestion et leur préservation. |
| Applicabilité | Le projet pourrait être concerné en cas de proximité de sites classés/inscrits ou de découvertes fortuites de vestiges lors des travaux, ainsi que par la prise en compte du patrimoine immatériel local. |
| Exigences de conformité | - Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant : consulter le ministère de la Culture avant toute intervention sur un bien protégé ; respecter les servitudes de protection autour des sites ; appliquer la procédure de chance find en cas de découvertes ; préserver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel concerné. |

Transport et code de route

| Loi 52-05 relative au code de la route, telle que modifiée et complétée par la Loi 116-14 |  |
| --- | --- |
| Résumé | - La loi 116-14 apporte plusieurs nouveautés au Code de la route. Elle supprime la rétention du permis de conduire en cas d’accident corporel, sauf en cas d’ivresse, de consommation de stupéfiants ou de délit de fuite. Elle introduit de nouvelles infractions au tableau de retrait de points. - La loi réduit également de quatre à deux ans le délai nécessaire pour passer du permis de catégorie «B» aux permis poids lourd «D» et «C». Elle instaure enfin des sanctions relatives aux cyclomoteurs, désormais soumis à un titre de propriété et à un numéro d’ordre. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara sera concerné par cette loi à travers la circulation des véhicules et engins de chantier, le transport de matériaux, ainsi que les déplacements du personnel. Le respect du Code de la route est essentiel pour prévenir les accidents et garantir la sécurité des travailleurs et des riverains. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : veiller à ce que tous les conducteurs (camions, engins, véhicules de service) soient titulaires d’un permis en règle ; assurer la sensibilisation des chauffeurs sur les obligations du Code de la route, notamment l’interdiction de l’usage du téléphone au volant et l’obligation du port de la ceinture ; contrôler le respect des limitations de vitesse et des consignes de circulation aux abords du chantier ; coopérer avec les autorités compétentes en cas de contrôle ou d’accident ; intégrer des mesures spécifiques de gestion de la circulation dans le Plan Hygiène, Santé et Sécurité (HSS) |
| Loi 16-99 sur les transports, et son décret d’application |  |
| Résumé | Cette loi établit un cadre législatif pour le développement harmonieux du transport routier au Maroc. Elle vise à intégrer ce secteur dans un système global de transport tenant compte de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et des échanges internationaux. La loi introduit progressivement des dispositions renforçant le professionnalisme et la concurrence loyale, notamment : adoption de normes qualitatives pour l’exercice de la profession de transporteur routier de marchandises puis de voyageurs ; ouverture du marché du transport des marchandises à la concurrence, avec libéralisation des tarifs ; intégration des camions de 3,5 à 8 tonnes dans l’activité réglementée ; suppression du monopole d’affrètement de l’ONT, qui se voit confier des missions d’encadrement et de développement du secteur ; création de nouvelles professions pour renforcer les capacités du secteur. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara mobilisera du transport routier (matériaux, équipements, personnel). Cette loi s’applique aux activités de transport de marchandises et de voyageurs liées au chantier et à l’exploitation, dans la mesure où elles doivent respecter les règles de concurrence loyale, de professionnalisme et de conformité réglementaire. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : recourir à des transporteurs routiers agréés et conformes aux normes légales ; veiller à ce que les véhicules utilisés soient en règle et adaptés au transport de marchandises ou de personnel ; s’assurer que les prestataires de transport respectent les obligations liées à la concurrence loyale et aux règles de sécurité ; collaborer avec les autorités pour garantir la régularité des opérations de transport ; intégrer la gestion logistique du transport routier dans la planification du chantier, en cohérence avec la réglementation nationale. |

| Loi n°30-05 relative au transport routier des marchandises dangereuses |  |
| --- | --- |
| Résumé | Cette loi établit les règles applicables au transport routier des matières dangereuses, en conformité avec les normes internationales. Elle prévoit : l’obtention d’autorisations spécifiques ; l’utilisation de dispositifs de signalisation appropriés ; une formation obligatoire des conducteurs ; l’élaboration de plans d’intervention d’urgence. Son objectif est de réduire les risques pour la santé, la sécurité publique et l’environnement. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara pourrait impliquer le transport de marchandises dangereuses (carburants, huiles, produits chimiques, peintures, solvants) pendant la phase de construction et d’exploitation. Cette loi s’applique donc aux transporteurs et prestataires intervenant sur le projet. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront, le cas échéant : recourir uniquement à des transporteurs agréés et disposant des autorisations nécessaires ; s’assurer que les véhicules de transport respectent les normes de signalisation et d’équipement ; vérifier que les conducteurs sont formés et certifiés pour le transport de matières dangereuses ; intégrer des procédures d’urgence et un plan d’intervention en cas d’accident lors du transport de produits dangereux. |

Santé et sécurité au travail

| Loi n°65-99 relative au Code du Travail et son décret d’application |  |
| --- | --- |
| Résumé | - Promulgué par le Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 et publié au BO n°5210 du 6 mai 2004, le Code du Travail s’aligne sur la Constitution et les conventions internationales de l’OIT et des Nations Unies. Il encadre les relations de travail, fixe les droits et devoirs des employeurs et salariés, et définit les règles en matière de contrats, salaires, conditions de travail, hygiène et sécurité. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara implique le recours à de la main-d’œuvre salariée durant la construction et l’exploitation. Le Code du Travail s’applique pour encadrer les conditions de travail, la sécurité et les droits sociaux. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : respecter les dispositions du Code du Travail en matière de contrats, rémunération et droits sociaux ; appliquer les règles de santé, hygiène et sécurité au travail ; coopérer avec l’Inspection du travail en cas de contrôle ; se conformer aux décrets d’application, notamment sur la durée du travail, congés et conditions de rupture. |
| Loi n°18-12 modifiant et complétant la loi n°06-03 relative à la réparation des accidents de travail |  |
| Résumé | Cette loi reforme le régime des accidents de travail, en imposant une couverture obligatoire par assurance, une procédure de conciliation préalable et un délai strict de 30 jours pour l’indemnisation par l’assureur. Elle fixe les obligations d’information et de déclaration de l’accident par la victime et par l’employeur. |
| Applicabilité | Les travaux du projet présentent des risques d’accidents pour les ouvriers et employés. Cette loi s’applique à tout employeur assujetti au régime de la sécurité sociale. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : souscrire une assurance couvrant les accidents de travail ; déclarer tout accident dans les délais légaux ; respecter la procédure de conciliation avec les assureurs ; garantir à la victime et ses ayants droit l’accès aux indemnités et remboursements. |
| Loi n°76-15 du 22 février 2018 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme |  |
| Résumé | Cette loi confère au Conseil National des Droits de l’Homme des attributions de protection et de promotion des droits humains. Elle crée plusieurs mécanismes nationaux : prévention contre la torture, recours en cas de violation des droits de l’enfant, protection des droits des personnes en situation de handicap. |
| Applicabilité | Le projet peut avoir des implications sociales et humaines (conditions de travail, droits des communautés, non-discrimination). La loi constitue un cadre de référence garantissant que le projet respecte les droits fondamentaux. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : respecter les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement ; assurer la protection des droits des travailleurs et des populations locales ; coopérer avec les institutions nationales en cas de recours ou de plainte. |
| Décret n°2-04-469 du 29 décembre 2004 relatif au délai de préavis pour la rupture d’un CDI |  |
| Résumé | Pris en application de l’article 43 du Code du Travail, ce décret fixe les délais de préavis en cas de rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée : de 1 à 3 mois pour les cadres selon l’ancienneté, et de 8 jours à 2 mois pour les employés et ouvriers. Il abroge les anciens textes de 1951 et 1975. |
| Applicabilité | Le décret concerne directement les relations de travail entre l’EPC/maître d’ouvrage et les employés mobilisés pour le projet. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : appliquer les délais de préavis légaux en cas de rupture de contrat de travail ; garantir l’information des salariés sur leurs droits ; s’assurer que toute rupture de contrat respecte la procédure fixée par le Code du Travail. |
| Loi n° 16-12 relative aux dispositifs de santé au travail |  |
| Résumé | Promulguée par le Dahir n°1-13-59 du 17 juin 2013 (BO n°6170 du 18 juillet 2013), cette loi renforce le cadre juridique de la santé et sécurité au travail. Elle établit un système national de veille sanitaire dans les milieux professionnels, impose la surveillance médicale des travailleurs, la prévention des maladies professionnelles, la déclaration des accidents et maladies liés au travail, et prévoit la création d’unités de médecine du travail avec visites médicales périodiques. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara mobilisera un nombre important de travailleurs pendant la construction et l’exploitation, exposés à divers risques professionnels. Cette loi s’applique donc pour encadrer la santé et la sécurité de la main-d’œuvre. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : organiser la surveillance médicale régulière des travailleurs ; mettre en place un dispositif de prévention des maladies et risques professionnels ; déclarer les accidents et maladies liés au travail auprès des organismes compétents ; collaborer avec les unités de médecine du travail et les services de sécurité sociale ; assurer la coordination entre employeurs, services de santé et institutions pour garantir la protection sanitaire des employés. |
| Décret n°2-70-510 du 8 octobre 1970 relatif aux mesures prophylactiques sur les chantiers |  |
| Résumé | Ce décret impose aux employeurs de mettre en œuvre des mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers de construction et de travaux publics. Il prévoit notamment l’assainissement des locaux, la gestion des eaux usées, la mise à disposition d’installations d’hygiène (latrines, points d’eau potable), des actions de sensibilisation et d’éducation sanitaire, ainsi que la désinfection des lieux en cas de risques de contagion. |
| Applicabilité | Le chantier de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara est directement concerné par ce décret, compte tenu du nombre d’ouvriers mobilisés et de la durée du projet. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : mettre en place des installations d’hygiène et d’assainissement adaptées ; organiser des actions de sensibilisation sanitaire pour les travailleurs ; assurer un entretien régulier et une désinfection en cas de risques de contagion ; garantir un environnement de travail sain et conforme aux exigences légales. |
| Arrêté du 23 novembre 1950 relatif aux médicaments et matériels médicaux sur chantier |  |
| Résumé | Cet arrêté impose aux employeurs de fournir une trousse de premiers secours adaptée sur les chantiers employant au moins 100 ouvriers en permanence, ou situés à plus de 10 km d’un centre médical. Il fixe la liste minimale des médicaments et matériels à prévoir (pansements, antiseptiques, compresses, instruments médicaux, etc.), afin de garantir une prise en charge immédiate des urgences. |
| Applicabilité | Le chantier de l’aéroport, mobilisant un effectif important et éloigné d’infrastructures médicales immédiates, est susceptible d’entrer dans le champ d’application de cet arrêté. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage et l’EPC devront : prévoir et maintenir des trousses de premiers secours complètes et conformes à la réglementation ; veiller à la disponibilité des médicaments et matériels prescrits ; organiser une réponse rapide en cas d’accident ou de malaise, en attendant l’intervention des services médicaux. |

Autres textes réglementaires

| Loi N°47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement, et ses décrets d’application |  |
| --- | --- |
| Résumé | Promulguée pour renforcer la gouvernance territoriale de l’investissement, cette loi confère aux CRI trois missions principales : - Guichet unique : assistance administrative, accompagnement des investisseurs et PME/TPE, gestion dématérialisée des dossiers et délivrance d’actes administratifs. - Impulsion économique régionale : veille économique, identification et promotion des opportunités d’investissement, contribution au développement de zones industrielles et d’activités économiques. - Conciliation : règlement à l’amiable des différends entre investisseurs et administrations. La loi crée les CRUI présidées par le wali de région, chargées de statuer sur les dossiers d’investissement et de superviser leur suivi. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara relève du ressort territorial du CRI Marrakech Safi. Les procédures administratives, autorisations, et suivi des investissements liés au projet sont instruites via ce dispositif. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage devra : déposer les dossiers d’investissement et demandes d’autorisations auprès du CRI, notamment la décision d’acceptabilité environnementale ; collaborer avec le CRUI pour l’instruction et le suivi des autorisations ; se conformer aux délais et procédures dématérialisées fixées par le CRI ; utiliser les plateformes électroniques pour le suivi administratif et la cartographie foncière ; recourir à la conciliation auprès du CRI en cas de différend avec les administrations. |
| Loi 48-15 relative à la régulation du secteur d'électricité |  |
| Résumé | Publiée au Bulletin Officiel n°6472 du 9 juin 2016, cette loi crée l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE), établissement public autonome chargé d’assurer le bon fonctionnement du marché de l’électricité. L’ANRE régule l’accès au réseau de transport, approuve le code du réseau, valide les programmes d’investissements du gestionnaire du réseau, fixe les règles et tarifs d’interconnexion, et contrôle la qualité du service. Elle dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, ainsi que d’un comité de règlement des différends entre opérateurs et utilisateurs. |
| Applicabilité | Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara impliquera des raccordements au réseau électrique national et une consommation importante d’électricité. À ce titre, les dispositions relatives à l’accès au réseau et au respect des règles fixées par l’ANRE s’appliquent. |
| Exigences de conformité | Le maître d’ouvrage devra : respecter les conditions d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité fixées par l’ANRE ; se conformer aux règles et tarifs validés par l’Autorité ; coopérer en cas de contrôle ou d’audit réalisé par les agents assermentés de l’ANRE ; régler, le cas échéant, tout différend relatif au raccordement ou à l’utilisation du réseau via le comité compétent de l’ANRE. |

Cadre institutionnel

Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménara mobilise un large éventail d’institutions nationales, régionales et locales, chacune disposant de compétences spécifiques en matière de gestion environnementale et sociale. Le tableau ci-après présente ces acteurs institutionnels, leurs principaux rôles et responsabilités ainsi que leur contribution directe ou indirecte à la bonne conduite du projet. Cette cartographie permet de clarifier les missions de chaque institution et de mettre en évidence les mécanismes de coordination nécessaires pour assurer le respect du cadre réglementaire et la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux.

Tableau 14 : Acteurs institutionnels et leur contribution à la gestion environnementale et sociale du projet

| Institution / Organe | Rôle et responsabilités principales | Contribution au projet |
| --- | --- | --- |
| Centre Régional d’Investissement (CRI) et CRUI | Instance régionale de coordination et de pilotage des projets d’investissement, regroupant toutes les administrations compétentes | Validation de l’EIES et délivrance des autorisations nécessaires au projet, coordination interinstitutionnelle |
| Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable | Coordination nationale en matière d’environnement, élaboration du cadre juridique, surveillance et contrôle. | Supervision générale de l’EIES, élaboration et suivi du cadre réglementaire environnemental |
| Ministère de l’Équipement et de l’Eau | Politique des transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime), sécurité routière, gestion du domaine public hydraulique, littoral et carrières | Appui à la conception et au contrôle des infrastructures aéroportuaires, gestion des ressources hydriques et du littoral |
| Ministère de l’Intérieur / DGCL | Tutelle des collectivités locales, planification communale, gestion eau potable, assainissement, déchets solides, protection des ressources naturelles | Suivi des projets communaux liés à l’aéroport, appui à la gestion des services locaux (eau, assainissement, déchets) |
| Ministère de l’Agriculture, Pêche Maritime, Développement Rural et Eaux & Forêts | Gestion de l’irrigation, aménagement agricole, assistance technique rurale, approvisionnement en eau brute et potable | Gestion des ressources en eau |
| Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole | Aménagement des terres irriguées, bours et parcours | Contribution à la gestion durable des sols |
| Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) | Conservation et développement des ressources forestières, lutte contre la désertification, gestion cynégétique et piscicole, coordination des conventions internationales | Suivi des impacts sur la biodiversité, mise en œuvre de mesures de compensation et de conservation |
| Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat et Politique de la Ville | Cohérence de l’action publique, planification territoriale, analyses stratégiques de développement durable | Contribution à l’intégration territoriale et urbanistique du projet |
| Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire | Développement d’un tourisme durable, gestion des zones touristiques, sensibilisation écologique | Contribution à l’intégration du projet dans une dynamique de tourisme durable et responsable |
| Ministère de la Santé et de la Protection Sociale | Politique de santé publique, contrôle de la qualité de l’eau, prévention des maladies, gestion des déchets liés à la santé | Suivi sanitaire des populations et des travailleurs, contrôle de la qualité des eaux et gestion des risques sanitaires |
| Conseil National de l’Environnement | Élaboration et exécution de la politique nationale environnementale, prévention des pollutions, amélioration du cadre de vie | Instance de concertation et de validation des grandes orientations environnementales |
| Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat | Définition de la politique nationale de l’eau, stratégie climat, validation des plans directeurs hydriques | Contribution à la sécurisation de l’approvisionnement en eau et à la résilience climatique du projet |

Exigences des principaux bailleurs de fonds

Introduction

Depuis le début des années 90, la majorité des organismes de financement se sont dotés d’une procédure et de directives d’évaluation environnementale, qui conditionnent le financement des projets de développement. Le but visé par une telle procédure est d’améliorer la sélection, la conception et la mise en œuvre des projets, afin de minimiser les impacts environnementaux négatifs et pour permettre une meilleure intégration des projets dans leur environnement.

A cet effet, les bailleurs de fonds déterminent le type d’évaluation requis pour chaque catégorie de projet et le promoteur (ou l’emprunteur) est responsable de la préparation du rapport d’évaluation environnementale. Les résultats attendus de la procédure sont des recommandations sures :

- La faisabilité environnementale du projet ;

- Les changements dans la conception du projet ;

- Les mesures d’atténuation des impacts environnementaux, et

- La gestion environnementale durant la mise en œuvre et l’exploitation du projet.

Les directives d’évaluation environnementale des bailleurs de fonds ne s’appliquent pas seulement sur des projets spécifiques, mais également sur des plans et programmes et sur des secteurs ou des régions, telles que pratiquées par la Banque mondiale à travers le ‘’sectoral and regional environmental assessment’’ (étude environnementale sectorielle et régionale). Un exemple de cette approche se retrouve dans la politique environnementale de la Banque africaine de développement qui affirme ceci : « L’approche de la Banque Africaine de Développement envers la gestion environnementale et le développement durable est basée sur l’utilisation de procédures d’évaluation des impacts environnementaux des programmes et projets financés par la Banque. Ces procédures permettront d’intégrer des mesures de protection de l’environnement dans les projets. Les considérations environnementales deviendront partie intégrale des accords de financement et des appels d’offres ».

Banque Africaine de Développement

Consciente de l’importance de considérer les principes de développement durable lors du financement et la réalisation de projets de développement et d’infrastructures, la BAD adoptait en 1990 une politique environnementale qui a été révisée en 2004. Depuis cette date, elle a procédé à une restructuration majeure (fin 1996 - début 1997) pour mettre en place « Environment and Sustainable Development Unit », avec comme mission d’être l’interlocuteur privilégié de la Banque en matière d’environnement, de développement social et institutionnel, de coopération avec les organisations non gouvernementales.

Afin de remplir pleinement cette mission et d’aider les professionnels de la Banque dans l’analyse des projets, des directives ont été élaborées définissant trois catégories de projets pour lesquels une évaluation environnementale peut être réalisée et précisant les éléments de contenu de l’évaluation environnementale. Ainsi, la Banque s’assure que les impacts environnementaux de certaines catégories de projets sont pris en compte et que les recommandations et mesures correctives sont mises en place pour minimiser les répercussions environnementales des projets.

Cette approche est d’ailleurs similaire à l’approche de la Banque mondiale en ce qui a trait à la classification des projets devant faire l’objet d’une étude d’impact ou d’une analyse environnementale.

Les projets de catégorie 1’ doivent faire l’objet d’une étude d’impact complète compte tenu de la nature et de l’ampleur des impacts anticipés susceptibles de modifier les composantes environnementales et les ressources naturelles. Les projets de catégorie 2 sont également soumis à une procédure d’analyse, mais qui consiste simplement en une évaluation sommaire des répercussions anticipées et l’identification de mesures correctives du projet dans le milieu. Les projets de catégorie 3 n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale en raison de leurs caractéristiques.

Au vu de la nature des travaux, de la localisation des impacts (principalement site-spécifiques), de leur caractère gérable et de la disponibilité de mesures d'atténuation éprouvées, le projet d'extension du parking avions de l’aéroport Marrakech Ménara est justifié en tant que Projet de Catégorie 2. Cette classification implique la nécessité de réaliser une évaluation environnementale et sociale appropriée (telle qu'une Étude d'Impact Environnemental et Social - EIES, ou une évaluation ciblée) et de développer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) détaillé pour identifier, prévenir, minimiser et compenser les impacts négatifs potentiels.

Pour renforcer ses différentes politiques, la BAD a développé un système de sauvegarde intégré (SSI) (en 2013 et actualisé en 2023) afin de mettre à jour les politiques de sauvegardes existantes et de les consolider en un ensemble de sauvegardes opérationnelles (SO), appuyées par des procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) et des lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES) révisées.

La durabilité environnementale et sociale est la pierre angulaire de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté en Afrique. La stratégie à long terme (2013- 2022) de la BAD mettait l’accent sur la nécessité d’aider les États dans leurs efforts visant à réaliser une croissance inclusive et à assurer la transition vers l’économie verte. En outre, la BAD s’est engagée à assurer la viabilité sociale et environnementale des projets qu’elle appuie. Le SSI est conçu pour promouvoir la durabilité des résultats des projets par la protection de l’environnement et des personnes contre les éventuels impacts négatifs des projets.

La Banque a adopté une série de dix sauvegardes opérationnelles en 2023 :

SO 1 : Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux

L’objectif de cette sauvegarde opérationnelle (SO)primordiale et de celles qui la complètent est d’intégrer dans les opérations de la Banque les considérations environnementales et sociales, et notamment celles liées à la vulnérabilité au changement climatique, et de contribuer ainsi au développement durable du continent.

SO 2: Conditions d’emploi et de travail

La SO2 reconnaît l’importance de la création d’emplois et de la production de revenus pour la réduction de la pauvreté et de la croissance économique inclusive. Les emprunteurs peuvent promouvoir de bonnes relations entre les travailleurs et les employeurs et renforcer les avantages d’un projet en traitant les travailleurs concernés de façon juste et en leur fournissant des conditions de travail sûres et saines. Le respect des droits des travailleurs est l’une des clés de voûte du développement d’une main-d’œuvre forte et productive. La présente SO s’appuie sur la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme dans les entreprises.

SO 3 : Utilisation efficiente des ressources et prévention et gestion de la pollution

Cette SO définit les exigences en matière d’utilisation efficiente des ressources, de prévention et de gestion de la pollution durant tout le cycle de vie des projets conformément aux bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) en usage dans le secteur.

SO 4 : Santé, sûreté et sécurité communautaires

La SO4 vise les risques et les impacts sur la santé, la sûreté et la sécurité des communautés affectées par les projets ainsi que la responsabilité correspondante de l’emprunteur d’éviter ou de réduire de tels risques et impacts, avec un accent particulier sur les personnes qui, à cause de leurs conditions particulières, peuvent y être vulnérables.

SO 5: Acquisition de terres, restrictions à l’accès et à l’utilisation des terres, et réinstallation involontaire

La SO5 reconnaît que l’acquisition de terres dans le cadre de projets et les restrictions à l’accès ou à l’utilisation des terres et la perte de biens/actifs peuvent avoir des impacts défavorables sur les communautés et les personnes. L’acquisition de terres dans le cadre de projets ou les restrictions à l’accès et à l’utilisation des terres peut entraîner le déplacement physique des personnes (relocalisation, perte de terrains résidentiels ou perte d’habitat), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès aux actifs, donnant lieu à la perte de sources de revenu ou d’autres moyens de subsistance, ou les deux. Le terme « réinstallation involontaire » renvoie à ces impacts. La réinstallation est jugée involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit, ou une véritable opportunité, libre de coercition ou d’intimidation, de refuser l’expropriation de leurs terres ou des restrictions à l’accès ou à l’utilisation des terres entraînant la perte d’actifs ou le déplacement.

SO 6 : Conservation des habitats et de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes

Cette sauvegarde opérationnelle (SO) décrit les exigences auxquelles l’emprunteur doit se conformer pour :

- Identifier et mettre en œuvre les opportunités permettant de conserver et d’utiliser durablement la biodiversité et les habitats naturels ;

- Observer, mettre en œuvre et satisfaire aux conditions de conservation et de gestion durable des services écosystémiques prioritaires.

SO 7 : Groupes vulnérables

La BAD considère les droits économiques et sociaux comme faisant partie intégrante des droits de l’Homme, et respecte les principes et valeurs des droits de l’homme tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Par le biais des exigences de la présente SO, la Banque encourage les emprunteurs à respecter les normes, les standards et les meilleures pratiques internationales en matière de droits de l’homme et à refléter dans les opérations de la Banque, les engagements nationaux pris, entre autres, au titre des Actes internationaux sur les droits de l’homme et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

SO 8 : Patrimoine culturel

Les objectifs de la SO8 sont les suivants :

- Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du projet et soutenir sa préservation.

- Traiter le patrimoine culturel comme un aspect intégral du développement durable.

- Promouvoir une consultation significative avec les parties prenantes concernant le patrimoine culturel comme moyen d’identifier et de traiter les risques et les impacts liés au patrimoine culturel.

- Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation du patrimoine culturel avec les parties prenantes affectées.

SO 9 : Patrimoine culturel

La SO9 reconnaît que des marchés financiers et de capitaux nationaux solides et l’accès au financement sont importants pour le développement économique, la croissance et la réduction de la pauvreté. La Banque s’engage à soutenir le développement durable du secteur financier et à renforcer le rôle des marchés financiers et de capitaux nationaux. La présente SO traite des exigences environnementales et sociales associées au financement intermédiaire par le biais d’institutions financières et non financières.

SO 10 : Engagement des parties prenantes et diffusion de l’information

Dans sa quête pour atteindre son objectif principal d’aider les pays africains à atteindre le développement économique et le progrès social, la Banque reconnaît que le droit à une participation effective à la prise de décision est essentiel pour le développement de sociétés inclusives et justes.

Conformité du projet au des Sauvegardes Opérationnelles

Le tableau ci-dessous présente la conformité des Sauvegardes Opérationnelles de la BAD au présent projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’Aéroport Marrakech Ménara.

Tableau 15: Conformité des SO au projet

| Sauvegarde Opérationnelle | État de conformité | Description de la SO | Évaluation de la conformité |
| --- | --- | --- | --- |
| Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux | Conforme | Cette sauvegarde fondamentale régit le processus de catégorisation environnementale et sociale des projets, ainsi que les exigences liées à l’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. | Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux L’étude d’impact environnemental et social (EIES), élaborée conformément aux exigences de la BAD, met en évidence l’importance d’une gestion intégrée des risques et impacts E&S sur l’ensemble du cycle de vie du projet (construction, exploitation et démantèlement). L’analyse porte sur les impacts majeurs, propose des mesures d’atténuation appropriées et prend en compte les impacts cumulatifs d’autres aménagements connexes La justification de la zone d’influence est détaillée et intègre les ouvrages annexes ainsi que les aires potentiellement affectées. Processus d’identification des risques et impacts Le processus d’identification s’appuie sur des méthodes rigoureuses permettant de détecter, analyser, mesurer et évaluer, de manière qualitative et quantitative lorsque cela est possible, les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) Le PGES, dérivé des résultats de l’EIES, regroupe l’ensemble des mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi, ainsi que les responsabilités institutionnelles et les mécanismes de rapport, assurant ainsi la gestion efficace des risques et impacts environnementaux et sociaux tout au long du cycle de vie du projet. Il est assorti d’un budget et d’un calendrier précis pour la mise en œuvre des actions. Plan de Participation des parties prenantes Un Plan de participation des parties prenantes détaillé définit les relations, responsabilités et modalités de concertation avec les parties prenantes, y compris les communautés locales, tout au long du cycle de vie du projet. Mécanisme de gestion des doléances (MGD) L’EIES décrit un MGD conforme aux standards de la BAD, garantissant une prise en charge transparente, rapide et efficace des griefs exprimés par les populations affectées ou autres parties concernées. |
| Sauvegarde opérationnelle 2 : Conditions d’emplois et de travail | Conforme | Cette sauvegarde précise les exigences relatives à la protection des travailleurs, à leurs conditions de travail et à leur sécurité, tout en assurant la protection des communautés contre les risques induits par le projet. | Gestion des conditions de travail et santé-sécurité L’EIES identifie les risques en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs et les communautés avoisinantes. Des mesures sont mises en place pour prévenir les accidents, minimiser les risques liés aux transports, aux substances dangereuses et aux maladies, et gérer efficacement les situations d’urgence. Mécanisme de gestion des doléances (MGD) Un MGD opérationnel, incluant les six étapes suivantes, est établi : Information et sensibilisation des parties prenantes sur le processus de doléances ; Réception, enregistrement et validation des doléances ; Analyse et traitement des doléances ; Médiation ou recours à des tiers, si nécessaire ; Communication des décisions et clôture des dossiers ; Suivi et retour d’information aux plaignants. Le recrutement local est également favorisé, conformément aux exigences de la BAD. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 3 : Utilisation efficiente des ressources et prévention et gestion de la pollution | Conforme | Cette sauvegarde traite de la prévention et du contrôle de la pollution, évaluation des effets du changement climatique, de la gestion des déchets et des substances dangereuses, ainsi que de l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles, en cohérence avec les normes internationales et régionales. | Gestion de la pollution et des ressources L’EIES décrit les mesures visant à minimiser la pollution, réduire les émissions de gaz à effet de serre et gérer les déchets solides et dangereux selon les meilleures pratiques reconnues. Utilisation efficiente de l’eau et de l’énergie Des mesures sont prévues pour optimiser la consommation d’eau et d’énergie, limitant ainsi les impacts sur les ressources locales et les communautés avoisinantes. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 4 : Santé, sûreté et sécurité communautaires |  | L’applicabilité de la SO 4 est établie au cours de l’évaluation environnementale et sociale décrite à la SO1. Elle traite les exigences nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des communautés | L’EIES évalue les risques et les impacts du projet sur la santé et la sécurité des communautés affectées au cours du cycle de vie du projet, y compris celles qui, du fait de leurs conditions particulières, peuvent y être vulnérables. L’étude élabore et met en œuvre un plan de gestion de la santé et de la sécurité, qui : i) identifie les risques et les impacts et propose des mesures d’atténuation conformément à la hiérarchie de l’atténuation ; ii) examine les exigences en matière de prévention des urgences, de préparation aux situations d’urgence et de riposte d’urgence, d’une part, et de planification de la prévention et du confinement des maladies, d’autre part. Un canevas du plan de préparation et de réponse aux urgences est élaboré tant que plan de gestion sectoriel. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’accès et à l’utilisation des terres, et réinstallation involontaire | Conforme | Cette sauvegarde encadre les conditions d’acquisition de terres, le déplacement involontaire des populations et leur indemnisation, conformément à la politique de la BAD sur la réinstallation involontaire. Elle vise à limiter les impacts sociaux négatifs et à garantir que les personnes affectées bénéficient de conditions de vie égales ou meilleures après leur réinstallation. | Le projet d’extension de la piste de l’aéroport Marrakech Ménara, nécessitant une expropriation, selon le plan parcellaire donné en annexes. En conformité avec les exigences de la SO5, les travaux et les nouvelles installations se situent à l'intérieur de la clôture aéroportuaire. Le projet n'implique pas la création de nouvelles restrictions d'accès ou d'utilisation sur des terres ou des ressources naturelles extérieures à l'aéroport qui pourraient affecter les moyens de subsistance des communautés locales ou de groupes spécifiques. Aucun déplacement économique, tel que défini et déclenché par les mécanismes de la SO5, n'est prévu. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 6 : Conservation des habitats et de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes | Conforme | Cette sauvegarde a pour objectif de préserver la diversité biologique et d’encourager une utilisation durable des ressources naturelles, en ligne avec les engagements politiques de la BAD et les exigences opérationnelles sectorielles. | Analyse de la biodiversité et des services écosystémiques L’EIES comprend une évaluation approfondie des impacts du projet sur la biodiversité locale, en identifiant les espèces et habitats sensibles. Des mesures d’atténuation spécifiques sont proposées pour prévenir ou réduire les impacts négatifs. Identification des habitats et services écosystémiques Les habitats critiques sont catégorisés selon leur vulnérabilité et remplaçabilité, et la valeur que leur attribuent les parties prenantes est intégrée dans l’analyse. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 7 : Groupes vulnérables | Conforme | Cette SO vise à garantir que les projets de la Banque renforcent les possibilités pour les groupes vulnérables de participer au développement et d'en bénéficier, tout en évitant ou en atténuant les impacts négatifs. Elle reconnaît les droits spécifiques et les besoins des groupes vulnérables, y compris les minorités rurales très vulnérables (MRTV), et promeut une approche sensible au genre et inclusive. | La SO n°7 est pertinente dans le cadre du projet. En effet, certaines catégories de population présentent des vulnérabilités sociales, économiques ou sanitaires susceptibles d’accentuer les impacts du projet. Il s’agit notamment des populations riveraines à faibles revenus, des femmes et jeunes filles exposées à des risques de marginalisation ou de violences basées sur le genre, ainsi que des personnes âgées ou en situation de handicap affectées par les changements d’accessibilité. L’EIES doit donc veiller à l'identification précoce des groupes vulnérables et des MRTV potentiellement affectés ; l'analyse des risques et impacts spécifiques (y compris socio-économiques, culturels, de genre) ; la mise en œuvre de mesures d'atténuation différenciées pour éviter les impacts disproportionnés ; l'assurance d'un partage équitable des bénéfices du projet ; la conduite de consultations culturellement appropriées, sécurisées et inclusives ; et la mise en place de mécanismes de suivi adaptés, sont préconisés au niveau de l’étude. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 8 : Patrimoine culturel | Conforme | Cette SO vise à protéger le patrimoine culturel (matériel et immatériel) contre les impacts négatifs des activités du projet et à soutenir sa préservation. Elle promeut la consultation significative des parties prenantes et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation commerciale du patrimoine culture | L’EIES identifie et l'évalue les risques et impacts potentiels sur le patrimoine culturel matériel (archéologique, bâti, etc.) et immatériel ; et contient l'application de la hiérarchie d'atténuation (éviter, minimiser, restaurer, compenser) ; la mise en place et le respect d'une procédure de découverte fortuite ; la consultation des communautés affectées, des experts et des autorités compétentes ; le respect des protections légales nationales et internationales ; et l'établissement d'accords équitables en cas d'utilisation commerciale du patrimoine culturel. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 9 : Intermédiaires financiers | NA | Cette SO s'applique lorsque le financement de la Banque est acheminé via des Intermédiaires Financiers (IF). Elle exige que l'IF développe et maintienne un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) pour identifier, évaluer, gérer et suivre les risques et impacts E&S de ses sous-projets et de son portefeuille, de manière proportionnée aux risques. | RAS |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 10 : Engagement des parties prenantes et diffusion de l’information | Conforme | Cette SO établit l'importance d'une collaboration ouverte et transparente entre l'emprunteur et les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet. Elle vise à assurer une participation effective, inclusive et sécurisée, en particulier des groupes affectés et vulnérables, pour améliorer la durabilité et les résultats du projet. | L'identification et l'analyse précoces et continues des parties prenantes ; l'élaboration et la mise en œuvre d'un Plan d'Engagement des Parties Prenantes adapté ; la diffusion opportune d'informations pertinentes, accessibles et compréhensibles ; la conduite de consultations significatives, bidirectionnelles et culturellement appropriées, sans intimidation ni représailles ; l'établissement et le maintien d'un mécanisme de gestion des plaintes accessible et efficace ; la documentation et le reporting des activités d'engagement ; et l'allocation de ressources adéquates. |

Ecart entre les SO de la BAD et le cadre légal et réglementaire national, et mesures de remédiation

Le tableau ci-dessous présente l’écart entre les SO de la BAD et le cadre légal et réglementaire national, et mesures de remédiation pour le présent projet :

Tableau 16:  Cadre légal et réglementaire national, écart avec les SO de la BAD et mesures de remédiation

| SO de la BAD | Applicabilité au Projet | Cadre légal marocain | Écarts | Mesures du Projet pour remédier aux écarts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 1 : Évaluation environnementale et sociale | Oui | La loi n° 12-03 sur l’étude d’impact sur l’environnement et ses deux décrets d’application régissent toujours la procédure d’évaluation et de gestion environnementale et sociale, en attendant l’entrée en vigueur de la loi 49-17 qui l’abroge. | - La loi 12-03 limite l’étude d’impact environnemental aux projets listés dans son annexe, excluant certains projets présentant des risques et impacts E&S significatifs. - Couvre de façon partielle les aspects sociaux, ne traite pas des impacts cumulatifs et n’exige pas l’examen des alternatives (y compris l’option « pas de projet »). - Les obligations de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation environnementale ne sont pas détaillées (responsabilités, moyens, ressources). - Le cadre marocain reconnaît le droit à l’information et à la participation (constitution, loi-cadre 99-12, loi 31-13), mais sans processus structuré de mobilisation des parties prenantes conforme aux exigences de la SO 1. - La consultation publique se limite aux enquêtes publiques (EIE) et administratives (expropriation). - Absence de mesures claires pour la prise en compte des populations vulnérables. - Pas de mécanismes spécifiques pour l’adaptation du projet aux nouveaux risques identifiés durant son cycle de vie. - Pas de dispositions relatives à la gestion des sous-traitants et des entrepreneurs. | Le projet appliquera les exigences de la SO 1 de la BAD en réalisant des EIES et PGES couvrant l’ensemble des impacts environnementaux et sociaux, - Les PGES comprendront les responsabilités, ressources et mécanismes de suivi et d’évaluation nécessaires. - La mobilisation des parties prenantes se fera sur tout le cycle de vie du projet à travers un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) conforme aux exigences de la SO 1. - Le projet s’adaptera à tout changement majeur, intégrera des mécanismes de gestion des sous-traitants et prendra en compte les populations vulnérables dans le processus de consultation. |
| Sauvegarde opérationnelle 2 : Conditions d’emplois et de travail | Oui | Le Code du Travail s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux des sous-traitants et fournisseurs. Les statuts particuliers (fonctionnaires) garantissent au moins les droits prévus dans le Code du Travail. Principales dispositions : - Information des travailleurs sur leur emploi et relation de travail. - Établissement d’une carte de travail et d’un bulletin de paye. - Prévention et protection de la santé et sécurité au travail. - Non-discrimination, interdiction du harcèlement et du travail forcé. - Protection des groupes vulnérables (femmes, personnes handicapées, enfants). - Droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement. | - Le Code du Travail ne prévoit pas de protections spécifiques pour les travailleurs migrants - L’absence d’un mécanisme formel de gestion des plaintes des travailleurs au sens de la SO 2. - Pas d’exigences spécifiques en matière de sécurité routière ou de gestion des risques liés aux flux de main-d’œuvre pour les communautés hôtes. - Pas d’exigences pour s’assurer que les sous-traitants appliquent les mêmes standards en matière de conditions de travail et de santé-sécurité. | Le projet appliquera les exigences de la SO 2 de la BAD, incluant un mécanisme de recours pour les travailleurs et des procédures de gestion des conditions de travail respectant les standards internationaux. - Un Plan d’Hygiène et de Sécurité (PHS) sera mis en œuvre sur l’ensemble du projet et inclura les sous-traitants. - Les conditions de travail pour les travailleurs migrants seront alignées sur les exigences de la SO 2. - Le projet mettra en place des mesures spécifiques pour gérer les risques liés aux flux de main-d’œuvre et garantir la sécurité routière. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 3 : Utilisation efficiente des ressources et prévention et gestion de la pollution | Oui | Le cadre réglementaire national couvre les principaux risques traités par la SO 3 de la BAD : gestion des pesticides, produits chimiques et substances dangereuses, gestion des déchets, utilisation rationnelle des ressources, prévention et gestion de la pollution. Textes clés : - Loi-cadre 99-12 - Loi 11-03 - Loi 13-03 - Décret 2.18.74 (GES) - Loi 47-09 (efficacité énergétique) - Loi 36-15 (eaux) - Loi 42-95 (pesticides) - Loi 28-00 (déchets) | - La réglementation marocaine n’impose pas systématiquement l’évaluation des émissions de polluants atmosphériques pour chaque projet. - La coordination de l’inventaire des GES relève de plusieurs autorités sans obligation claire pour les promoteurs de projets individuels de réaliser des bilans GES. - Pas d’exigence spécifique en matière d’évaluation et de gestion des risques liés aux flux de matières dangereuses ou à l’utilisation efficiente des ressources à l’échelle projet, conformément à la SO 3. | Le projet intégrera les exigences de la SO 3 en matière d’évaluation des émissions atmosphériques et de gestion des GES dans les EIES/PGES. - Des plans spécifiques de gestion des déchets, substances dangereuses et ressources seront élaborés pour garantir l’utilisation efficiente des ressources et la prévention de la pollution. - Le projet respectera les meilleures pratiques internationales en matière de gestion environnementale. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 4 : Santé, sûreté et sécurité communautaires | Oui | Le cadre légal marocain en matière de santé, sûreté et sécurité communautaires repose sur : • Loi n° 65-99 relative au Code du travail : articles 281-344 (santé et sécurité au travail). • Décret n° 2-12-349 fixant les conditions de passation des marchés publics, incluant les clauses de sécurité et de santé sur les chantiers publics. • Décret n° 2-04-682 relatif à la santé et la sécurité sur les chantiers de BTP. • Loi n° 28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination. • Loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (prévention des risques sanitaires). • Loi n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins. | Le cadre marocain : -Ne couvre pas explicitement la sécurité communautaire (risques pour les populations avoisinantes). -Ne prévoit pas de procédures spécifiques pour la gestion des risques communautaires liés aux projets d’infrastructure. -Ne définit pas clairement la responsabilité des promoteurs envers les communautés pour les impacts sanitaires indirects (trafic, bruit, pollution, etc.). -Ne prévoit pas de mécanismes d’information, de consultation et de suivi communautaire en matière de santé et sécurité. | Le projet d’extension de l’aéroport Marrakech Ménara mettra en œuvre un Plan de gestion de la santé, sécurité et sûreté communautaires conforme à la SO4 de la BAD, comprenant : -Un Plan de gestion de la santé et sécurité au travail (OHS Plan) et un Plan de santé et sécurité communautaire (CHSP) intégrés au PGES. -Des mesures préventives contre les accidents, nuisances sonores, émissions atmosphériques, circulation d’engins et risques liés aux chantiers. -Des campagnes de sensibilisation pour les travailleurs et les riverains. -Un dispositif d’urgence (ERP) incluant les communautés proches. -Une coordination avec les autorités locales et la protection civile pour la gestion des situations d’urgence. -Un suivi régulier et un rapportage trimestriel au bailleur (BAD). |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’accès et à l’utilisation des terres, et réinstallation involontaire | Oui | Le cadre légal marocain (la constitution, article 35, la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire et le décret n° n° 2-82-382 pris pour son application) : - Protègent le droit de propriété et prévoient le principe et la procédure d’indemnisation des personnes qui perdent des biens ou des actifs du fait d’un projet d’utilité publique La loi 7-81 et son décret d’application prévoient l’inventaire des biens affectés sous forme d’enquête parcellaire | Le cadre légal marocain : - N’exige pas l’élaboration d’instruments de réinstallation (planification de la réinstallation, budget, suivi-évaluation, etc.) - Ne reconnaît et indemnise que les droits formels établis légalement - Evalue les biens perdus à leur valeur vénale, mais n’évalue pas les déplacements économiques - N’interdit pas les évictions forcées - Ne prévoit pas de mesures spécifiques en faveur des personnes vulnérables Limite l’information et la consultation des PAPs à la diffusion des actes de la procédure d’expropriation (journaux et affichage dans les locaux de la commune) et à l’enquête administrative | Le projet d’extension de la piste de l’aéroport Marrakech Ménara, nécessitant une expropriation, selon le plan parcellaire donné en annexes. En conformité avec les exigences de la SO5, les travaux et les nouvelles installations se situent à l'intérieur de la clôture aéroportuaire. Le projet n'implique pas la création de nouvelles restrictions d'accès ou d'utilisation sur des terres ou des ressources naturelles extérieures à l'aéroport qui pourraient affecter les moyens de subsistance des communautés locales ou de groupes spécifiques. Aucun déplacement économique, tel que défini et déclenché par les mécanismes de la SO5, n'est prévu. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 6 : Conservation des habitats et de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes | Oui | La gestion de la biodiversité et des ressources naturelles est régie par : - La Loi 12-03 sur les EIE - La loi 11-03 sur la conservation de l’environnement - La loi n° 22-07 relative aux aires protégées | La réglementation nationale ne couvre pas les aspects relatifs à la gestion des espèces envahissantes et au contrôle des fournisseurs sur les risques connus de conversion ou de dégradation importante d’habitats naturels ou critiques liés à un produit à base de ressources naturelles qui doit être acheté dans le cadre du projet ne sont pas couverts par la règlementation nationale | La nature des risques et impacts relatifs à la biodiversité telles qu’identifiés à ce stade ne nécessitent pas l’élaboration d’un Plan de gestion de la biodiversité L’EIES évaluera minutieusement les impacts sur les habitats dans la zone d’impact du Projet et le PGES définira les mesures de leur gestion conformément à la SO6. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 7 : Groupes vulnérables | Oui | Les droits et les intérêts des personnes vulnérables sont protégés par la Constitution du Maroc. Constitution du Maroc Titre II : Droits et libertés fondamentaux (pages 19 à 40). | N/A | N/A |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 8 : Patrimoine culturel | Oui | La loi 22-80 complétée par la loi 19-05 régit le patrimoine historique et culturel en cas de découverte. La loi 49-17 sur l'EIE inclut l'évaluation des impacts sur le patrimoine culturel. La protection du patrimoine archéologique est régie par plusieurs lois, qui définissent les mesures de protection, de conservation, et de gestion des biens culturels, y compris les sites archéologiques. La loi établit aussi les procédures et les obligations liées aux fouilles archéologiques préventives avant la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement du territoire. Elle vise à préserver les découvertes archéologiques potentielles lors de projets de développement. Le ministère de la Culture est engagé avec l’UNESCO et d’autres institutions internationale spécialisées en la matière dans des projets de restauration et conservation des monuments historiques et dispose des compétences techniques pour assurer la gestion des risques liés à la préservation du patrimoine culturel matériel lié à la mise en œuvre des projets. | Il n'existe pas de réglementation spécifique pour promouvoir une répartition équitable des bénéfices issus de l'utilisation du patrimoine culturel. | Le dossier inclut le document sur l’évaluation d’impact sur le patrimoine archéologique, et les mesures d'atténuation associées qui seront mises en œuvre. Le projet de développement de l’aéroport Al Massira se trouve dans une zone urbanisée escompte de tout patrimoine culturel. |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 9 : Intermédiaires financiers | NA | Les sous projets assujettis à la loi 12-03 sont soumis à l’EIE. La Bank Al Maghreb a publié : - La directive relative au dispositif de gestion des risques financiers lié au changement climatique et à l’environnement ; - La recommandation relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédits | A la différence des exigences de la NES9, la loi nationale n’exige pas la conduite d’EIE de la part des institutions financières. Certaines institutions financières (certaines banques commerciales et l’Initiative nationale pour le Développement humain/ INDH) qui financent ou garantissent des crédits ont des expériences de coopération), technique et financière avec les bailleurs de fonds internationaux qui exigent la mise en place d’un SGES. Ces expériences restent généralement limitées aux financements par les bailleurs de fonds internationaux et ne sont pas généralisées sur tout le portefeuille de projets. | RAS |
| Sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale 10 : Engagement des parties prenantes et diffusion de l’information | Oui | La Constitution de 2011 du Royaume du Maroc fournit un cadre pour la démocratie participative. Elle reconnaît le rôle des organisations de la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, et elle exige que le gouvernement crée des opportunités pour le dialogue et une participation significative. Également, la Constitution consacre les principes d’équité et de non-discrimination, l’égalité femme-homme et l’inclusion des personnes à besoins spécifiques. La loi instaure l’enquête publique et la consultation publique comme moyens de divulgation des informations/impacts du projet au grand publique. Par ailleurs, la loi stipule que les collectivités locales doivent garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les citoyens ont le droit d'accéder à l'information concernant les activités communales. Les réunions du conseil communal sont généralement publiques, et les citoyens ont le droit de s'exprimer et de faire des suggestions. La loi prévoit l'organisation de consultations publiques sur des questions d'intérêt local. La loi encourage la participation des femmes dans les organes décisionnels locaux et prévoit des mesures pour favoriser leur représentation équitable. | Les décrets d’application de la loi qui instaure l’enquête publique et la consultation publique ne sont pas encore publiés. Toutes les parties prenantes ne sont pas toujours correctement identifiées dès le début d’un projet, ce qui peut entraîner des omissions importantes. La participation des parties peut être limitée à des consultations formelles sans véritable engagement ou prise en compte de leurs avis dans les décisions finales. L’enquête publique n’est pas systématiquement exigée pour tous les projets. Les informations sur les projets souvent communiquées tardivement et pas toujours diffusées de manière transparente et accessible. Les canaux de communication utilisés ne sont pas toujours adaptés pour atteindre toutes les parties impliquées | Par rapport à la SO 10, les écarts peuvent être considérés minimes pour les projets à risque E&S faible à modéré. Quelques ajustements sont requis pour les projets à risque élevé à très élevé. - Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) conformément aux exigences de la SO 10 (ce plan devra être divulgué le plus tôt possible pendant la phase de préparation d’un projet). - Apporter des amendements aux réglementations actuelles concernant l'évaluation environnementale pour y inclure l’analyse sommaire des parties prenantes et l’organisation d’une consultation publique inclusive pour informer et recueillir les avis des parties prenantes. - Conformément aux exigences de la SO 10, tous les moyens disponibles devront être utilisés pour diffuser les informations sur le projet pour permettre aux parties prenantes de comprendre les risques et les effets potentiels et organiser des consultations approfondies au fur et à mesure de l’avancement du projet. |

Conventions internationales

Conventions environnementales

S’agissant de l’apport du Maroc à la protection de l‘environnement au niveau international, il faut souligner que ce dernier affiche une ferme volonté politique de coopération en vue de protéger et gérer l’environnement et participe activement à l‘œuvre de codification du droit international de l‘environnement.

En ce qui concerne l’arsenal conventionnel environnemental liant le Maroc à l’international, la Direction de la Réglementation et du Contrôle du Ministère de l‘Environnement a recensé environ quatre-vingts conventions signées, dont soixante et une sont signées et ratifiées et onze sont seulement signées.

Tableau 17 : Conventions internationales environnementales ratifiées par le Maroc et leur applicabilité au projet

| Convention internationale | Domaine couvert | Pertinence pour le projet |
| --- | --- | --- |
| Convention de Ramsar sur les zones humides – ratifiée le 20 octobre 1980 | Biodiversité – zones humides et avifaune | Pertinente pour la protection des oiseaux migrateurs utilisant les zones humides de la région Marrakech Safi, pouvant interagir avec les couloirs aériens. |
| Convention du patrimoine mondial (UNESCO) – ratifiée le 28 octobre 1975 | Patrimoine culturel et naturel | Applicabilité si des sites culturels ou naturels classés se trouvent dans la zone d’influence du projet. |
| Convention de Londres sur l’immersion des déchets – ratifiée le 16 février 1976 | Pollution marine – immersion des déchets | Pertinente : la nécessité de gérer les déchets solides/liquides conformément aux bonnes pratiques et éviter toute élimination non réglementée. |
| Convention CITES sur le commerce des espèces menacées – ratifiée le 14 janvier 1976 | Biodiversité – commerce des espèces | Pertinente pour prévenir toute atteinte aux espèces protégées éventuellement présentes dans la zone d’étude. |
| Convention de Bonn (espèces migratrices) – ratifiée le 1er mai 1993 | Biodiversité – faune migratrice | Pertinente en lien avec les flux d’avifaune migratrice dans la région Marrakech Safi. |
| Convention de Vienne sur la couche d’ozone – ratifiée le 21 août 1992 + Protocole de Montréal (ratifié le 21 août 1992) | Pollution atmosphérique – substances appauvrissant la couche d’ozone | Applicabilité via la gestion des fluides frigorigènes et systèmes de climatisation de l’aéroport. |
| Convention de Bâle sur les déchets dangereux – ratifiée le 17 décembre 1995 | Déchets dangereux et transferts | Pertinente pour la gestion des huiles usées, solvants, batteries et autres produits dangereux générés par le chantier et l’exploitation. |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) – ratifiée le 28 décembre 1995 + Accord de Paris (ratifié le 21 septembre 2016) | Climat – atténuation et adaptation | Applicabilité pour l’évaluation et la réduction des émissions de GES du projet, ainsi que l’intégration de mesures d’adaptation climatique. |
| Convention sur la diversité biologique (CDB) – ratifiée le 21 janvier 1995 | Biodiversité – conservation des écosystèmes | Pertinente pour limiter la perte d’habitats et protéger les espèces locales. |
| Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel – ratifiée le 17 avril 2001 | Biodiversité – flore, faune, habitats | Pertinente en raison de la présence d’espèces protégées et d’habitats sensibles dans la région du projet. |

Conventions sociales

En matière sociale, le Maroc a ratifié un ensemble de conventions internationales du travail (OIT), parmi lesquelles on peut citer :

Tableau 18 : Principales conventions internationales sociales (OIT) ratifiées par le Maroc et leur applicabilité au projet

| Convention internationale | Domaine couvert | Applicabilité au projet |
| --- | --- | --- |
| C29 – Convention sur le travail forcé, 1930 – ratifiée le 16 décembre 1957 | Interdiction du travail forcé | Pertinente pour garantir que tous les travailleurs du chantier et de l’exploitation soient employés librement et légalement. |
| C87 – Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 – ratifiée le 20 mai 1957 | Droits syndicaux et liberté d’association | Applicabilité pour assurer la liberté d’association des travailleurs impliqués dans le projet. |
| C98 – Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 – ratifiée le 13 mai 1957 | Droit à la négociation collective | Pertinente pour encadrer les relations de travail et prévenir les conflits sociaux. |
| C100 – Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 – ratifiée le 24 avril 1979 | Égalité salariale entre hommes et femmes | Applicabilité pour éviter toute discrimination salariale lors du recrutement et de l’exploitation. |
| C105 – Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 – ratifiée le 17 juin 1966 | Abolition des formes résiduelles de travail forcé | Applicabilité directe pour le respect des droits fondamentaux du travail. |
| C111 – Convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958 – ratifiée le 13 mai 1963 | Lutte contre la discrimination au travail | Pertinente pour garantir l’égalité d’accès à l’emploi, notamment pour les femmes et groupes vulnérables. |
| C138 – Convention sur l’âge minimum, 1973 – ratifiée le 6 janvier 2000 | Interdiction du travail des enfants | Applicabilité essentielle : interdiction d’employer des mineurs dans le chantier ou l’exploitation. |
| C182 – Convention sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, 1999 – ratifiée le 26 janvier 2001 | Protection des enfants contre l’exploitation | Pertinente pour exclure toute forme d’exploitation infantile dans les activités liées au projet. |

Le Maroc a aussi mis en place un ensemble d’actions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Maroc a signé, le vendredi 4 novembre 2016, l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 à l’occasion de la COP21 de Paris, et entre officiellement en vigueur à 3 jours de la COP22 de Marrakech.

L'Accord prévoit, pour l’ensemble des pays de la planète, de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et si possible de viser à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C.

L'Accord de Paris conclu en décembre 2015 comporte :

- Un texte de portée universelle sur le changement climatique et les actions à mener ;

- La mise au point de l'agenda des solutions, c'est-à-dire d'un recueil de solutions, d'initiatives et d'engagements, déterminé en lien avec tous les acteurs de la société civile (entreprises, collectivités locales et ONG) pour s'inscrire dans une stratégie de limitation du réchauffement climatique à 2° C d'ici la fin du siècle ;

- La mise en place du volet financier qui doit permettre le financement de la transition vers des économies nationales plus sobres en carbone : il s'agit de répondre à l'engagement formulé à Copenhague d'une mobilisation par les pays développés de 100 milliards de dollars publics et privés d'ici 2020 (10 milliards ont déjà été capitalisés dans le Fonds vert à l'initiative des pays développés).

Le Maroc, en restant fermement attaché à l’Accord de Paris, est déterminé à poursuivre les objectifs d’atténuation et d’adaptation au climat en fonction de ses circonstances nationales et de ses capacités.

Normes nationales environnementales et sociales

La gestion des produits chimiques dangereux sur le chantier et durant l’exploitation du projet doit répondre aux exigences de la réglementation nationale, appuyée par certaines normes marocaines (NM). Ces normes apportent un cadre de bonnes pratiques en matière d’identification, d’étiquetage et de prévention des risques, sans pour autant constituer des indicateurs directs de suivi du PGES.

Tableau 19 : Applicabilité des normes marocaines (NM) au projet

| Norme | Objectif | Applicabilité au projet |
| --- | --- | --- |
| NM 03.02.100-199 | Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses | Identification et signalisation des produits chimiques (carburants, solvants, peintures) utilisés sur le chantier |
| NM 03.02.101-1997 | Préparations chimiques dangereuses – classification, emballage et étiquetage | Gestion et étiquetage des mélanges (produits de nettoyage, détergents) |
| NM 03.02.102-1997 | Détermination du point éclair des préparations liquides inflammables | Prévention incendie liée au stockage et à la manipulation de liquides inflammables |
| NM ISO 11014-1-1997 | Contenu et plan type des fiches de données de sécurité (FDS) | Exiger des FDS auprès des fournisseurs et informer les travailleurs |
| NM 21.9.011-1997 | Protection contre l’incendie – signaux de sécurité | Signalisation normalisée sur le chantier et dans les installations |
| NM 21.9.012-1997 | Symboles graphiques pour plans de protection incendie | Plans de sécurité incendie conformes aux standards nationaux |
| NM 21.9.013-1997 à NM 21.9.026-1999 | Règles d’installation pour robinets d’incendie armés (RIA), extincteurs et installations fixes | Dimensionnement et installation des équipements de lutte contre l’incendie |
| NM 21.9.043-1999 | Extincteurs automatiques fixes individuels (feux classe B) | Protection spécifique contre les feux de liquides inflammables |
| NM ISO 11602-1&2-2006 | Extincteurs portatifs et sur roues – choix et installation | Définition des types et emplacements d’extincteurs sur chantier et dans les bâtiments |

Normes internationales environnementales et sociales

Normes régissant la Pollution Sonore

En l’absence de réglementation marocaine régissant la pollution sonore, on s’appuie sur la réglementation internationale fixant les normes de pollution sonore.

La réglementation fixe, pour les installations classées, des niveaux sonores limites admissibles par le voisinage et un niveau maximal d’émergence du bruit des installations par rapport au bruit ambiant.

Pour les valeurs admissibles d’émergence, les émissions sonores d’une installation classée ne doivent pas engendrer dans les Zones à Emergence Réglementée (ZER), une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant :

Tableau 20: Valeurs admissibles du bruit

| Niveau de bruit ambiant dans les ZER (incluant le bruit de l’établissement) | Emergence admissible E dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Période 7h – 22 h sauf dimanches et jours fériés | Période 22h – 7h + dimanches et jours fériés |
| >35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| > 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

Source : Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas des installations situées dans un immeuble d’habitation, si l’installation est située dans un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux admissibles de bruit à retenir à l’intérieur des locaux voisins habités ou occupés par des tiers ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :

Tableau 21: Niveaux admissibles de bruit à retenir à l’intérieur des locaux

| Type de locaux | Jour | Période intermédiaire | Nuit |
| --- | --- | --- | --- |
| Locaux d’habitation, de soins, de repos, d’enseignement | 35 dB(A) | 30 dB(A) | 30 dB(A) |
| Locaux à activité de type tertiaire | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Locaux industriels non bruyants | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |

Source : Arrêté du 20/08/85 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

Dans le cas d’une installation située à l’extérieur d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux limites de bruit sont déterminés en fonction de la nature de l’urbanisation, à partir d’une valeur de base égale à 45 dB(A), à laquelle on ajoutera des corrections pour tenir compte du type de zone (hôpital, résidentielle, urbaine, etc.) et de la période horaire.

Normes et Standards relatives à la Qualité de l’Air

Les normes de la qualité de l’air telles que définies par le décret n°2-09-286 sont reportées dans le Tableau suivant.

La référence internationale de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fixe des lignes directrices avec pour objectif de réduire les conséquences des polluants atmosphériques sur la santé.

Tableau 22: Normes marocaines de qualité de l’air

| Polluants | Nature de seuil | Valeur limite |
| --- | --- | --- |
| Dioxyde de soufre (SO2) µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé | 125 centile 99,2 des moyennes journalières |
|  | Valeur limite pour la protection des écosystèmes | 20 moyennes annuelles |
| Dioxyde d’azote (NO2) µg/m3 | Valeurs limites pour la protection de la santé | 200 centile de 98 des moyennes horaires 50 moyenne annuelle |
|  | Valeurs limites pour la protection de la végétation | 30 moyennes annuelles |
| Monoxyde carbone (CO) mg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé | 10 le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8h |
| Matières en Suspension µg/m3 | Valeurs limites pour la protection de la santé | 50 centiles 90,4 des moyennes journalières; MP10 |
| Plomb (Pb) µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé | 1 moyenne annuelle |
| Cadmium (Cd) mg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé | 5 moyennes annuelles |
| L’ozone (O3) µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé | 110 moyennes sur une plage de 8h |
|  | Valeurs limites pour la protection de la végétation | 65 moyennes journalières ne devant pas être dépassée plus de 3 jours consécutifs |
| Benzène (C6H6) µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé | 10 moyennes annuelles |

Tableau 23: Lignes directrices OMS pour les valeurs limites de polluants atmosphériques

| Polluants | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2,5 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normes de l’OMS | 20 : moyenne journalière | 40 : moyenne journalière | 20 : moyenne annuelle | 20 : moyenne annuelle |
|  | 500 : moyenne sur 10 minutes | 200 : moyenne horaire | 50 : moyenne journalière | 25 : moyenne journalière |

La moyenne annuelle pour le SO2 n’a pas été modifiée en 2005. Nous prenons donc comme valeur de référence la valeur de 2000, c'est-à-dire 50 µg/m3.

La Banque Mondiale applique les standards de l’OMS. Les standards OMS viennent d’être revus en 2005, ce qui a entraîné les révisions suivantes :

Une baisse de la limite pour l’exposition au SO2 sur 24 heures de 125 µg/m3 à 20 µg/m3, se fondant sur les effets sur la santé du SO2 même à faible concentration ;

La définition de valeurs guides pour les PM, avec l’objectif d’arriver à la plus faible concentration afin de réduire le plus possible les effets sanitaires en fonction des limitations locales, des moyens disponibles et des priorités de la santé publique ; et

La valeur de 200 µg/m3 de NO2 pour l’exposition sur de courtes durées se réfère au fait que le NO2 est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des voies respiratoires au-delà de ce seuil.

Normes et Standards relatives à la Qualité de l’Eau

Les valeurs limites d'émission et les normes de qualité environnementale de l'Union Européenne sont établies dans le cadre de directives spécifiques. La Directive 2008/105/CE établit les normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau.

Le décret n°2-97-787, relatif aux normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de pollution des eaux, qui applique la loi 36-15 sur l'eau, définit la fixation des normes de qualité de l'eau et les responsabilités de l'inventaire du degré de pollution des eaux. Les normes de qualité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Équipement et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement n°1275-01 du 10 Chaâbane 1423 (17 octobre 2002), définissant la grille de qualité des eaux de surface.

Les critères d'appréciation de la qualité des eaux superficielles au niveau national marocain fixent 5 classes de différentes qualités de l’eau. Le Tableau suivant présente la grille simplifiée de qualité des eaux de surface.

Tableau 24: Grille simplifiée de qualité des eaux de surface

| Paramètre | Unité | Qualité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Excellente | Bonne | Moyenne | Mauvaise | Très mauvaise |
| O2 dissous | mg/l | >7 | 7-5 | 5-3 | 3-1 | <1 |
| DBO5 | mg O2/l | < 3 | 3-5 | 5-10 | 10-25 | >25 |
| DCO | mg O2/l | < 30 | 30-35 | 35-40 | 40-80 | >80 |
| Ammonium (NH4) | NH4 mg/l | ≤ 0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-2 | 2-8 | >8 |
| Phosphore total | Mg P/l | ≤ 0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-3 | >3 |
| Coliformes fécaux | /100 ml | ≤ 20 | 20-2000 | 2000-20 000 | >20 000 | - |

Normes et Standards relatifs à l’Hygiène et la Sécurité du travail

Le décret de l’arrêté du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle n°93-08 du 12 mai 2008 a été adopté sur la base de l’article 292 du code du travail pour fixer les mesures d’application générales et particulières relatives aux principes contenus dans les articles 281 à 291 du code du travail.

Cet arrêté abroge à compter de la date de sa publication au bulletin officiel « toutes les dispositions qui en sont contradictoires notamment l’arrêté du 15 novembre 1952 déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est exercée une profession commerciale, industrielle ou libérale ».

La structure de cet arrêté est marquée par l’existence de 41 articles répartis en sept chapitres portant respectivement sur :

- Chapitre I : Aménagement de locaux techniques ;

- Chapitre II : Préservation de l’hygiène et de la sécurité des salariés dans les locaux du travail ;

- Chapitre III : Ambiance des locaux du travail ; aération, chauffage, éclairage des locaux du travail et la prévention contre les risques dus au bruit ;

- Chapitre IV : Les locaux réservés aux repas et les locaux réservés à l’hébergement des salariés ;

- Chapitre V : Prévention contre les incendies ;

- Chapitre VI : Prévention des accidents du travail ;

- Chapitre VII : Disposition diverses.

Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (EHS) de la Banque Mondiale

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) sont des documents de références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant une branche d’activité particulière. Lorsqu’un ou plusieurs États membres participent à un projet du Groupe de la Banque mondiale, les Directives EHS doivent être suivies conformément aux politiques et normes de ces pays.

Les Directives EHS indiquent les mesures et les niveaux de performances qui sont généralement considérés réalisables dans de nouvelles installations avec les technologies existantes à un coût raisonnable. L’application des Directives EHS dans des installations existantes peut nécessiter la définition d’objectifs spécifiques et l’établissement d'un calendrier adapté pour atteindre ces objectifs.

Analyse des alternatives

Conformément aux exigences de la Sauvegarde Opérationnelle n°1 (SO1) de la BAD, de la Norme de Performance 1 (PS1) de la SFI, l’analyse des alternatives vise à comparer plusieurs options réalisables permettant de répondre aux besoins du projet, tout en minimisant les impacts environnementaux et sociaux.

Elle examine :

- Les alternatives d’aménagement (avec ou sans projet) susceptibles d’atteindre les objectifs de développement de l’aéroport ;

- La faisabilité technique, économique et environnementale de chaque option ;

- La capacité des solutions retenues à atténuer les impacts identifiés, et

- Les implications sociales, institutionnelles et économiques associées.

Alternative Sans Projet

Cette alternative consiste à ne pas entreprendre les travaux de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires prévus pour l’aéroport Marrakech Ménara. L’aéroport continuerait de fonctionner avec ses infrastructures actuelles, incluant :

- Les terminaux passagers existants ;

- Les parkings véhicules et avions ;

Cette option évite les impacts environnementaux directs liés à la phase de construction :

- Absence de production de poussières, de bruit des engins, de génération de déchets, de consommation de ressources (eau, énergie, matériaux), et de perturbations temporaires du trafic et des écosystèmes locaux.

Elle évite également toute imperméabilisation supplémentaire des sols.

Cependant, le maintien du statu quo engendrerait :

- Une saturation rapide des installations face à la croissance prévue du trafic aérien ;

- Une dégradation progressive du niveau de service pour les passagers (congestion, files d’attente, retards) ;

- Une perte d’attractivité économique et touristique pour la région Marrakech – Safi, en contradiction avec le Programme de Développement Régional ;

- et une inefficience environnementale persistante (infrastructures anciennes, gestion des déchets et des eaux usées limitée).

En l’absence du projet, l’aéroport ne pourrait pas jouer pleinement son rôle de levier de développement régional, ni répondre aux standards internationaux de sûreté et d’efficacité énergétique.

Le potentiel de création d’emplois directs et indirects (chantier, maintenance, services) serait également perdu.

Cette alternative est écologiquement favorable à court terme, mais socialement et économiquement non viable à moyen et long terme. Elle ne répond pas aux besoins de modernisation ni aux engagements du Maroc en matière de développement durable du secteur aérien.

Alternative Avec Projet (option retenue)

L’alternative avec projet correspond à la mise en œuvre du programme d’extension et de réaménagement de l’aéroport de Marrakech Ménara, dont certaines composantes, notamment la réalisation du parking avions, des voies de circulation aéronautiques, du balisage lumineux, de l’éclairage des aires de stationnement et des équipements de sûreté et de mobilité interne, sont financées par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Cette alternative vise à répondre à la croissance rapide du trafic aérien de l’aéroport, à renforcer sa capacité opérationnelle, et à améliorer son niveau de service conformément aux standards internationaux.

Le projet permettra de porter la capacité d’accueil globale de la plateforme à 16 millions de passagers par an, tout en garantissant la sécurité, la fluidité et la résilience des opérations au sol. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation des infrastructures aéroportuaires pilotée par l’ONDA.

Les principales composantes de cette alternative comprennent :

- L’extension du parking avions, avec la création de nouvelles voies de circulation dédiées aux aéronefs ;

- La mise en œuvre du balisage lumineux et de l’éclairage à haute efficacité énergétique par mâts de grande hauteur, permettant d’assurer des opérations sécurisées de jour comme de nuit ;

- L’intégration d’équipements de sûreté modernes, incluant les systèmes EDS (Explosive Detection System), les portiques de détection, les machines RX double vues, les ETD et les scanners corporels ;

- L’installation d’équipements de mobilité interne, tels que des ascenseurs, escalators, trottoirs roulants et couloirs rapides, destinés à fluidifier la circulation des passagers et à améliorer leur confort ;

- Enfin, la modernisation du terminal passagers et la restructuration de certaines zones techniques (fret, catering, maintenance, tour de contrôle), prévues dans le programme global de l’ONDA mais hors périmètre de la présente EIES.

Cette alternative générera inévitablement des impacts temporaires durant la phase de construction, notamment liés aux émissions de poussières, au bruit des engins, à la production de déchets de chantier, à la circulation des véhicules lourds et à la consommation ponctuelle de ressources (eau, carburant, électricité).

Toutefois, ces effets seront strictement limités dans le temps et dans l’espace, et feront l’objet de mesures d’atténuation spécifiques définies dans le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), permettant de les réduire à des niveaux acceptables.

En phase d’exploitation, l’augmentation du trafic aérien et des opérations au sol entraînera une hausse contrôlée des émissions atmosphériques et sonores, mais celle-ci sera compensée par l’intégration de technologies plus performantes et durables : éclairage LED à faible consommation, optimisation énergétique des bâtiments, gestion rationnelle de l’eau et traitement amélioré des eaux usées.

Sur le plan socio-économique, cette alternative offre des retombées positives significatives.

Elle soutient le développement du secteur touristique, et des affaires, tout en renforçant l’attractivité économique de Marrakech et de toute la région de Marrakech – Safi.

Le projet générera des emplois directs et indirects tout au long de sa mise en œuvre, avec une priorité donnée à l’embauche de la main-d’œuvre locale, contribuant ainsi à la dynamique de développement régional et à la réduction du chômage dans la préfecture de Marrakech.

En somme, bien que cette alternative présente des impacts environnementaux temporaires, ceux-ci demeurent maîtrisables et atténuables grâce aux mesures prévues.

Elle permet de répondre efficacement aux besoins de modernisation et d’expansion de la plateforme tout en respectant les principes de durabilité, de conformité réglementaire et d’inclusion sociale.

Le projet financé par la BAD constitue donc l’option la plus cohérente pour assurer la sécurité, la compétitivité et la durabilité à long terme de l’aéroport de Marrakech.

Alternative de site

Le projet d’extension du parking avions et des voies de circulation de l’aéroport de Marrakech Ménara s’inscrit dans l’emprise existante de la plateforme aéroportuaire. L’emplacement retenu permet de tirer avantage de la disponibilité foncière, de la proximité des installations aéronautiques existantes et de la limitation des nouveaux empiétements.

Alternatives technologiques

Tableau 25 : Analyse des alternatives technologiques

| Composantes | Descriptif des variantes techniques retenues | Descriptif des autres variantes non retenues | Motif de rejet |
| --- | --- | --- | --- |
| Parkings avions | Variante 1 : Réalisation des parkings avion par des chaussées rigides | Variante 2 : Réalisation des parkings avion par des chaussées souples Cette variante 2 est non retenue. | La variante 2 est rejeté pour les motifs suivants : - Durée de vie Plus courte généralement moins de 10 ans par contre la chaussée dure dépasse 20 ans - Maintenance : Entretien fréquent voir très fréquent (Reprofilage, rebouchage, resurfaçage) - Déformations : Sensible aux orniérages et à la température - Sensibilité au climat : Ramollissement à la chaleur, fissures au froid |
| Taxiway et voie de circulation | Variante 1 : Réalisation des parkings avion par des chaussées souples (Les taxiways sont moins sollicités aux pressions locales étendues, donc il n’y a pas de risque de déformation de la chaussée souple) | Variante 2 : Réalisation des parkings avion par des chaussées rigides Cette variante 2 est non retenue | La variante 2 est rejeté pour les motifs suivants : - Coût très élevé - Mise en œuvre : Nécessite une main d'œuvre spécialisée - Confort de roulement : Moins confortable, plus bruyante. Taxiway et voie de circulation sont destinés principalement au roulement des avions donc on doit choisir la chaussée la plus adéquate pour le roulement qui est la chaussée souple. - Temps de mise en service : Lent (temps de cure du béton) Les taxiways sont moins sollicités aux pressions locales étendues, donc il n’y a pas de risque de déformation de la chaussée souple |
| Alimentation électrique de l’éclairage des parkings et du balisage lumineux | Variante 1 : Alimentation électrique à partir du réseau électrique de l’aéroport | Variante 2 : Alimentation électrique à partir de panneaux photovoltaïques (Solaires) Cette variante 2 est non retenue. Elle consiste à l’installation un nombre de panneaux photovoltaïques qui nécessitent un espace de pose et nécessite également l’installation d’un nouveau réseau électrique. Aussi, l’éclairage et le balisage lumineux fonctionne uniquement la nuit et les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent que le jour, donc on doit installer des accumulateurs d’énergie (des batteries) qui se charge le jour par les panneaux et débitent de l’énergie électrique durant la nuit. | La variante 2 est rejeté pour les motifs suivants : - Les panneaux photovoltaïques nécessitent un espace de pose ce qui va engendrer l’obligation d’expropriation des terrains supplémentaires et par suite un impact social important - Un cout supplémentaire important pour l’installation d’un nouveau réseau électrique reliant les panneaux photovoltaïques et le réseau électrique existant - L’installation des accumulateurs d’énergie (les batteries) nécessite une maintenance accrue et un changement périodique desdits batteries. Ces batteries sont fabriquées par des matières nuisibles pour l’environnement. De ce fait, ces batteries ont un impact sur la maintenance, continuité de service et sur l’environnement. |

Alternative technologique – Intégration de l’efficacité énergétique

L’efficacité énergétique constitue un critère essentiel pris en compte lors de la sélection et de la conception des équipements du projet. Toutefois, elle n’est pas considérée isolément : la démarche d’acquisition repose sur une analyse multicritère intégrant les exigences techniques, économiques, environnementales et réglementaires.

La sélection des équipements s’appuiera sur les critères suivants :

- Performance énergétique, visant à réduire la consommation d’électricité et les émissions indirectes de gaz à effet de serre ;

- Disponibilité et fiabilité des systèmes, garantissant la continuité du service aéroportuaire ;

- Sécurité et conformité réglementaire, en lien avec les normes nationales et internationales applicables aux installations aéroportuaires ;

- Durabilité et maintenance réduite, limitant les coûts de cycle de vie et les interventions techniques ;

- Performance opérationnelle, assurant une efficacité maximale dans les conditions d’exploitation locales.

Ainsi, l’efficacité énergétique sera intégrée comme élément clé de la performance globale des équipements, en cohérence avec les objectifs de durabilité environnementale et les exigences de la BAD en matière d’utilisation rationnelle des ressources (SO n°3 – Efficacité des ressources et prévention de la pollution).

Cette approche garantira que le choix des équipements optimise à la fois les bénéfices environnementaux et la performance opérationnelle de l’aéroport.

Analyse E&S des alternatives technologiques

L’évaluation des variantes techniques ne se limite pas aux aspects d’ingénierie ou de coût ; elle intègre également une analyse des implications environnementales et sociales, conformément aux exigences du SSI) de la BAD.

Cette analyse vise à comparer, pour chaque composante technique, les effets potentiels sur l’environnement et les populations, afin de retenir les options les plus durables, sûres et compatibles avec les objectifs de performance environnementale et sociale du projet.

Tableau 26 : Analyse environnementale et sociale des variantes technologiques

| Composante | Variante étudiée | Statut | Analyse environnementale | Analyse sociale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkings avions | Variante 1 : Chaussée rigide (béton) | Retenue | - Durée de vie longue (>20 ans) limitant la fréquence des travaux d’entretien. - Réduction des émissions atmosphériques et des déchets liés aux opérations de resurfaçage. - Consommation moindre de bitume et d’hydrocarbures. | - Moins de perturbations pour le trafic aérien et les travailleurs pendant l’exploitation. - Réduction des nuisances sonores et poussières liées aux opérations d’entretien répétées. |
|  | Variante 2 : Chaussée souple (bitumineuse) | Non retenue | - Durée de vie plus courte (<10 ans) nécessitant un entretien fréquent. - Augmentation des émissions de GES et production de déchets de fraisage. - Risque de pollution accidentelle lié à l’usage d’hydrocarbures. | - Perturbations récurrentes des activités aéroportuaires lors des entretiens. - Risques accrus pour la santé et la sécurité des travailleurs. |
| Taxiway et voies de circulation | Variante 1 : Chaussée souple | Retenue | Les taxiways sont moins sollicités aux pressions locales étendues, donc il n’y a pas de risque de déformation de la chaussée souple. | - Moins de perturbations pour le trafic aérien et les travailleurs pendant l’exploitation. - Réduction des nuisances sonores et poussières liées aux opérations d’entretien répétées. |
|  | Variante 2 : Chaussée rigide | Non retenue | - Durée de vie longue (>20 ans) limitant la fréquence des travaux d’entretien. - Réduction des émissions atmosphériques et des déchets liés aux opérations de resurfaçage. - Consommation moindre de bitume et d’hydrocarbures. | - Perturbations récurrentes des activités aéroportuaires lors des entretiens. - Risques accrus pour la santé et la sécurité des travailleurs. |
| Alimentation électrique de l’éclairage et du balisage lumineux | Variante 1 : Raccordement au réseau électrique de l’aéroport | Retenue | - Aucun besoin d’emprise supplémentaire ni de stockage d’équipements polluants. - Absence de production de déchets dangereux. - Intégration aisée au réseau existant et stabilité énergétique. | - Pas d’expropriation nécessaire ni de risque de conflit foncier. - Maintien de la fiabilité du service sans risque d’interruption pour les usagers. |
|  | Variante 2 : Alimentation par panneaux photovoltaïques avec batteries | Non retenue | - Risques environnementaux liés à la fabrication, l’usage et l’élimination des batteries (plomb, lithium). - Production de déchets dangereux. - Besoin d’un nouvel espace d’installation avec impacts sur les sols. | - Risques d’expropriation et d’impacts fonciers sur les populations locales. - Contraintes de maintenance et de sécurité pour le personnel. |

Description et Justification du Projet

Présentation du contexte économique

Le Grand Marrakech, située au Centre-Sud du Royaume, est une ville en croissance rapide, surtout depuis le début des années 2000, pendant lesquelles elle a confirmé son destin métropolitain en prenant appui sur son avantage majeur, le tourisme. En effet, Marrakech est la première destination touristique et la troisième agglomération du Royaume, ce qui lui confère un avantage métropolitain certain, avec des conséquences directes sur le développement d’autres secteurs économiques dont le transport, le BTP, l’artisanat, les services et la stimulation des Investissements Directs Etrangers (IDE). Le développement du tourisme est effectivement l’axe majeur de la promotion de la ville avec 72% du montant global des investissements. L’artisanat est la seconde spécialisation de la ville.

La Région de Marrakech-Safi manifeste un potentiel de développement socio-économique incontestable. Elle représente 22% de la surface agricole utile nationale et contribue à plus de 28% de la production minière du pays. En outre, sa richesse en ressources humaines diversifiées, soutenue par une offre éducative variée au sein de ses écoles et facultés, constitue un autre atout essentiel. Ces dernières années, Marrakech-Safi a connu un développement économique et social significatif, attirant des investisseurs de premier plan, tant nationaux qu'étrangers.

En tant que métropole régionale mondialisée, la ville de Marrakech est un centre par excellence dotée de multiples avantages, qui a su attirer d'importants chantiers et de grands investissements notamment dans les domaines touristiques et immobiliers renforçant ainsi son rayonnement. La ville bénéficie également d'une connectivité remarquable grâce à son réseau bien structuré d'infrastructures aériennes, routières, autoroutières et ferroviaires. Cette position stratégique est destinée à se renforcer davantage avec la mise en œuvre de projets majeurs tels que la ligne à grande vitesse, le développement de l’aéroport et l'extension du réseau autoroutier, consolidant ainsi son influence majeure sur l'économie nationale.

L'aéroport, en tant qu’infrastructure essentielle, joue un rôle central dans l'attraction de flux touristiques et d'investissements internationaux. Le développement de ses infrastructures aéroportuaires contribuera à positionner Marrakech comme une porte d'entrée stratégique notamment pour les touristes mais aussi pour les entreprises étrangères.

Selon le Programme de Développement Régional, les atouts dont dispose la Région sont principalement :

- Le capital humain et la climatologie de la Région

- Une reconnaissance mondiale de la marque "Marrakech" en tant que destination touristique de premier choix

- Un potentiel agricole et minier important

- Un pôle de savoir et de formation supérieure de dimension internationale

- Des projets structurants (Écosystème industriel, Pôle Universitaire Benguerir, UM6, etc.)

- Selon le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) du Grand Marrakech à l’horizon 2040, Marrakech qui ambitionne d’occuper une place de choix parmi les grandes métropoles mondiales a par conséquent de nombreux enjeux de développement à maitriser. Elle a besoin de mobiliser tout son potentiel humain, matériel et immatériel pour développer une vision pour un futur meilleur qui tient compte de l’identité locale forgée à travers l’histoire des hommes et de l’espace. Une vision fédératrice des énergies qui sera déclinée dans le cadre d’un projet de développement stratégique, intégré et solidaire.

Justification du projet

Le projet d’extension du parking avions de l’aéroport Marrakech Ménara s’inscrit dans le cadre du programme national de développement des capacités aéroportuaires conduit par l’Office National des Aéroports (ONDA), visant à porter la capacité d’accueil de la plateforme à 16 millions de passagers par an à l’horizon 2030.

Cette initiative répond à la forte croissance du trafic aérien observée à l’aéroport, en lien avec la relance du tourisme et l’ouverture de nouvelles lignes internationales.

En septembre 2024, l’aéroport Marrakech-Ménara a enregistré environ 781 237 passagers, soit une progression de 65 % par rapport à septembre 2023. Ce rebond s’inscrit dans une dynamique plus globale : au 30 septembre 2024, l’aéroport comptabilisait environ 6 724 707 passagers, en hausse de 33,88 % par rapport à la même période en 2023 (5 022 935 passagers) selon les données de Office National des Aéroports (ONDA). Cette croissance s’explique notamment par l’essor du tourisme vers Marrakech, et par l’ouverture ou le renforcement de liaisons aériennes internationales (Europe, Afrique) — ce qui nourrit directement la nécessité et la pertinence du projet d’extension porté par l’ONDA pour doubler la capacité de l’aéroport à terme.

Dans ce contexte, le projet vise à :

- Accroître la capacité opérationnelle de l’aéroport afin d’assurer un accueil fluide des passagers, notamment durant les grands événements internationaux comme la Coupe du Monde 2030 ;

- Adapter les infrastructures de stationnement avions et de circulation aéronautique aux nouveaux besoins du trafic ;

- Permettre l’accueil de gros-porteurs tels que le Boeing 747-400, dans des conditions de sécurité conformes aux standards internationaux ;

- Optimiser les performances énergétiques et opérationnelles des équipements de sûreté et de mobilité (EDS, RX, portiques, trottoirs roulants, etc.) ;

- Renforcer l’attractivité touristique et économique de la région Marrakech – Safi, en améliorant la connectivité internationale de Marrakech.

Le projet s’intègre ainsi dans la dynamique urbaine et économique majeure portée par le Programme de Développement Urbain (PDU) de Marrakech 2020-2024, qui vise à moderniser les infrastructures, dynamiser le secteur touristique et améliorer l’employabilité locale.

La population du voisinage bénéficiera directement des retombées économiques générées par les travaux d’aménagement (emplois temporaires, prestations locales, restauration, transport), contribuant ainsi à l’inclusion sociale et au développement territorial durable.

Description du projet

Présentation de l’aéroport

Vocation : Aéroport mixte (Civil et Militaire) avec un trafic national et international.

Système de pistes :

L’aéroport dispose d’une piste pouvant accueillir tous les types d’avions commerciaux jusqu’au Code E.

L’aéroport dispose d’un système de balisage CAT I, d’un système d’aide à l’atterrissage (ILS) Cat II et des services de lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA) Catégorie 9.

Longueur : 3100 m, largeur 45m.

Capacité du parking avions :

6 postes de stationnement avions en contact desservis par des passerelles télescopiques,

30 postes de stationnement d’avions en éloigné avec une gestion dynamique de certains postes pour permettre leur utilisation par l’aviation légère et les hélicoptères, et un poste isolé.

- Capacité des parkings véhicules : 1500 places.

Historique des principales évolutions des terminaux de l’aéroport :

2005 : Mise en service du Terminal 2, d’une superficie de 4600 m²

2008 : Réaménagement et extension du Terminal 1 pour atteindre une superficie de 30 000 m².

2017 : Mise en service du Terminal 3 portant la superficie globale à 65 700 m² hors sous-sol.

2020 : Mise en service d’un nouveau terminal dédié à l'aviation générale.

Le Commandant de l’aéroport a autorité sur tous les agents et services chargés sur l’aérodrome de la sécurité, de la circulation aérienne, de l'exploitation technique, de l'exploitation commerciale et de l'entretien courant des installations et locaux. D'une manière générale, il a le contrôle de toutes les activités aériennes s’exerçant sur l’aérodrome et coordonne les activités de tous les autres services qui y sont implantés de façon permanente.

En outre, il coordonne les activités administratives des services d'immigration, de douane, de santé et de police, qui restent subordonnés à leur administration respective et exercent leurs fonctions en toute indépendance.

Les principales missions du Commandant de l’aéroport sont les suivantes :

Assurer le management et la coordination de l’ensemble des activités de l’aéroport, et ce en contrôlant le respect de la réglementation spécifique et en garantissant la satisfaction des clients dans le respect de la qualité, la sécurité et la sûreté ;

Veiller à la bonne application des procédures relatives aux dépenses de l’aéroport sous sa responsabilité ;

Participer activement au développement de l’activité aérienne de l’aéroport.

Historique et prévision du Trafic aérien

Evolution du trafic des passagers et des mouvements depuis l’année 1990

Evolution du trafic commercial des passagers par nature (National et International) sur la période 2007-2023

Prévisions du trafic aérien de l’aéroport aux horizons 2030, 2035 et 2040

| Scénarios | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moyen | 14,2 | 20,5 | 28,4 |
| Haut | 16,9 | 25,8 | 35,7 |
| Bas | 11,5 | 16,5 | 22,9 |

Dans le cadre de l’étude du programme de développement à long terme des aéroports, un modèle économétrique a été élaboré mettant en relation l’évolution du trafic aérien de l’aéroport avec le PIB national et le PIB des principaux marchés émetteurs considérés comme les variables les plus influentes. En application de ce modèle et en considérant également les prévisions de croissance du secteur touristique et du trafic domestique issu du contrat programme de la RAM et d’impact d’introduction de Ryanair, il est prévu d’atteindre un trafic de 14,2 Millions de passagers en 2030 et de 28,4 Millions passagers en 2040 selon le scénario moyen.

Consistance des travaux

Le projet d’extension de l’aéroport Marrakech Ménara s’inscrit dans le cadre du programme national de développement et de modernisation des infrastructures aéroportuaires piloté par l’ONDA.

L’extension prévoit la construction de nouvelles aires de stationnement avions et des voies de circulation associées, ainsi que le renforcement des équipements techniques et de sûreté.

Évolution de la capacité de l’aéroport de Marrakech avant et après le projet de développement

La capacité actuelle de l’aéroport Marrakech Ménara est estimée à 8 millions de passagers par an. Cependant, dans le cadre du projet de développement prévu, cette capacité sera considérablement augmentée pour atteindre 16 millions de passagers par an.

Cette extension vise à accompagner la croissance du trafic aérien national et international liée au dynamisme touristique et économique de la région Marrakech – Safi, tout en améliorant la qualité des services aéroportuaires et la fluidité des opérations au sein de la plateforme.

Réalisation d’une chaussée aéronautique rigide pour les parkings avions

Le projet consiste à construire une voie en béton pour avions, appelée chaussée rigide, conçue pour supporter de très fortes charges.

Les travaux comprennent :

- La préparation du sol (terrassement, nivellement, compactage),

- La mise en place de couches de fondation (matériaux granulaires et grave ciment),

- Puis la réalisation d’une dalle en béton armé durable et plane, avec joints de dilatation,

- Enfin le marquage au sol pour le guidage des avions.

Travaux de terrassement :

Les terrassements généraux consistent à préparer la plate-forme de fondation de la chaussée conformément au profil en long et en travers défini par les plans du projet.

Ils comprennent les travaux préparatoires aux opérations de terrassements, le décapage des terres végétales, les terrassements en déblais et les terrassements en remblais, qui seront nivelés et compactés afin d’obtenir une surface régulière et une portance conforme aux normes en vigueur. Ces travaux comprennent aussi le réglage des formes en déblais ou en remblais avant la mise en place de la structure de chaussée.

Mise en œuvre de la couche de forme

La couche de forme assurera la répartition homogène des charges et la protection du sol support.

Elle sera réalisée à l’aide de matériaux sélectionnés souvent en GNF, conformes aux spécifications et aux normes en vigueur, étalés en couches d’épaisseurs définies selon le dimensionnement, nivelés et compactés jusqu’à obtention de la portance requise.

Mise en œuvre de la couche de base

La couche de base, réalisée en grave ciment sur un support propre et sec, constitue l’élément structurel principal de la chaussée rigide.

Elle sera réalisée conformément aux spécifications et aux normes en vigueur, en couches d’épaisseur définies selon le dimensionnement, nivelée et compactée jusqu’à obtention de la portance requise.

Mise en œuvre de la dalle en béton

La dalle sera réalisée en béton aéronautique de ciment, conforme aux normes aéronautiques et aux spécifications techniques en vigueur.

Le béton sera dosé et fabriqué selon la formulation retenue pour garantir résistance mécanique, durabilité et faible retrait.

Le béton sera coulé, nivelé, vibré et dressé pour obtenir une surface plane et régulière.

Les joints de dilatation et de retrait seront positionnés conformément aux plans et aux normes, et traités pour assurer l’étanchéité et limiter le risque de fissuration, ainsi que la transmission transversale des charges entre les différentes dalles constituant la chaussée.

Mise en œuvre du marquage au sol

Le marquage au sol sera réalisé pour le balisage diurne à l’aide de peinture aéronautique, conformément aux spécifications techniques.

Les travaux incluent la préparation du support, le dosage de la peinture et l’application dans des conditions garantissant visibilité, durabilité et conformité aux normes aéronautiques.

Réalisation d’une chaussée aéronautique souple pour les taxiways et les voies de circulation

Le projet consiste à construire une voie de circulation pour avions (taxiway) avec une chaussée souple, composée de plusieurs couches de matériaux bitumineux et granulaires.

Les travaux comprennent :

- La préparation du sol (terrassement, nivellement, compactage),

- La mise en place progressive des couches (base, liaison, roulement) pour assurer solidité et étanchéité,

- Puis le marquage au sol pour le guidage des avions.

Travaux de terrassement :

Les terrassements généraux consistent à préparer la plate-forme de fondation de la chaussée conformément au profil en long et en travers défini par les plans du projet.

Ils comprennent les travaux préparatoires aux opérations de terrassements, le décapage des terres végétales, les terrassements en déblais et les terrassements en remblais, qui seront nivelés et compactés afin d’obtenir une surface régulière et une portance conforme aux normes en vigueur. Ces travaux comprennent aussi le réglage des formes en déblais ou en remblais avant la mise en place de la structure de chaussée.

Mise en œuvre de la couche de forme

La couche de forme assurera la répartition homogène des charges et la protection du sol support.
Elle sera réalisée à l’aide de matériaux sélectionnés, conformes aux spécifications et aux normes en vigueur, étalés en couches d’épaisseurs définies selon le dimensionnement, nivelés et compactés jusqu’à obtention de la portance requise.

Mise en œuvre de la couche de base

La couche de base, réalisée en grave non traitée sur un support propre et sec, constitue l’élément structurel principal de la chaussée souple. 
Elle sera réalisée conformément aux spécifications et aux normes en vigueur, en couches d’épaisseur définies selon le dimensionnement, nivelée et compactée jusqu’à obtention de la portance requise.

Mise en œuvre de la couche d’imprégnation

Une couche d’imprégnation sera appliquée à la surface de la couche de base non traitée afin d’assurer la cohésion de surface et l’étanchéité avant la mise en œuvre de la couche bitumineuse suivante.
L’imprégnation sera réalisée avec une émulsion bitumineuse, dont le dosage est à définir selon la formulation retenue.

Mise en œuvre de la couche de liaison

La couche de liaison aura pour fonction d’assurer la transition mécanique entre la base et la couche de roulement.
Elle sera constituée d’un Enrobé à Module Élevé de granulométrie à définir selon les spécifications et les normes en vigueur.

La couche sera exécutée en épaisseur conforme au dimensionnement et aux spécifications techniques, nivelée et compactée jusqu’à obtention de la portance appropriée.

Mise en œuvre de la couche d’accrochage

Avant la mise en œuvre de la couche bitumineuse supérieure, une couche d’accrochage sera appliquée sur la surface propre, sèche et dépoussiérée de la couche inférieure.
Elle sera réalisée à l’aide d’une émulsion de bitume avec dosage à définir selon la formulation retenue.
Cette opération aura pour but d’assurer une parfaite adhérence entre les couches successives.

Mise en œuvre de la couche de roulement

La couche de roulement, en Béton Bitumineux à Module Élevé, constitue la surface de roulement destinée à résister à l’usure et aux contraintes de cisaillement des pneumatiques d’aéronefs.
Elle sera réalisée avec une granulométrie à définir selon les spécifications et les normes en vigueur.

Cette couche sera étalée en épaisseur conforme au dimensionnement, nivelée, compactée jusqu’à obtention de la portance, de l’épaisseur et de la macrotexture adéquates.

Mise en œuvre du marquage au sol

Le marquage au sol sera réalisé pour le balisage diurne à l’aide de peinture aéronautique, conformément aux spécifications techniques.
Les travaux incluent la préparation du support, le dosage de la peinture et l’application dans des conditions garantissant visibilité, durabilité et conformité aux normes aéronautiques.

Réalisation d’éclairage des parkings avions

Le projet consiste en la mise en place d’un système d’éclairage à grands mâts pour les aires de stationnement des avions, afin d’assurer une visibilité optimale et une sécurité conforme aux normes aéronautiques et aux exigences du maître d’ouvrage.

Les prestations comprennent :

- La fourniture et la pose de mâts d’éclairage d’une hauteur comprise entre 20 et 30 mètres, réalisés en acier galvanisé conformément aux normes marocaines ou, à défaut, aux normes internationales ;

- L’équipement de chaque mât en projecteurs haute intensité à LED, garantissant un niveau d’éclairement conforme aux normes OACI (Annexe 14) ;

- L’installation d’un système de montée et descente motorisé, permettant la maintenance sécurisée des projecteurs ;

- Réalisation des fondations, câblages, raccordements et mise à la terre ;

- Mise en place des tableaux électriques de commande et de protection ;

- Réglages, essais photométriques et mise en service du système.

Equipement de sureté

Le projet concerne la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements de sûreté aéroportuaire, conformes aux normes internationales (OACI, CEAC, TSA, UE) et aux réglementations marocaines en matière de sécurité, radioprotection et performance technique.

Les prestations comprennent :

- Systèmes de détection automatique des explosifs (EDS) haut débit certifiés TSA ou CEAC/Union Européenne, répondant au standard 3.1, assurant une vitesse de traitement de 0,5 m/s.

- Equipement à rayon X double vues pour le contrôle de bagages de soute, certifiés TSA ou CEAC/Union Européenne, assurant une vitesse de traitement entre 0,2 m/s et 0,3 m/s.

- Scanners corporels à ondes millimétriques conformes au standard 2.1 du règlement européen (UE 2015/1998) ;

- Équipements de contrôle passagers et bagages incluant :

  - Portiques de détection des métaux,

  - Détecteurs de traces et d’explosifs liquides,

  - Equipement EDSCB double vues pour bagages cabine certifiés TSA ou CEAC/Union Européenne, répondant au standard C1.

Planning prévisionnel des travaux

Le calendrier prévisionnel du projet d’extension du parking avions et des voies de circulation de l’aéroport de Marrakech Ménara a été défini en cohérence avec le programme global de développement de la plateforme porté par l’Office National des Aéroports (ONDA).

La durée globale de mise en œuvre du projet est estimée à 12 mois pour l’ensemble des composantes financées par la BAD.

Emploi

Le projet de développement de l’aéroport de Marrakech mobilisera environ 400 travailleurs durant la phase de construction, couvrant les activités de terrassement, d’aménagement des infrastructures, d’installation des équipements et de supervision technique.

Lors de la phase d’exploitation, le nombre d’emplois atteindra près de 7 600 postes, incluant le personnel permanent de l’aéroport, les services de maintenance, la sécurité, les activités commerciales, ainsi que les prestataires externes (sous-traitants, sociétés de nettoyage, catering, logistique, etc.).

Montant d’investissement

Le projet d’extension et de réaménagement des installations terminales de l’aéroport Marrakech Ménara prévoit une enveloppe budgétaire de 3 Milliards de Dirhams.

Description de l’état de référence des milieux

L’état initial de la zone d’étude représente une situation de référence qui subit ultérieurement l‘impact du projet. Il est caractérisé essentiellement par sa sensibilité qui se définit par rapport à la nature même de ses composantes, mais aussi par rapport à la nature du projet.

La description de l’état initial du site du projet a pour objectif de fournir une connaissance adéquate des composantes des écosystèmes du site qui risquent d’être dégradées par les activités du projet. La description de l’état initial de l’environnement se fonde, d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques, et d’autre part, sur les relevés de terrain pendant les visites du site.

Délimitation de la zone d’étude

La délimitation de la zone d’étude repose sur une approche graduée intégrant à la fois les effets environnementaux directs, les interactions communautaires locales et les retombées socio-économiques régionales.

Trois niveaux spatiaux ont été distingués pour assurer une analyse exhaustive et proportionnée des impacts du projet :

L’emprise directe du projet,

La zone d’influence immédiate,

La zone d’influence élargie (échelle communale, préfectorale et régionale).

- Emprise directe du projet

L’emprise directe correspond à la zone d’intervention effective du projet, entièrement située à l’intérieur de la clôture aéroportuaire. Elle comprend :

- Les aires de stationnement avions à étendre,

- Les voies de circulation associées, et

- Les zones techniques pour l’éclairage, le balisage lumineux et les équipements de sûreté,

Cette délimitation s’appuie sur la nature strictement interne du projet, qui n’implique aucune emprise nouvelle sur des terrains extérieurs ni sur des zones naturelles ou agricoles.

Elle constitue donc la zone d’analyse des impacts directs, tels que le bruit de chantier, les émissions de poussières, la gestion des déchets et les risques techniques.

Cette emprise est déjà anthropisée, garantissant une maîtrise totale des impacts physiques.

- Zone d’influence immédiate

La zone d’influence immédiate (en rouge dans la carte) correspond à l’espace immédiatement adjacent à la plateforme aéroportuaire où peuvent se manifester les effets indirects et perceptifs du projet : bruit, circulation, poussières, vibrations, perception d’insécurité ou nuisances visuelles.

Elle englobe les zones habitées et les infrastructures situées dans un rayon moyen d’un kilomètre autour du site.

Cette zone est retenue car elle concentre les récepteurs humains et environnementaux les plus sensibles aux impacts ponctuels du projet (bruit, poussières, sécurité routière).

Elle correspond à la zone où la population peut percevoir directement les activités de construction ou d’exploitation, sans pour autant subir d’effet permanent.

Elle représente donc le périmètre d’analyse socio-environnementale principale pour la santé, la sécurité et le bien-être communautaire.

Cette zone constitue aussi l’espace d’évaluation des impacts cumulatifs du projet.

- Zone d’influence élargie

La zone d’influence élargie correspond à l’espace où le projet génère des effets indirects et des retombées socio-économiques à plus large échelle, notamment par la création d’emplois, l’amélioration de la connectivité aérienne et la stimulation de l’activité économique régionale.
Elle comprend :

- La commune urbaine de Marrakech Ménara, territoire d’implantation du projet, bénéficiaire direct des retombées économiques (emplois, consommation locale, circulation commerciale).

- La préfecture de Marrakech, dont dépend administrativement l’aéroport et qui concentre les zones logistiques et industrielles connectées.

- La région Marrakech – Safi, où les effets positifs s’étendront à travers l’essor du tourisme, des exportations agro-alimentaires et du transport aérien, en cohérence avec le Plan de Développement Régional 2022-2027 et le Programme de Développement Urbain (PDU) de Marrakech 2020-2024.

Ce périmètre large permet d’intégrer la dimension économique, sociale et institutionnelle du projet dans une logique de développement territorial durable.

L’amélioration de la capacité de l’aéroport (16 millions de passagers/an à terme) renforcera la résilience économique régionale, la connectivité nationale et internationale, et le rôle de pôle logistique du Marrakech – Safi.

Cette zone constitue donc l’espace d’évaluation des retombées socio-économiques positives du projet.

Figure 1:  Délimitation de la zone d’étude

Situation géographique

Le projet de développement de l’aéroport est situé dans la ville de Marrakech, relevant de la préfecture de Marrakech. Elle se trouve au centre du Maroc au pied des montagnes de l'Atlas.

Elle est bordée à l'Ouest par les provinces de Chichaoua et Safi, au Nord par la province d'El Kelâa des Sgharna, à l'Est par la province de Rehamna, et au Sud par la province d’Al Haouz.

Figure 2: Carte de plan de situation

Milieu Physique

La description du milieu physique concerne la géographie, la topographie, l’hydrographie, la géologie et la climatologie au niveau régional ainsi que dans l’aire d’étude. Ceci permettra une meilleure compréhension des impacts et de leur ampleur.

Climat

À l’Aéroport de Marrakech Ménara, les étés sont courts, caniculaire, aride et dégagé et les hivers sont frais et dégagé dans l'ensemble. Au cours de l'année, la température varie généralement de 6 °C à 38 °C et est rarement inférieure à 3 °C ou supérieure à 43 °C.

Températures et insolation

La saison très chaude dure 2,5 mois, du 23 juin au 6 septembre, avec une température quotidienne moyenne maximale supérieure à 34 °C. Le mois le plus chaud de l'année 2024 à Aéroport Marrakech Ménara est juillet, avec une température moyenne maximale de 37 °C et minimale de 21 °C.

La saison fraîche dure 3,7 mois, du 16 novembre au 7 mars, avec une température quotidienne moyenne maximale inférieure à 22 °C. Le mois le plus froid de l'année 2024 à Aéroport Marrakech Ménara est janvier, avec une température moyenne minimale de 7 °C et maximale de 19 °C.

Source : weatherspark.com

Figure 3: La température moyenne quotidienne maximale (ligne rouge) et minimale (ligne bleue) pour la période de 2023-2024. Les fines lignes pointillées sont les températures moyennes perçues correspondantes.

La figure ci-dessous montre une caractérisation compacte des températures horaires moyennes pour toute l'année. L'axe horizontal représente le jour de l'année, l'axe vertical l'heure du jour, et la couleur représente la température moyenne pour cette heure et ce jour.

Figure 4 : Température horaire moyenne à l'aéroport Marrakech Ménara

La température horaire moyenne, codée par bandes de couleur. Les superpositions ombrées indiquent la nuit et le crépuscule civil.

La longueur du jour à Aéroport Marrakech Ménara varie considérablement au cours de l'année. En 2024, le jour le plus court est le 21 décembre, avec 10 heures et 5 minutes de jour ; le jour le plus long est le 20 juin, avec 14 heures et 13 minutes de jour.

Figure 5 : Heures de clarté et crépuscule à l'aéroport Marrakech Ménara

Le rayonnement solaire incident en ondes courtes quotidien moyen connaît une variation saisonnière considérable au cours de l'année.

La période la plus lumineuse de l'année dure 3,8 mois, du 22 avril au 16 août, avec un rayonnement solaire incident en ondes courtes par mètre carré supérieur à 7,3 kWh. Le mois de l'année le plus lumineux à Aéroport Marrakech Ménara est juin, avec une moyenne de 8,3 kWh.

La période la plus sombre de l'année dure 3,3 mois, du 28 octobre au 7 février, avec un rayonnement solaire incident en ondes courtes par mètre carré inférieur à 4,3 kWh. Le mois de l'année le plus sombre à Aéroport Marrakech Ménara est décembre, avec une moyenne de 3,4 kWh.

Précipitations

Un jour de précipitation est défini comme un jour où l'accumulation d'eau mesurée atteint au moins 1 millimètre. La probabilité de jours de précipitation à l'aéroport Marrakech Ménara varie au cours de l'année.

La saison la plus pluvieuse dure 6 mois, du 18 octobre au 19 avril, avec une probabilité de précipitation quotidienne supérieure à 8 %. Le mois avec le plus grand nombre de jours de précipitation à l'aéroport Marrakech Ménara est mars, avec une moyenne de 4,4 jours présentant au moins 1 millimètre de précipitation.

La saison la plus sèche s'étend sur 6 mois, du 19 avril au 18 octobre. Le mois le moins pluvieux est juillet, avec une moyenne de seulement 0,1 jour ayant au moins 1 millimètre de précipitation.

Concernant les jours de précipitation, nous distinguons ceux avec uniquement de la pluie, uniquement de la neige ou un mélange des deux. Le mois avec le plus grand nombre de jours de pluie uniquement à l'aéroport Marrakech Ménara est mars, avec une moyenne de 4,4 jours. D'après ce classement, la forme de précipitation la plus courante au cours de l'année est la pluie, avec une probabilité culminant à 16 % le 18 novembre.

Source : weatherspark.com

Figure 6: Le pourcentage de jours durant lesquels divers types de précipitation sont observés, excepté les quantités traces : pluie seulement, neige seulement et mélange pour la période 2023-2024 (de la pluie et de la neige sont tombées au cours de la même journée)

Pour montrer la variation au cours des mois et pas seulement les totaux mensuels, nous montrons l'accumulation de pluie au cours d'une période glissante de 31 jours centrée sur chaque jour de l'année. Aéroport Marrakech Ménara connaît des variations saisonnières modérées en ce qui concerne les précipitations de pluie mensuelles.

La période pluvieuse de l'année dure 6,9 mois, du 7 octobre au 3 mai, avec une chute de pluie d'au moins 13 millimètres sur une période glissante de 31 jours. Le mois le plus pluvieux à Aéroport Marrakech Ménara est novembre, avec une chute de pluie moyenne de 36 millimètres.

La période sèche de l'année dure 5,1 mois, du 3 mai au 7 octobre. Le mois le moins pluvieux à Aéroport Marrakech Ménara est juillet, avec une chute de pluie moyenne de 1 millimètre.

Source : weatherspark.com

Figure 7: La quantité de pluie moyenne (ligne continue) accumulée au cours d'une période glissante de 31 jours pour la période 2023-2024. La fine ligne pointillée représente la chute de neige

Évaporation

L’évaporation moyenne annuelle est estimée à environ 2 640 mm pour la plaine du Haouz, dans laquelle s’inscrit la commune de Marrakech-Ménara. Le minimum mensuel est observé en décembre-janvier, avec des valeurs d’environ 88–90 mm mensuellement. Le maximum est enregistré en juillet-août, avec des valeurs mensuelles d’environ 311–326 mm. Ces données soulignent l’importance de la prise en compte de l’évapotranspiration dans le contexte d’aménagement et de gestion hydrique de la zone de l’aéroport dans un climat semi-aride.

Humidité et nébulosité

Les points de rosée plus bas sont ressentis comme un environnement plus sec et les points de rosée plus haut comme un environnement plus humide. Contrairement à la température, qui varie généralement considérablement entre le jour et la nuit, les points de rosée varient plus lentement. Ainsi, bien que la température puisse chuter la nuit, une journée lourde est généralement suivie d'une nuit lourde.

Le niveau d'humidité perçue à Aéroport Marrakech Ménara, tel que mesuré par le pourcentage de temps durant lequel le niveau d'humidité est lourd, oppressant ou étouffant, ne varie pas beaucoup au cours de l'année, se maintenant à 2 % +/-2 %.

Source : weatherspark.com

Figure 8: Le pourcentage de temps passé dans divers niveaux de confort selon l'humidité, catégorisés par le point de rosée pour la période 2023-2024

Vents

Le vent observé à un emplacement donné dépend fortement de la topographie locale et d'autres facteurs, et la vitesse et la direction du vent instantané varient plus que les moyennes horaires.

La vitesse horaire moyenne du vent à Aéroport Marrakech Ménara connaît une variation saisonnière modérée au cours de l'année.

La période la plus venteuse de l'année dure 4,7 mois, du 29 mars au 20 août, avec des vitesses de vent moyennes supérieures à 11,8 kilomètres par heure. Le mois le plus venteux de l'année à Aéroport Marrakech Ménara est juin, avec une vitesse horaire moyenne du vent de 13,0 kilomètres par heure.

La période la plus calme de l'année dure 7,3 mois, du 20 août au 29 mars. Le mois le plus calme de l'année à Aéroport Marrakech Ménara est janvier, avec une vitesse horaire moyenne du vent de 10,5 kilomètres par heure.

Source : weatherspark.com

Figure 9: La moyenne des vitesses des vents moyens horaires (ligne gris foncé) pour la période 2023-2024

L’analyse de la rose des vents de la zone d’étude montre que les vents dominants proviennent du Nord-Nord-Est (NNE). Ces vents soufflent principalement avec des vitesses comprises entre 10 et 20 km/h.

Source : www.Metoeblue.fr

Figure 10: Rose des vents – Marrakech Ménara

Cadre topographique

La plaine s’étend sur la rive gauche de la partie amont de la rivière de Tensift vers le sud et couvre le bassin d’Oum er Rabia à l’Est. La plaine est divisée en trois parties : Haouz oriental qui couvre toute la partie appartenant au bassin Oum er Rabia. Le Haouz central qui se situe autour de Marrakech et la partie occidentale appelée aussi la plaine de Mejjate. Dans la plaine du Haouz, la rivière de Tensift débute à l’altitude d’environ 550 m et descend vers l’ouest avec une pente d’environ 3/1000 jusqu’à la hauteur d’environ 250 m.

Zone de projet

Figure 11 : Carte des pentes au niveau de la zone d’étude

Cadre géologique général

Le bassin versant du Tensift (20 450 km²) est situé au centre du Maroc entre les latitudes 32° 10‘ et 30° 50‘ Nord et les longitudes 9° 25‘ et 7° 12‘ Ouest. Les altitudes sont très contrastées varient de 0 à 4167 m (sommet du Toubkal). Le bassin du Tensift peut être subdivisé en trois parties :

- La partie sud ou les montagnes du Haute-Atlas, qui correspond à la zone de production des eaux, caractérisée par des altitudes très élevées, des précipitations importantes et une hydrologie de surface très active (Chaponnière, 2005; Boukhari, 2009). Dans cette zone prenne naissance les principaux affluents du Tensift : N‘Fis, Ourika, Rheraya, Zat et R‘dat.

- La zone nord limitée par le massif de Jbilet, caractérisée par des faibles altitudes et par une hydrologie de surface qui contrairement à la partie sud reste inactive durant toute l‘année à l‘exception des événements pluvieux au cours desquels des cours d‘eau temporaires prennent naissance et contribuent épisodiquement à l‘alimentation de l‘oued Tensift.

- La plaine centrale du Haouz traversée par l‘oued Tensift et dominée par l‘écoulement souterrain. Elle constitue une zone de transit et de consommation de l‘eau issues des affluents du Haut-Atlas. Les prélèvements sont assurés par un réseau traditionnels dense et complexe des seguias et Khettaras et un canal de dérivation achemine l‘eau des barrages Moulay Youssef et Sidi Idriss situés à l‘extérieur du bassin de Tensift à l‘est jusqu‘au le sous-bassin de N‘Fis.

La plaine du Haouz, contenant la ville de Marrakech, se développe entre les chaînes du Haut Atlas au Sud et le massif des Jbiletes au nord. Elle est formée sur un substratum paléozoïque essentiellement schisteux et imperméable, elle est recouverte d'un dépôt alluvial graveleux datant du quaternaire. Ce dépôt est le fruit de l'érosion des roches de l'Atlas, charriées par un réseau hydrographique au régime torrentiel.

Ces dépôts détritiques, insérés dans une matrice souvent argileuse sont caractérisés par leur extrême hétérogénéité. Les collines calcaires Jbel Guéliz et Koudiat al Abid sont les seuls reliefs de cette plaine, issus de l'érosion du socle paléozoïque figure 4. (ONEM, 2007).

Les coupes géologiques synthétiques dans la direction nord-sud montrent la structure géologique de la plaine du Haouz. La partie inférieure de l‘aquifère alluvial est généralement constitué de terraines miocènes. Le permo-triasique (contenant du sel) pourrait se trouver sous les dépôts alluviaux à l'est (section A). L‘Eocène et le Crétacé forment un grand synclinal dans la plaine (coupe C) tandis que leur étendue est limitée sous la plaine dans le Haouz moyen et oriental à cause du soulèvement du socle paléozoïque.

Figure 12 : Coupes litho stratigraphique

Figure 13: Carte géologique de la zone d’étude

Pédologie

Au nord de la plaine d’Al Haouz en bordure du plateau des Phosphates, au sud dans la zone de piedmont de l’Atlas et le long des vallées encaissées des principaux oueds, la topographie a favorisé le jeu de l’érosion. On trouve donc dans ces régions des sols peu évolués, des régosols et des lithosols, suivant la nature du substratum. Parfois, le maintien d’une certaine végétation naturelle (forêt secondaire des Semguett, à pistachiers et lentisques) freine l’érosion et fournit un certain apport de matière organique ; les sols prennent alors un type rendziniforme.

En général, les sols prédominant dans la zone d’étude sont les suivants :

Sols minéraux bruts d’érosion : Les lithosols correspondent aux affleurements des dalles calcaires très épaisses, peu ou pas démantelées, de l’Éocène et du Crétacé. Ils constituent des zones de pâturage extensif au nord de l’oued Merkoune.

Sols peu évolués d’apport : Ce sont des sols formés sur les alluvions récentes originaires du Moyen Atlas. Ce sont des sols brun-clair, très calcaires, argilo-sableux, avec parfois quelques lits caillouteux. Le profil est d’aspect continu ; les mottes sont poreuses, se cassant en polyèdres fins à moyens et en éléments particulaires. En outre, on trouve aussi des sols en bas de pente et surtout dans certaines dépressions au pied du Moyen Atlas. Parfois très profonds, ils reposent sur une dalle calcaire conglomératique ou sur un paléosol brun ou faiblement tirsifié. Ces sont prédominant essentiellement dans le tronçon Kalaat Sraghna et Benguérir.

Sols calco-magnésimorphes : Sols bruns calcaires, souvent érodés reposant sur encroûtement ou croûte calcaire ; affleurements de calcaire lacustre ou de croûte par endroits.

Sols iso-humiques subtropicaux, à complexe saturé et pédoclimat frais en saison pluvieuse : L’horizon de surface des sols bruns subtropicaux est épais d’environ 50 cm, brun ou brun-rouge, argileux, généralement calcaire, de structure nuciforme à polyédrique fine ou moyenne. On y trouve souvent des granules et nodules ou des débris calcaires, mais plutôt peu nombreux (il s’agit de remaniements de l’horizon d’accumulation). Ces sols sont dominants sur l’ensemble de la zone d’étude.

Sols à sesquioxydes : On trouve ces sols en bordure du plateau des Phosphates. Ils sont rougeâtres, non calcaires, argileux, caillouteux, riches en oolithes phosphatés ; la tendance prismatique de leur structure les rapproche des sols châtains iso humiques. Ils présentent souvent un pavage superficiel de cailloux résultant d’un décapage par ruissellement ou érosion éolienne. Localement, cette érosion a totalement dégagé le substratum calcaire.

Le site du projet est localisé en zone urbaine où les sols naturels ont été largement modifiés par les aménagements et infrastructures existants.

Sismicité

Le Maroc est situé dans une zone de collision continentale due aux rapprochements des plaques tectoniques Afrique-Europe dont les contraintes sont principalement absorbées par la chaîne atlasique et le Rif. A l’ouest du Détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence de l’activité sismique de la zone transformante dextre des Aores-Gibraltar qui sépare l’Atlantique central et l’Atlantique nord. Cette zone correspond à la source du grand tremblement de terre dit de Lisbonne du 1ernovembre 1755, de magnitude 9 sur l’échelle de Richter qui a entraîné plusieurs centaines de morts et d’importantes destructions dans plusieurs villes du Maroc.

À l’est du Détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence des failles d’échelle crustale de la mer d’Alboran (source du séisme du 22 septembre 1522 qui a été destructeur dans le nord du rif et à Fès).

D'après le zonage sismique (RPS 2000), la province d'Al Haouz était classée en zone de séismicité modérée la section nº4. Cependant, le séisme du 8 septembre 2023, qui a gravement impacté cette région, a remis en question la classification sismique du pays. Le tremblement de terre d'Al Haouz a mis en évidence la nécessité de réviser cette carte de zonage pour inclure peut-être une sixième zone de risque plus au sud du Maroc.

Figure 14 : Cartes des accelerations horizontales maximales du sol pour une probabilité d'apparition de 10% dans 50 ans (selon le RPS 2008)

Cadre hydrologique

Marrakech est parcourue par un réseau hydrographique organisé autour de l'oued Tensift. C'est un oued au cours orienté Est-Ouest, prenant sa source à Ras-El-Aïn dans la nappe phréatique, et qui se jette dans la mer au Sud de Safi. L'oued Tensift, est alimenté toute l'année par la nappe phréatique, son apport est estimé à environ 80 millions de m3 par an (d'après les études et bilans élaborés par la DRHT).

Les ressources en eau dans le bassin hydraulique du Tensift Al-Haouz sont inégalement réparties. Les oueds les plus importants prennent tous naissance dans le Haut Atlas. Sur ce relief montagneux à structures et natures géologiques hétérogènes, se produisent des ruissellements à caractères torrentiel, collectés par le Tensift qui les évacue à l’Océan. (Sinan. M, 2000).

Il reçoit en hiver, l'apport de ses affluents prenant leur source dans le versant Nord du Haut Atlas : l'oued N'Fis, l'oued Baja Jdid, (oued Reraya), l'oued Issil, l'oued al Hier (constitué de la confluence des oueds Ghmat, Zat…). Le débit global apporté au Tensift par ces oueds est estimé à environ 20 m3/s, (présentation de la nappe aquifère à Marrakech et du réseau hydrographique).

L’aire du bassin peut être subdivisée en deux zones :

La zone du cours amont du Tensift et ses affluents de la rive gauche, s’étendant sur une superficie de 11 900 Km2, constituent la partie hydrologique active du bassin

La zone du bas Tensift qui englobe le cours aval de l'oued Tensift et le bassin de l'Oued Chichaoua. Elle s'étend sur une superficie de 7900 Km2.

La zone d’étude à 13 Km intercepte Oued Tensift. Vu que la zone est déjà anthropisé et s’insère dans un contexte aéroportuaire, la ZVA ne connait la présence d’aucun cours d’eau.

Tableau 27: Ressources en eau de surface

| Sous-Bassin Versant | Apports moyens annuels (Mm3/an) | % |
| --- | --- | --- |
| N’fis (Lalla Takerkoust) | 190 – 200 | 28 |
| Ourika | 95 – 110 | 15 |
| Zat | 75 – 90 | 12 |
| Rherhaya | 70 – 85 | 11 |
| Ghdat | 55 – 65 | 8 |
| Tensift Aval & Plaine du Haouz | 60 – 75 | 9 |
| Chichaoua – Rehamna | 60 – 75 | 10 |

Source : Agence du bassin hydraulique de Tensift

Figure 15: Carte du réseau hydrographique de la zone d’étude

Cadre hydrogéologique

L’inégale répartition géographique de la pluviométrie et des eaux de surface d’une part, et la géologie caractérisée par la présence de structures très diversifiées dans la zone d’action de l’ABHT d’autre part, sont à l’origine de l’inégale répartition géographique des eaux souterraines (Sahili. E, 1996). Les unités hydrogéologiques, d’extension notable, sont comprises dans la couverture sédimentaire qui s’étend sous les zones de plaines et de plateaux. Les principales nappes sont celles du Haouz, du Mejjat, de la Bahira et du bassin d’Essaouira-Kourimate.

Les réservoirs d’eau souterraine dans lesquels s’accumulent ou transitent les eaux pluviales infiltrées sont d’extension inégale. Les plus importants sont :

La nappe du Haouz qui s’étend d’Est en Ouest entre les deux reliefs de l’Atlas au sud et des Jbilet au nord sur une superficie d’environ 4 500 Km2 ;

La nappe de Mejjate est limitée au Nord par l’oued Tensift et au Sud par le haut Atlas. Elle s’étend sur une superficie de 750 km2 ;

La nappe d’Oulad Bou Sbaâ qui s’étend sur une superficie de 1 200 Km2 constitue la continuité hydraulique du bassin de Meskala Kourimate ;

La nappe de la Bahira qui s’insère entre les massifs des Jbilet au sud et les plateaux des Rehamna et des Gantour au nord et s’étend sur une superficie d’environ 3 600 Km2

Figure 16 : Carte de principales nappes de la zone d'action de l'ABTH

- La zone d’étude est située sur la nappe d’Al Haouz.

La nappe du Haouz s’étendant sur une superficie d’environ 6 000 km2, est limitée par la chaîne du Haut Atlas au Sud, les chaînons des Jbilet au Nord, les premiers versants du moyen Atlas à l’Est et La province de Chichaoua à l’Ouest, Elle est allongée en direction Est-Ouest et sa longueur moyenne est de 40 Km.

La nappe du Haouz circule dans les alluvions plio-quaternaires et les formations du néogène d’une puissance variable entre 50 et 80 m et pouvant atteindre localement 120 m. L’alimentation de la nappe du Haouz est assurée par l’infiltration des eaux de crues des oueds atlasiques traversant la plaine et par le retour des eaux d’irrigation. L’écoulement général de la nappe se fait du Sud vers le Nord, pour être drainée par l’oued Tensift. (Sahili. E, 1996).

La percolation directe des eaux de pluie peut, en raison de la faible pluviométrie étudie l'imperméabilité des terrains limoneux, être tenue comme négligeable. L'alimentation de la nappe provident plutôt du sous-écoulement des oueds (1440 l/s) et de l'infiltration des eaux lors des crues le long des lits (6300 l/s). Ainsi La nappe s'écoule du Sud vers le Nord au Sud de Marrakech, puis de l'Est vers l'Ouest au Nord de Marrakech, selon l'axe de l'oued Tensift. Les terrains sont moyennement transmissibles hydrauliquement (T= 6.10-3 m2/s).

L’exploitation de la nappe se fait par puits et par forages, provoquant sa surexploitation de la nappe, ceci entraine une baisse croissante pouvant atteindre, en moyenne, près de 2m/an. Les joues les plus déprimées sont celles situées dans le secteur du N’fis, Loudaya et Sid Zouine. L’étude de gestion des principales nappes de la région hydraulique du Tensift effectuées par l’ABHT en 2005 (ABHT, 2005), montre par modèle que la nappe du Haouz connaît un déficit important de l’ordre de 170 Mm3.

La figure suivante montre la répartition des nappes aux alentours de la zone d’étude :

Figure 17: Cadre hydrogéologique de la zone d’étude

Ambiance sonore

Au niveau de la zone rapprochée de l’aéroport, le bruit ambiant provient surtout de la phase de décollage des aéronefs qui tournent à plein régime. Cependant, ce bruit n’excède pas les limites autorisées aux alentours directs de l’aéroport.

À l’intérieur de l’aéroport, c’est principalement le bruit de la circulation des avions qui est perçu par le personnel d’assistance en escales aux aérodromes. Les sources de bruit d’un avion sont d’abord mécaniques du moteur (de la soufflante, de jet et combustion) et aérodynamiques que crée le mouvement de fluide interagissant entre air et l’appareil.

Milieu biologique

Le milieu biologique a été analysé dans une Zone d’Étude Restreinte (ZER) de 8 km autour de la plateforme et une Zone d’Étude Élargie (ZEE) de 13 km; la zone a été zonée par types d’habitats (urbain/bâti, espaces verts et jardins avec alignements arborés – palmiers, orangers –, parcelles agricoles irriguées et oliveraies, friches/jachères nitrophiles et talus, milieux hydrauliques artificiels : fossés, mares temporaires, bassins/STEP, ainsi que haies, lisières et zones nues/gazonnées). Sur cette base, un inventaire floristique structuré a été conduit par unités de végétation (relevés phytosociologiques, description des strates et abondance-dominance) afin de caractériser les formations végétales dominantes et repérer les espèces d’intérêt (endémiques, menacées ou protégées, ainsi que les invasives), en mettant l’accent sur les secteurs sensibles à Marrakech (espaces verts irrigués, alignements matures, ripisylves/fossés végétalisés et mosaïques rudérales proches des emprises) qui conditionnent les cortèges faunistiques (ressources trophiques, sites de repos/nidification) et fondent l’évaluation des enjeux présentée ci-après.

Méthodologie de l’établissement des inventaires floristiques et faunistiques

Établir une caractérisation robuste, documentée et reproductible de la flore et de la faune au sein de la Zone d’Étude Restreinte (ZER, 8 km) et de la Zone d’Étude Élargie (ZEE, 13 km) autour de la plateforme, en décrivant :

- Les unités de végétation et formations floristiques (composition, structure, espèces d’intérêt);

Les cortèges faunistiques (avifaune, herpétofaune, mammifères, chiroptères) et leurs usages fonctionnels (alimentation, repos, reproduction, transit).

Principes généraux

Approche par milieux : reconnaissance de terrain et stratification écologique (espaces verts/jardins et alignements arborés, parcelles irriguées, friches/jachères, milieux hydrauliques artificiels, haies/lisières, zones nues/gazonnées) afin d’y conduire des inventaires ciblés.

Complémentarité des méthodes : association de protocoles classiques (relevés floristiques, points fixes/IPA, transects/IKA) et d’outils de suivi (bioacoustique, détecteurs ultrason pour chiroptères) pour documenter les espèces de chiroptères.

Effort de prospection

Les investigations de terrain ont été conduites en deux séquences complémentaires : une première mission en novembre 2024, en fin d’année, puis une campagne au printemps 2025 couvrant les 30 avril, 1er et 2 mai 2025. Ce calage temporel permet de documenter à la fois l’état biologique de fin de saison sèche et le pic printanier d’activité, particulièrement pertinent pour la détection des cortèges avifauniques et l’évaluation des usages fonctionnels (alimentation, repos, transit).

Les relevés ont été réalisés aux périodes de meilleure détectabilité des groupes ciblés. Pour l’avifaune, les observations se sont concentrées sur les créneaux post-auroraux et pré-crépusculaires, sous conditions météorologiques favorables (vents faibles, bonne visibilité), afin d’intercepter les maximas de chant, de quête alimentaire et de déplacements. Les chiroptères ont été échantillonnés au crépuscule et en première partie de nuit, avec enregistrements continus sur sites favorables (milieux arborés et proximité de points d’eau). La herpétofaune et les autres mammifères ont fait l’objet de passages diurnes et crépusculaires/nocturnes modulés en fonction de leur détectabilité (lisières, murets, berges, micro-habitats thermophiles, ouvrages).

L’effort est proportionné aux enjeux attendus dans chaque périmètre. Dans la ZER (rayon 8 km), chaque grand milieu a fait l’objet d’au moins deux passages sur la séquence de visites, dont un ciblant explicitement le pic d’activité du groupe considéré. Dans la ZEE (rayon 13 km), un passage minimum a été assuré et confirmé par un contrôle complémentaire lorsque l’accessibilité ou la variabilité locale des conditions l’exigeait. Pour l’avifaune, 41 points IPA ont été mobilisés au total, avec une densification en ZER (26 points) et une couverture représentative en ZEE (15 points), de manière à renforcer l’analyse dans la zone d’interactions directes tout en documentant les cortèges périphériques.

La traçabilité et la qualité des données ont été garanties par l’usage de fiches normalisées renseignant la date et l’heure, les conditions météorologiques, l’observateur, le milieu prospecté, le protocole appliqué et les coordonnées du point de relevé. Les déterminations ont fait l’objet d’une double vérification taxonomique.

Flore

La flore a été caractérisée par relevés phytosociologiques (quadrats/relevés) réalisés dans chaque grand milieu (espaces verts/jardins et alignements arborés, parcelles irriguées, friches/jachères, milieux hydrauliques artificiels, haies/lisières, zones nues/gazonnées). Pour chaque relevé : inventaire exhaustif, abondance-dominance (échelle de Braun-Blanquet), description des strates (herbacée/arbustive/arborée) et du degré d’anthropisation. Une photothèque de contrôle (clichés géoréférencés) a été constituée pour sécuriser les déterminations.

Un criblage des espèces d’intérêt a été systématisé : espèces endémiques, menacées/protégées et espèces exotiques envahissantes. Les micro-habitats sensibles (alignements matures, ripisylves artificielles de fossés végétalisés, pelouses irriguées) ont fait l’objet d’une attention particulière, compte tenu de leur rôle structurant pour les cortèges faunistiques (ressources trophiques, supports de repos/nidification).

Avifaune

Les inventaires reposent sur les points fixes (IPA) et transects (IKA) : stations de 20 minutes par milieu (codification des contacts : chant/cri/vol/posé) et parcours de 500–1000 m à 1–2 km/h avec arrêts de vérification. Les fenêtres d’activité retenues sont post-aurorales et pré-crépusculaires sous conditions météorologiques favorables. Un total de 41 points IPA a été mobilisé, avec une densification en ZER (26 points) et une couverture représentative en ZEE (15 points). Une bioacoustique ciblée a été utilisée à l’aube et au crépuscule pour améliorer la détection d’espèces discrètes et la comparabilité temporelle des relevés.

Mammifère

La détection a combiné bibliographie régionale (occurrences plausibles, écologie d’habitat), observations directes opportunistes (diurnes et crépusculaires/nocturnes), itinéraires d’indices (traces, fèces, terriers, coulées) et vérification de bâtis/ouvrages accessibles (cavités, ponts, structures) afin d’identifier des indices de fréquentation. Cette triangulation vise à intégrer les espèces discrètes ou nocturnes souvent sous-détectées par l’observation visuelle seule.

Chiroptères

Un échantillonnage acoustique dédié a été conduit au crépuscule et en première partie de nuit sur alignements arborés, jardins irrigués et abords de points d’eau. Les détecteurs ultrason (large bande) ont produit des enregistrements horodatés analysés en post-traitement ; l’assignation taxonomique est réalisée avec prudence (groupes acoustiques différenciés au minimum lorsque l’identification spécifique n’est pas assurée). Cette démarche réduit les faux négatifs et répond à l’exigence d’une méthode moderne.

Herpétofaune

Les reptiles ont été recherchés par prospection visuelle active en périodes diurnes et crépusculaires, avec vérification sous pierres et éléments mobiles lorsqu’elle n’altère pas le micro-habitat (remise en place systématique), en ciblant lisières, murets, talus chauds, amas pierreux. Les amphibiens ont été recherchés en zones humides et points d’eau (mares temporaires, fossés en eau, abords de bassins) par inspection visuelle des berges, détection de pontes et écoute en période favorable.

Services écosystémiques

Il est possible de distinguer quatre grands types de services écologiques : les services de support, les services de régulation, les services d’approvisionnement et les services culturels.

Par rapport aux fonctions écologiques, les services de support, constituent les fonctions écologiques de base, ceux de régulations correspondent aux services directs des fonctions écologiques, et ceux d’approvisionnement et culturels correspondent aux services indirects des fonctions écologiques.

Figure 18 : Classification des services écologiques

Les services de support

Ces services correspondent aux processus de base nécessaires au fonctionnement de tous les écosystèmes : cycles naturels, formation des sols, photosynthèse, cycle de l’eau…

Ces services ne sont pas directement utilisés, mais des changements internes aux écosystèmes affectent les hommes en impactant les autres types de services. Ils comprennent :

- L’offre d’habitats : Les milieux naturels offrent aux espèces de multiples habitats où elles peuvent se reproduire et s’alimenter.

- La formation et la rétention des sols : Les milieux naturels produisent des sols plus ou moins fertiles en érodant les roches, en libérant les minéraux et en accumulant les matières organiques.

- Le cycle des éléments nutritifs : Ce sont les processus naturels au cours desquels les éléments carbones, azote et phosphore circulent continuellement sous diverses formes entre les différents milieux de l’environnement (par exemple l’air, l’eau, le sol, les organismes).

- La photosynthèse : La photosynthèse intervient dans la synthèse de matière organique par les plantes et, en transformant le CO2 en O2, fournit l’oxygène atmosphérique.

- La production primaire (de biomasse), par les processus de photosynthèse et d’assimilation d’éléments nutritifs. Elle joue un rôle clé dans les chaînes alimentaires. Par exemple, le plancton est à la base de la chaîne alimentaire des espèces marines.

- Le cycle de l’eau : Il désigne le processus par lequel l’eau voyage successivement de l’air (condensation) à la terre (précipitation) pour s’écouler ou s’infiltrer dans les nappes phréatiques, avant de retourner dans l’atmosphère (évaporation). Les hommes, par l’utilisation de l’eau, peuvent impacter ce cycle, à travers l’irrigation ou la construction de barrages par exemple.

Les services de régulation

Les services de régulation comprennent les services suivants :

- La régulation du climat global : Certains milieux naturels, comme les forêts et les océans, ont un rôle important dans la régulation du climat global en capturant et stockant certains gaz de l’atmosphère (notamment le dioxyde de carbone).

- La régulation du climat local : Les milieux naturels influencent la température locale et régionale, les précipitations, et d’autres facteurs climatiques comme la nébulosité, l’humidité...

- La régulation de la qualité de l’air : Grâce à leur feuillage piégeant les particules de l’air, certains milieux naturels régulent la composition chimique de l’atmosphère.

- La régulation de la qualité de l’eau : Par les fonctions de filtration et d’autoépuration qu’ils exercent, certains milieux naturels comme les zones humides permettent de disposer d’une eau de bonne qualité.

- La régulation des espèces nuisibles, des infections et des maladies : Par exemple, les milieux naturels abritent des prédateurs naturels de parasites de cultures, comme les chauves-souris qui assurent un service de « régulation des parasites ».

- La pollinisation : Les milieux naturels abritent de multiples espèces de pollinisateurs, tels les insectes, les oiseaux ou les chauves-souris, qui jouent un rôle indispensable pour la reproduction des espèces végétales sauvages et des cultures. Plus de 100.000 espèces animales procurent des services de pollinisation. La production de plus de trois quarts des cultures bénéficie de la pollinisation. Au niveau mondial, la contribution des pollinisateurs à la production alimentaire a été estimée à 153 milliards d’euros, soit 9,5% de la valeur de la production agricole mondiale.

- La détoxification et la dégradation des déchets : Les milieux naturels assurent des fonctions de traitement des déchets, d’autoépuration, de contrôle des pollutions et de détoxification en fixant les polluants, en les dégradant, ou en diminuant leur concentration.

- La régulation des risques naturels (incendies, inondations, ouragans, glissements de terrain…) : Les milieux naturels assurent une protection contre divers phénomènes naturels : par exemple, les zones humides jouent un rôle important dans la régulation des inondations et des crues grâce à leur capacité de rétention des eaux, les composants végétaux des écosystèmes retiennent les sols, et les forêts côtières ou les mangroves constituent une barrière naturelle physique contre les dégâts causés par les ouragans.

Les services d’approvisionnement

Ces services sont à l’origine des « produits finis » que procurent les écosystèmes, comme la production de nourriture, de fibres, d’eau douce ou encore la mise à disposition de ressources génétiques.

- L’eau douce : On trouve dans la nature des réservoirs d’eau douce de bonne qualité et potentiellement potable (eaux souterraines, cours d’eau ou milieux humides…) qui servent à la consommation domestique ou à des fins de production agricole, énergétique ou industrielle (par ex. : le refroidissement des machines).

- L’air : Les milieux naturels, comme les forêts, fournissent de l’air de bonne qualité, indispensable à notre santé.

- La nourriture : Les milieux naturels sont des sources de nourriture d’origine végétale ou animale, issues d’espèces sauvages (chassées, pêchées ou cueillies) ou d’espèces utilisées dans des cultures ou des élevages.

- Les matériaux et fibres : Plusieurs sortes de matériaux ou substances peuvent être récoltées dans les milieux naturels. On trouve par exemple : » Du bois et d’autres produits ligneux, obtenus à partir de la récolte d’arbres dans les forêts naturelles ou les plantations (bois brut, pulpe, papier) ; » Des fibres et résines, comme le coton, le chanvre, le caoutchouc… » Des peaux animales (cuirs)…

- Les agrocarburants, matériaux dérivés d’organismes vivants qui servent de source d’énergie (bois, biomasse, céréales pour la production d’éthanol, etc.).

- Les ressources ornementales pour les valeurs esthétiques (coquilles, fleurs…).

- Les ressources génétiques : La nature et les espèces vivantes constituent une réserve de ressources génétiques uniques que nous utilisons ou pourrons utiliser à des buts scientifiques, industriels, agricoles ou agroalimentaires.

- Les composés médicinaux et pharmaceutiques : La bio prospection (c’est-à-dire la recherche dans la biodiversité de ressources génétiques et biochimiques a révélé que les milieux naturels regorgent de matières et produits qui peuvent être utilisés à des buts médicinaux ou pharmaceutiques. La plupart des molécules présentes dans les médicaments sont issues des plantes, animaux ou micro-organismes. Les espèces sauvages ont créé des mécanismes chimiques extrêmement élaborés. La santé de 80% de la population mondiale repose sur les produits médicinaux naturels.

Les services culturels

Ils correspondent aux services non matériels obtenus des écosystèmes à travers l’enrichissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, l’inspiration artistique ou les loisirs. Ceux-ci nous permettent de développer et entretenir nos systèmes de savoir, nos relations sociales et nos valeurs esthétiques.

- Les services à dimension culturelle (aménités environnementales) : La nature est à l’origine de différentes activités culturelles, à la base des relations sociales, mais également de valeurs spirituelles et religieuses, de systèmes de connaissances, de valeurs d’éducation et d’héritage culturel, d’inspiration, de valeurs esthétiques et donne un sentiment d’appartenance.

- Les services à dimension de loisirs : Les milieux naturels offrent diverses opportunités pour le tourisme et des activités de loisirs comme les sports en extérieur, la chasse et la pêche de loisir, etc.

Les services écosystémiques de la zone de projet

La zone concernée par l’extension de l’aéroport de Marrakech se situe dans un environnement largement anthropisé et urbanisé, à proximité d’espaces verts aménagés, de jardins publics. On y trouve également, dans la zone d’étude élargie, des oueds saisonniers et des corridors végétalisés qui assurent encore certaines fonctions écologiques. Les écosystèmes présents, bien que fragmentés, continuent d'offrir divers services écosystémiques, essentiels pour le bien-être des populations locales et pour l’équilibre environnemental du territoire.

Les services de support

- Habitat pour la biodiversité : Les espaces verts urbains, les alignements d’arbres, offrent des habitats pour une diversité d’espèces végétales et animales, notamment des oiseaux, des reptiles et des insectes. Ces habitats constituent des refuges et des zones de nidification pour la faune adaptée aux milieux urbains et périurbains.

- Support à la productivité biologique : Les jardins, parcs et les zones boisées résiduelles jouent un rôle dans le maintien de la productivité biologique locale. Ils favorisent la pollinisation, assurée par les insectes (abeilles, papillons), et participent à la régénération naturelle de certaines espèces végétales.

Les services de régulation

- Régulation hydrique : Les oueds saisonniers présents en périphérie de la zone de projet contribuent à la régulation naturelle des eaux pluviales en période de crue, limitant ainsi les risques d’inondation en aval. Les sols végétalisés des espaces verts facilitent également l’infiltration des eaux de pluie, participant à la recharge locale des nappes phréatiques.

- Régulation du climat local : La végétation présente dans les espaces verts, les jardins et les alignements d’arbres joue un rôle de régulateur thermique en milieu urbain. Elle contribue à l’atténuation des îlots de chaleur, offre de l’ombre et améliore la qualité de l’air en captant les poussières et en absorbant le CO2.

Les services d’approvisionnement

- Produits végétaux : Les jardins urbains et les parcs peuvent fournir, à petite échelle, des produits alimentaires et contribuer à la diversité florale utilisée à des fins ornementales ou médicinales.

Les services culturels

- Récréation et bien-être : Les parcs, jardins et promenades arborées à proximité de la zone de projet offrent des espaces de détente et de loisirs pour les habitants. Ces espaces permettent des activités comme la marche, la course, le pique-nique ou l’observation de la nature.

- Valeur esthétique et identitaire : Les paysages verdoyants, en particulier ceux des jardins traditionnels et des palmeraies environnantes, contribuent à l’identité culturelle de Marrakech et participent à l’attractivité touristique de la région.

Faune

La flore a été caractérisée par grands milieux (espaces verts/jardins et alignements arborés, parcelles irriguées, friches/jachères, milieux hydrauliques artificiels, haies/lisières, zones nues/gazonnées). La liste ci-après reprend les taxons les plus représentatifs et/ou d’intérêt de gestion (espèces structurantes, indicatrices d’humidité ou de perturbation, exotiques/invasives), avec indication de leur présence dans l’emprise aéroportuaire (ZA) et hors emprise (ZER/ZEE).

| Milieu principal | Nom scientifique | Nom commun | Origine | Caractère | ZA | ZER/ZEE | Rôle/lecture écologique synthétique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fossés, mares, bassins (eau libre/faible courant) | Phragmites australis | Roseau commun | Autochtone | — | Localisée | Oui | Ceintures de roseaux, refuge et ressource en invertébrés |
| Fossés, mares, zones eutrophes | Typha domingensis | Massette | Autochtone | — | Localisée | Oui | Végétation hélophyte, abri/faune aquatique, tendance à fermer les petites mares |
| Berges, fossés entretenus | Juncus spp. | Joncs | Autochtone | — | Localisée | Oui | Indicateur d’humidité, stabilisation de berges |
| Berges, fossés, talwegs irrigués | Arundo donax | Canne de Provence | Méditerranéen naturalisé | Envahissant local | Oui | Oui | Forte productivité, concurre les hélophytes, entretient l’attractivité |
| Espaces verts/jardins, haies irriguées | Nerium oleander | Laurier-rose | Méditerranéen cultivé | — | Oui | Oui | Haies irriguées, floraison longue, ressource nectar/pollen |
| Alignements, parcs | Phoenix dactylifera | Palmier dattier | Nord-Afrique (cultivé) | — | Oui | Oui | Structure arborée, perchoirs, fruits saisonniers |
| Alignements urbains | Eucalyptus camaldulensis | Eucalyptus | Exotique | Pot. envahissant local | Localisée | Oui | Alignements/brise-vent, litière abondante |
| Vergers, lisières | Olea europaea | Olivier | Cultivé | — | Localisée | Oui | Ressource trophique saisonnière (fruits), support d’avifaune |
| Friches, jachères, talus | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | Largement naturalisé | — | Oui | Oui | Couvre-sol résistant, support d’invertébrés |
| Friches, décombres | Conyza bonariensis | Vergerette | Exotique | Envahissante | Oui | Oui | Pionnière nitrophile des milieux perturbés |
| Friches, bords de voies | Ricinus communis | Ricin | Exotique | Envahissant local | Oui | Oui | Espèce de perturbation, banque de graines durable |
| Milieux secs/steppiques, talus | Atriplex halimus | Arroche marine | Autochtone | — | Localisée | Oui | Xérophile, utile sur sols salins/secs |
| Haies, lisières ombragées | Hedera helix | Lierre | Autochtone | — | Localisée | Oui | Couvert, sites potentiels de nidification pour passereaux |
| Haies ornementales | Ligustrum lucidum | Troène | Exotique | — | Oui | Localisée | Baies pour passereaux, haies persistantes |
| Parcs urbains | Ficus microcarpa (syn. F. nitida) | Ficus ornemental | Exotique | — | Oui | Localisée | Canopée dense, perchoirs pour espèces urbaines |
| Bords rudéraux | Malva neglecta | Mauve | Autochtone | — | Oui | Oui | Pionnière, ressource pour pollinisateurs |

Lecture d’ensemble. La disponibilité en eau (fossés, mares, bassins) structure des ceintures hélophytes (Phragmites, Typha) favorisant une forte production d’invertébrés ; les espèces exotiques/invasives (Arundo, Conyza, Ricinus) accentuent l’anthropisation de friches/berges ; les essences ornementales irriguées (Nerium, Phoenix, Ficus) et les alignements (Eucalyptus, Olea) soutiennent des cortèges urbains/anthropophiles et des usages trophiques saisonniers.

La zone de projet est entièrement anthropisée et s’insère dans un cadre aéroportuaire, et ne présente aucune espèce floristique.

Avifaune

Les campagnes de prospection réalisées au printemps 2025, sur et autour de la plateforme aéroportuaire ont permis de dresser un inventaire représentatif de l’avifaune fréquentant la Zone Aéroportuaire (ZA) et la Zone Voisine d’Aérodrome (ZVA). Ce dispositif d’échantillonnage, déployé à différentes périodes clés de la migration printanière, a révélé la diversité et la richesse des communautés aviaires présentes dans le périmètre d’étude. Les milieux inventoriés comprennent des prairies ouvertes, des zones agricoles intensives ou extensives, des alignements arborés, des espaces urbains et périurbains, ainsi que des zones humides périphériques.

Les observations ont mis en évidence des cortèges spécifiques à chaque type d’habitat :

- Milieux ouverts et agricoles : cortège dominé par le Bruant du Sahara (Emberiza sahari), le Cochevis de Thékla (Galerida theklae) et le Cochevis huppé (Galerida cristata), complété par des espèces migratrices comme le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) et des rapaces opportunistes tels que le Milan noir (Milvus migrans) et le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus).

- Milieux arborés et espaces verts : présence de nicheurs sédentaires comme le Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus), la Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) et le Merle noir (Turdus merula), ainsi que de migrateurs comme la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur).

- Milieux aquatiques et zones humides : halte migratoire pour l’Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), l’Échasse blanche (Himantopus himantopus), le Canard colvert (Anas platyrhynchos), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) et la Cigogne blanche (Ciconia ciconia).

- Espaces anthropisés et franges urbaines : forte représentation d’espèces synanthropes comme le Moineau domestique (Passer domesticus), l’Étourneau unicolore (Sturnus unicolor), la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et le Pigeon biset (Columba livia), avec des espèces généralistes comme la Pie du Maghreb (Pica mauritanica).

L’ensemble des espèces recensées, avec leur statut phénologique, leur patrimonialité et leur niveau de protection, est présenté ci-dessou.

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zone | Statut Phénologique | Arrêté de chasse | Loi 29-05 | UICN Monde | UICN Med | CITES | C. Berne | CMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigle de Bonelli | Aquila faciata | ZA | NS | Protégée | Catégorie. II | LC | LC | An. II | An. III | An. II |
| Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | ZA | MP, NM, H | - | - | LC | - | - | An. II | An. II |
| Bruant du Sahara | Emberiza sahari | ZER/ZEE | NS | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Bulbul des jardin | Pycnonotus barbatus | ZER/ZEE | NS | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Canard colvert | Anas platyrhynchos | ZA / ZER/ZEE | NS, H | Protégée | - | LC | - | - | An. III | An. II |
| Chevalier cul-blanc | Tringa ochropus | ZA / ZER/ZEE | H, MP | - | - | LC | - | - | An. II | An. II |
| Cigogne blanche | Ciconia ciconia | ZER/ZEE | MP, NM, H | Protégée | Catégorie IV | LC | - | - | An. II | An. II |
| Cochevis de Thékla | Galerida theklae | ZER/ZEE | NS | - | - | LC | - | - | An. II | - |
| Cochevis huppé | Galerida cristata | ZA | NS | Protégée | Catégorie. III | LC | - | An. III | An. III | - |
| Echasse blanche | Himantopus himantopus | ZA / ZER/ZEE | NS, MN | - | - | LC | - | - | An. II | An. II |
| Etourneau unicolore | Sturnus unicolor | ZA / ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | An. II | - |
| Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | ZA / ZER/ZEE | NS, MP, H | Protégée | Catégorie. II | LC | LC | An. II | An. II | An. II |
| Fauvette mélanocephale | Curruca melanocephala | ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | An. III | An. II |
| Foulque macroule | Fulica atra | ZA / ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | An. III | An. II |
| Guêpier d'Europe | Merops apiaster | ZA / ZER/ZEE | MP, NM, HO | Protégée | Catégorie IV | LC | - | - | An. II | An. II |
| Heron cendré | Ardea cinerea | ZER/ZEE | MP, H, NO | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Heron garde-bœufs | Bubulcus ibis | ZER/ZEE | NS, MP, H | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Hirondelle paludicole | Riparia paludicola | ZER/ZEE | MP, NM, HO | - | - | LC | - | - | An. II | - |
| Hirondelle rustique | Hirundo rustica | ZER/ZEE | MP, NM, HO | - | - | LC | - | - | An. II | - |
| Martinet des maisons | Apus affinis | ZA / ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Martinet noir | Apus apus | ZER/ZEE | MP, HO, NM | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Merle noir | Turdus merula | ZA / ZER/ZEE | NS, H | Protégée | Catégorie. III | LC | - | An. III | An. III | An. II |
| Moineau domestique | Passer domesticus | ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | - | - |
| Perdrix gambra | Alectoris barbara | ZER/ZEE | NS | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Pie du Maghreb | Pica mauritanica | ZA | NS | - | - | LC | - | - | - | - |
| Pie-grièche à tête rousse | Lanius senator | ZER/ZEE | MN, MP | - | - | NT | - | - | An. II | - |
| Pie-grièche méridionale | Lanius meridionalis | ZA / ZER/ZEE | NS | - | - | VU | - | - | An. II | - |
| Pigeon biset | Streptopelia livia | ZA | NS | - | - | LC | - | - | - | - |
| Pigeon ramier | Columba palumbus | ZA / ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | - | - |
| Pinson des arbres | Fringilla coelebs | ZER/ZEE | NS, H | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Rollier d'Europe | Coracias garrulus | ZER/ZEE | NM, MP | Protégée | Catégorie IV | LC | - | - | An. II | An. I |
| Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | ZA | NM, MP, HO | Protégée | Catégorie IV | NT |  | - | An. II | An. I |
| Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | ZA | NM, MP, HO | - | - | VU | - | - | An. III | An. II |
| Tourterelle maillée | Streptopelia senegalensis | ZA / ZER/ZEE | NM, MP, HO | - | - | LC | - | - | An. III |  |
| Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | ZER/ZEE | NS | - | - | LC | - | - | An. III | - |
| Verdier d'Europe | Chloris chloris | ZER/ZEE | NS, H | Protégée | Catégorie IV | LC | - | - | An. III | - |

Afin de faciliter la lecture et l’interprétation du tableau ci-dessous, les abréviations et références réglementaires utilisées sont précisées ci-après. Le statut phénologique indique la période et le type de présence de l’espèce dans la zone : NS (Nicheur sédentaire), ND (Nicheur disparu), NO (Nicheur occasionnel), NM (Nicheur migrateur), MP (Migrateur de passage), HO (Hivernant occasionnel), H (Hivernant), EA (Espèce accidentelle). Les mentions liées à la réglementation nationale comprennent : l’Arrêté de chasse (Arrêté n°1186 du 05 août 2022 portant ouverture, clôture et réglementation de la chasse au Maroc) et la Loi 29-05 relative à la protection des espèces de la flore et de la faune sauvages et au contrôle de leur commerce. Les références internationales incluent : la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Washington, 1973), la CMS (Convention sur la conservation des espèces migratrices dite Convention de Bonn, 1983). Le statut UICN (IUCN SSC Bird Red List Authority – BirdLife International) renseigne sur le niveau de menace global : LC (Préoccupation mineure), NT (Quasi menacé), VU (Vulnérable), EN (En danger), CR (En danger critique).

Les prospections menées dans le cadre de cette étude ont permis de recenser plusieurs nids de Cigogne blanche, répartis dans et autour des zones d’étude. Le tableau ci-dessous synthétise les sites observés, en précisant leur localisation, le nombre de nids actifs et l’environnement immédiat. Ces données fournissent un aperçu spatial de la reproduction de l’espèce dans la zone et constituent un élément clé pour évaluer le risque de collision avec les aéronefs, en particulier lors des phases de décollage et d’atterrissage.

| N | Coordonnées (Latitude Nord) | Coordonnées (Longitude Ouest) | Espèce (nom scientifique) | N. Nid | Support | Hauteur du nid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31° 45' 36.096'' N | 8° 6' 50.457'' W | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 2 | 31° 45' 28.43'' | 8° 6' 56.225'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 3 | 31° 43' 34.889'' | 8° 6' 39.975'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 4 | 31° 40' 35.351'' | 8° 0' 3.694'' | Ciconia ciconia | 1 | Arbre | 10-30m |
| 5 | 31° 40' 35.351'' | 8° 0' 3.694'' | Ciconia ciconia | 2 | Arbre | 10-30m |
| 6 | 31° 40' 32.206'' | 7° 59' 58.357'' | Ciconia ciconia | 1 | Toit d'édifice | 10-30m |
| 7 | 31° 40' 32.206'' | 7° 59' 58.357'' | Ciconia ciconia | 1 | Poteau électrique | 10-30m |
| 8 | 31° 40' 32.206'' | 7° 59' 58.357'' | Ciconia ciconia | 6 | Minaret | 10-30m |
| 9 | 31° 40' 32.206'' | 7° 59' 58.357'' | Ciconia ciconia | 3 | Toit d'édifice | 10-30m |
| 10 | 31° 40' 32.206'' | 7° 59' 58.357'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 11 | 31° 40' 48.524'' | 8° 0' 4.455'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 12 | 31° 40' 56.906'' | 8° 0' 18.231'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 13 | 31° 40' 48.206'' | 8° 0' 24.891'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 14 | 31° 40' 38.167'' | 8° 0' 11.42'' | Ciconia ciconia | 2 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 15 | 31° 41' 1.34'' | 8° 0' 17.031'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 16 | 31° 40' 39.932' | 8° 2' 12.317'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 17 | 31° 41' 13.092'' | 8° 2' 0.553'' | Ciconia ciconia | 2 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 18 | 31° 40' 47.133'' | 8° 2' 31.917'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 19 | 31° 40' 51.861'' | 8° 2' 58.125'' | Ciconia ciconia | 2 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 20 | 31° 41' 12.355' | 8° 3' 9.37'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 21 | 31° 41' 12.355' | 8° 3' 9.37'' | Ciconia ciconia | 6 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 22 | 31° 41' 31.066'' | 8° 3' 34.871'' | Ciconia ciconia | 4 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 23 | 31° 41' 31.066'' | 8° 3' 34.871'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 24 | 31° 41' 23.254'' | 8° 3' 33.374'' | Ciconia ciconia | 5 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 25 | 31° 41' 23.254'' | 8° 3' 33.374'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 26 | 31° 41' 18.039'' | 8° 3' 33.353'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 27 | 31° 41' 18.039'' | 8° 3' 33.353'' | Ciconia ciconia | 2 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 28 | 31° 41' 16.128'' | 8° 3' 39.049'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 29 | 31° 41' 7.005'' | 8° 3' 42.585'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 30 | 31° 41' 7.005'' | 8° 3' 42.585'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 31 | 31° 41' 13.942'' | 8° 3' 57.974'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 32 | 31° 41' 10.83'' | 8° 3' 58.789'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 33 | 31° 41' 20.23'' | 8° 3' 48.403'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 34 | 31° 41' 22.21'' | 8° 4' 8.326'' | Ciconia ciconia | 1 | Poteau électrique | 10-30m |
| 35 | 31° 41' 11.56'' | 8° 4' 8.702'' | Ciconia ciconia | 1 | Poteau électrique | 10-30m |
| 36 | 31° 41' 20.611'' | 8° 4' 22.083'' | Ciconia ciconia | 2 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 37 | 31° 41' 11.629'' | 8° 4' 28.81'' | Ciconia ciconia | 2 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 38 | 31° 38' 7.378'' | 8° 5' 41.224'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 39 | 31° 38' 19.98' | 8° 6' 26.71'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 40 | 31° 38' 46.629'' | 8° 9' 17.765'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret (Mosquée) | 10-30m |
| 41 | 31° 38' 40.317'' | 8° 9' 4.991'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 42 | 31°35'38,5'' | 7°57'46,8'' | Ciconia ciconia | 2 | Minaret | 10-30m |
| 43 | 31°35'45,3'' | 7°57'45,4'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 44 | 31° 39' 6.511'' | 8° 10' 58.081'' | Ciconia ciconia | 2 | Minaret | 10-30m |
| 45 | 31° 38' 3.209'' | 8° 14' 54.773'' | Ciconia ciconia | 1 | Minaret | 10-30m |
| 46 | 31° 38' 3.181'' | 8° 15' 7.725'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 47 | 31° 38' 7.418'' | 8° 15' 1.308'' | Ciconia ciconia | 1 | Pylône réseau télécom | 10-30m |
| 48 | 31° 38' 40.974'' | 8° 15' 9.302'' | Ciconia ciconia | 2 | Minaret | 10-30m |
| 49 | 31°41'06,8'' | 7°58'07,00'' | Ciconia ciconia | 3 | Pylône réseau télécom | 10-30m |

L’analyse croisée des données issues des visites du terrains 2024 et prospections printanières 2025 et des statuts de conservation a permis d’identifier plusieurs espèces présentant un intérêt patrimonial marqué, soit par leur inscription dans des dispositifs de protection nationaux, soit par leur appartenance à des listes ou conventions internationales, soit encore par leur statut de menace à l’échelle mondiale ou régionale.

Parmi ces espèces, l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) occupe une place singulière. Bien que classé LC (Préoccupation mineure) au niveau mondial selon l’UICN, il est inscrit comme espèce protégée par l’Arrêté 582-62, figure à l’Annexe II de la CITES, à l’Annexe III de la Convention de Berne et à l’Annexe II de la CMS, reflétant son importance et la nécessité de mesures de conservation ciblées, notamment dans les zones sensibles comme les emprises aéroportuaires.

L’Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos) bénéficient également d’un haut niveau de reconnaissance réglementaire, étant tous deux mentionnés dans les annexes de la Convention de Berne et de la CMS, et pour le colvert, protégés par l’Arrêté 582-62. Ces espèces utilisent les zones humides et points d’eau périphériques comme habitats de halte ou de reproduction, ce qui souligne l’importance de la préservation de ces milieux au sein et aux abords de la ZA et ZVA.

Le Bruant du Sahara (Emberiza sahari) et le Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus), bien que classés LC par l’UICN, sont inscrits aux annexes de la Convention de Berne, confirmant leur rôle dans le patrimoine naturel régional. Leur présence atteste de la diversité spécifique et de la complémentarité des habitats ouverts et arborés autour de la plateforme.

| Aigle botté | Faucon crécerelle-femelle |
| --- | --- |
| Œdicnème criard | Pie-grièche du désert |
| Tourterelle du bois | Bulbul des jardins |
| Héron cendré | Pigeon ramier |

Mammifères

Dans la zone étendue (13 km), le cortège de mammifères est dominé par des espèces ubiquistes adaptées aux milieux urbains et agro-périurbains. Les rongeurs commensaux (rat noir, souris algérienne) et le chat domestique sont associés aux zones bâties, emprises techniques et gisements alimentaires. L’écureuil de Barbarie, observé sur site, exploite les talus, friches et bordures arborées. À l’échelle de la ZEE, les mésoprédateurs de plaine (renard roux, mangouste d’Égypte, genette) sont attendus sur les lisières, haies, friches et abords de points d’eau, où la ressource trophique est plus régulière. Les micromammifères des agrosystèmes (gerbilles, jirds) occupent les parcelles ouvertes et bords de pistes, constituant une ressource alimentaire importante pour les carnivores opportunistes. Les lagomorphes (lièvre) sont probables en mosaïque ouverte ; le sanglier n’est pas rapporté dans l’emprise et demeure occasionnel en périphérie plus lointaine.

| Groupe | Espèce (nom scientifique) | Nom commun | Présence ZA | Présence ZEE (13 km) | UICN (Monde) | Berne | Loi 29-05 (Maroc) | CITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rongeur | Atlantoxerus getulus | Écureuil de Barbarie | Oui (observé) | Oui | LC | – | — | – |
| Carnivore (dom.) | Felis catus | Chat domestique | Oui (observé) | Oui | – | – | — | – |
| Insectivore | Atelerix algirus | Hérisson d’Algérie | Localisé | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Carnivore | Vulpes vulpes | Renard roux | Non signalé | Oui | LC | – | — | – |
| Carnivore | Herpestes ichneumon | Mangouste d’Égypte | Non signalé | Oui | LC | Ann. III | Cat. IV | – |
| Carnivore | Genetta genetta | Genette commune | Non signalé | Oui | LC | Ann. III | Cat. IV | – |
| Rongeur | Rattus rattus | Rat noir | Oui | Oui | LC | – | — | – |
| Rongeur | Mus spretus | Souris algérienne | Oui | Oui | LC | – | — | – |
| Rongeur | Gerbillus campestris | Gerbille nord-africaine | Non signalée | Probable | LC | – | Cat. IV | – |
| Rongeur | Meriones shawi / grandis | Jird (Shaw / marocain) | Non signalé | Probable | LC | – | Cat. IV | – |
| Lagomorphe | Lepus sp. (cf. capensis s.l.) | Lièvre | Non signalé | Probable | LC / NE* | – | Espèce gibier (réglementée) | – |
| Suidé | Sus scrofa | Sanglier | Non | Occasionnel (périph.) | LC | – | Espèce gibier (réglementée) | – |

Légende : LC = Préoccupation mineure ; Berne Ann. III = espèce protégée (gestion durable) ; Cat. IV (Loi 29-05) = espèce de faune sauvage protégée au Maroc ; “–” = non inscrit.
* Lièvre : statut UICN variable selon le taxon retenu ; à traiter comme LC au Maroc dans un cadre opérationnel courant.

Évaluation de la patrimonialité :

Le cortège de mammifères de la ZEE (13 km) autour de l’aéroport est dominé par des espèces ubiquistes à valeur patrimoniale faible à moyenne au regard des référentiels de conservation (majoritairement UICN LC). Les carnivores de petite taille (mangouste d’Égypte, genette commune) et certains rongeurs autochtones (gerbille, jird) présentent une patrimonialité relative liée à leur appartenance à la faune sauvage protégée (Loi 29-05 – Catégorie IV) et à leur rôle fonctionnel dans les mosaïques agro-périurbaines (régulation trophique, dispersion). Leur présence renforce l’enjeu écologique local des lisières, friches et abords humides, sans pour autant constituer un enjeu “élevé” au sens patrimonial, compte tenu de leur statut global favorable.

Les taxons commensaux (rat noir, souris algérienne, chat domestique) et ubiquistes (écureuil de Barbarie, renard roux) relèvent d’un enjeu patrimonial faible mais d’un enjeu de gestion significatif : ils réagissent aux attractifs trophiques (déchets, points d’eau, abris) et aux micro-habitats rudéraux. Les espèces gibier (lièvre, sanglier), non protégées mais réglementées au titre de la chasse, n’expriment pas d’enjeu patrimonial notable à proximité immédiate de la plateforme

En synthèse, la patrimonialité des mammifères sur 13 km est globalement faible à modérée : quelques espèces de faune protégée (Cat. IV) et de Berne Ann. III confèrent un intérêt de conservation local, tandis que la majorité des taxons relèvent d’une valeur patrimoniale faible mais d’une sensibilité de gestion (hygiène, déchets, points d’eau, entretien des friches). Cette lecture oriente des mesures proportionnées : maîtrise des attractifs trophiques, entretien raisonné des milieux ouverts, limitation des dérangements en périodes sensibles, et maintien de bonnes pratiques d’hygiène et de clôture sur la plateforme.

Chiroptères

Un criblage des chiroptères a été conduit dans un rayon de 13 km autour de la plateforme, avec une vérification acoustique ciblée au crépuscule et en première partie de nuit sur les secteurs favorables (alignements arborés, espaces verts irrigués, abords de points d’eau). L’objectif est de dresser la liste des espèces présentes ou très probables, de préciser leurs statuts de conservation/protection, et de documenter les contacts réellement enregistrés.

| Espèce (nom scientifique) | Nom commun | Présence ZA | Présence ZEE (13 km) | UICN (Monde) | Berne | Loi 29-05 (Maroc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipistrellus kuhlii | Pipistrelle de Kuhl | Oui (observée) | Oui | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Hypsugo savii | Pipistrelle de Savi | Localisée (observée) | Oui | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Tadarida teniotis | Molosse de Cestoni | Localisée (observée) | Oui | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Eptesicus isabellinus | Sérotine isabelle | Non signalée | Probable | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Plecotus gaisleri | Oreillard du Maghreb | Non signalé | Probable | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Rhinolophus ferrumequinum | Gd rhinolophe fer à cheval | Non signalé | Potentielle | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Rhinolophus hipposideros | Pt rhinolophe fer à cheval | Non signalé | Potentielle | LC | Ann. II | Cat. IV |
| Rhinolophus euryale | Rhinolophe euryale | Non signalé | Potentielle | NT | Ann. II | Cat. IV |
| Miniopterus schreibersii | Minioptère de Schreibers | Non signalé | Potentielle | NT | Ann. II | Cat. IV |

Les pipistrelles communes (P. kuhlii, H. savii) et le molosse (T. teniotis) sont observés à proximité des secteurs arborés et des points d’eau artificiels ; l’aire élargie peut ponctuellement accueillir des rhinolophes et minioptères dans des gîtes adaptés (bâtis anciens, cavités, ouvrages), sans que cela n’ait été constaté sur la plateforme.

Contacts enregistrés

Les sessions crépusculaires ont mis en évidence une activité faible à modérée, dominée par des espèces très communes et sans enjeu particulier dans ce contexte aéroportuaire :

- Pipistrellus kuhlii: contacts répétés (chant de chasse rapide, séquences de 40–50 kHz typiques) le long des alignements arborés et à proximité de l’eau.

- Hypsugo savii: contacts ponctuels (bandes plus hautes et irrégulières) sur les mêmes secteurs.

- Tadarida teniotis: survols à grande hauteur (contacts larges bande, vitesse élevée), essentiellement en transit au-dessus des emprises et voies éclairées.

Aucun signalement direct de rhinolophes ou de minioptères n’a été confirmé lors des enregistrements réalisés, ce qui reste cohérent avec l’urbanisation du proche environnement immédiat et l’absence de gîtes favorables à l’intérieur de l’emprise. Leur présence régionale demeure possible dans la ZEE, notamment en périphérie (bâtis anciens/cavités), sans incidence notable sur les composantes du projet.

Évaluation de la patrimonialité :

La patrimonialité des chiroptères recensés/attendus à 13 km est globalement modérée : la majorité des espèces observées sont LC et très communes en contexte urbain-aride (pipistrelles, molosse). Des espèces plus sensibles au niveau régional (NT : R. euryale, M. schreibersii) restent possibles en périphérie sans présence confirmée sur la plateforme. Toutes les espèces de chauves-souris sont strictement protégées (Berne Ann. II, Loi 29-05 Cat. IV).

Herpétofaune

Un criblage à 13 km autour de la plateforme a été réalisé afin d’identifier les espèces présentes ou très probables en contexte urbain–agro-périurbain irrigué. Les constats reposent sur des observations directes (reptiles visibles sur murets/talus), des vérifications sous pierres (avec remise en place systématique) et des recherches en zones humides/points d’eau (amphibiens).

| Groupe | Espèce (nom scientifique) | Nom commun | Dans ZA | ZEE 13 km | UICN | Berne | Loi 29-05 (Maroc) | CITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reptile | Tarentola mauritanica | Tarente de Mauritanie | Localisée (bâtis) | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Hemidactylus turcicus | Gecko turc | Localisée | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Acanthodactylus boskianus | Lézard à queue frangée | Localisée (talus secs) | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Psammodromus algirus | Lézard ocellé ibéro-maghrébin | Non signalé | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Chalcides ocellatus | Scinque ocellé | Non signalé | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Agama impalearis | Agame du Maghreb | Non signalé | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Hemorrhois hippocrepis | Couleuvre de Montpellier à fer-à-cheval | Non signalée | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Malpolon monspessulanus | Couleuvre de Montpellier | Non signalée | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Natrix maura | Couleuvre vipérine | Non signalée | Localisée (points d’eau) | LC | – | Cat. IV | – |
| Reptile | Testudo graeca | Tortue grecque | Non | Possible (périphérie) | VU | Ann. II | Cat. IV | App. II |
| Reptile | Chamaeleo chamaeleon | Caméléon commun | Non signalé | Localisée | LC | Ann. II | Cat. IV | App. II |
| Amphibien | Pelophylax saharicus | Grenouille verte nord-africaine | Non signalée | Oui (zones irriguées) | LC | – | Cat. IV | – |
| Amphibien | Bufotes boulengeri | Crapaud de Boulenger | Non signalé | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Amphibien | Discoglossus scovazzi | Peintade du Maroc | Non signalée | Oui | LC | – | Cat. IV | – |
| Amphibien | Hyla meridionalis | Rainette méridionale | Non signalée | Possible/Localisée | LC | – | Cat. IV | – |

Les geckos synanthropes (Tarentola, Hemidactylus) sont localisés dans l’emprise (bâtis/ouvrages). Les lézards de milieux secs (Acanthodactylus, Agama, Psammodromus, Chalcides) dominent les mosaïques de friches/talus en périphérie. Les couleuvres sont attendues en ZEE, avec Natrix maura près des points d’eau. La tortue grecque (Testudo graeca) est possible en périphérie et porte des statuts élevés (UICN VU, Berne II, CITES II). Les amphibiens (grenouille verte, crapaud de Boulenger, peintade du Maroc, rainette) occupent les fossés, mares et bassins des secteurs irrigués.

Dans l’emprise, la faune herpétologique est marquée par des espèces communes et tolérantes aux milieux anthropisés (geckos, quelques lézards de talus), avec une présence d’amphibiens surtout à l’extérieur sur les secteurs en eau. Cette composition indique un enjeu patrimonial globalement faible à modéré, à l’exception de taxons réglementairement sensibles en périphérie (p. ex. Testudo graeca, Chamaeleo chamaeleon).

Espaces protégés et SIBEs

Le Maroc a créé un réseau national d’aires protégées dont la fonction est d’assurer la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité au moyen du Plan directeur des aires protégées dont l’application s’effectue de façon graduelle. Ce réseau est formé des parcs nationaux, parcs naturels, réserves biologiques et sites d’intérêt biologique et écologique (SIBE) et atteint une superficie de plus de 2,5 millions d’hectares.

Les SIBEs les plus proches de la zone s’étude sont :

- Marais de la Palmeraie de Marrakech, se trouve au niveau de la zone d’étude à environ 9 km de la zone du projet. C’est la plaine du Haouz avec marais au sein de la palmeraie sur l'oued Tensift. En effet, c’est un milieu unique et particulièrement "sauvage" sur une surface très réduite marqué par une végétation de marais originale au sein de la palmeraie et cortège faunistique très remarquable (unique pour la région). La faune est composée essentiellement de 14 espèces de mammifères rencontrées dans les limites du site considéré et 5 dans ses environs immédiats, 3 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées, 49 espèces d'oiseaux nichent dans les limites strictes du site considéré et 15 ont été rencontrées dans ses environs immédiats soit un total de 64 espèces connues pour l'ensemble de la région.

- Msabih Talaa, à 34 km de la zone d’étude à 13 Km. C’est une plaine de Haouz, sédiments quaternaires reposant sur des schistes primaires qui affleurent par endroits. La Flore est composée d’un écosystème à Acacia gummifera ayant totalement disparu, représenté par quelques vestiges maraboutiques en dehors du SIBE ou très localement à l'intérieur. Le milieu est artificialisé mais avec un peuplement faunistique intéressant. dont notamment 13 espèces de mammifères rencontrées dans les limites du site considéré et 2 dans ses environs immédiats, 56 espèces d'oiseaux nichent  dans les limites strictes du site considéré et 3 ont été rencontrées dans ses environs immédiats et 11 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées.

- Parc National de Toubkal, à 22 Km de la zone d’étude à 13 Km. La zone centrale du PNTb a été délimitée dans le cadre du Dahir de la création du PNTb. Elle est matérialisée sur le terrain par des bornes (kerkours). Bien que dans l’arrêté viziriel du 19 janvier 1942 de création du PNTb il soit question de 38 470 ha, la surface calculée par le SIG de la zone centrale est de 39 351 ha. La zone centrale englobe les hautes montagnes de l’Atlas et est de ce fait très peu peuplée. Les surfaces boisées y sont faibles et il y a très peu de vallées cultivables et irrigables.  La zone centrale du Parc, identifiée comme une zone de gestion des ressources naturelles, abrite la plus ancienne réserve zoologique, la réserve du Takherkhort, créée en 1967 pour la conservation du Mouflon à manchettes. Elle couvre aujourd’hui 615,20 ha dont 364 ha sur la zone centrale du PNTb.

Ci-après la carte des SIBEs de la zone d’étude :

Figure 21:Carte des SIBE

Milieu humain

Découpage administratif

Le terrain projet relève du territoire de la région économique Marrakech-Safi. Cette dernière s’étend sur une superficie de 39 167 km², soit 5,5% de la superficie totale du Royaume. Elle est limitée au Nord par la région du Grand Casablanca-Settat, à l’Est par la région de Beni Mellal-Khénifra, au Sud-Est par la région de Drâa-Tafilalet, au Sud par la région de Souss-Massa et à l’Ouest par l’Océan Atlantique.

La zone d’étude relève de la commune de Marrakech au niveau de la préfecture de Marrakech.

| Provinces et Préfectures | Unité administrative |
| --- | --- |
|  |  | Nombre de Cercles | Commune |
| Al Haouz | Province | 5 | 40 |
| Chichaoua | Province | 4 | 35 |
| Kelaa des Sraghnas | Province | 5 | 43 |
| Essaouira | Province | 4 | 57 |
| Marrakech | Préfecture | 4 | 15 |
| Rehamna | Province | 2 | 25 |
| Safi | Province | 3 | 25 |
| Yousoufia | Province | 2 | 11 |

Source : Annuaire statistique régionale Marrakech Safi - 2022

La carte suivante présente le découpage administratif de la zone d’étude :

Figure 22: Cadre administratif de la zone d’études

Caractérisation socio-démographiques

Contexte territorial et structure démographique

La commune de Marrakech Ménara appartient à la préfecture de Marrakech (région Marrakech Safi).
À l'instar de beaucoup d'autres pays, la croissance accélérée de l'urbanisation au Maroc a provoqué la formation de grandes aires métropolitaines, où une densité de population élevée génère la production de grands volumes de résidus urbains dans des espaces relativement petits. Ci-après un tableau résumant les principales informations démographiques relatives à la zone d’étude.

Tableau 28 : Structure démographique et répartition par sexe (RGPH 2024)

| Préfecture/ commune | Population | Ménages | Taille ménages |
| --- | --- | --- | --- |
| Marrakech | 1 560 103 | 402 389 | 3,9 |
| Marrakech-Ménara | 519 433 | 135 189 | 3,8 |

Le tableau ci-dessous présente quelques indicateurs reflétant la situation sociodémographique à l’échelle des communes concernées :

Tableau 29 : Données démographiques de la zone d'étude

|  | Population Municipale | Répartition selon les grands groupes d'âges |  |  | Taux d'analphabétisme des 10 ans et plus | Niveaux d’étude |  |  | Activité économique |  | Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moins de 15 ans | De 15à 59 ans | 60 ans et plus |  | Préscolaire | Primaire, collégial et secondaire | Supérieur | Taux d'activité des 15 ans et plus | Taux de chômage | Employeur | Indépendant | Salarié | Aide familiale | Apprenti | Associé ou partenaire |
| Province : Marrakech | 1 560 103 | 25,7 | 61 | 13,2 | 17,8 | 2,3 | 60,1 | 13,1 | 44,2 | 19,4 | 3,3 | 24,5 | 64,8 | 0,7 | 1,3 | 2,2 |
| Marrakech-Ménara | 519 433 | 24,9 | 61,9 | 13,2 | 11,9 | 2,4 | 61,6 | 16,5 | 44,4 | 18,3 | 3,7 | 21 | 68,7 | 0,7 | 1 | 2,4 |

Situation matrimoniale et fécondité

La répartition des statuts matrimoniaux est similaire entre la préfecture et la commune urbaine.

La fécondité stabilisée à 1,77 enfants par femme traduit un équilibre démographique propre aux zones urbaines. Ces données confirment la tendance générale à la réduction de la taille des ménages et la consolidation du modèle de famille nucléaire.

Tableau 30 : Statut matrimonial de la population adulte (RGPH 2024)

| Statut matrimonial | Marrakech Ménara |
| --- | --- |
| Célibataires | 34,2 % |
| Mariés | 57,3 % |
| Veufs/veuves | 4,6 % |
| Divorcés | 3,8 % |
| Indice synthétique de fécondité | 1,77 enfants/femme |

Santé et handicap

Le taux de handicap atteint 3,5 % à Ménara. Les handicaps moteurs et visuels prédominent.

Tableau 31 : Indicateurs sanitaires et handicap (RGPH 2024)

| Indicateur | Ménara |
| --- | --- |
| Personnes en situation de handicap | 3,5 % |

Éducation, alphabétisation et langues

Le taux d’analphabétisme reste plus élevé à Ménara (11,9 %).

La disparité entre les sexes demeure nette : 16,6 % des femmes sont analphabètes contre 6,8 % des hommes.

Le pourcentage de la population ayant accès au primaire est de 22,8%.

Tableau 32 : Niveaux d’instruction et alphabétisation (RGPH 2024)

| Indicateur | Ménara |
| --- | --- |
| Analphabétisme (≥ 10 ans) | 11,9 % |
| Hommes analphabètes | 6,8 % |
| Femmes analphabètes | 16,6 % |
| Scolarisation primaire (6-11 ans) | 22,8 % |
| Langue lue : arabe seul | 24,8 % |
| Langues arabe + français | 38,1 % |

Activité économique et emploi

Le taux net d’activité s’élève à 44,4 % à Ménara, en cohérence avec la moyenne provinciale.

La participation féminine au marché du travail demeure limitée (24,4 %), ce qui reflète la persistance d’un écart de genre observable au niveau national (source : HCP, 2024)

Le secteur privé concentre la majorité des emplois (68,7 %).

Tableau 33 : Indicateurs d’activité économique (RGPH 2024)

| Indicateur | Ménara |
| --- | --- |
| Taux net d’activité | 44,4 % |
| Taux de chômage | 18,3 % |
| Taux d’activité masculin | 66,2 % |
| Taux d’activité féminin | 24,4 % |
| Salariés du secteur privé | 68,7 % |
| Indépendants | 21 % |
| Associé ou partenaire | 2,4 % |

Éducation, alphabétisation et langues

Le taux d’analphabétisme à Ménara est de (11,9 %) qu’à l’échelle provinciale (17,8 %).

La disparité entre les sexes demeure nette : 16,6 % des femmes sont analphabètes contre 6,8 % des hommes.

Tableau 34 : Niveaux d’instruction et alphabétisation (RGPH 2024)

| Indicateur | Ménara |
| --- | --- |
| Analphabétisme (≥ 10 ans) | 11,9 % |
| Hommes analphabètes | 6,8 % |
| Femmes analphabètes | 16,6 % |
| Scolarisation primaire (6-11 ans) | 22,8 % |
| Langue lue : arabe seul | 24,8 % |
| Langues arabe + français | 38,1 % |

Activité économique et emploi

Le taux net d’activité s’élève à 44,4 % à Ménara, en cohérence avec la moyenne provinciale.
La participation féminine au marché du travail demeure limitée (24,4 %), ce qui reflète la persistance d’un écart de genre observable au niveau national (source : HCP, 2024).
Le secteur privé concentre la majorité des emplois (68,7 %).

Tableau 35 : Indicateurs d’activité économique (RGPH 2024)

| Indicateur | Ménara |
| --- | --- |
| Taux net d’activité | 44,4 % |
| Taux de chômage | 18,3 % |
| Taux d’activité masculin | 66,2 % |
| Taux d’activité féminin | 24,4 % |
| Salariés du secteur privé | 68,7 % |
| Indépendants | 21 % |
| Associé ou Partenaire | 2,4 % |

Conditions de vie et infrastructures

Les indicateurs du RGPH 2024 montrent que les ménages de Ménara bénéficient d’un accès généralisé aux services essentiels, avec des taux de raccordement supérieurs à 90 %.

L’assainissement collectif atteigne 98,1%.

Tableau 36 : Logement et accès aux services de base (RGPH 2024)

| Indicateur | Ménara |
| --- | --- |
| Propriétaires | 62 % |
| Électricité | 98,9 % |
| Eau potable | 98,4 % |
| Assainissement collectif | 98,1 % |
| Taille moyenne des ménages | 3,8 pers. |

Groupes à vulnérabilité relative (selon le RGPH 2024)

Dans le cadre du RGPH 2024 et des cadres d’évaluation sociale adoptés par la Banque africaine de développement (BAD) et la SFI/IFC, la vulnérabilité désigne les caractéristiques démographiques ou socio-économiques susceptibles de limiter la capacité d’un individu ou d’un ménage à faire face aux changements ou aux impacts d’un projet.

Ces critères s’appuient exclusivement sur des indicateurs mesurés dans le recensement national, à savoir :

| Critère de vulnérabilité | Description selon les indicateurs RGPH 2024 |
| --- | --- |
| Âge | Personnes âgées (≥ 60 ans) dont la mobilité et les revenus sont restreints |
| Sexe du chef de ménage | Ménages dirigés par des femmes, exposés à des revenus uniques et à une charge domestique accrue |
| Situation de handicap | Personnes déclarant une limitation physique, visuelle, auditive ou mentale |
| Statut matrimonial | Veufs et divorcés, souvent isolés économiquement |
| Niveau d’instruction | Taux d’analphabétisme ou faible scolarisation |
| Emploi et activité | Personnes sans emploi ou à activité informelle |
| Jeunes (15–34 ans) | Groupe présentant un besoin élevé d’insertion socio-professionnelle |

Ces catégories permettent d’identifier les groupes à vulnérabilité relative dans la commune de Ménara et la préfecture de Marrakech sur la base des résultats du Recensement général de la population et de l’habitat 2024.

Les caractéristiques issues du RGPH 2024 indiquent que :

- La commune de Ménara dispose d’une infrastructure urbaine consolidée, proche de la moyenne provinciale ;

- Les groupes à besoins spécifiques (personnes handicapées, ménages féminins) représentent des catégories à intégrer dans la gestion sociale du projet ;

- Les indicateurs de base (eau, électricité, habitat) confirment un environnement favorable à la mise en œuvre du projet d’extension.

Tableau 37 : Groupes spécifiques identifiés

| Groupe | Indicateur RGPH 2024 |
| --- | --- |
| Personnes âgées (≥ 60 ans) | Proportion modérée dans la population |
| Personnes en situation de handicap | 3,5 % à Ménara |
| Ménages dirigés par des femmes | ≈ 21,6 % (estimation issue des tableaux de structure des ménages) |

Caractéristiques socio-économiques

L’économie de la région de Marrakech-Safi repose essentiellement sur l’agriculture (notamment arboriculture, plantes aromatiques, olivier, élevage), le tourisme, l’industrie agro-alimentaire et l’artisanat. Les activités industrielles incluent la transformation des produits agricoles et terroir, ainsi que le conditionnement des huiles (dont l’huile d’argan) et la valorisation des plantes aromatiques et médicinales. L’exportation des produits agricoles et de terroir, ainsi que certains produits issus de la pêche et de l’agro-industrie, constitue une part importante de la création de richesse régionale. Toutefois, la répartition de ces activités sur le territoire régional traduit encore de fortes disparités entre les zones urbaines (comme la préfecture de Marrakech) et les zones rurales ou montagneuses du reste de la région.

Agriculture

Si le secteur agricole constitue le principal moteur de l’économie nationale, ce constat est aussi valable pour notre région. En effet, ce secteur absorbe presque 53% de la population active de la région. Le poids de la région au niveau national est important puisqu’elle détient 22% de la surface agricole utile du pays), ce qui la place en première position selon l’importance de cette surface. La région possède une superficie agricole utile (SAU) d’environ 2 055 977 ha , soulignat son importance en tant que moteur agro-économique national. Parmi ces terres, 353 000 ha bénéficient d’irrigation, soit environ 17% de la SAU régionale.

La caractéristique de la vocation agricole de la région est à dominante agro-sylvo-pastorale. Du point de vue occupation des sols, les cultures céréalières prédominent avec près de 78% de la SAU. Viennent ensuite, loin derrière, les plantations fruitières, les fourragères et maraîchères, avec respectivement 9,5%, 1,8% et 1,2% de la SAU. La part des terres en jachère est relativement importante 8,8% de la SAU.

La contribution de la région à la production céréalière nationale demeure importante, elle était de l’ordre de 14% lors de la campagne 2011-2012.

Cependant, les performances des productions agricoles sont très dépendantes des aléas climatiques ; les fluctuations pluviométriques se traduisent par des variantes énormes des rendements ce qui rend, de manière générale, les projections dans ce domaine peu fiables.

Elevage

L’élevage consitute une composante essentielle de l’économie rurale dans la région de Marrakech – Safi. Il est principalement concentré dans les provinces de Kelaa des Sraghnas (19,2%), Essaouira (17,9%), Chichaoua (17,1%), Safi (16%) et Marrakech (15,2%), le reste étant réparti entre les autres provinces et préfectures de la région.

Ce secteur contribue de manière significative à l’approvisionnement du marché national en produits d’origine animale. Il assure notamment :

- 15% de la production nationale de lait,

- 18% des viands blanches, et

- 11% des viands rouges.

La filière laitière régionale repose sur un cheptel de près de 283 000 vaches laitières, permettant une production annuelle supérieure à 366 000 tonnes de lait. Environ 100 000 producteurs laitiers sont actifs dans ce secteur, organisés autour de plus de 390 centres de collecte, dont 160 sont des coopératives. Cette organisation contribue à structurer la filière et à améliorer la commercialisation du lait au niveau régional et national.

La production de viande rouge représente une autre filière majeure dans la région. Elle génère annuellement plus de 68 000 tonnes de viande rouge, s’appuyant sur un cheptel diversifié composé de bovins, ovins et caprins, totalisant plus de 5,1 millions de têtes. Cette diversité permet de répondre à une demande croissante en protéines animales, tout en valorisant les ressources pastorales et les systèmes d’élevage extensifs.

Tourisme

La région de Marrakech-Safi se distingue comme le premier pôle touristique du Maroc et la première destination touristique en Afrique, grâce à une offre variée et un positionnement consolidé sur le marché international. Elle regroupe trois grandes destinations : Marrakech, reconnue mondialement, Essaouira et Safi, qui offrent une diversité de produits touristiques : tourisme culturel, tourisme balnéaire, tourisme de montagne, tourisme de loisirs, tourisme sportif et tourisme d’affaires et de congrès.

La région dispose d’une offre hôtelière en expansion, comptant 2 358 établissements classés toutes catégories confondues, pour une capacité d’accueil de 91 252 lits et 40 657 chambres. La ville de Marrakech concentre à elle seule 84 % de l’offre régionale, avec 1 834 établissements, 73 853 lits et 281 agences de voyages. Les autres provinces disposent également d’un réseau hôtelier, bien que plus limité.

Tableau 38 : Réseau hôtelier des provinces de la région

| Destination | Etablissements classés | Capacité litière | Agences de voyage |
| --- | --- | --- | --- |
| Marrakech | 1 834 | 73 853 | 281 |
| Essaouira | 360 | 9 759 | 3 |
| Safi | 16 | 1 080 | 9 |
| Al Haouz | 162 | 615 | 3 |
| Chichaoua | 7 | 90 | 1 |

Source : Chambre de commerce, d’industrie et de services – Marrakech Safi / 2023

La région Marrakech-Safi représente 33 % de la capacité litière nationale et 48 % de la capacité d’hébergement touristique du pays, témoignant de son poids économique stratégique.

En 2022, les établissements d’hébergement classés de la région ont enregistré 7 042 048 nuitées, en hausse de +167 % par rapport à 2021. Cette progression significative illustre la reprise post-Covid et l’attractivité persistante de la destination. La répartition des nuitées met en évidence une nette dominance du tourisme international (73 %) par rapport au tourisme national (27 %), ce qui rend le secteur sensible aux dynamiques internationales. Le nombre d’arrivées s’élève à 2 241 334 en 2022, en augmentation de +142 % par rapport à l’année précédente. Le taux d’occupation moyen régional a atteint 52 % en 2022 contre 27 % en 2021, et la durée moyenne de séjour est passée de 2,83 jours en 2019 à 3,06 jours en 2022, signe d’un regain d’intérêt touristique prolongé.

La dynamique de développement touristique dans la région est soutenue par l’adoption de 330 nouveaux projets touristiques, représentant une capacité prévisionnelle de 38 757 lits, 20,2 milliards de dirhams d’investissements et la création anticipée de 16 572 emplois directs. Ces projets devraient renforcer davantage la position de la région comme locomotive touristique du Royaume.

Mines

La région de Marrakech-Safi est une région à vocation minière eu égard aux ressources importantes et diversifiées que recèle son sous-sol et qui sont localisées dans différentes métallifères (Zinc, Plomb, Cuivre, Au, Ag …) aussi que d’autre substances utiles telles que le Phosphate, Barytine, Pegmatites, sel en plus des roches industrielles et ornementales dont les marbres, granites et Argiles.

En matière de production, la région fournit environ 360 000 tonnes en dehors de phosphates, contribuant ainsi à plus de 28% à la production nationale. La production phosphatière de la région, première richesse nationale, représente près de deux tiers de la production nationale, avec une production près de 11 millions de tonnes. Les réserves de la région en phosphates, s’élèvent à 18 milliards de m3, soit environ 21% des réserves nationales dont 2 Mds de m3 à Benguérir et 16 Mds à Meskala.

Les activités de ce secteur dans la région, sont globalement limitées à une industrie de transformation à prédominance agro-industrielles et à l’artisanat.

Le phosphate étant le minerai phare de la ville de Youssoufia, il est classé deuxième en importance au Maroc après celui de Khouribga, le Royaume étant le premier exportateur et troisième producteur mondial de Phosphate.

Le gisement de phosphate de Youssoufia est constitué de deux types de minerais. Un phosphate « clair » contenant peu de matières organiques. Mis en valeur à la fin des années 60, le phosphate « noir » est, quant à lui, riche en matières organiques. Le potentiel d’extraction avoisine les 1,2 million de tonnes de phosphate par an. L’exploitation en souterrain est mécanisée à 100 %.

Depuis 1998, le Groupe OCP exploite également la mine de Bouchane, située à 40 km du site de Youssoufia. L’extraction du phosphate en découverte est réalisée au moyen de Bulls. La production est ensuite traitée entièrement à Youssoufia. Depuis mai 2005 la totalité du phosphate est extrait en découverte. Le centre de Youssoufia dispose de 3 types d’usines pour le traitement du phosphate, à savoir l’usine de séchage, l’usine de calcination et l’usine de lavage-flottation. Le phosphate traité à Youssoufia est acheminé par train à Safi, soit en vue de son exportation, soit en vue de son utilisation dans les usines de fabrication d'engrais et d'acide phosphorique.

Le centre Minier de Youssoufia constitue un ensemble intégré doté de toute l'infrastructure technique et sociale nécessaire en vue d'assurer la mise en valeur du gisement, la continuité de son exploitation et le développement économique de la région. Le potentiel d’extraction est actuellement de 1,4 million de tonnes de minerai sec et marchand et le potentiel de traitement final est actuellement de 7,3 millions de tonnes sec et marchand par an. La ville est connue également pour la qualité de son équipe de gymnastique qui a gagné plusieurs championnats du Maroc. Après les grèves des phosphatiers du 1986 à Youssoufia, l'état a procédé à une politique de marginalisation totale de la ville.

Artisanat

L’artisanat dans la région de Marrakech-Safi, compte une multitude d’artisans qui excellent dans les métiers d’art notamment le Cuir, le Textile, la Ferronnerie et la Menuiserie artisanale. Il contribue au développement économique et social via la diversité et l’importance du nombre de création d’emploi.

Ce secteur est considéré parmi les principales activités économiques de la région. Il se distingue surtout par sa qualité et sa diversité avec la dominance de la poterie qui constitue un patrimoine culturel et touristique incontestable pour la ville. La production est destinée aux marchés locaux ou nationaux, ainsi qu'une grande partie de la production est acheminée vers l'exportation.

La colline des potiers : elle est liée historiquement avec l'art de la céramique ; c'est l'un des plus anciens quartiers de la ville. Plus de 800 artisans travaillent dans 37 ateliers équipés de 70 fours traditionnels.

La chaâba : cette zone a été créée pour abriter les potiers dont le nombre augmente d'une façon croissante au fil des années. Environ 1000 potiers exercent dans 79 ateliers équipés de 130 fours traditionnels.

Village de Sidi Abderrahmane : 200 potiers opèrent d'une façon individuelle dans une trentaine d'ateliers dispersés dans les environs du village. La matière première est essentiellement constituée d'argile, d'eau, de substances chimiques, et de bois. Ce dernier provient surtout du genêt qui se trouve en abondance dans la province.

Réseau routier

Grâce à sa position stratégique entre le nord et le sud du Royaume, la région dispose d’un réseau routier structurant de 6 359 km, dont :

- 5956 km de routes revêtues (environ 85 %) ;

- 456 km de routes aménagées (7 %) ;

- 557 km de routes classées en état de piste (8 %).

Ce réseau se répartit comme suit :

- 1353 km de routes nationales ;

- 1096 km de routes régionales (dont 1074 km revêtues) ;

- 3910 km de routes provinciales (dont 2919 km revêtues) ;

- 315 km d’autoroutes (incluant l’A7 Casablanca–Agadir et l’A5 El Jadida–Safi) ;

- 113 km de voies express.

La région dispose également de 5 gares routières et 304 km de chemin de fer, facilitant la mobilité des personnes et le transport des marchandises.

Le site du projet est accessible via les routes nationales RN8, et RN7 ainsi que la route régionale RR212.

Transport aérien

Deux aéroports desservent la région :

- Aéroport Marrakech-Ménara : un aéroport international moderne, situé à 6 km au sud de la ville de Marrakech.

- Aéroport Essaouira-Mogador : situé à 15 km au sud d’Essaouira, il accueille principalement des vols nationaux et européens.

Transport maritime

La région possède trois ports, ouverts sur l’océan Atlantique :

- Port de Safi : l’un des plus anciens ports du Royaume, jouant un rôle commercial important (entre 4ᵉ et 5ᵉ port du pays).

- Port d’Essaouira : un port de pêche traditionnel encore très actif, également doté d’une activité de réparation navale.

Eau Potable

D’après le recensement de 2024 :

- 83,4% de la population régionale a accès à l’eau courante

- À Marrakech-Ménara, cette proportion atteint 98,4%.

Santé

L’offre de soins dans la région repose sur :

- 18 hôpitaux, avec une capacité totale de 3 740 lits, dont 2 143 à Marrakech ;

- 454 centres de santé de base, répartis comme suit :

  - 230 centres de santé ruraux

  - 121 dispensaires ruraux

  - 103 centres de santé urbains.

Cette infrastructure permet une certaine couverture des besoins en santé, bien que des disparités territoriales subsistent.

Figure 24: Carte d’occupation des sols

Impacts environnementaux et sociaux

Approche méthodologique

Préambule

L’objectif de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) est d’identifier et évaluer la sévérité des impacts potentiels sur les récepteurs et ressources identifiés ; élaborer et décrire les mesures d’atténuation qui seront prises pour prévenir ou minimiser tout effet négatif potentiel et optimiser les éventuels bénéfices ; et communiquer la sévérité des impacts résiduels qui subsisteront une fois les mesures d’atténuation appliquées.

La phase d’évaluation des impacts consiste en une analyse des sources potentielles d’impact associées au projet, et de la sensibilité des milieux récepteurs naturels et humains. Elle repose sur les données issues :

- Des études de l’environnement et du contexte social à l’état initial pour déterminer la sensibilité du milieu récepteur, et ;

- Des interactions avec l’équipe du Projet, pour mettre au point la description du Projet, analyser la manière dont le Projet peut générer des sources d’impacts environnementaux et sociaux E&S, et le cas échéant identifier les variantes envisageables au Projet.

Il convient toutefois de distinguer l’évaluation des impacts de l’analyse des risques.

- Les impacts correspondent aux effets certains ou prévisibles du projet sur l’environnement et les communautés, et sont évalués selon leur intensité, leur durée, leur étendue, leur fréquence, leur réversibilité et la sensibilité du milieu.

- Les risques renvoient quant à eux à des événements incertains ou accidentels (technologiques, climatiques, sanitaires ou sociaux), et font l’objet d’une analyse spécifique basée sur une matrice probabilité × gravité, intégrant les mesures de prévention et de maîtrise

Une fois les impacts analysés, les risques identifiés et les mesures d’atténuation et de prévention définies, l’ensemble est compilé dans un plan de gestion qui pourra être utilisé comme un cadre de suivi et de gestion E&S, tout au long du Projet.

Prédiction de l’intensité des impacts

Le terme ‘intensité’ couvre toutes les dimensions de l’impact prédit sur les milieux naturel et social, à savoir :

La nature du changement (quelle ressource ou quel récepteur est affecté et de quelle manière) ;

L’étendue spatiale de la zone affectée ou la part de la population ou communauté touchée ;

Son étendue temporelle (durée, fréquence, réversibilité) ; et

Le cas échéant, la probabilité d’occurrence d’un impact suite à un phénomène accidentel ou imprévu.

Le tableau ci-après présente les définitions associées à la caractérisation des impacts utilisée dans le cadre de cette étude.

Tableau 40: Terminologie des caractéristiques des impacts

| Intensité des Impacts |  |
| --- | --- |
| Type | Direct – résultant d’une interaction directe entre le Projet et une ressource/un récepteur. Indirect –résultant d’interactions directes entre le Projet et son environnement, du fait d’interactions survenant par la suite. Induit – impacts issus d’autres activités consécutives au Projet. |
| Étendue | Locale – impacts limités à la zone du Projet et ses environs. Régionale – impacts ressentis au-delà des zones locales, jusque dans la région étendue. Internationale – impacts ressentis à l’échelle internationale, affectant donc un autre pays. |
| Durée | Temporaire– impacts de courte durée, de l’ordre de quelques heures à plusieurs semaines. A court terme – impacts prévus pour durer uniquement durant la phase de construction. A moyen terme – impacts prévus pour durer à partir du début d’exploitation jusqu’à la fin du Projet. A long terme – impacts prévus d’une durée supérieure à celle du Projet mais qui cesseront dans le temps. Permanent – impacts causant un changement permanent sur le récepteur ou la ressource affecté(e) et se prolongeant bien au-delà de la durée de vie du Projet. |
| Fréquence | Continue – impacts se produisant fréquemment ou de manière continue. Intermittente– impacts occasionnels ou apparaissant uniquement dans des circonstances spécifiques. |

L’intensité évalue le changement prédit sur la ressource ou le récepteur. Une évaluation de l’intensité générale d’un impact prend donc en compte toutes les dimensions de l’impact pour déterminer si celui-ci est d’une intensité négligeable, faible, moyenne ou forte. Compte tenu du large éventail d’impacts environnementaux et sociaux abordés dans l’EIES, les termes caractérisant l’intensité d’un impact devront être définis en fonction des différentes problématiques abordées.

Intensité d'impact (degré de la perturbation subie par le récepteur) :

Négligeable – aucun changement perceptible

Faible – changement perceptible mais aucune modification de l’environnement ou des activités humaines

Modéré – modification perceptible mais l’environnement ou les activités humaines n’en pâtiront pas à long terme

Forte - l’environnement ou l’activité humaine est touchée à moyen ou long terme

Les critères spécifiques utilisés pour évaluer la sévérité de chaque type d’impact seront clairement définis dans le cadre de l’évaluation des impacts.

Sensibilité/Vulnérabilité/Importance des ressources et récepteurs

La sévérité des impacts résultant d’un impact d’une intensité donnée, dépendra des caractéristiques des ressources et récepteurs en fonction de leur sensibilité, vulnérabilité et importance.

La qualité ou l’importance d’une ressource sera déterminée en tenant compte par exemple de sa désignation nationale ou internationale, son importance pour la communauté locale ou plus étendue, ses services écosystémiques et sa valeur économique. L’évaluation de la sensibilité des récepteurs humains, tiendra compte de leurs réactions probables au changement et leur capacité à s’adapter et à gérer les effets de l’impact.

La sensibilité, la vulnérabilité et l’importance des ressources et récepteurs sont évaluées sur la base des données relatives à l’environnement à l’état initial.

Sensibilité du récepteur

Négligeable - imperceptible ou très localisé

Faible – perceptible mais localisé

Moyenne – changement permanent perceptible et relativement étendu ou changement récurrent très perceptible, réversible à moyen ou long terme

Forte - changement étendu évident et irréversible ou changement récurrent très perceptible, uniquement réversible à long terme.

Évaluation de la sévérité des impacts

Toute activité humaine impose un certain changement sur les milieux naturel et social, du fait des interactions physiques avec les systèmes naturels ou avec d’autres activités humaines. Afin de fournir des informations aux décideurs et autres parties prenantes quant à l’importance des différents impacts du projet, l’équipe procède à une évaluation de la sévérité de chaque changement.

Il n’existe aucune définition réglementaire de la sévérité d’un impact. Ainsi, dans le cadre de l’EIES, l’évaluation de la sévérité des impacts s’appuie sur les jugements professionnels de l’équipe en charge de l’EIES à l’aide de critères objectifs quand ceux-ci sont disponibles, et normes légales, politiques gouvernementales nationales et régionales, bonnes pratiques sectorielles reconnues et opinions des parties prenantes concernées. Quand aucune norme spécifique n’est disponible ou que celles-ci n’apportent pas suffisamment d’informations pour déterminer la sévérité des impacts, l’évaluation prendra en compte l’intensité de l’impact ainsi que la qualité, l’importance ou la sensibilité de la ressource ou du récepteur affecté(e).

L’intensité de l’impact et la qualité/l’importance/la sensibilité du récepteur sont évaluées conjointement pour déterminer si un impact est sévère ou non et dans l’affirmative, son degré de sévérité (défini comme Mineur, Modéré ou Majeur). Les impacts jugés Négligeables incluent ceux qui sont légers ou transitoires, et ceux de l’ordre des changements environnementaux et sociaux naturels. Ce principe est illustré

Tableau 41: Matrice d’évaluation de la sévérité des impacts

|  |  | Sensibilité/Vulnérabilité/Importance de la Ressource/du récepteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Insignifiante | Faible | Moyenne | Forte |
| Intensité de l'impact | Négligeable | Insignifiante | Négligeable | Négligeable | Négligeable |
|  | Faible | Insignifiante | Négligeable | Mineure | Modérée |
|  | Moyenne | Insignifiante | Mineure | Modérée | Majeure |
|  | Forte | Insignifiante | Modérée | Majeure | Majeure |

Classification de la sévérité des impacts

Un impact est négligeable quand une ressource/un récepteur (y compris des personnes) n’est affecté(e) d’aucune manière par une activité particulière ou quand l’effet prévu est jugé ‘imperceptible’ ou impossible à distinguer du bruit de fond naturel ;

Un impact est mineur quand une ressource/un récepteur est affecté(e), mais que l’intensité de l’impact est suffisamment faible pour rester dans les limites des normes applicables (à savoir réglementations et directives applicables) ou en l’absence de normes applicables, quand la sensibilité/vulnérabilité/importance de la ressource/du récepteur est faible ;

Un impact est modéré quand son intensité reste dans les limites des normes en vigueur, mais se situe entre un seuil sous lequel l’impact est mineur et un niveau susceptible d’être à la limite d’une infraction légale. Pour les impacts modérés, il convient de réduire les impacts à un niveau aussi bas que raisonnablement possible (ALARP pour as low as reasonably practicable en anglais). Ceci ne signifie pas nécessairement que des impacts dits ‘modérés’ doivent être réduits en impacts mineurs, mais qu’ils soient gérés de manière efficace et effective ;

Un impact est majeur quand les limites acceptables ou normes admissibles sont susceptibles d’être dépassées ou des impacts de forte intensité peuvent affecter des ressources/récepteurs de qualité/importance/sensibilité importante. L’un des objectifs de l’EIES est d’arriver à une configuration où le Projet n’est associé à aucun impact résiduel majeur, ou à aucun impact qui subsisterait sur le long terme ou sur une étendue importante. Toutefois, pour certains aspects, il peut exister des impacts résiduels majeurs, une fois toutes les possibilités d’atténuation épuisées (un niveau aussi bas que raisonnablement possible est alors appliqué). Il peut s’agir par exemple de l’impact visuel d’une installation. Les régulateurs et parties prenantes doivent alors pondérer ces facteurs négatifs par rapport aux aspects positifs comme l’emploi, dans le cadre du processus de décision du Projet.

Mesures d’atténuation

L’évaluation des impacts a pour but de s’assurer que les décisions relatives au Projet prennent en compte ses impacts probables sur l’environnement et la société, mais également d’identifier les mesures susceptibles d’être prises pour garantir que les impacts soient aussi faibles que possible d’un point de vue technique et financier.

Pour les impacts initialement évalués comme étant de sévérité Majeure, une modification de l’avant-projet est généralement nécessaire pour les éviter, les réduire ou les atténuer, et leur sévérité devra ensuite être de nouveau évaluée. Pour les impacts jugés de sévérité Modérée, en fonction des besoins, les mesures d’atténuation envisagées, celles retenues et le motif de leur sélection (ex : en termes de faisabilité technique et de bilan coûts/avantages) sont exposés. Les impacts jugés de sévérité Mineure sont habituellement maîtrisés par le biais de bonnes pratiques sectorielles, plans et procédures d’exploitation.

Hiérarchie des mesures d’atténuation :

Eviter

Privilégier l’anticipation et l’évitement des risques ainsi que des impacts négatifs.

Réduire

Lorsque l’évitement n’est pas possible, veiller à limiter les risques et impacts à un niveau jugé acceptable.

Atténuer

Après réduction, mettre en œuvre des mesures d’atténuation appropriées pour en limiter les effets.

Compenser

Si des impacts résiduels significatifs demeurent, prévoir des actions de compensation ; et, lorsqu’il s’agit de pertes en biodiversité ou d’habitats, appliquer des mesures compensatoires adaptées, dans la mesure où elles sont techniquement et financièrement réalisables.

Sévérité des impacts résiduels

Le degré de sévérité attribué aux impacts résiduels indique le niveau d’importance qui doit être associé à chaque impact, dans le cadre du processus de décision du Projet.

Poids des impacts résiduels dans le processus de décision :

Les impacts résiduels de sévérité Majeure, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont jugés comme ayant un poids substantiel, par rapport à d’autres coûts et avantages environnementaux, sociaux et économiques ; des conditions devront être imposées pour maîtriser et, le cas échéant, surveiller les impacts négatifs et fournir des bénéfices.

Les impacts résiduels de sévérité Modérée sont considérés comme ayant une importance réduite dans le processus de décision, mais demandant une attention particulière concernant l’atténuation et le suivi, afin de s’assurer que des mesures d’atténuation adaptées (d’un point de vue technique et financier) sont mises en œuvre et des bénéfices sont obtenus.

Les impacts résiduels de sévérité Mineure sont portés à l’attention des décideurs, mais identifiés comme ayant peu, voire aucun poids dans le processus de décision ; ils seront atténués à l’aide de bonnes pratiques, et un suivi pourra être requis pour confirmer que les impacts sont tels que prédits.

Les impacts résiduels de sévérité Négligeable n’ont aucun impact dans le processus de décision et ne demandent pas d’attention particulière concernant l’atténuation et le suivi.

Analyse des risques

En complément de l’évaluation des impacts certains, une analyse des risques est réalisée. Contrairement aux impacts, qui correspondent à des effets certains et prévisibles du projet, les risques se réfèrent à des événements incertains, accidentels ou imprévus pouvant avoir des conséquences négatives sur l’environnement, la santé, la sécurité ou les communautés. Leur analyse vise à anticiper ces scénarios, à en mesurer la gravité potentielle et à mettre en place des mesures de prévention et de gestion adaptées.

Critères d’évaluation des risques

Probabilité d’occurrence

Elle traduit la vraisemblance qu’un risque survienne au cours du cycle de vie du projet.

Rare : situation très improbable, ne se produisant qu’exceptionnellement.

Occasionnelle : peut se produire dans certaines conditions particulières.

Probable : susceptible de se produire plusieurs fois pendant le projet.

Très probable : risque quasi certain ou récurrent dans le contexte du projet.

Gravité des conséquences

Elle reflète l’ampleur des dommages potentiels si le risque se matérialise.

Mineure : risque limité, facilement maîtrisable, sans conséquence durable.

Modérée : risque gérable, nécessitant des mesures correctives mais sans atteinte majeure aux récepteurs.

Majeure : dommages importants pour l’environnement, la santé ou la sécurité, nécessitant des actions lourdes.

Catastrophique : effets très graves, irréversibles ou mettant en danger des vies humaines ou des écosystèmes entiers.

Matrice de criticité des risques

| Gravité ↓ / Probabilité → | Rare | Occasionnelle | Probable | Très probable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mineure | Faible | Faible | Modéré | Modéré |
| Modérée | Faible | Modéré | Élevé | Élevé |
| Majeure | Modéré | Elevé | Critique | Critique |
| Catastrophique | Elevé | Critique | Critique | Critique |

Classement et gestion des risques

Risque Faible : Le risque est négligeable, ses conséquences sont mineures et peu probables. Gestion : Les mesures de base (procédures standards, EHS courants, bonnes pratiques de chantier) suffisent. - Pas besoin de ressources supplémentaires.

Risque Modéré : Le risque est acceptable, mais ses conséquences peuvent être significatives s’il n’est pas maîtrisé. Gestion : Nécessite des mesures préventives spécifiques (procédures, équipements, contrôle supplémentaire). - Mise en place d’un suivi régulier pour s’assurer que le risque reste sous contrôle.

Risque Elevé : Le risque est significatif, avec une forte probabilité ou des conséquences majeures. Gestion : Doit faire l’objet d’un plan de prévention renforcé et de ressources dédiées. - Exige un suivi rigoureux et fréquent (indicateurs, reporting périodique). - Peut nécessiter une concertation spécifique avec les parties prenantes (autorités, communautés).

Risque critique : Le risque est inacceptable : il peut causer des dommages graves, irréversibles ou mettre en danger des vies humaines. Gestion : Nécessite des mesures immédiates d’évitement ou de maîtrise renforcée. - Si le risque ne peut pas être maîtrisé à un niveau acceptable, il faut réviser la conception du projet (choix techniques alternatifs, changement d’implantation, etc.). - Implique souvent un plan d’urgence spécifique validé par les autorités.

Inventaire des sources d’impacts potentiels

Toutes les actions du projet ayant une incidence environnementale potentielle sont scindées en groupes selon le milieu concerné, et classées suivant la période d'altération. Ainsi, certaines actions du projet sont propres à la phase de pré-construction ou construction et d'autres seront observées au cours de la phase d'exploitation.

La méthodologie adoptée pour l’évaluation des impacts potentiels est basée sur la sensibilité environnementale des éléments du milieu. L’analyse de cette sensibilité permet de définir le niveau de résistance que l’élément présente par rapport au projet.

- Phase de pré-construction : phase pendant laquelle, on procédera à la réalisation des études (reconnaissances topographiques, géotechniques, etc.), ainsi que les travaux de préparation des aires nécessaires pour le chantier (préparation de l’emprise et des chemins d’accès, mise en place des équipements, balisage, etc…) ;

- Phase de construction : phase correspondant aux travaux de chantier pour la réalisation du projet. Elle se termine par une étape de remise en état du site ;

- Phase d’exploitation et de maintenance : phase correspondant à l’opérationnalisation et à l’utilisation de l’infrastructure réalisée, ainsi qu’à la maintenance et la réparation si nécessaire des différentes composantes de génie civil et techniques de cette infrastructure.

- Phase de démantèlement : Le site choisi pour l’implantation du démantèlement : cette phase est régie par l’article 13 de la loi 58-15. Il sera du ressort de l’Etat de déterminer si l’installation est à démanteler.

La matrice d’interrelation ci-dessous illustrée, montre les différentes interrelations entre les éléments du milieu susceptibles d’être impactés par la réalisation du projet, et les éléments et phases du projet sources d’impact.

Tableau 42:Identification des impacts potentiels du Projet

|  | Qualité de l’air et climat | Bruit et vibration | Utilisation et accès des ressources | Sols | Biodiversité (faune et flore) | Paysage | Usages fonciers | Activités Socio-économiques | Santé et sécurité des travailleurs | Santé et sécurité communautaire | Patrimoine culturel et archéologique | Déchets | Conditions de circulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase de construction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prospections préliminaires | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Signalisation | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupes et déboisement | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Installation du chantier | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | 0 | - | - |
| Libération de l’emprise et ouverture des accès | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Transport et circulation | - | - | - | - | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Excavation | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 0 | - | 0 |
| Présence de la Base Vie | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bâtiments et Équipements de chantier | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Rejets liquides et solides | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Démobilisation | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remise en état | - | - | 0 | 0 | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phase d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre du projet | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | + | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sécurité des installations | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Transport et circulation | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | 0 | 0 | - |
| Présence des installations | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des déchets solides, eaux usées et entretien | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Phase de démantèlement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalisation | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installation du chantier | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | 0 | - | - |
| Transport et circulation | - | - | - | - | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Rejets liquides et solides | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Démolition | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

+	: Impact positif

-	: Impact Négatif

0	: pas d’impact

Evaluation des impacts environnementaux et sociaux

Qualité de l’air

Rappel du contexte locale et conditions de dispersion

La qualité de l’air dans l’agglomération de Marrakech-Ménara est régulièrement marquée par des épisodes de poussières désertiques. Par exemple, les mesures disponibles montrent que les concentrations de particules PM₁₀ peuvent varier sensiblement : les moyennes urbaines observées à Marrakech tournent autour de 50 µg/m³ voire davantage dans les périodes affectées par des apports massifs de poussière saharienne.

En conditions « normales », les valeurs relevées pour la zone sont bien inférieures aux pics de poussière : par exemple, les données en temps réel à Marrakech indiquent des valeurs de PM₁₀ d’environ 24 µg/m³ et de PM₂.₅ d’environ 5 µg/m³.

Les gaz polluants tels que le dioxyde d’azote (NO₂) ou le dioxyde de soufre (SO₂) restent généralement faibles dans ce secteur, ce qui reflète la faiblesse relative des sources industrielles majeures dans la commune. Par exemple, NO₂ est relevé à environ 10 ppb et SO₂ à 1 ppb dans les relevés urbains.

L’ozone (O₃) présente un niveau modéré mais il peut devenir actif lors des journées bien ensoleillées, ce qui n’est pas rare dans cette région à fort rayonnement solaire.

La dispersion des particules et polluants est fortement conditionnée par le vent. Dans la zone de Marrakech-Ménara, les vents dominants soufflent du nord et du nord-ouest, ce qui oriente la dispersion vers le sud et le sud-est de l’aéroport (et des zones urbaines périphériques). Ces conditions de vent, couplées aux apports de poussière désertique, peuvent conduire à des pics de concentration plus élevés dans les hameaux ou zones d’habitat sensibles situées en exposition ouest/sud-est vis-à-vis de l’aéroport.

En conséquence, bien que la qualité de l’air reste en général satisfaisante en période « normale », un suivi renforcé est souhaitable pour détecter les épisodes de poussière ou de concentration de particules et prendre des mesures préventives en faveur des populations les plus vulnérables.

Phase de construction

Identification et évaluation des impacts et risques

Les activités prévues dans le cadre de l’extension du parking avions et équipements annexes de l’aéroport de Marrakech Ménara sont susceptibles de générer plusieurs types d’émissions atmosphériques au cours de la phase de construction et démantèlement. Les principales sources concernent la démolition des bâtiments existants, les travaux de terrassement et de stockage, la circulation des engins et camions, l’utilisation d’équipements mécaniques ainsi que le stockage de produits pétroliers et solvants.

- Émission & envol de poussières (PM₁₀, PM₂.₅)

Les poussières proviennent principalement des démolitions/déconstructions, des terrassements–excavations et du trafic d’engins sur pistes non revêtues, auxquelles s’ajoutent celles liées au chargement/déchargement et aux stockages.

Dans le contexte local, la zone d’étude connaît des épisodes naturels de poussières désertiques : les niveaux de PM₁₀ peuvent alors devenir élevés, ce qui constitue un bruit de fond défavorable.

La dispersion des émissions du chantier est fortement influencée par les vents dominants de secteur nord à nord-ouest qui orientent les poussières vers le nord et nord-ouest de l’aéroport. Dans des conditions calmes, l’effet reste local, mais en période venteuse et sèche, la zone d’influence peut s’étendre ponctuellement sous le vent, exposant surtout la zone habitée de Bouakkaz.

L’impact est de nature négative et directe, temporaire (phase travaux), régulier tant que les activités se poursuivent et réversible à l’arrêt des sources.

Au regard de ces critères, l’intensité de l’impact est jugée moyenne.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émission & envol de poussières (PM₁₀, PM₂.₅) | Terrassements/décapage/nivellement, Déblai–remblai/compactage, Circulation d’engins et camions sur pistes non revêtues, Chargement/déchargement de matériaux pulvérulents, Stockages non bâchés/non humidifiés, Centrale à béton (ciment/filler, malaxage). | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Effets concentrés sur l’emprise aéroportuaire ; dispersion ponctuelle selon vents | Locale |
|  |  | Durée | Limité à la phase de construction. | À court terme |
|  |  | Fréquence | Émissions présentes chaque jour ouvré durant les opérations. | Continue |
|  |  | Intensité de l’impact | Effets négatifs, localisés, de durée courte et à émission journalière ; réversibles en fin de phase. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Personnel de chantier | Forte | Majeure |
|  |  | Usagers/aéroport | Faible | Mineure |
|  |  | Habitations (notamment Bouakkaz) | Faible | Mineure |

- Émission de gaz d’échappement (NOx, CO, SO₂) et particules de combustion

Les émissions gazeuses et particulaires de combustion proviennent des moteurs diesel des engins de chantier, des camions de transport et des groupes électrogènes.

Le contexte de fond en gaz réglementés autour du site est plutôt bas (NO₂, SO₂), de sorte que la contribution du chantier se traduit surtout par une dégradation locale dans l’emprise aéroportuaire et ses abords immédiats.

Les vents dominants favorisent la dilution des gaz, mais peuvent aussi véhiculer les panaches vers le nord et nord-ouest ; inversement, des conditions stables (soirée/nuit, faible vent) peuvent créer des accumulations ponctuelles près des zones actives, affectant d’abord les travailleurs.

L’impact est négatif, local, temporaire, de fréquence quotidienne et réversible ; l’intensité de l’impact est classée moyenne.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Génération et émission des gaz d’échappement (NOx, CO, PM). | Engins et véhicules diesel (bulldozers, pelles, compacteurs, camions) ; Groupes électrogènes ; Trafic routier d’accès. | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Emprise aéroportuaire et abords immédiats ; Dispersion ponctuelle sous le vent vers NNO ; perception très ponctuelle possible vers Bouakkaz | Locale |
|  |  | Durée | Limitée à la durée des travaux et aux séquences actives | À court terme |
|  |  | Fréquence | Continue/quotidienne pendant les opérations (fonctionnement des engins, logistique). | Continue |
|  |  | Intensité de l’impact | Émissions perceptibles mais maîtrisables par maintenance des moteurs, limitation des temps de marche à vide, plan de circulation et renouvellement progressif/Filtre DPF si disponible. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Personnel de chantier | Forte | Majeure |
|  |  | Usagers/aéroport | Faible | Mineure |
|  |  | Habitations (notamment Bouakkaz) | Faible | Mineure |

- Émission d’odeurs / COV

Les odeurs et COV sont associés au stockage/transvasement de carburants, solvants et peintures, et aux travaux d’enrobés/bitume.

Les émissions sont très localisées aux zones de manipulation et se manifestent surtout sous le vent immédiat ; elles sont brèves et intermittentes, avec une dissipation rapide en extérieur.

Les travailleurs et usagers de proximité sont les premiers récepteurs ; les habitations sont rarement concernées, sauf conditions défavorables (vents portant directement vers un récepteur très proche). L’impact est négatif, ponctuel, réversible ; l’intensité de l’impact est jugée faible.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émission d’odeurs / COV | Stockage, transvasement et utilisation de carburants, solvants, peintures ; Opérations d’avitaillement (véhicules) ; dégazage ponctuel ; Travaux d’enrobés/bitume. | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Zones de stockage, aires d’avitaillement, poste d’enrobés | Locale |
|  |  | Durée | Limitée aux séquences de transfert/manutention, au stockage court terme et aux campagnes d’enrobés. | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Opérations non continues avec pics courts lors des transvasements/épandages. | Intermittente |
|  |  | Intensité de l’impact | Volumes émis limités, dissipation rapide en plein air, nuisance olfactive surtout à courte distance | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Personnel de chantier | Forte | Modérée |
|  |  | Usagers/aéroport | Faible | Négligeable |
|  |  | Habitations (notamment Bouakkaz) | Faible | Négligeable |

Mesures d’atténuation

Tableau 43 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de l’air - Phase construction

| Impact | Niveau d’atténuation | Mesure | KPI / Indicateur | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier de mise en œuvre | Coût de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Émission & envol de poussières (PM10, PM2,5) | Éviter | Phaser les terrassements/démolitions en évitant les épisodes venteux ; Eloigner/relocaliser les stockages pulvérulents des limites sensibles ; Privilégier les matériaux préassemblés pour limiter le concassage/criblage. | % de jours venteux sans opérations poussiéreuses ; nombre de stockages déplacés/éloignés ; volume de matériaux préassemblés utilisé | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les phases poussiéreuses | Aucun coût spécifique - Mesure organisationnelle intégrée à la planification du chantier. |
|  |  | Implanter les zones de stockage et de concassage au cœur de l’emprise et définir des zones tampons internes, de manière à éloigner les sources des récepteurs sous le vent et réduire d’emblée l’exposition potentielle. | Cartographie validée ; distance minimale aux récepteurs | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Conception puis avant démarrage | Aucun coût spécifique - Optimisation spatiale du site, réalisée lors de la conception. |
|  | Réduire | Stabiliser les pistes non revêtues par compactage et/ou graviérage, puis appliquer un arrosage programmé ajusté aux conditions météo, afin de limiter la remise en suspension des poussières. | Nombre d’arrosages/jour ; conformité de l’état de surface | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien en phase travaux | 4000 MAD/mois – Inclut camion-citerne, conducteur, carburant (2 passages/jour, 6 j/sem.). Coût à ajuster selon la durée effective du chantier. |
|  |  | Bâcher systématiquement les camions et humidifier les matériaux au chargement, tout en réduisant les hauteurs de chute, pour diminuer les émissions au point de chargement et pendant le transport interne. | % camions bâchés ; contrôles visuels au chargement | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | ≈ 3600 MAD (forfait) - Achat de bâches et pulvérisateurs manuels pour couvrir les matériaux pulvérulents. |
|  |  | Installer et exploiter un dispositif de lavage des roues en sortie de site afin d’éviter le transfert de poussières vers la voirie publique. | % véhicules passés au lavage ; état de la voirie | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | ≈ 30 000 MAD (forfait) - Installation et exploitation d’une station mobile (cuve, pompe, décanteur). Coût fixe indépendant de la durée. |
|  | Atténuer | Maintenir des vitesses ≤ 20 km/h sur pistes non revêtues, contrôler régulièrement et rappeler les consignes, afin de limiter la remise en suspension. | Vitesses mesurées ; % de conformités | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | Aucun coût spécifique |
|  |  | Mettre en œuvre une brumisation au plus près des points d’émission (brise-roche, scies, concasseurs) et humidifier les matériaux avant transport afin d’abattre les poussières à la source. | Heures de brumisation ; checklists d’équipement | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | ≈ 2 000 MAD/mois - Location ou maintenance d’un système de brumisation haute pression. |
|  |  | Surveiller les PM10 et PM2,5 en limite de site (24 h) et corréler avec le vent. | % jours monitorés ; PM10/PM2,5 ; | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | ≈ 2000 à 3000 MAD pour l’acquisition d’un appareil portable |
|  |  | Informer les équipes selon le besoin sur le couple « vents & poussières » et fournir des EPI adaptés (FFP2) lorsque la mitigation technique ne suffit plus, afin de réduire l’exposition professionnelle. | % briefings réalisés ; % port d’EPI conforme | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | 4000MAD/formateur/jour - Formation HSE sur la prévention de l’exposition à la poussière 35 MAD/masque - fourniture de masques FFP2 aux travailleurs exposés. |
|  | Restaurer | Réaliser un balayage aspirant/lavage régulier des surfaces dures et stabiliser rapidement les surfaces nues (nivellement, ensemencement/hydromulch) pour empêcher la reprise des envols. | m² nettoyés/semaine ; % surfaces stabilisées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Hebdomadaire (nettoyage) ; post-travaux (stabilisation) | ≈ 3 500 MAD/mois - Nettoyage hebdomadaire des zones bétonnées et voies internes par balayeuse aspirante. |
|  | Compenser | Implanter des haies brise-vent en lisière sous le vent et soutenir un suivi participatif par microcapteurs si une gêne résiduelle est objectivée malgré les mesures amont. | Linéaire planté ; nombre de capteurs actifs | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Après bilan post-mesures | 90 MAD/mètre linéaire - Plantation de haies anti-poussières (acacia/tamaris) en lisière du parking. |
| Génération et émission des gaz d’échappement (NOx, CO, PM) | Éviter | Optimiser la logistique interne pour réduire les trajets et supprimer les files d’attente moteur tournant, en planifiant des séquences de livraison fluides et des itinéraires internes courts. | Temps d’attente moyen ; part des trajets internes | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Planification puis continu | ≈ 10 000 – 11 000 MAD (forfait)- Coût correspondant à la préparation du plan, aux sessions de formation, à la signalétique et au suivi administratif par l’équipe HSE du chantier. |
|  |  | Raccorder provisoirement les besoins électriques au réseau chaque fois que possible, afin d’éviter l’usage prolongé de groupes électrogènes. | % zones raccordées ; heures de GE évitées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant démarrage puis continu | ≈ 8 000 – 9 000 MAD (forfait) - Le coût couvre l’installation d’un coffret de distribution, le câblage, la main-d’œuvre et les frais administratifs. |
|  | Réduire | Appliquer une politique anti-ralenti (arrêt moteur au-delà de 3 minutes), assurer un entretien préventif documenté (filtres, injection) | Temps cumulé de ralenti ; registres de maintenance | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu (contrôles mensuels) | ≈ 12 000 – 13 000 MAD (forfait) - Ce coût couvre la sensibilisation, signalétique et maintenance environnementale minimale. Il n’inclut pas les entretiens mécaniques réguliers déjà budgétés par l’EPC, mais uniquement le volet environnemental additionnel (surveillance, documentation, formation). |
|  | Réduire | Dimensionner correctement et implanter les groupes électrogènes à distance des récepteurs sensibles, en tirant parti de la dispersion au vent, afin de limiter l’exposition locale. | Rapport puissance/charge ; conformité d’implantation | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant démarrage | ≈ 7 000 – 9 000 MAD (forfait) - Le coût principal du groupe électrogène (achat/location, maintenance) reste inclus dans le budget de base du chantier. La valeur ci-dessus représente uniquement le coût environnemental additionnel lié à la mitigation (distance, orientation, plots, silencieux). |
|  | Atténuer | Mettre en œuvre un plan de circulation interne (voies dédiées, sens uniques, limitations de vitesse) pour limiter les accélérations et la remise en suspension secondaire. | % de conformité au plan ; vitesses constatées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | ≈ 10 000 – 12 000 MAD (forfait) - Coût basé sur les prix unitaires de signalisation temporaire et intégrant la fourniture et pose de 15 panneaux, marquage de 100 ml et affichage du plan HSE. |
|  | Atténuer | Réaliser, si nécessaire, des campagnes d’ambiance ciblées (NO2/PM) près des récepteurs sensibles | Nombre de campagnes ; tendances NO2/PM | Laboratoire agréé /EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel ou ponctuel | 10000 MAD/Campagne Campagne d’ambiance (NO₂, PM₁₀, PM₂.₅) à réaliser si des dépassements ou plaintes sont signalés. Le coût inclut l’installation du matériel, la mesure sur 24 h, l’analyse et le rapport interprétatif. À activer uniquement en cas de dépassements persistants malgré les mesures de mitigation amont. |
|  | Restaurer | Nettoyer régulièrement les aires de manœuvre et de stationnement afin de limiter la remise en suspension secondaire des particules. | m² nettoyés/semaine | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Hebdomadaire | ≈ 25 000 MAD/mois - Estimation basée sur un tarif moyen de 2 MAD/m²/intervention, |
|  | Compenser | Accélérer le verdissement de la flotte (engins plus sobres/filtrés) si des dépassements sont récurrents malgré la mitigation amont. | % d’engins renouvelés; consommation spécifique | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Programme dédié | ≈ 30 000 – 40 000 MAD (forfait à activer uniquement si dépassements persistants – location temporaire d’engins filtrés |
| Émission d’odeurs / COV | Éviter | Substituer autant que possible par des produits à faible teneur en COV (peintures à base aqueuse ou low-VOC) | % de produits low-VOC | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Achats puis planification | ≈ 3 000 – 6 000 MAD (forfait – surcoût lié à l’achat de peintures et solvants low-VOC) |
|  | Réduire | Ventiler efficacement les zones fermées, refermer immédiatement les contenants après usage et délimiter/ventiler les postes de mélange afin de capter et diluer les émissions au plus près de la source | Débit de ventilation ; % contenants fermés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant travaux puis continu | ≈ 5 000 – 8 000 MAD (forfait) – inclut 1 à 2 ventilateurs/extracteurs portatifs, accessoires (grilles, câblage, signalétique) |
|  | Atténuer | Appliquer des quantités minimales et respecter les temps de séchage ; Informer en amont personnels/usagers ; Réaliser des contrôles olfactifs en limite et traiter chaque plainte sous 48 h avec traçabilité des actions correctives. | Nombre de plaintes ; délai de traitement ; résultats des patrouilles | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | Aucun coût spécifique |
|  | Restaurer | Aérer prolongement après travaux et retirer/entreposer en sécurité les chiffons/absorbeurs imprégnés pour éviter les évaporations résiduelles. | Temps d’aération ; conformité stockage des déchets | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Post-travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Implanter des écrans végétaux ciblés sous le vent si la gêne persiste malgré la mitigation amont. | Linéaire planté | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Après bilan post-mesures | Aucun coût spécifique |

Evaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de prévention, de réduction et de gestion prévues dans le plan d’atténuation, les impacts résiduels sur la qualité de l’air sont jugés faibles à négligeables.

Les émissions de poussières (PM₁₀ et PM₂.₅) seront efficacement maîtrisées grâce à la stabilisation et l’arrosage régulier des pistes, au bâchage systématique des camions, à la brumisation au niveau des points d’émission, ainsi qu’au lavage des roues à la sortie du chantier. Ces actions permettront de réduire sensiblement les envols de poussières et la remise en suspension secondaire. Les concentrations ambiantes en particules resteront largement en deçà des seuils de référence, hormis quelques pics ponctuels lors d’épisodes venteux. L’impact résiduel sur les travailleurs et les zones habitées proches est donc mineur et temporaire, tandis que pour les habitations de Bouakkaz, il demeure négligeable, sans atteinte à la santé ni au bien-être des riverains.

Les émissions de gaz d’échappement (NOₓ, CO, SO₂ et particules de combustion) seront limitées par la maintenance préventive des engins, la politique anti-ralenti, l’optimisation de la logistique interne et le raccordement temporaire au réseau électrique pour éviter l’usage prolongé des groupes électrogènes. Ces mesures réduiront la formation et l’accumulation des polluants dans l’emprise aéroportuaire. La dispersion naturelle par les vents dominants (nord à nord-ouest) contribuera à une dilution rapide des panaches. Les effets sur les travailleurs seront faibles et réversibles, et aucun dépassement des valeurs limites de NO₂ n’est attendu dans les zones riveraines. L’impact résiduel est donc mineur et localement maîtrisé, sans conséquence notable sur la qualité de l’air ambiant.

Les émissions d’odeurs et de composés organiques volatils (COV) seront quasi nulles grâce à la substitution par des produits à faible teneur en solvants (low-VOC), la ventilation efficace des zones confinées et la fermeture systématique des contenants après usage. Les nuisances olfactives résiduelles seront ponctuelles et très localisées, perçues uniquement sous le vent immédiat lors des opérations de transfert de carburants ou d’application d’enrobés. L’impact résiduel est négligeable, sans effet perceptible sur les populations ou les usagers de l’aéroport.

Dans l’ensemble, les impacts atmosphériques résiduels sont donc mineurs à négligeables, strictement confinés à l’intérieur du site et pleinement maîtrisés par les mesures d’atténuation en place. Aucune atteinte significative à la qualité de l’air ou à la santé publique n’est anticipée, et les effets sont temporairement réversibles à la fin des travaux.

      - Phase exploitation

        - Identification et évaluation des impacts et risques

En phase d’exploitation, les composantes du périmètre du projet (parkings avions, voies de circulation, balisage lumineux, éclairage, et équipements de sûreté et de mobilité tels que les machines RX, EDS, portiques, ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants) génèrent des émissions atmosphériques limitées et maîtrisables.

Les principales sources sont :

- Les gaz d’échappement (NOx, CO, SO₂) et particules de combustion (PM₁₀, PM₂.₅) issus des roulages, stationnements et engins de service ;

- La re-suspension de poussières liée aux circulations sur les parkings et taxiways ;

- Des odeurs ou COV ponctuels liés aux travaux d’entretien et d’équipements de sûreté.

Les vents dominants dirigent la dispersion vers la partie Nord de la plateforme, mais les concentrations restent faibles et les effets localisés. Les récepteurs sensibles concernent principalement le personnel travaillant sur site et, dans une moindre mesure, les usagers du terminal et les habitants de Bouakkaz situés en aval des vents dominants.

- Émission de gaz d’échappement (NOx, CO, SO₂) et particules de combustion

Les émissions de gaz d’échappement sont principalement issues du roulage et du stationnement des aéronefs, du fonctionnement des engins d’assistance au sol (tracteurs, bus, groupes de climatisation, GPU/PCA) et, de manière ponctuelle, des groupes électrogènes de secours.

Ces émissions comportent essentiellement du monoxyde de carbone (CO), des oxydes d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO₂) et des particules fines (PM₂.₅). Elles contribuent à une altération temporaire et localisée de la qualité de l’air, concentrée dans la zone technique airside.

L’impact est de nature directe et négative, car il résulte immédiatement des activités d’exploitation sans processus intermédiaire.

Son étendue est locale, limitée à la plateforme aéroportuaire, avec une dispersion rapide des polluants sous l’effet des vents dominants.

La durée de l’impact est long terme, couvrant l’ensemble de la période d’exploitation de l’aéroport.

Sa fréquence est continue, avec une occurrence régulière tout au long de la journée et des pics d’intensité lors des heures de pointe des opérations aériennes.

L’intensité est évaluée comme moyenne, car bien que les émissions soient constantes, leur concentration reste limitée par l’utilisation d’aéronefs récents, l’efficacité énergétique des engins, la mise en place de GPU/PCA et la bonne aération du site.

Concernant les récepteurs, le personnel travaillant sur les pistes est le groupe le plus exposé, avec une sensibilité moyenne, en raison d’une présence prolongée sur le terrain et d’un contact direct avec les sources d’émission.

Les usagers du terminal présentent une sensibilité faible, leur exposition étant ponctuelle et limitée à des espaces clos ventilés.

En croisant une intensité moyenne et une sensibilité moyenne à faible, l’impact est jugé d’importance modérée avant mise en œuvre des mesures d’atténuation.

Il demeure local, continu, réversible et techniquement maîtrisable.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émissions de gaz d’échappement et particules fines (NOx, CO, SO₂, PM₂.₅) | Roulage et stationnement des aéronefs ; circulation des engins d’assistance ; fonctionnement ponctuel des groupes électrogènes | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Impact local, limité à la plateforme aéroportuaire | Locale |
|  |  | Durée | Impact persistant sur l’ensemble de la phase d’exploitation | Long terme |
|  |  | Fréquence | Phénomène continu, avec pics aux heures de pointe | Continu |
|  |  | Intensité de l’impact | Émissions constantes mais modérées, ventilées naturellement | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Personnel aéroportuaire | Moyenne | Modérée |
|  |  | Usagers du terminal | Faible | Mineure |
|  |  | Habitations du Bouakkaz | Négligeable | Insignifiant |

- Émission et re-suspension de poussières (PM₁₀, PM₂.₅)

Les émissions de poussières résultent principalement du souffle des réacteurs des aéronefs, de la circulation des véhicules d’assistance et de maintenance, ainsi que du déplacement fréquent sur les surfaces asphaltées des parkings et taxiways.

Lors des journées sèches et ventées typiques du climat de Marrakech, les particules fines (PM₁₀ et PM₂.₅) peuvent être remises en suspension, notamment dans les zones dépourvues de végétation ou présentant des micro-dépôts de poussière.

L’impact est de nature directe et négative, car il découle directement des activités d’exploitation. Son étendue est très locale, limitée à l’emprise aéroportuaire et principalement aux zones de trafic, sans propagation significative vers l’extérieur.

La durée est long terme, car le phénomène persiste durant toute la phase d’exploitation. La fréquence est quasi continue, avec une intensification en saison sèche ou lors de vents supérieurs à 30 km/h.

L’intensité de l’impact est jugée moyenne, les émissions étant modérées et généralement en-deçà des valeurs guides OMS 2021 (PM₁₀ ≤ 45 µg/m³ ; PM₂.₅ ≤ 15 µg/m³ sur 24 h). La nature asphaltée des surfaces, la stabilisation des accotements et le nettoyage périodique contribuent à réduire considérablement la charge particulaire.

Les récepteurs sensibles sont d’abord le personnel opérant sur les pistes, exposé à la poussière soulevée par les engins (sensibilité moyenne), puis les usagers du terminal, peu concernés car situés dans des espaces clos et ventilés (sensibilité faible). Les habitations de Bouakkaz, à environ 300m présentent une sensibilité négligeable, les concentrations retombant rapidement en-dessous du bruit de fond atmosphérique.

En combinant une intensité moyenne et une sensibilité moyenne à faible, l’impact global est jugé d’importance modérée avant atténuation. Il s’agit d’un impact direct, local, continu et réversible, maîtrisable par la maintenance régulière et la limitation des vitesses de circulation interne.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émission et re-suspension de poussières (PM₁₀, PM₂.₅) | Circulation des aéronefs et véhicules d’assistance ; souffles des réacteurs ; nettoyage insuffisant des chaussées | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Impact localisé, limité aux aires de trafic et parkings avions | Locale |
|  |  | Durée | Persiste durant toute la période d’exploitation | À long terme |
|  |  | Fréquence | Quasi continue, plus marquée en période sèche et venteuse | Continue |
|  |  | Intensité de l’impact | Émissions faibles à modérées, confinées et rapidement dispersées | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Employés de l’aéroport | Moyenne | Modérée |
|  |  | Usagers/aéroport | Faible | Mineure |
|  |  | Habitations (notamment Bouakkaz) | Négligeable | Insignifiant |

- Émission d’odeurs / COV

Les émissions d’odeurs et de composés organiques volatils (COV) proviennent des activités de maintenance et d’entretien telles que les travaux de peinture de marquage, le nettoyage d’équipements techniques, l’application de solvants ou lubrifiants, et certaines opérations de graissage. Ces émissions sont généralement faibles et temporaires, concentrées dans les zones techniques ou de maintenance.

L’impact est de nature directe et négative, car les émissions sont générées immédiatement par l’utilisation de produits volatils. Son étendue est très locale, limitée aux zones d’application sans propagation perceptible vers les espaces publics ou l’extérieur du site. La durée de l’impact est temporaire, circonscrite au temps des opérations de maintenance. Sa fréquence est intermittente, liée au calendrier de travaux d’entretien.

L’intensité est faible, les émissions étant de faible volume et rapidement dissipées par la ventilation naturelle et les conditions climatiques sèches de Marrakech. Les concentrations restent très inférieures aux seuils sanitaires définis par l’OMS (benzène < 5 µg/m³, toluène < 250 µg/m³, etc.).

Les récepteurs les plus sensibles sont les employés de maintenance, exposés directement et de manière ponctuelle aux produits odorants (sensibilité moyenne). Les usagers du terminal présentent une sensibilité faible, car l’exposition est indirecte et très limitée. Les habitants du Bouakkaz présentent une sensibilité négligeable compte tenu de la dispersion rapide et du faible volume émis.

En croisant une intensité faible et une sensibilité faible à moyenne, l’impact est considéré d’importance négligeable à mineure avant la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Il s’agit d’un impact ponctuel, local, réversible et entièrement maîtrisable par la mise en œuvre de bonnes pratiques de maintenance et de ventilation.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émissions d’odeurs et COV | Peinture de marquage, application de solvants, graissage, nettoyage technique | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Locale, limitée aux zones techniques de maintenance | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, restreinte à la durée des opérations ponctuelles | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Intermittente, liée aux cycles de maintenance | Intermittente |
|  |  | Intensité de l’impact | Émissions faibles, dispersées rapidement par ventilation naturelle | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Employés de l’aéroport | Moyenne | Mineure à modérée |
|  |  | Usagers/aéroport | Faible | Négligeable à mineure |
|  |  | Habitations (notamment Bouakkaz) | Négligeable | Insignifiant |

        - Mesures d’atténuation

Tableau 44 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de l’air - Phase exploitation

| Impact | Niveau d’atténuation | Mesure | KPI / Indicateur | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier de mise en œuvre | Coût de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Émissions de gaz d’échappement et particules de combustion (NOx, CO, SO₂, PM₂.₅) | Éviter | Favoriser l’alimentation électrique au sol (GPU/PCA) pour réduire l’usage des APU. | % de postes avion équipés GPU/PCA | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Dès la mise en service | ≈ 116 000 MAD HT pour la première année (mise en service) ≈ 90 000 MAD HT/an pour les années suivantes (fonctionnement régulier) |
|  |  | Remplacer progressivement les véhicules thermiques par des engins électriques ou hybrides. | % d’engins électriques | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Dès la phase d’exploitation | ≈ 380 000 – 400 000 MAD HT (phase initiale) - Coût correspondant à l’acquisition d’un premier engin électrique (ou hybride) de piste, à l’installation d’une borne de recharge et à la formation du personnel. Le coût global sera étalé sur plusieurs années selon le plan de renouvellement du parc ONDA. |
|  | Réduire | Appliquer la politique « anti-ralenti » (moteur ≤ 3 min à l’arrêt). | Temps moyen de ralenti moteur (min/h) | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Continue | ≈ 8 000 – 9 000 MAD (forfait initial) - – Formation et sensibilisation du personnel (2 sessions × 4 000 MAD) ; Affiches/panneaux “STOP moteur” (15 × 150 MAD) ; Suivi HSE mensuel. |
|  |  | Entretien périodique des engins et utilisation de carburants à faible teneur en soufre. | % engins entretenus / an | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Continue | ≈ 20 000 – 25 000 MAD/an Entretien trimestriel (vidange + filtres) pour ~10 engins (400 MAD/unité) ; Prime carburant propre (~0,2 MAD/litre) sur 5 000 l/mois. |
|  |  | Réaliser des campagnes de mesure annuelles et ajuster les procédures en cas de dépassement. | Nombre de campagnes / dépassements corrigés | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | 1 fois / an | 10000 MAD/Campagne/an - Mesure sur 24 h et rapport analytique. |
| Re-suspension de poussières (PM₁₀, PM₂.₅) | Éviter | Utiliser des matériaux stabilisés et revêtus pour les voies de circulation et parkings avions. | % de surface stabilisée | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Conception et exécution | ≈ 22 500 000 MAD HT (investissement initial intégré au lot génie civil) - Estimation fondée sur un coût moyen de 500 MAD/m² |
|  | Réduire | Nettoyage humide régulier des aires de trafic et voies de circulation. | Fréquence de nettoyage / mois | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Continue | ≈ 20 000 MAD/mois Le coût est basé sur un tarif moyen de 1,7 MAD/m²/intervention, incluant main-d’œuvre, carburant, eau et gestion des eaux grises |
|  |  | Limiter la vitesse de circulation interne à ≤ 30 km/h. | Respect de la vitesse (%) | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Continue | ≈ 7 000 – 8 000 MAD (forfait) Installation d’une signalisation verticale et horizontale |
| Émissions d’odeurs et COV | Éviter | Prévoir un stockage et une ventilation adaptés dans les zones de maintenance (EDS, RX, ETD). | Conformité ventilation (%) | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Dès conception | ≈ 13 000 – 15 000 MAD (forfait unique) Le coût inclut les extracteurs d’air, une armoire ventilée, un capteur de température et une session de formation du personnel technique. |
|  | Réduire | Utiliser des peintures, solvants et détergents à faible teneur en COV. | % de produits à faible COV | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Continue | ≈ 4 000 – 5 000 MAD/an Le coût correspond à un surcoût annuel moyen de 15 % par rapport aux produits standards (≈ 15 MAD/L × 300 L/an) |
|  | Atténuer | Former le personnel de maintenance à la gestion sécurisée des solvants et à l’aération temporaire. | Nombre de formations / an | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Semestrielle | 4000MAD/Formateur/jour |
|  | Compenser | Publier les résultats de surveillance de la qualité de l’air dans le rapport environnemental annuel. | Rapports diffusés / an | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Annuelle | ≈ 6 000 MAD/an (le coût peut être mutualisé avec d’autres chapitres (eaux, déchets, bruit). Il comprend le traitement des données, la rédaction et la diffusion au bailleur et aux parties prenantes |

        - Évaluation de l'impact résiduel

Après la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de prévention, de réduction et de gestion prévues dans le plan d’atténuation, les impacts résiduels sur la qualité de l’air sont jugés faibles à négligeables, compte tenu de l’efficacité des dispositifs techniques et organisationnels adoptés, de la nature ventilée du site et du périmètre désormais restreint du projet.

Les émissions de poussières (PM₁₀ et PM₂.₅) seraient efficacement maîtrisées grâce à la stabilisation et à l’entretien régulier des surfaces asphaltées, au nettoyage humide périodique des aires de trafic et voies de circulation, ainsi qu’à la mise en place de haies brise-vent. Ces actions permettraient de réduire sensiblement les envols de poussières et la remise en suspension secondaire. Les concentrations ambiantes en particules resteraient largement en deçà des seuils de référence fixés par l’OMS, hormis quelques pics ponctuels lors d’épisodes venteux. L’impact résiduel sur les travailleurs et le personnel d’assistance serait donc mineur et temporaire, tandis que pour les usagers et les zones habitées voisines, il demeurerait négligeable, sans atteinte à la santé ni au bien-être des populations riveraines.

Les émissions de gaz d’échappement (NOx, CO, SO₂ et particules de combustion) seraient fortement limitées par la maintenance préventive des engins, l’application stricte de la politique « anti-ralenti », l’optimisation de la logistique interne et le raccordement électrique au sol (GPU/PCA) des aéronefs pour éviter le recours prolongé aux groupes auxiliaires de puissance. Ces mesures contribueraient à réduire durablement la formation et l’accumulation des polluants à l’intérieur de la plateforme. La dispersion naturelle, favorisée par les vents dominants, permettrait une dilution rapide des panaches, assurant des concentrations faibles et stables sur l’ensemble du périmètre. Les effets sur les travailleurs seraient faibles et réversibles, et aucun dépassement des valeurs limites de NO₂ ou de PM₂.₅ ne serait attendu dans les zones habitées. L’impact résiduel serait donc mineur et localement maîtrisé, sans conséquence notable sur la qualité de l’air ambiant.

Les émissions d’odeurs et de composés organiques volatils (COV) seraient quasi nulles grâce à la substitution progressive des produits à faible teneur en solvants (low-VOC), à la ventilation renforcée des zones techniques confinées et à la formation systématique des opérateurs sur les bonnes pratiques de manipulation. Les nuisances olfactives résiduelles seraient ponctuelles, très localisées et limitées aux périodes de maintenance ou de nettoyage technique. Les concentrations atmosphériques resteraient très inférieures aux seuils d’exposition tolérables, et aucun effet perceptible sur la population ou les usagers de l’aéroport n’est anticipé. L’impact résiduel serait donc négligeable, strictement temporaire et réversible à la fin des opérations ponctuelles.

Dans l’ensemble, les impacts atmosphériques résiduels de la phase d’exploitation sont considérés mineurs à négligeables, confinés à l’intérieur de la plateforme aéroportuaire et pleinement maîtrisés par les mesures de gestion et de suivi mises en place. Aucune atteinte significative à la qualité de l’air ou à la santé publique n’est anticipée, et les effets identifiés demeurent temporairement réversibles, localement limités et non cumulatifs dans le temps.

Nuisances sonores et vibrations

Rappel du contexte local

Le contexte acoustique actuel est dominé par les bruits liés au trafic aérien (décollages, atterrissages, roulage des aéronefs), auxquels s’ajoutent les bruits de circulation sur la Route Régionale n°212 (RR212) reliant Marrakech à Imintanoute, et la bretelle d’accès principale menant à la plateforme aéroportuaire. Ces deux axes constituent les principales sources sonores anthropiques permanentes dans le secteur.

En dehors des infrastructures aéroportuaires, le bruit ambiant diurne reste modéré et se caractérise par des niveaux de fond liés aux au passage de véhicules légers et aux conditions météorologiques locales.

Phase construction

Identification et évaluation des impacts

- Emissions sonores

Les nuisances sonores générées en phase de construction seront essentiellement liées aux travaux de terrassement, de compactage, de mise en œuvre des corps de chaussée, de marquage au sol, ainsi qu’à l’installation des mâts d’éclairage et du balisage lumineux pour les parkings avions et les voies de circulation. Ces activités impliqueront l’utilisation d’engins de chantier tels que compacteurs, niveleuses, camions-bennes, pelles hydrauliques et finisseurs, ainsi que de véhicules de transport de matériaux et de centrales mobiles de production pour les enrobés.

L’impact sonore associé à ces opérations est de nature directe et négative, résultant de la mise en œuvre d’équipements mécaniques fonctionnant en continu sur des périodes diurnes. Son étendue restera limitée à l’emprise aéroportuaire et à ses abords immédiats, la zone étant déjà caractérisée par un bruit de fond modéré d’origine routière et aéroportuaire. La durée de l’impact est temporaire, limitée à la période des travaux de construction, et variera selon l’avancement des différentes étapes : les phases de terrassement et de compactage étant les plus bruyantes, mais de courte durée, tandis que les travaux de finition et d’équipement seront moins intenses mais plus réguliers.

La fréquence de l’impact sera continue en journée, principalement entre 7h et 18h, avec des pics ponctuels lors du transport de matériaux ou du passage d’engins lourds. L’intensité est considérée moyenne à forte en période de pointe, notamment lors de l’utilisation simultanée de plusieurs engins ou durant la pose d’enrobés, pouvant atteindre ponctuellement 70 à 80 dB(A) à proximité immédiate des sources. Toutefois, le caractère ouvert du site et la distance séparant les zones habitées contribuent à une atténuation naturelle du bruit.

Les récepteurs sensibles concernent principalement le personnel de chantier, exposé directement aux sources de bruit et de vibration, avec une sensibilité forte en raison de la proximité et de la durée d’exposition. Les usagers et travailleurs permanents de l’aéroport présentent une sensibilité moyenne, car situés à distance raisonnable des zones de travaux. Enfin, les habitants de Bouakkaz présentent une sensibilité faible, compte tenu de leur éloignement et de la propagation limitée du bruit dans cet environnement.

L’impact sonore est donc modéré à localement majeur pour les travailleurs de chantier, modéré pour les usagers de la plateforme et mineur pour les communautés environnantes. Il demeure temporaire, réversible et maîtrisable par l’application de mesures de gestion adaptées (planification des horaires, entretien du matériel, limitation du trafic d’engins, dispositifs de signalisation sonore).

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissions sonores | Travaux de terrassement, compactage, mise en œuvre des corps de chaussée, marquage au sol, installation des mâts d’éclairage et balisage lumineux, circulation des engins et camions de transport | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Effets limités à l’emprise aéroportuaire et aux zones de chantier, sans propagation notable au-delà des limites du site | Locale |
|  |  | Durée | Bruit temporaire, lié à la période de avec des pics ponctuels durant certaines opérations (compactage, marquage) | court terme |
|  |  | Fréquence | Bruits quasi-continus en journée lors des gros travaux, et intermittents pendant les opérations de transport et de finition | Continue (diurne) avec intermittence ponctuelle |
|  |  | Intensité de l’impact | Moyenne à forte, avec des pics ponctuels (70–80 dB(A)) lors de l’utilisation simultanée de plusieurs engins ; impact réversible à la fin des travaux | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Personnel de chantier | Forte | Majeure |
|  |  | Voyageurs et usagers de l’aéroport | Moyenne | Modérée |
|  |  | Communautés riveraines proches | Faible | Mineure à modérée |

- Vibrations de chantier

Les vibrations associées aux travaux proviendront principalement des opérations de compactage, de nivellement, de mise en place de fondations ponctuelles pour les mâts d’éclairage, et de la circulation d’engins lourds sur le site. Ces vibrations seront de nature directe, localisée et temporaire, perceptibles uniquement à proximité immédiate des zones de travaux. Leur durée sera limitée aux périodes où des engins vibrants seront utilisés, et leur fréquence essentiellement intermittente.

L’intensité vibratoire est jugée faible à moyenne, sans risque structurel pour les bâtiments existants ni gêne perceptible pour les habitations éloignées. Les vibrations pourront être ressenties ponctuellement par le personnel de chantier, mais leur amplitude décroît rapidement avec la distance et ne se propagera pas au-delà de la clôture aéroportuaire. L’impact est donc local, temporaire et modéré, et cessera naturellement avec la fin des activités génératrices.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibrations de chantier | Opérations de compactage des sols, nivellement, pose des mâts d’éclairage, passage d’engins lourds et transport de matériaux | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Effets localisés aux zones de compactage et de circulation d’engins, sans propagation perceptible au-delà de la clôture de l’aéroport | Locale |
|  |  | Durée | Impact temporaire, limité aux périodes d’utilisation d’engins vibrants | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Intermittente, dépendant des cycles d’utilisation des machines de compactage | Intermittente |
|  |  | Intensité de l’impact | Faible à moyenne, perceptible par le personnel à proximité immédiate mais rapidement dissipée dans le sol | Faible à moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible à moyenne | Personnel de chantier | Forte | Mineure à Modérée |
|  |  | Usagers et personnel aéroportuaire | Moyenne | Mineure à modérée |
|  |  | Habitations de Bouakkaz | Insignifiant | Insignifiant |

Mesures d’atténuation

Tableau 45: Bruit et vibration – Mesures d’atténuation en phase de construction

| Impact/risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | KPI / Indicateur | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût estimatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuisances sonore et vibrations | Éviter | Localiser les zones de stockage et de maintenance loin des bâtiments administratifs et des zones fréquentées. Éviter les travaux de nuit ou les opérations bruyantes en période de repos. | Nombre d’activités nocturnes Distance minimale de sécurité respectée (m) | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Dès la planification du chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Entretenir régulièrement les engins de chantier et vérifier les silencieux d’échappement. Utiliser des engins récents conformes aux normes acoustiques. Installer des barrières acoustiques temporaires autour des zones les plus bruyantes (ex. compactage). Programmer les travaux bruyants pendant la journée (7h–18h). | Niveau sonore mesuré (dB(A)) Nombre d’engins entretenus / mois Respect des horaires (%) | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continue durant les travaux | Entretien : ≈ 5 000–6 000 MAD (forfait) - Pour ~10 engins : 500–600 MAD/unité. Barrières acoustiques : ≈ 20 000 MAD (forfait conditionnel) - Location/pose : 350–450 MAD/ml. Hypothèse : 50 m linéaires = ≈ 20 000 MAD. |
|  | Atténuer | Informer les travailleurs et les riverains sur la nature et la durée des nuisances prévues. | Nombre de protections distribuées Résultats de mesures sonores (dB(A)) Nombre de séances d’information | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Campagnes trimestrielles | ≈ 2 000 MAD (forfait) - Comprend : affiches HSE, réunions de sensibilisation et panneaux sur site. |
|  |  | Équiper le personnel de protection auditive (casques anti-bruit). |  |  |  |  |  | ≈ 3 000 – 3 500 MAD - Prix moyens : 80–120 MAD/unité (casques) ou 10–20 MAD/unité (bouchons). Pour ~30 travailleurs (casques réutilisables). |
|  |  | Aménager des zones de pause éloignées des sources sonores. |  |  |  |  |  | ≈ 5 000 MAD (forfait) - Aménagement simple (mobilier, signalétique, déplacement abri). |
|  |  | Effectuer des mesures ponctuelles de contrôle du bruit et vibrations en cas de plainte ou de dépassement perçu. |  |  |  |  |  | ≈ 2000 à 5000 MAD pour l’acquisition du sonomètre (investissement unique) |
|  | Compenser | Mettre en place un canal de réclamation accessible (grief mechanism). | Nombre de plaintes reçues et traitées | ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Périodique (chaque trimestre) | 80 000 MAD/an |

Évaluation de l'impact résiduel

Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues, les émissions sonores et vibrations de chantier seront significativement réduites, tant en intensité qu’en fréquence. Les mesures de planification des travaux (restriction des horaires, limitation des activités bruyantes aux périodes diurnes, entretien des engins, installation de barrières acoustiques temporaires et sensibilisation du personnel) permettront de contenir efficacement les nuisances dans les limites du site aéroportuaire.

Les bruits de chantier, auparavant évalués comme d’intensité moyenne à forte, seront ramenés à un niveau faible. L’étendue de l’impact restera limitée à l’intérieur de la plateforme, sans atteinte aux zones habitées, et la durée de l’exposition sonore se réduira à des périodes ponctuelles liées aux travaux les plus lourds.

Les vibrations, quant à elles, seront quasi imperceptibles hors des zones de compactage ou de passage d’engins lourds, leur amplitude décroissant rapidement avec la distance. L’absence de structures sensibles à proximité immédiate du chantier exclut tout risque de dommage ou d’inconfort. Les récepteurs internes (personnel de chantier et travailleurs permanents) continueront à être protégés grâce à l’équipement de protection auditive et au contrôle opérationnel du matériel. Les récepteurs externes (habitants de Bouakkaz) ne seront plus exposés à des niveaux perceptibles.

Ainsi, l’intensité résiduelle des nuisances sonores et vibratoires est considérée faible et l’importance de l’impact global est jugée mineure. Ces impacts sont locaux, temporaires, réversibles et parfaitement maîtrisables par les procédures de suivi acoustique et vibratoire prévues.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts

- Nuisances sonores et vibrations

Durant la phase d’exploitation, les nuisances sonores et vibratoires seront exclusivement liées au fonctionnement des nouveaux équipements installés dans le cadre du projet : équipements de sûreté (EDS, machines RX, ETD, body scan, portiques magnétiques) et équipements de mobilité (ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et couloirs rapides). À cela s’ajoutent les équipements extérieurs tels que le balisage lumineux et les mâts d’éclairage des parkings avions et voies de circulation, dont le fonctionnement ne génère qu’un niveau sonore faible et constant.

Les nuisances observées seront de nature directe et négative, mais leur étendue demeurera strictement limitée à l’intérieur des bâtiments et aux abords immédiats des zones d’équipement. La durée est long terme, car ces équipements fonctionneront tout au long de la période d’exploitation, tandis que la fréquence des émissions sonores sera intermittente, associée à l’usage par les passagers ou au déclenchement mécanique des dispositifs de sûreté.

L’intensité sonore produite par les appareils électromécaniques est globalement faible, se situant entre 40 et 55 dB(A) selon les mesures de référence pour des installations. Les vibrations générées par les systèmes de mobilité (ascenseurs, escalators, trottoirs roulants) sont très faibles, absorbées par les dispositifs anti-vibratiles prévus par les fabricants et ne présentant aucun risque structurel ni inconfort perceptible.

Les récepteurs sensibles identifiés comprennent :

- Le personnel aéroportuaire affecté aux zones de sûreté et de mobilité, dont la sensibilité est moyenne, du fait d’une exposition répétée mais réglementée ;

- Les usagers du terminal, dont la sensibilité est faible, les niveaux sonores étant conformes aux normes d’ambiance des espaces publics intérieurs ;

- Les habitants de Bouakkaz, dont la sensibilité est négligeable, aucune transmission acoustique ou vibratoire ne pouvant être perçue à cette distance.

Dans l’ensemble, les émissions sonores et vibratoires liées à l’exploitation sont faibles, localisées et non perceptibles au-delà du périmètre aéroportuaire. L’impact est donc mineur à négligeable, réversible et parfaitement maîtrisable dans le cadre d’une maintenance régulière et d’une surveillance acoustique de routine.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émissions sonores et vibrations | Fonctionnement des équipements de sûreté (EDS, RX, ETD, body scan, portiques) et de mobilité (ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, couloirs rapides) | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Limitée à l’intérieur des bâtiments et zones techniques, sans propagation à l’extérieur | Locale |
|  |  | Durée | Persistante sur toute la durée de vie des installations | Long terme |
|  |  | Fréquence | Intermittente selon l’utilisation par les passagers | Continue |
|  |  | Intensité | Impacts sonores globalement d’intensité : Faible (40–55 dB(A) et amplitude vibratoire très faible, absorbée par dispositifs anti-vibratiles. | Négligeable à faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Négligeable à faible | Personnel aéroportuaire (zones de sûreté et mobilité) | Moyenne | Négligeable à mineure |
|  |  | Usagers du terminal | Faible | Négligeable |
|  |  | Habitants de Bouakkaz | Insignifiant | Insignifiant |

Mesures d’atténuation

Tableau 46 : Bruit et vibration – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation

| Impacts/risques | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | KPI / Indicateur | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût estimatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuisances sonore et vibrations | Éviter | Choisir des équipements électromécaniques (ascenseurs, escaliers, EDS, RX) respectant les normes de bruit < 60 dB(A). Prévoir une conception antivibratile pour les systèmes de mobilité (plots amortisseurs, silentblocs). | Conformité acoustique des équipements (%) Contrôle des dispositifs antivibratiles | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Phase de conception et installation | ≈ 25 000 – 30 000 MAD HT - Coût d’investissement initial, sans entretien particulier (les plots sont changés tous les 8-10 ans). |
|  | Réduire | Réaliser une maintenance préventive des équipements (graissage, équilibrage, serrage). | Nombre d’interventions de maintenance / an- Résultats de contrôle acoustique (dB(A)) Nombre de formations réalisées | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Continue durant l’exploitation | ≈ 16 000 MAD/an Pour environ 10–15 machines : 400 MAD/unité/intervention × 4/an. |
|  |  | Contrôler périodiquement les niveaux de bruit ambiant à l’intérieur du terminal. Former le personnel technique à la détection des anomalies sonores. |  |  |  |  |  | ≈ 2000 à 5000 MAD (investissement) |
|  | Atténuer | Isoler acoustiquement les équipements les plus bruyants (carter, capotage, cloisonnage). | Taux d’équipements isolés (%) Niveau sonore moyen dans les halls (dB(A)) | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Mise en œuvre dès exploitation et ajustement annuel | ≈ 20 000 – 24 000 MAD (forfait) Coût unitaire 4 000–6 000 MAD par équipement pour 3–4 unités |
|  |  | Utiliser des matériaux absorbants dans les locaux techniques (panneaux, revêtements). |  |  |  |  |  | Prix moyen : 250–350 MAD/m² |
|  |  | Réduire la réverbération dans les zones passagères par un aménagement acoustique adéquat. |  |  |  |  |  | Prix moyen : 300–400 MAD/m². |
|  | Compenser | Intégrer le suivi acoustique au rapport environnemental annuel. | Nombre de rapports publiés | ONDA / exploitant | ONDA | ONDA | Annuelle et continue | ~6 000 MAD/an Ce coût est généralement mutualisé avec les autres volets du rapport (air, eau, déchets). Il peut être réduit si le suivi acoustique est effectué en interne avec le sonomètre déjà acquis |

Évaluation de l'impact résiduel

En phase d’exploitation, les mesures de conception et de gestion acoustique intégrées dès l’origine du projet, notamment le choix d’équipements silencieux conformes aux normes CE, la mise en place de dispositifs antivibratiles, la maintenance préventive et la surveillance des niveaux sonores dans les locaux techniques, assureront le maintien d’un environnement sonore stable et confortable.

Les niveaux sonores résiduels issus du fonctionnement des équipements de sûreté (EDS, RX, portiques, ETD) et de mobilité (ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants) demeureront faibles, compris entre 40 et 50 dB dans les zones d’accès et d’attente. Les vibrations associées à ces équipements resteront imperceptibles, absorbées par les systèmes d’amortissement prévus, sans transmission structurelle.

Les récepteurs internes (personnel de sûreté, agents de maintenance et usagers) ne subiront qu’une exposition ponctuelle et très limitée, tandis que les récepteurs externes (habitations éloignées) ne percevront aucune gêne ni vibration. La durée de l’impact demeure longue mais constante, la fréquence intermittente et l’intensité faible, rendant le risque acoustique et vibratoire quasi nul.

En combinant une intensité faible à négligeable et une sensibilité faible à négligeable, l’importance résiduelle est évaluée négligeable. Les impacts sonores et vibratoires de la phase d’exploitation sont ainsi non significatifs, réversibles, confinés à l’intérieur de la plateforme et compatibles avec la réglementation marocaine et les standards internationaux.

Sols

Rappel du contexte local

L’aéroport de Marrakech Ménara est implanté dans la plaine de Haouz, au sud-ouest du centre-ville de Marrakech, à une altitude moyenne d’environ 460 m. Le site se caractérise par une topographie plane à très faiblement ondulée, favorable aux aménagements aéroportuaires et aux écoulements de surface maîtrisés.

Les sols présentent une texture limono-argileuse à tendance calcaire, avec une perméabilité moyenne et une cohésion modérée. Ils sont sensibles au compactage sous l’effet des charges mécaniques et à la dessiccation en période sèche, ce qui peut entraîner la formation de fissures ou de poussières lorsque la surface est dénudée.

Le climat semi-aride de Marrakech, influencé par la continentalité et les vents d’origine saharienne, se traduit par des précipitations faibles et irrégulières (en moyenne 240 mm/an, concentrées entre novembre et avril). Les températures estivales élevées et la faible humidité relative favorisent l’évaporation et la remontée capillaire des sels, accentuant la vulnérabilité des sols superficiels à la dégradation physique.

Les vents dominants soufflent du nord et du nord-ouest, avec des vitesses moyennes comprises entre 10 et 18 km/h, pouvant atteindre plus de 20 km/h en période printanière. Ces conditions favorisent la dispersion éolienne des poussières et particules fines, notamment sur les surfaces non végétalisées ou remaniées.

La plateforme aéroportuaire actuelle est déjà largement imperméabilisée par les pistes, taxiways, aires de stationnement et voiries. Les zones d’extension envisagées (telles que le futur parking avions, les voiries techniques ou les espaces de service) concernent principalement des terrains déjà artificialisés ou stabilisés, limitant ainsi les impacts sur les sols naturels et les milieux environnants.

Phase construction et démantèlement

Identification et évaluation des impacts et risques

- Imperméabilisation permanente du sol

Les travaux de terrassement et de nivellement des zones d’extension, notamment au niveau du futur parking avions, entraîneront le décapage complet de la couche arable.

Bien que celle-ci soit peu épaisse, elle constitue le principal horizon fertile du sol, garantissant sa fonction biologique et hydrique.

Le décapage, combiné à la mise à nu de la surface, engendrera une destruction mécanique de la structure superficielle, réduisant la porosité et la capacité d’infiltration des eaux.

Dans le contexte local de sols limono-argileuse faiblement cohésifs, cette altération favorisera le ruissellement et le lessivage.

L’impact est direct, négatif, localisé, et continu durant les travaux. Sa durée est temporaire, mais la récupération naturelle du sol reste lente sans remise en état.

L’intensité est moyenne, car le phénomène reste circonscrit à l’emprise de chantier.

Les récepteurs sensibles sont les sols superficiels de l’emprise, à forte sensibilité.

L’importance globale est jugée majeure.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Décapage et perte de la couche arable | Travaux de terrassement et nivellement du futur parking avions | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Limitée à l’emprise du chantier | Locale |
|  |  | Durée | Limitée à la phase de construction | Court terme |
|  |  | Fréquence | Continue pendant les travaux de terrassement | Continue |
|  |  | Intensité | Perturbation structurelle du sol | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Sols limono-argileux fragiles | Forte | Majeure |

- Compactage du sol

Le passage répété des engins de chantier provoquera un tassement du sol, altérant sa porosité et sa perméabilité.

Ce compactage mécanique modifiera la circulation de l’eau et de l’air dans le sol, réduisant la capacité d’infiltration et favorisant le ruissellement.

L’impact est direct et local, temporaire mais continu durant la présence des engins.

L’intensité est moyenne, la sensibilité des sols forte, et l’importance modérée à forte, avant réhabilitation.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compactage du sol | Circulation d’engins lourds et compacteurs | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Limitée à l’emprise des travaux | Locale |
|  |  | Durée | Cesse avec la fin des circulations lourdes ; réversible par décompactage/scarification. | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Continue lors des opérations de nivellement | Continue |
|  |  | Intensité | Modification de la structure du sol, perte de porosité | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Sols limono-argileux fragiles | Forte | Majeure |

- Erosion hydrique et éolienne

L’exposition du sol nu aux vents dominants et aux précipitations irrégulières du climat favorisera les phénomènes d’érosion et de dispersion de particules fines.

Le risque est accentué sur les zones de sol dénudé, notamment avant la stabilisation finale des surfaces.

L’impact est direct, temporaire, intermittent, avec une intensité moyenne.

Les récepteurs sensibles sont les sols de surface et les zones basses exposées au ruissellement.

L’importance est modérée.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Érosion hydrique et éolienne | Terrassement et mise à nu des sols | Nature | Négatif indirect |  |
|  |  | Étendue | Localisée, marges du chantier | Locale |
|  |  | Durée | Cesse après stabilisation (bâchage, géotextiles, ensemencement). | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Intermittente selon conditions météo | Intermittente |
|  |  | Intensité | Pertes superficielles et colmatage ponctuel de drains | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Sols limono-argileux fragiles | Forte | Majeure |

- Risque de pollution accidentelle des sols

Les opérations de maintenance des engins et le stockage temporaire de produits pétroliers exposent le site à un risque de pollution ponctuelle du sol.

Une fuite accidentelle pourrait engendrer une contamination durable, difficilement réversible.

Ce risque est peu probable mais à gravité modérée à majeure.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution accidentelle du sol | Stockage de carburants, huiles, solvants | Probabilité d’occurrence | Rare, liée à un incident ponctuel | Rare |
|  |  | Gravité des conséquences | Contamination chimique durable du sol | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque ponctuel mais impactant | Modéré |

Mesures d’atténuation

Tableau 47: Sol – Mesures d’atténuation en phases de construction

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | KPI / Indicateur | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût estimatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperméabilisation temporaire du sol | Éviter | Délimiter clairement les zones de travaux et interdire tout stationnement d’engins hors emprise autorisée. | % d’emprise respectée | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant travaux | ≈ 5 000 – 6 000 MAD (forfait) Matériaux : 400 m de ruban + 40 piquets + 10 panneaux. |
|  |  | Prévoir des itinéraires internes pour éviter le tassement excessif sur les sols naturels. |  |  |  |  |  | Coût moyen : 40 – 60 MAD/m². |
|  | Réduire | Mettre en place un drainage provisoire (fossés ou tranchées simples). | Nombre de zones drainées / zones à risque | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant terrassement | Coût de terrassement manuel/mécanique : 60–80 MAD/ml |
|  |  | Éviter le stockage prolongé de matériaux sur sols nus. |  |  |  |  |  | Rotation des stocks et pose de bâches plastiques - 200 µm, 8–10 MAD/m² |
|  |  | Évacuer les eaux stagnantes après fortes pluies. |  |  |  |  |  | Location pompe : 700 MAD/jour |
|  | Atténuer | Reprofiler et décompacter les zones imperméabilisées après travaux. | % de zones restaurées après travaux | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Post-travaux | Prix moyen : 2,5 – 3,5 MAD/m² |
|  |  | Réhabiliter les aires provisoires par nivellement et végétalisation rapide. |  |  |  |  |  | Prix moyen : 5 – 8 MAD/m² (nivellement, préparation du sol, semences, arrosage initial). |
|  | Compenser | Restaurer localement la perméabilité du sol par création de bandes d’infiltration. | Surface réhabilitée (m²) | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Post-travaux | ≈ 25 000 MAD HT (investissement unique) -Inclut le terrassement, le remplissage drainant et la stabilisation végétale. |
| Compactage du sol | Éviter | Limiter le passage des engins lourds aux zones strictement nécessaires. Interdire le stockage de matériaux sur sols non stabilisés. | Respect des plans de circulation | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Utiliser des engins adaptés (pneus basse pression). Alterner les zones de passage pour éviter le compactage répété. Effectuer un contrôle visuel hebdomadaire de la portance du sol. | Nombre d’inspections de portance | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent durant chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Décompactage mécanique des zones perturbées en fin de travaux. | % de surface réhabilitée | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Post-travaux | Coût moyen au Maroc : 2,5 – 3,5 MAD/m² |
|  |  | Nivellement et réensemencement pour restaurer la structure du sol. |  |  |  |  |  | Coût moyen : 5 – 8 MAD/m² (préparation, semences, arrosage initial). |
| Érosion hydrique et éolienne | Éviter | Planifier les terrassements en dehors des périodes de vents forts. Limiter la mise à nu simultanée de grandes surfaces. | % de surface nue / surface totale | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant terrassement | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Arroser régulièrement les zones nues. | Nombre de zones protégées | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant terrassement | ≈ 45 000 – 55 000 MAD/an - Coût moyen : 200–300 MAD/heure pour un camion-citerne de 10–15 m³, 2 passages/jour × 15 jours/mois × 6 mois/an. |
|  |  | Recourir à des filets brise-vent ou bâches sur talus. |  |  |  |  |  | Prix moyen : 40–60 MAD/ml pour le filet + piquetage. |
|  |  | Creuser de petites rigoles pour ralentir l’écoulement pluvial. |  |  |  |  |  | Terrassement manuel : 20–25 MAD/ml ; Finition et compactage : 5–10 MAD/ml. |
|  | Atténuer | Semer rapidement un couvert herbacé temporaire après terrassement. Appliquer un paillage léger (copeaux, fibres végétales). | % de couverture végétale | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Post-travaux | Coût moyen : 5 – 8 MAD/m² (préparation, semis, arrosage initial). Prix moyen : 2,5 – 4 MAD/m² (fourniture + pose). |
|  | Compenser | Améliorer les zones périphériques par plantation d’espèces locales stabilisatrices (graminées, légumineuses). | Surface stabilisée (m²) | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Post-travaux | - Semences herbacées : 1,5 – 2 MAD/m² ; - Jeunes plants arbustifs : 8 – 10 MAD/unité ; - Main-d’œuvre et arrosage initial : 5 – 6 MAD/m². |

Évaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de gestion, de prévention et de réhabilitation prévues dans le plan de gestion environnementale, les impacts résiduels sur le sol seront très limités, strictement localisés à l’emprise du chantier, et temporairement réversibles à la fin des travaux.

L’imperméabilisation temporaire du sol ne présentera plus qu’un effet minime, la surface réellement concernée ayant été réduite à l’essentiel et les zones compactées réhabilitées. La réouverture du sol et la remise en place de la terre végétale permettront le retour progressif des fonctions d’infiltration et de respiration du sol. L’impact résiduel associé est donc mineur, sans atteinte durable aux caractéristiques physiques ou hydriques du sol.

Le compactage résiduel des sols restera ponctuel et faiblement perceptible, limité aux zones de passage d’engins. Les travaux de décompactage mécanique et de nivellement restaureront la perméabilité initiale du substrat. Les effets restants seront mineurs, localisés et entièrement réversibles à court terme.

Les phénomènes d’érosion hydrique et éolienne seront maîtrisés grâce à l’arrosage régulier, à l’usage de bâches de protection et à la revégétalisation post-travaux. Seules des pertes superficielles de particules fines pourraient se produire de manière ponctuelle lors d’épisodes de vent ou de pluie, sans incidence significative sur la stabilité du sol. Ces effets résiduels sont négligeables et confinés à la zone de chantier.

Enfin, les risques de contamination accidentelle seront quasiment éliminés par la présence d’aires étanches, de bacs de rétention et de procédures strictes de gestion des produits dangereux. En cas d’incident mineur, les zones touchées seront traitées immédiatement et confinées, évitant toute infiltration durable.

Après mise en œuvre du plan d’atténuation, les impacts résiduels sur le sol en phase de construction sont mineurs à négligeables, localisés, réversibles, et parfaitement maîtrisables par les dispositifs environnementaux en place.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Imperméabilisation permanente du sol

Les surfaces asphaltées du parking avions et des voies de circulation entraîneront une imperméabilisation durable du sol.

La fonction d’infiltration et de régulation hydrique est ainsi supprimée, entraînant une perte irréversible de la structure naturelle du sol.

L’impact est direct, permanent et irréversible, fort en intensité, localisé spatialement.

L’importance est majeure, mais confinée à l’emprise.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperméabilisation du sol | Construction des parkings et voies aéronautiques | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Effet cantonné au périmètre aéroportuaire. | Locale |
|  |  | Durée | Demeure avec les ouvrages. | Permanente |
|  |  | Fréquence | Condition structurelle permanente ; sollicitée à chaque pluie. | Continue |
|  |  | Intensité | Perte de la perméabilité naturelle | Forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Forte | Sol | Moyenne : Sols semi-arides sensibles à la compaction | Majeure |

- Risque de pollution chronique

Durant la phase d’exploitation, les activités de maintenance, de ravitaillement et de lavage des équipements peuvent générer des pollutions diffuses.

Ce risque, bien que peu fréquent, pourrait provoquer une accumulation lente d’hydrocarbures.

La probabilité est occasionnelle, la gravité modérée, le risque global modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution chronique du sol | Entretien et lavage des véhicules, fuites d’huiles | Probabilité d’occurrence | Les impacts surviennent uniquement lors d’événements spécifiques | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Dégradation progressive du sol superficiel | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | Les impacts potentiels demeurent localisés et réversibles ; des dispositifs de confinement et de rétention limitent toute contamination durable. | Modérée |

Mesures d’atténuation

Tableau 48: Sol – Mesures d'atténuation en phase d’exploitation

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | KPI / Indicateur | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût estimatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperméabilisation permanente du sol | Éviter | Utiliser des matériaux étanches et durables. Éviter toute extension inutile des zones revêtues. | % de surface étanchéifiée | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Conception & exploitation | Coût moyen 300 MAD/m². |
|  | Réduire | Maintenir un bon état des revêtements par inspection régulière. | Nombre d’inspections / an | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | Coût moyen : 4 000 MAD/trimestre. |
|  |  | Assurer un nettoyage périodique des caniveaux et exutoires. |  |  |  |  |  | Curage manuel/mécanisé : 8 – 12 MAD/ml, |
|  | Atténuer | Créer des bandes végétalisées d’infiltration en périphérie. | Surface végétalisée (m²) | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | ≈ 120 – 150 MAD/ml Inclut décaissement, substrat drainant, plantation et arrosage initial. |
|  |  | Intégrer des zones d’infiltration contrôlées |  |  |  |  |  | ≈ 15 000 – 20 000 MAD/unité |
| Risque de pollution chronique du sol | Éviter | Restreindre les opérations de maintenance et de ravitaillement à des zones confinées. Interdire les lavages ou vidanges sur zones ouvertes. | % d’aires confinées / aires totales | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Installer des bacs de rétention et séparateurs d’hydrocarbures. | % de zones équipées / nombre de formations | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Séparateur 10–15 m³ = 40 000 – 60 000 MAD/unité, bac de rétention acier 1 000–2 000 L = 15 000 – 25 000 MAD/unité. |
|  |  | Former le personnel à la gestion des produits dangereux. |  |  |  |  |  | Formation : 4 000 MAD/jour |
|  | Atténuer | Mettre en place un dispositif de collecte et de traitement des eaux de lavage. | Existence d’un plan d’urgence validé | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Prix moyen : 80 000 – 120 000 MAD pour une station compacte 5–10 m³/jour. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kits : 5 000 MAD/unité. Formation : 4 000 MAD/jour |
|  |  | Établir un plan d’intervention en cas de fuite accidentelle. |  |  |  |  |  |  |
|  | Compenser | Réaliser un suivi pédologique annuel pour détecter toute contamination et restaurer les zones impactées. | Nombre d’analyses / an | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel | ≈ 20 00 MAD/an - Inclut prélèvements, analyses en laboratoire (hydrocarbures totaux, métaux lourds, COT) pour 10 points et rapport annuel. |

Evaluation des impacts résiduels

En phase d’exploitation, le site de l’aéroport sera totalement stabilisé et aménagé. Les zones concernées par le projet (parking avions, voies de circulation, aires techniques) seront revêtues et drainées, ce qui réduit considérablement les interactions directes avec le sol.

L’imperméabilisation permanente du sol, bien qu’irréversible dans les zones construites, sera parfaitement maîtrisée par la conception du projet et confinée à des espaces déjà destinés à un usage technique. Les systèmes de drainage séparatif et de collecte des eaux pluviales assureront l’évacuation contrôlée des ruissellements, évitant tout risque d’affouillement ou de saturation périphérique. L’impact résiduel sera donc mineur, limité à une modification localisée de la perméabilité sans effet sur les sols environnants.

Les risques de pollution chronique dus aux fuites ou aux rejets accidentels d’huiles, d’hydrocarbures ou d’effluents techniques seront faibles et maîtrisés. Les bacs de rétention, séparateurs d’hydrocarbures, inspections périodiques et procédures d’entretien garantiront une prévention quasi complète des contaminations diffuses. Les rares incidents potentiels seraient localisés, traités rapidement et sans incidence durable sur la qualité physico-chimique du sol.

Enfin, les mesures compensatoires et d’aménagement paysager (bandes d’infiltration, végétalisation périphérique) contribueront à restaurer partiellement la fonction écologique du sol et à maintenir un équilibre hydrique local.

Les impacts résiduels sur le sol en phase d’exploitation sont mineurs à négligeables, localisés, maîtrisés par la conception du projet et les dispositifs d’exploitation, et sans effet mesurable sur les sols périphériques ou les milieux naturels avoisinants.

Qualité des eaux superficielles et souterraines

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Dégradation temporaire de la qualité des eaux superficielles

Les travaux de terrassement et de nivellement, combinés au lessivage des sols dénudés pendant les précipitations, peuvent entraîner un apport ponctuel de matières en suspension (MES) dans les eaux de ruissellement, susceptibles d’augmenter la turbidité et de modifier localement la qualité physico-chimique des eaux drainées vers le réseau interne de l’aéroport.

L’impact est direct, car il résulte du contact entre les eaux boueuses de chantier et le réseau de drainage. Son étendue reste locale, limitée aux zones de collecte internes. La durée est temporaire, correspondant à la période de travaux de terrassement. La fréquence est occasionnelle, survenant principalement lors d’épisodes pluvieux. L’intensité est faible, car le réseau de drainage existant limite la dispersion vers l’extérieur.

Les récepteurs sensibles sont les eaux de ruissellement et les bassins de décantation internes, à sensibilité moyenne en raison de leur faible connectivité avec les eaux de surface naturelles.

L’importance globale de cet impact est évaluée modérée, temporaire et maîtrisable par des mesures simples de gestion des eaux boueuses (bassins de décantation, curage, stabilisation des talus).

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation temporaire de la qualité des eaux superficielles | Terrassements, nivellement, décapage des sols, ruissellement sur sols nus, nettoyage des engins, lessivage des pistes de chantier. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, limitée au réseau interne de drainage de l’aéroport. | Local |
|  |  | Durée | Temporaire, confinée à la période des terrassements. | Court terme |
|  |  | Fréquence | Intermittent ou occasionnelle, lors d’épisodes pluvieux ou de nettoyage des engins. | Intermittent |
|  |  | Intensité | Le réseau de drainage existant limite la dispersion vers l’extérieur | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Les eaux de ruissellement et les bassins de décantation internes | Moyenne : les eaux superficielles locales sont peu connectées. | Mineure |

- Contamination ponctuelle des eaux souterraines (hydrocarbures, huiles, produits chimiques)

Les activités de maintenance, le stockage temporaire de carburants et la manipulation d’huiles ou de produits chimiques peuvent engendrer des risques de contamination du sol et de la nappe souterraine par infiltration.

L’impact est indirect, car il dépend d’une éventuelle migration verticale des polluants. Son étendue est locale, limitée aux zones d’entretien et de stockage. La durée est temporaire, mais les effets peuvent être durables en cas de contamination. La fréquence est rare, liée à des incidents accidentels. L’intensité est moyenne à forte selon le volume de produits manipulés.

La sensibilité du récepteur est forte, la nappe du Haouz étant vulnérable.

L’importance globale de l’impact est donc modérée à majeure, en raison de la sensibilité élevée du milieu récepteur, même si la probabilité d’occurrence reste faible.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contamination ponctuelle des eaux souterraines | Maintenance des engins, stockage temporaire de carburants, manipulation d’huiles ou de produits chimiques, station de lavage mobile. | Nature | Indirect négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, limitée aux zones de stockage et de maintenance. | Local |
|  |  | Durée | Temporaire, mais effets potentiellement durables sur la qualité du sol et de la nappe. | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Liée à la survenue d’un incident. | Intermittente |
|  |  | Intensité | Moyenne à forte selon le volume de polluants impliqués. | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Nappe de Haouz | Forte : nappe du Haouz vulnérable. | Majeure |

- Perturbation temporaire du drainage et du ruissellement

La modification du relief et le compactage du sol durant les terrassements peuvent altérer localement le régime naturel de ruissellement, entraînant des concentrations d’eau boueuse ou des écoulements rapides vers certaines zones basses.

L’impact est direct et temporaire, localisé à l’intérieur de l’emprise du chantier. Sa fréquence est occasionnelle, dépendant des pluies. L’intensité est faible, car l’effet est limité dans le temps et maîtrisable par le drainage provisoire.

Les récepteurs sensibles (réseau interne et fossés d’évacuation) présentent une sensibilité moyenne.

L’importance de cet impact est mineure à modérée, temporaire et réversible après nivellement et réhabilitation du profil du terrain.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbation temporaire du drainage et du ruissellement | Terrassements, compactage du sol, création de remblais, obstruction temporaire des fossés ou drains internes. | Nature | Indirect négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, confinée à l’intérieur de l’aéroport. | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, limitée à la phase de travaux. | Court terme |
|  |  | Fréquence | Occasionnelle, selon les pluies ou curage des fossés. | Occasionnelle |
|  |  | Intensité | Faible, effet réversible après réhabilitation du terrain. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Réseau de ruissellement interne | Moyenne : réseau interne résilient. | Mineure |

- Risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de carburants et contamination de la nappe du Haouz

Pendant la construction, le risque provient du stockage temporaire de carburants, d’huiles et de produits chimiques utilisés pour les engins et les équipements.

Une fuite, un débordement ou un mauvais confinement des zones de maintenance pourrait entraîner une infiltration dans le sol puis une migration vers la nappe du Haouz.

Ce risque est accidentel, sa probabilité dépendant du respect des bonnes pratiques de gestion des produits dangereux.

La gravité est élevée du fait de la forte vulnérabilité de la nappe, déjà surexploitée.

Les conséquences seraient locales mais durables en l’absence d’intervention rapide.

Les mesures préventives (bacs de rétention, aires étanches, kits anti-pollution, procédures d’urgence) permettent toutefois de réduire le risque à un niveau modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de carburants et contamination de la nappe du Haouz | Stockage temporaire de carburants, maintenance des engins, manipulation d’huiles et produits chimiques. | Probabilité d’occurrence | Probable : dépend du respect des procédures de stockage et manutention. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Contamination durable possible d’une ressource stratégique. | Elevé |
|  |  | Évaluation globale du risque | Effets potentiellement graves. | Critique |

Mesures d’atténuation

Tableau 49: Ressource en eau – Mesures d’atténuation en phases de construction

| Impact/Risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | KPI / Indicateurs | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation temporaire de la qualité des eaux superficielles | Éviter | Interdire le rejet direct des eaux de chantier dans le réseau pluvial. Identifier et protéger les zones de collecte naturelles. Interdire le lavage des engins en plein air. | Nombre de rejets directs | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Mettre en place des bassins de décantation pour les eaux boueuses. | Nombre de bassins / efficacité décantation | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Continue | ≈ 15 000 – 20 000 MAD (forfait) pour 50 m³ de capacité. - Coût moyen : 300 – 400 MAD/m³ |
|  |  | Installer des barrières filtrantes ou paillages temporaires. |  |  |  |  |  | Prix moyen : 35 – 45 MAD/ml |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Planifier le terrassement en période sèche. |  |  |  |  |  |  |
|  | Atténuer | Réaliser un arrosage des zones nues pour limiter l’érosion. | Taux d’entretien / fréquence d’arrosage | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Continue | 200 MAD/h × 2 h/jour × 20 jours/mois |
|  |  | Nettoyer régulièrement les drains et fossés. |  |  |  |  |  | Nettoyage manuel/mécanisé : 8 – 12 MAD/ml, |
|  | Compenser | Réhabiliter et curer les drains après les travaux. | Nombre de fossés réhabilités | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Fin des travaux | Coût moyen : 12–15 MAD/ml |
|  |  | Restaurer les bassins de rétention. |  |  |  |  |  | ≈ 8 000 – 10 000 MAD HT (forfait) |
| Contamination ponctuelle des eaux souterraines (hydrocarbures, huiles, produits chimiques) | Éviter | Localiser les aires de stockage à distance des points d’infiltration. | % zones de stockage conformes | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Avant travaux | Aucun coût spécifique |
|  |  | Utiliser des cuves conformes et en bon état. |  |  |  |  |  | Coût moyen : 8 000–12 000 MAD/unité |
|  | Réduire | Installer des bacs de rétention sous chaque cuve. | % de cuves équipées / incidents | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Continue | Bac acier galvanisé 1 000–1 500 L : 5 000–6 000 MAD Kit absorbant complet : 3 000–4 000 MAD/unité |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kit absorbant complet : 3 000–4 000 MAD/unité |
|  |  | Utiliser des absorbants biodégradables. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Limiter les volumes stockés. |  |  |  |  |  |  |
|  | Atténuer | Mettre à disposition des kits d’urgence (absorbants, barrières). | Temps de réponse / nombre d’incidents | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | En continu | Kit 50litres à environ 1 200 MAD |
|  |  | Appliquer immédiatement le plan d’urgence en cas de fuite. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Décontaminer le sol impacté et réhabiliter la zone. | Nombre d’actions de dépollution | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Post-incident | Coût : 700–1 000 MAD/m³ |
| Perturbation temporaire du drainage et du ruissellement | Éviter | Éviter le blocage des fossés existants lors du terrassement. Conserver les pentes naturelles de drainage. | Nombre de drains obstrués = 0 | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Avant travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Créer un drainage provisoire. | Nombre de drains provisoires | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Pendant terrassements | ≈ 10 000 – 12 000MAD Fossés 0,4×0,3 m sur 300 m : 30–35 MAD/ml. |
|  |  | Évacuer les eaux de pluie vers des bassins temporaires. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≈ 15 000 – 20 000 MAD Capacité 50 m³ : 300–400 MAD/m³. |
|  | Atténuer | Contrôler visuellement le ruissellement après chaque pluie. Réparer immédiatement les affouillements. | Taux d’intervention correctives | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Continue | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Réhabiliter et curer les fossés après travaux. | Nombre de fossés curés | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Fin chantier | 8–12 MAD/ml (Enlèvement des sédiments et remise en état du réseau de drainage.) |
| Risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de carburants | Éviter | Choisir des zones de maintenance étanches et à distance des drains. Vérifier l’intégrité des cuves et flexibles avant usage. | % de zones étanches conformes | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Avant travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Installer des bacs de rétention sous chaque réservoir. | % de cuves équipées de rétention | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Continue | Bac acier galvanisé 1 000–1 500 L : 5 000–6 000 MAD/unité |
|  |  | Stocker les hydrocarbures sur des dalles bétonnées. |  |  |  |  |  | Prix unitaire : 250 MAD/m². |
|  | Atténuer | Déployer un plan d’intervention d’urgence (kits absorbants, barrières, pompes). | Temps d’intervention < 15 min | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Avant début de travaux | 3 kits 50 L × 1 200 MAD + barrières + petit matériel. |
|  | Compenser | Nettoyer et remblayer les zones contaminées. Réaliser un contrôle de qualité des eaux souterraines post-incident. | Nombre d’analyses réalisées | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant ONDA | ONDA | Post-incident | Transport + remblai : 200–250 MAD/m³ ≈ 2 500 – 3 000 MAD - 2 échantillons × 1 000 MAD + rapport. |

Évaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation définies dans le plan de gestion environnementale et sociale, les effets sur les ressources hydriques seront considérablement atténués.

Les dispositifs temporaires de maîtrise du ruissellement (fossés, drains, bassins de décantation et barrières filtrantes) permettront de réduire de façon notable la turbidité et la charge en matières en suspension des eaux de ruissellement issues des zones de terrassement. Les eaux collectées seront confinées à l’intérieur du chantier et, le cas échéant, prétraitées avant tout rejet dans le réseau existant. Ainsi, la dégradation temporaire de la qualité des eaux superficielles devient faible, localisée et réversible à court terme, sans conséquence sur les milieux récepteurs situés en aval.

De même, la contamination ponctuelle des eaux souterraines par des produits pétroliers, huiles ou solvants est devenue très improbable grâce à l’installation systématique de zones de stockage étanches, bacs de rétention, kits d’intervention d’urgence, et à la sensibilisation du personnel. Les volumes stockés étant faibles et les zones de travail entièrement artificialisées, les possibilités d’infiltration vers la nappe du Haouz sont quasi nulles.

La perturbation temporaire du drainage naturel sera réduite à des effets mineurs grâce à la mise en œuvre d’un réseau provisoire d’écoulement permettant de maintenir la continuité hydraulique durant les travaux. À la fin du chantier, les fossés et canalisations seront réhabilités, assurant le retour rapide au régime hydrologique initial.

Quant au risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures, il sera maîtrisé par la présence permanente d’un plan d’urgence environnementale, de zones de ravitaillement confinées, et de personnel formé à la gestion des incidents. Les effets éventuels seraient limités, ponctuels et réversibles, ne générant aucun impact durable sur la nappe souterraine.

En conclusion, après mise en œuvre des mesures prévues, les effets résiduels liés à la phase de construction sont mineurs à négligeables. Ils demeurent spatialisés, temporaires et réversibles, sans incidence sur la qualité ou la disponibilité des eaux souterraines et superficielles du secteur.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Pollution chronique des eaux souterraines (infiltration diffuse d’hydrocarbures)

Les opérations d’entretien, de lavage et de ravitaillement réalisées sur les parkings avions et aires techniques peuvent entraîner une pollution diffuse des eaux souterraines par infiltration lente de produits pétroliers et d’huiles hydrauliques.

L’impact est indirect, de portée locale, et sa durée est longue, pouvant se prolonger sur toute la période d’exploitation. La fréquence est occasionnelle, liée aux interventions d’entretien. L’intensité est faible, car la conception des ouvrages prévoit des revêtements étanches et des dispositifs de rétention.

Les récepteurs sensibles (nappe du Haouz) ont une sensibilité forte.

L’importance globale de l’impact est modérée, avec un risque faible mais persistant, nécessitant une vigilance continue.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution chronique des eaux superficielles et souterraines par hydrocarbures et eaux huileuses | Ruissellement des eaux pluviales sur les parkings avions, les zones de maintenance et les voies de service ; infiltration lente d’hydrocarbures résiduels ; lessivage des surfaces imperméabilisées ; | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | L’impact est local à régionale, selon la connectivité du réseau de drainage et la perméabilité des sols sous-jacents. | Locale à régionale |
|  |  | Durée | L’impact est à long terme, persistant sur toute la phase d’exploitation. | À long terme |
|  |  | Fréquence | L’effet est continu et récurrent, lié aux épisodes pluvieux et à l’activité aérienne régulière. | Continue |
|  |  | Intensité | L’intensité est moyenne à forte, car l’effet est cumulatif et persistant | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Nappe du Haouz | Forte | Majeure |
|  |  | Fossés de drainage internes | Moyenne | Modérée à majeure |

- Altération ponctuelle de la qualité des eaux pluviales de ruissellement

Les eaux de pluie ruisselant sur les surfaces asphaltées peuvent se charger en hydrocarbures, métaux lourds et particules fines, dégradant la qualité des effluents rejetés dans le réseau pluvial.

L’impact est direct, de portée locale, et permanent sur la durée d’exploitation. La fréquence est intermittente, liée aux épisodes pluvieux. L’intensité est faible, car des dispositifs de prétraitement (séparateurs d’hydrocarbures, bassins de décantation) limitent la charge polluante.

Les récepteurs sensibles sont les eaux pluviales internes et les sols périphériques, à sensibilité moyenne.

L’importance est faible à modérée, compte tenu du caractère confiné du réseau et de la présence de mesures de maîtrise intégrées à la conception.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution chronique des eaux souterraines | Opérations de maintenance des avions et véhicules, ravitaillement, lavage des aires techniques, stockage de produits pétroliers. | Nature | Indirect négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, confinée aux aires de maintenance et de ravitaillement. | Locale |
|  |  | Durée | Longue, susceptible de se poursuivre durant toute la période d’exploitation. | Long terme |
|  |  | Fréquence | Occasionnelle, lors d’opérations d’entretien ou de fuites accidentelles. | Occasionnelle |
|  |  | Intensité | Faible, les revêtements étanches limitant l’infiltration. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Nappe phréatique du Haouz | Forte | Modérée |

- Risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de carburants et contamination de la nappe du Haouz

En exploitation, le risque découle des aires de ravitaillement, de maintenance et de lavage où sont manipulés des produits pétroliers.

Une fuite accidentelle, une rupture de tuyauterie ou un débordement peuvent générer une contamination aiguë si les systèmes de confinement (revêtements étanches, séparateurs d’hydrocarbures, bacs de rétention) sont défaillants.

Le risque est faible en probabilité, grâce aux dispositifs intégrés, mais la gravité reste élevée vu la sensibilité de la nappe.

Les effets potentiels seraient localisés et maîtrisables avec un plan d’urgence fonctionnel.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de carburants et contamination de la nappe du Haouz | Aires de ravitaillement, zones de maintenance et lavage, stockage de produits pétroliers. | Probabilité d’occurrence | Probable : dépend du respect des procédures de stockage et manutention. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Contamination potentielle d’un aquifère stratégique. | Elevé |
|  |  | Évaluation globale du risque | Probabilité très réduite mais gravité élevée | Critique |

Mesures d’atténuation

Tableau 50 : Ressource en eau – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation

| Impact/risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | KPI / Indicateurs | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution chronique des eaux superficielles et souterraines par hydrocarbures et eaux huileuses | Éviter | Maintenir les aires techniques entièrement étanches. Interdire tout rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau pluvial. | % d’aires conformes | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En continu | ≈ 20 000/an (maintenance) |
|  | Réduire | Entretenir régulièrement les séparateurs d’hydrocarbures. Inspecter les canalisations et collecteurs. | Fréquence de maintenance | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | ≈ 24 000 MAD/an Prestation externe : 1 500 MAD/unité/trimestre × 4 unités. |
|  | Atténuer | Mettre en œuvre le plan d’urgence interne en cas de fuite (confinement, pompage). | Temps de réponse / nb incidents | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En continu | ≈ 5 000 MAD/intervention |
|  | Compenser | Appliquer des mesures correctives immédiates en cas d’anomalie. | Nombre d’analyses / conformité | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel | ≈ 10 000 MAD/an |
| Pollution chronique des eaux souterraines | Éviter | Étanchéifier les aires de circulation et parkings avions. Empêcher tout raccordement direct au réseau externe. | % d’aires étanches conformes | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continue | Surcoût ≈ 2 % du lot VRD. |
|  | Réduire | Installer des séparateurs d’hydrocarbures et bassins de décantation. | Fréquence de nettoyage / maintenance | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Mensuel | ≈75000 MAD (1 séparateur + bassins 10 m³. |
|  |  | Nettoyer périodiquement les surfaces imperméabilisées. |  |  |  |  |  | ≈ 24 000 /an 2 passages/mois × 1 000 MAD. |
|  | Compenser | Créer des bandes végétalisées d’infiltration et zones tampons. | Surface aménagée (m²) | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Après mise en service | 120 MAD/ml. |
| Risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de carburants et contamination de la nappe du Haouz | Éviter | Inspecter quotidiennement les installations de ravitaillement. Interdire les opérations de remplissage sans dispositif anti-débordement. | Nb inspections / conformité | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Quotidien | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Maintenir les bacs de rétention et séparateurs opérationnels. | % maintenance réalisée | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | ≈ 8 000 /an |
|  |  | Assurer la maintenance préventive des cuves. |  |  |  |  |  | ≈ 5 000–6 000 /an |
|  | Atténuer | Appliquer le plan d’urgence : confinement, neutralisation et récupération des hydrocarbures. Mobiliser immédiatement les kits d’absorption. | Temps de réponse / incidents | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En continu | Kit 50litres à environ 1 200 MAD |
|  | Compenser | Contrôler les eaux souterraines en aval hydraulique. | Nb d’analyses / zone traitée | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Post-incident | ≈ 10 000–12 000 /an Suivi piézométrique annuel (2 points d’échantillonnage, 5 paramètres). |
|  |  | Dépolluer les sols affectés si besoin. |  |  |  |  |  | ≈700–1 000 MAD/m³ |

Evaluation des impacts résiduels

En phase d’exploitation, la présence d’infrastructures de gestion des eaux conformes aux normes environnementales garantit une stabilité durable de la qualité hydrique sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire.

Les séparateurs d’hydrocarbures, le réseau séparatif étanche, la station d’épuration en fonctionnement et le plan de maintenance préventive des installations permettent de limiter à un niveau négligeable les risques de pollution chronique des eaux souterraines. Le rejet des eaux pluviales huileuses est précédé d’un traitement systématique, et des analyses de conformité sont effectuées selon un plan de contrôle régulier. L’altération ponctuelle de la qualité des eaux pluviales devient dès lors faible et maîtrisée, limitée à des phénomènes localisés en période de fortes pluies.

Les risques accidentels de déversement d’hydrocarbures ou de produits chimiques sont fortement réduits grâce aux procédures de stockage sur dalles étanches, à la présence de bacs de rétention et au plan d’urgence environnementale intégré au système de management HSE de l’aéroport. En cas d’incident, les dispositifs d’intervention rapide assurent le confinement immédiat et la récupération des produits déversés, évitant tout transfert vers la nappe du Haouz.

Ainsi, les impacts hydriques restants en phase d’exploitation sont négligeables, stables et sous contrôle permanent. Ils ne présentent aucune menace durable pour la ressource souterraine ni pour la qualité des eaux superficielles.

Gestion des eaux usées

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Dégradation de la qualité du sol et des eaux souterraines par infiltration d’eaux usées

Durant les travaux, les activités humaines sur le chantier peuvent générer des eaux usées domestiques. Ces effluents, composés d’eaux grises et noires, présentent une charge organique et microbienne qui, en cas de confinement insuffisant, pourraient altérer la qualité du sol ou de la nappe phréatique.

L’impact est direct et localisé, circonscrit aux zones d’occupation temporaire ou aux installations sanitaires prévues à cet effet. Sa durée est temporaire, limitée à la période de chantier, et sa fréquence continue durant les activités de construction.

L’intensité est jugée faible à moyenne, dans la mesure où la gestion des effluents sera confiée à un prestataire agréé, garantissant l’absence de rejet direct dans le milieu naturel.

La sensibilité du milieu récepteur est forte, du fait de la vulnérabilité de la nappe du Haouz et de la perméabilité des sols de la plaine du Haouz.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation localisée de la qualité du sol et des eaux souterraines par infiltration d’eaux usées | Utilisation de sanitaires temporaires, collecte et transfert des effluents | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | L’impact est limité aux zones de chantier et d’installation temporaire. | Locale |
|  |  | Durée | L’impact cessera avec la fin des travaux et la désinstallation des sanitaires. | Court terme |
|  |  | Fréquence | Généré tant que les activités humaines sont présentes sur site. | Continue |
|  |  | Intensité | Les volumes en jeu sont réduits mais peuvent affecter localement la qualité du sol. | Faible à moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible à moyenne | La nappe du Haouz | Forte : la nappe est vulnérable à la contamination. | Majeure |

- Nuisances olfactives ponctuelles à proximité des zones de travail

Le stockage temporaire des effluents sanitaires dans des cuves étanches ou des dispositifs similaires pourrait, en cas d’entretien insuffisant, engendrer des odeurs désagréables localisées dans les zones de travail.

L’impact est direct, local, intermittent, et temporaire. L’intensité est faible, car les émissions sont confinées à l’intérieur du périmètre du chantier et leur durée est limitée.

La sensibilité des récepteurs humains est moyenne, car il s’agit essentiellement du personnel de chantier soumis à des conditions temporaires d’exposition.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuisances olfactives ponctuelles à proximité des zones de travail | Utilisation des latrines et stockage temporaire avant vidange | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Circonscrite au périmètre du chantier | Locale |
|  |  | Durée | Durant la présence des installations en phase construction | Court terme |
|  |  | Fréquence | Dépend des conditions climatiques et du rythme de vidange | Intermittente |
|  |  | Intensité | Les émissions sont confinées à l’intérieur du périmètre du chantier et leur durée est limitée. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Personnel du chantier | Moyenne | Mineure |

- Risque de pollution accidentelle du sol lors des opérations de vidange ou de transfert d’effluents

Des incidents techniques, tels qu’un débordement ou une fuite lors des opérations de transfert des effluents, pourraient entraîner un déversement accidentel sur le sol.

La probabilité de survenue est occasionnelle, compte tenu du contrôle régulier des équipements et du recours à des prestataires spécialisés. La gravité est modérée, car tout déversement resterait localisé et serait récupéré par des moyens de confinement immédiats.

La sensibilité du milieu est forte, en raison de la perméabilité naturelle du sol et de la présence de la nappe vulnérable du Haouz.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution accidentelle du sol lors de la vidange ou du transfert d’effluents | Opérations de vidange des cuves par prestataire externe | Probabilité d’occurrence | Possible mais limitée aux opérations de maintenance | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Impact localisé et réversible | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque ponctuel maîtrisable par la présence de cuves étanches, bacs de rétention et prestataire agréé | Modéré |

- Risque de contamination microbiologique du personnel de chantier

La probabilité d’occurrence est probable, étant liée à la fréquence des interventions techniques, tandis que la gravité est majeure, en raison des effets sanitaires potentiels.

Risque de contamination croisée entre eaux usées et hydrocarbures.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contamination microbiologique du personnel du chantier | Entretien ou manipulation des dispositifs sanitaires | Probabilité d’occurrence | Exposition possible en cas de contact direct | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Conséquences sanitaires possibles (infection, irritation) | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque sanitaire maîtrisable par EPI, lavage des mains, désinfection et procédures HSE | Elevé |

Mesures d’atténuation

Tableau 51: Gestion des eaux usées – Mesures d’atténuation en phases de construction

| Impact/risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | Indicateurs / KPI | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation de la qualité du sol et des eaux souterraines par infiltration d’eaux usées | Éviter | Interdiction stricte de tout rejet d’eaux usées dans le milieu naturel. | Présence d’un plan de gestion / absence de rejet observé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Aucun coût spécifique |
|  |  | Installation de sanitaires temporaires à cuves étanches situées à distance des zones sensibles. |  |  |  |  | 10 000 à 30 000 MAD (prix untaire) |
|  |  | Plan de gestion des effluents avant travaux, validé par l’ONDA. |  |  |  |  | ≈ 3 000 MAD |
|  | Réduire | Vidange régulière des cuves étanches par prestataire agréé. | Nombre de vidanges / incidents d’étanchéité / registres disponibles | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | 5 000 MAD/vidange/latrine. |
|  |  | Tenue d’un registre de vidange et traçabilité via bordereaux signés. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique - Suivi administratif interne HSE. |
|  |  | Inspection hebdomadaire de l’étanchéité et des raccords. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique – Réalisée par l’équipe HSSE de l’EPC déjà en place sur site. |
|  |  | Formation HSE du personnel sur les règles d’hygiène et d’assainissement. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique Formation - Assurée par le responsable HSE du projet (sans formateur externe). |
|  | Atténuer | Kit d’intervention (absorbants, pompe, sacs étanches) en cas de fuite. | Temps de réaction / volume récupéré / nombre d’incidents clos | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Kit 50litres à environ 1 200 MAD |
|  |  | Confinement immédiat des effluents déversés et nettoyage de la zone affectée. |  |  |  |  | ≈ 800 MAD / incident – comprend sacs étanches et bacs d’élimination, produits nettoyants neutres et chiffons, serpillières, gants) |
|  |  | Désinfection locale avec produits adaptés (non corrosifs). |  |  |  |  | ≈ 600 MAD/opération - Couvre uniquement les produits de désinfection et leur application ponctuelle. Aucun prestataire externe requis. |
|  | Compenser | Réhabilitation du sol après retrait des installations sanitaires. | Rapport de remise en état validé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 3 000 – 4 000 MAD HT (Le coût couvre la main-d’œuvre, le petit matériel et le transport de matériaux sur une superficie limitée (≈ 100 m² maximum). |
|  |  | Rétablissement du drainage naturel et remise en état du site (nivellement, revégétalisation). |  |  |  |  | ≈ 4 000 – 5 000 MAD HT (Le coût couvre la main-d’œuvre, les semences locales, et les fournitures (râteau, pelle, engrais organique léger). |
| Nuisances olfactives ponctuelles à proximité des zones de travail | Éviter | Implantation des sanitaires à distance des zones de passage ou de rassemblement du personnel. | Localisation conforme / fréquence d’entretien | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Aucun coût spécifique |
|  |  | Nettoyage et aération régulière des cuves. |  |  |  |  | 5 000 MAD/vidange/latrine |
|  | Réduire | Vidange hebdomadaire ou dès 80 % de remplissage. | Nombre de vidanges / absence d’odeur signalée | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | 5 000 MAD / vidange / latrine |
|  |  | Utilisation d’additifs désodorisants biodégradables dans les cuves. |  |  |  |  | ≈ 200 MAD / latrine / mois |
|  |  | Signalisation et maintenance préventive pour éviter le débordement. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (Réalisé par le personnel EPC déjà en charge du suivi des installations.) |
|  | Atténuer | Désinfection régulière des abords des sanitaires avec produits neutres. | Temps de réaction / rapport d’incident | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 600 MAD / opération, fréquence 4 fois/mois soit ≈ 2 400 MAD/mois (Inclut les produits et consommables (chlore dilué, peroxyde, savon neutre) et aucun prestataire externe). |
|  |  | Curage immédiat en cas de débordement ou de défaillance. |  |  |  |  | ≈ 800 MAD / incident, ponctuel Intervention manuelle (bottes, gants nitrile, pompe portative, seaux étanches) suivie d’un nettoyage désinfectant. |
|  | Compenser | Restauration du site après enlèvement des sanitaires (nettoyage, stabilisation). | Rapport de fin de chantier / photos avant-après | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 3 000 – 4 000 MAD / site (Coût basé sur un terrain moyen de 100 m², incluant main-d’œuvre et engin léger.) |
| Risque de pollution accidentelle du sol lors des opérations de vidange ou de transfert d’effluents | Éviter | Vidange effectuée exclusivement par prestataire agréé. | Prestataire certifié / conformité visuelle / absence de fuite | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | 5 000 MAD / vidange / latrine |
|  |  | Utilisation de tuyauteries souples renforcées et raccords étanches. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Aire de vidange aménagée avec cuvette de rétention. |  |  |  |  | ≈ 2 500 – 3 000 MAD / unité (Création d’une dalle béton étanche (10 m² × 250 MAD/m²)) |
|  | Réduire | Surveillance visuelle pendant les opérations de vidange. | Nombre d’incidents signalés / temps de réaction | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Aucun coût spécifique (temps inclus dans mission HSE) |
|  |  | Arrêt immédiat du pompage en cas de fuite. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Bacs de rétention sous les raccords. |  |  |  |  | ≈ 1 000 – 1 500 MAD / bac dev 50 litres |
|  | Atténuer | Décontamination immédiate et pompage des effluents déversés. | Volume récupéré / délai de traitement / suivi d’incident | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 800 – 1 000 MAD / incident |
|  |  | Nettoyage avec absorbants et neutralisation de la zone contaminée. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rapport d’incident transmis sous 24 h. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Réhabilitation du sol après contamination (raclage, stabilisation, comblement). | Conformité de la remise en état | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 3 000 – 4 000 MAD / zone (Nivellement, raclage de 10 à 20 cm du sol souillé, apport de matériau propre et compactage) |
| Risque de contamination microbiologique du personnel de chantier | Éviter | Accès restreint aux zones de vidange aux seuls opérateurs autorisés. | Conformité EPI / Fiches d’accès | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 350 et 1000 MAD/kit selon la qualité |
|  |  | Port obligatoire d’EPI adaptés (gants nitrile, bottes, lunettes, combinaison). |  |  |  |  |  |
|  | Réduire | Mise à disposition d’installations de lavage et désinfection des mains. | Nombre de formations / Présence de stations de lavage | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | ≈ 2 000 MAD / poste (Poste de lavage autonome (cuve 60 L, savon, solution hydroalcoolique, papier) |
|  |  | Formation HSE sur les risques biologiques. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (Formation interne par le HSSE Manager) |
|  | Atténuer | Traitement immédiat et déclaration des cas d’exposition accidentelle. | Délai de déclaration / Nombre d’incidents traités | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Aucun coût spécifique |
|  |  | Prise en charge médicale selon protocole ONDA. |  |  |  |  | Coût de mobilisation d’un médecin à 18 000MAD/mois et d’un infirmier permanent |
|  | Compenser | Suivi médical annuel des travailleurs exposés. | Fiches médicales / Rapport HSE annuel | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Assuré par le médecin du travail désigné pour le chantier (déjà budgétisé à 18 000 MAD/mois |

Evaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale, les effets sur la qualité des eaux liés à la gestion des eaux usées seront fortement réduits et strictement maîtrisés à l’échelle du chantier.

Les installations sanitaires temporaires à cuves étanches, la collecte des effluents par prestataire agréé assureront une maîtrise totale du risque de rejet dans le sol ou le réseau pluvial.

Ainsi, la dégradation temporaire de la qualité du sol et des eaux souterraines devient faible, localisée et réversible, limitée aux zones d’installation des sanitaires et sans conséquence mesurable sur la nappe du Haouz. La nature de l’impact reste directe, son étendue locale, sa durée temporaire, et sa fréquence intermittente selon les cycles de vidange. L’intensité est faible et la sensibilité du milieu forte, mais le risque d’exposition demeure nul.

L’importance globale de cet impact est donc mineure à négligeable.

De même, la contamination accidentelle du sol lors des opérations de vidange devient très improbable grâce à la mise en œuvre des procédures de transfert sécurisées, à la présence de kits de confinement et à la surveillance environnementale continue.

L’événement, s’il survenait, serait ponctuel, confiné et réversible, sans effet durable sur le milieu récepteur.

Les nuisances olfactives issues des installations sanitaires seront réduites par l’entretien quotidien, la ventilation et l’utilisation de produits neutralisants. Ces effets, déjà faibles, seront limités spatialement et perceptibles uniquement à proximité immédiate des modules sanitaires, sans impact sur les travailleurs ni le voisinage.

Enfin, le risque microbiologique pour le personnel sera efficacement maîtrisé par le respect strict des consignes d’hygiène, le port d’équipements de protection individuels adaptés, et la formation HSE. La probabilité d’exposition devient très faible, et les conséquences potentielles sont mineures et temporaires, sans effet sur la santé.

En conclusion, les impacts et risques résiduels relatifs à la gestion des eaux usées durant la phase de construction sont mineurs à négligeables, strictement localisés, temporaires et réversibles, et ne présentent aucune atteinte à la qualité ou à la disponibilité des eaux souterraines et superficielles du site.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Pollution localisée lors de la vidange des effluents des avions

Les opérations de vidange des toilettes d’avions, effectuées sur des aires étanches raccordées au réseau séparatif, pourraient, en cas d’incident technique, provoquer un déversement limité d’effluents concentrés.

La probabilité est occasionnelle, et la gravité modérée, en raison du confinement des surfaces et de la récupération immédiate. Le niveau de risque est modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution localisée lors de la vidange des effluents des avions | Aire de vidange et réseau séparatif étanche | Probabilité d’occurrence | En cas de mauvaise manipulation | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Impact local et limité | Modéré |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque confiné à des surfaces étanches et procédures de contrôle strictes | Modéré |

Mesures d’atténuation

Tableau 52: Gestion des eaux usées – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation

| Impact/risque | Niveau d’atténuation | Mesures proposées | Indicateurs / KPI | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution localisée lors de la vidange des effluents des avions | Éviter | Maintien d’une aire de vidange totalement étanche, reliée au réseau séparatif. | Aucune fuite constatée Conformité du réseau | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | ≈ 2 500 – 3 000 MAD/an |
|  |  | Interdiction de toute vidange en dehors de l’aire dédiée. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (signalisation incluse dans plan HSE) |
|  |  | Vérification de l’intégrité des raccords avant chaque opération. |  |  |  |  | Aucun coût spécifique Mesures intégrées dans le programme d’exploitation et de maintenance de l’ONDA (contrat d’entretien du réseau séparatif et du matériel de vidange). |
|  | Réduire | Supervision systématique de chaque opération par un agent formé. | Nombre d’inspections Registre d’entretien Taux d’incidents | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Aucun coût spécifique (point focal HSSE dédié sur site) |
|  |  | Inspection trimestrielle du réseau séparatif et des cuves de réception. |  |  |  |  | Le coût moyen d’un contrôle avec rapport est ≈ 5 000 MAD / inspection, soit ≈ 20 000 MAD/an |
|  |  | Entretien régulier du matériel de pompage et des véhicules de vidange. |  |  |  |  | Maintenance annuelle moyenne : ≈ 5 000 MAD/an |
|  | Atténuer | Mise en œuvre du plan d’urgence interne en cas de fuite (signalement, confinement, nettoyage, pompage). | Délai d’intervention Volume récupéré Rapport d’incident | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | ≈ 1 500 – 2 000 MAD / incident |
|  |  | Nettoyage immédiat et suivi de l’efficacité du traitement. |  |  |  |  | ≈500 – 1 000 MAD selon l’étendue de la surface et la gravité de l’incident) |
|  | Compenser | Curage et réhabilitation des zones impactées si contamination du sol. Suivi analytique du sol et des eaux souterraines après incident. | Résultats analytiques conformes Fiche de réhabilitation | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | 250 – 300 MAD/m² |
|  |  |  |  |  |  |  | ≈ 1 500 MAD par échantillon (pH, COT, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) |

Evaluation des impacts résiduels

En phase d’exploitation, le risque de pollution lors des opérations de vidange des effluents des avions sera maîtrisé. L’aire de vidange est étanche et reliée à un réseau séparatif sécurisé, limitant tout rejet accidentel. En cas d’incident, les effluents seraient confinés, pompés et traités immédiatement.

Aucune altération durable de la qualité des eaux superficielles et souterraines n’est anticipée.

En conclusion, la gestion des eaux usées en phase d’exploitation est jugée entièrement maîtrisée, les impacts et risques résiduels étant faibles, localisés et sans incidence significative sur les ressources hydriques du secteur.

Gestion des déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses

Rappel du contexte de gestion des déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses

Phase de construction et de démantèlement

Les activités de démolition, de terrassement, de génie civil, de montage et de maintenance temporaire généreront une diversité de déchets issus des matériaux de construction, des équipements de chantier et des opérations de maintenance des engins. Ces déchets se répartissent en deux grandes catégories :

- Déchets non dangereux

Il s’agit principalement de déchets inertes ou assimilés, qui ne présentent pas de risque pour la santé ou l’environnement. On distingue :

- Les gravats, déblais, béton, briques, céramiques et terres excavées ;

- Les bois de coffrage, palettes, plastiques, films de protection, cartons, papiers ;

- Les métaux non contaminés (profilés, ferraille, aluminium) issus de la découpe et de la manutention ;

- Les déchets d’emballages et de conditionnement des matériaux ;

- Les déchets végétaux provenant du débroussaillage et de l’aménagement paysager.

Ces déchets seront collectés sélectivement sur site, puis dirigés vers des filières de valorisation ou vers des sites autorisés de dépôt selon leur nature (inertes, recyclables ou non recyclables).

- Déchets dangereux et matières dangereuses

Les déchets dangereux proviendront des activités d’entretien, de maintenance ou de nettoyage, et comprendront :

- Les huiles usagées (moteurs, hydrauliques, graisses) ;

- Les filtres à huile et à carburant contaminés ;

- Les solvants, peintures, vernis, diluants, produits de nettoyage contenant des composés organiques volatils (COV) ;

- Les emballages souillés (bidons, seaux, chiffons imbibés) ;

- Les batteries, piles et accumulateurs ;

- Les lampes fluorescentes, néons, tubes LED contenant du mercure ;

- Les équipements électriques et électroniques usagés ;

- Les absorbants, chiffons ou sciures contaminés par des hydrocarbures ou solvants ;

- Les résidus de carburant et autres produits inflammables ;

- Les gaz comprimés (oxygène, acétylène, propane) utilisés pour les travaux de soudure.

Durant la phase de construction du projet, l’EPC mettra en œuvre une gestion rigoureuse des déchets solides du chantier, selon les principes suivants :

- Séparation à la source

- Mise en place de conteneurs distincts sur site pour les déchets non dangereux (gravats, métaux, bois, plastiques) et pour les déchets dangereux / matières dangereuses (huiles usagées, filtres, solvants, batteries, équipements électroniques, etc.).

- Identification et étiquetage clair des contenants selon les catégories de déchets.

- Stockage temporaire sécurisé

- Emplacement dédié, clos et ventilé, pour les déchets dangereux, avec rétention secondaire (bac de rétention) pour éviter les fuites.

- Collecte et évacuation régulières

- Un prestataire agréé sera contracté pour la collecte périodique des déchets dangereux, avec bordereaux de suivi et traçabilité.

- Les déchets non dangereux seront évacués vers les filières locales de valorisation ou de dépôt autorisé.

- Régime de traitement et valorisation

- Recyclage des matériaux valorisables (métaux, bois, plastiques) quand les filières sont disponibles.

- Pour les déchets dangereux, acheminement vers des installations agréées respectant la réglementation nationale (Décret 2-14-85, Loi 23-12).

- Adoption de techniques de réduction à la source (réemploi de matériaux, limitation des emballages) dans la mesure du possible.

- Traçabilité et responsabilité environnementale

- Usage systématique de bordereaux de suivi de déchets dangereux pour chaque chargement.

- Rapport périodique d’état des déchets générés, évacués et stockés pour l’ONDA et la mission de contrôle environnemental.

- Engagement contractuel de l’EPC à respecter la législation marocaine, notamment l’interdiction de mélange des déchets dangereux et la conformité des transporteurs.

- Plan d’urgence et remédiation

- Dispositif de confinement immédiat en cas d’incident (fuite, débordement), avec matériel absorbant, bacs de rétention, pompage et nettoyage.

- Réhabilitation rapide de la zone affectée et rapport d'incident détaillé transmis à l’ONDA.

Phase exploitation

Durant la phase d’exploitation, les déchets seront principalement issus de la maintenance courante des équipements techniques, de la station d’épuration, des infrastructures électriques et des zones de service.

- Déchets non dangereux

Ils regroupent :

- Les déchets ménagers et assimilés (papiers, cartons, plastiques, restes alimentaires) générés par le personnel et les voyageurs ;

- Les métaux et plastiques non souillés provenant des opérations de maintenance ;

- Les boues d’épuration non contaminées issues de la STEP ;

- Les déchets verts liés à l’entretien des espaces verts ;

- Les emballages recyclables collectés dans les bâtiments techniques et administratifs.

- Déchets dangereux

Ils concernent principalement les produits issus des opérations de maintenance et d’entretien technique :

- Les huiles usagées et fluides hydrauliques des groupes électrogènes, compresseurs et pompes ;

- Les filtres usés, chiffons et absorbants souillés ;

- Les batteries et piles ;

- Les produits chimiques de traitement des eaux (chlore, acide sulfurique, soude, désinfectants) ;

- Les emballages contaminés, solvants, peintures et vernis ;

- Les lampes et tubes fluorescents usagés ;

Les matières dangereuses manipulées dans cette phase incluent :

- Les carburants utilisés pour les groupes électrogènes et les véhicules de maintenance ;

- Les produits chimiques de traitement des eaux et désinfectants ;

- Les gaz sous pression (azote, oxygène, propane) pour les travaux de maintenance.

L’aéroport Marrakech Ménara assure la gestion de ses déchets solides via un contrat de propreté confié à une société spécialisée, qui couvre les prestations suivantes :

- Collecte régulière des ordures ménagères générées dans les bâtiments de l’aérogare (zoning passagers, halls, commerces) ;

- Ramassage des débris, objets perdus ou fragments provenant des pistes et voies de circulation ;

- Nettoyage et entretien des voiries intérieures et des espaces publics de l’aéroport ;

- Prise en charge des déchets dangereux ou assimilés (huiles usagées, filtres, produits chimiques) dans le cadre du contrat de propreté ;

- Acheminement vers des filières locales de traitement ou valorisation, ou vers des installations agréées de traitement des déchets ;

- La traçabilité et la conformité réglementaire (bordereaux, agréments) sont des exigences contractuelles.

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Dégradation locale du sol

Les travaux de terrassement et de mise en œuvre des structures produiront des déblais et des matériaux inertes (gravats, terres, béton). Leur dépôt temporaire dans les zones du chantier peut provoquer une déstructuration mécanique du sol : compactage, perte de perméabilité et réduction de la porosité. Ces effets restent confinés aux zones d’activité, sans risque de contamination chimique, puisque les matériaux sont inertes. La nature limono-sableuse du sol dans la zone d’étude, combinée à un climat sec et à une végétation clairsemée, accroît cependant la durée de restauration physique. L’impact est direct, local, temporaire et réversible, et son intensité est jugée modérée.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation locale du sol par dépôt temporaire de déblais ou déchets inertes | Dépôts temporaires de déblais, gravats et matériaux inertes issus des terrassements. Compactage du sol et perte de perméabilité au droit des zones de stockage et de circulation des engins. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Effets confinés aux zones de terrassement et de stockage temporaire des déblais, sans extension au-delà du périmètre du chantier. | Locale |
|  |  | Durée | Impact limité à la durée des travaux | Cout terme |
|  |  | Fréquence | Le dépôt et le compactage se produisent régulièrement durant la phase active de chantier. | Continue |
|  |  | Intensité | Les effets sur la structure du sol sont visibles mais réversibles après recompactage et remise en état. Aucune contamination chimique n’est attendue. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Sol superficiel du site | Moyenne | Modérée |

- Nuisances olfactives temporaires

Les déchets ménagers générés par la base vie (restes alimentaires, plastiques, papiers souillés) peuvent, en période estivale, dégager des odeurs perceptibles. Ces effets demeurent limités aux abords immédiats de la zone de vie et n’affectent pas l’extérieur du chantier. La faible densité humaine à proximité du site réduit encore la portée de ces nuisances. Cet impact est local, direct, temporaire et réversible, d’intensité faible.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Génération de nuisances olfactives temporaires (déchets organiques) | Déchets ménagers et biodéchets produits dans la base vie du chantier, dégagement d’odeurs en période chaude avant collecte. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Limité à la zone de vie et aux abords immédiats des points de stockage temporaire des déchets. | Locale |
|  |  | Durée | Perceptible uniquement pendant la période de travaux et cessant dès la fin de la phase de chantier. | Court terme |
|  |  | Fréquence | Dépendante des cycles de production et de collecte des déchets ménagers et biodéchets. | Intermittente |
|  |  | Intensité | Odeurs perceptibles mais limitées spatialement, sans impact sanitaire ni propagation au-delà du site. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Travailleurs du chantier | Moyenne | Mineure |
|  |  | Personnel administratif ou technique en visite | Faible | Négligeable |
|  |  | Milieu récepteur externe (zones naturelles périphériques à l’aéroport) | Insignifiant | Insignifiant |

- Risque de pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial

Les manipulations d’huiles, carburants et solvants pour l’entretien des engins comportent un risque de fuite ou de déversement accidentel. Ces substances peuvent souiller localement le sol ou, en cas de ruissellement, atteindre le réseau pluvial. Le site étant partiellement imperméabilisé et faiblement incliné, la dispersion serait limitée. Les récepteurs sensibles sont les sols superficiels et, dans une moindre mesure, le réseau interne de drainage. La probabilité est occasionnelle, la gravité modérée, et le niveau de risque est évalué comme modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque de pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial | Manipulation de carburants, huiles, solvants et produits chimiques pour la maintenance des engins. Fuites ou débordements possibles lors des ravitaillements ou du nettoyage. | Probabilité d’occurrence | Des incidents peuvent se produire en cas de négligence, de défaillance ponctuelle du matériel ou d’erreur de manipulation, bien que les procédures de confinement et les bacs de rétention soient prévus par l’EPC. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Pollution localisée, limitée à la zone d’intervention. Les effets sont temporaires et maîtrisables par nettoyage, pompage ou retrait du sol contaminé. | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | La probabilité occasionnelle associée à des conséquences modérées conduit à un risque modéré. Ce risque demeure maîtrisable sous réserve du respect strict des procédures HSE et de la disponibilité des kits anti-déversement. | Modérée |

- Risque de contamination croisée entre déchets dangereux et non dangereux

Un tri inadéquat peut entraîner le mélange de déchets dangereux (filtres, huiles) avec des déchets banals (bois, ferraille), rendant le recyclage impossible et créant une contamination ponctuelle. Ce risque dépend principalement de la rigueur du tri initial. La probabilité est faible, la gravité mineure, et le niveau de risque est faible.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque de contamination croisée entre déchets dangereux et non dangereux | Tri inadéquat des flux de déchets (mélange d’huiles, filtres contaminés et matériaux recyclables), entraînant une contamination ponctuelle et une perte de valorisation. | Probabilité d’occurrence | Les flux de déchets sont normalement séparés à la source, identifiés et stockés dans des conteneurs distincts. Cependant, une erreur humaine ou un tri insuffisant peut se produire ponctuellement. | Rare |
|  |  | Gravité des conséquences | Contamination limitée aux volumes concernés, sans atteinte au sol ni à la nappe ; seules les filières de recyclage seraient momentanément compromises. | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | La combinaison d’une faible probabilité et de conséquences mineures conduit à un risque faible. Les procédures de gestion prévues et la supervision HSE limitent fortement la survenue de ce type d’incident. | Faible |

- Risque d’exposition à des produits dangereux (hydrocarbures, huiles, solvants et peintures)

La construction du parking avions et des voies de circulation implique l’utilisation de divers produits chimiques tels que les hydrocarbures, huiles de graissage, solvants, peintures routières et additifs bitumineux. Ces substances, manipulées pour l’entretien des engins, le nettoyage ou le marquage des chaussées, présentent un risque d’exposition chimique et toxicologique pour les travailleurs. Les opérations de remplissage de carburant, de mélange ou d’application manuelle de produits de signalisation peuvent entraîner des contacts cutanés, l’inhalation de vapeurs nocives ou des projections accidentelles.

Les récepteurs sensibles sont les ouvriers chargés de la maintenance des engins, les opérateurs de marquage et de signalisation ainsi que les personnels de stockage et d’approvisionnement en carburant. Leur sensibilité est élevée, compte tenu de la toxicité potentielle des produits utilisés et des risques combinés d’irritation, de brûlure chimique ou d’intoxication. Les agents de supervision présentent une sensibilité moyenne, liée à une exposition occasionnelle.

La probabilité d’occurrence de ce risque est probable, car la manipulation fréquente de produits chimiques sur le chantier multiplie les occasions de contact ou d’inhalation accidentelle, surtout en l’absence d’équipements adaptés ou de procédures normalisées. La gravité des conséquences est modérée à majeure, selon la substance en cause et le niveau d’exposition : certaines huiles ou solvants peuvent provoquer des réactions aiguës, tandis que les hydrocarbures et peintures contiennent des composés organiques volatils susceptibles d’affecter le système respiratoire.

La criticité est évaluée comme élevée, en raison d’une probabilité récurrente et d’effets potentiellement graves sur la santé.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’exposition à des produits dangereux (hydrocarbures, huiles, solvants et peintures) | Travaux de marquage et peinture routière ; opérations de maintenance des engins (graissage, remplissage) ; stockage et transfert de carburants et solvants. | Probabilité d’occurrence | Le risque est probable car la manipulation fréquente de produits chimiques (peintures, hydrocarbures, solvants) multiplie les occasions de contact cutané ou d’inhalation accidentelle. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Les effets potentiels vont de simples irritations cutanées à des troubles respiratoires voire intoxications, selon la nature et la concentration des substances. | Modérée à majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Le risque global est élevé, en raison de la fréquence des opérations de manipulation et du caractère toxique ou irritant de plusieurs produits. La mise en œuvre stricte des mesures de protection (EPI, formation, stockage sécurisé) est donc essentielle pour en réduire la criticité. | Élevé |

- Risque d’incendie ou d’explosion

La présence de produits inflammables (carburants, solvants, chiffons imbibés) dans les zones techniques peut provoquer un départ de feu en cas d’étincelle ou de chaleur excessive. Le climat chaud et sec de Marrakech augmente légèrement ce risque. La probabilité est faible, mais la gravité élevée, notamment pour les équipements et la sécurité du personnel. Le niveau global du risque est modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’incendie ou d’explosion | Présence de produits inflammables (carburants, solvants, gaz sous pression) dans les zones techniques. Travaux de soudure ou chaleur excessive pouvant déclencher un départ de feu. | Probabilité d’occurrence | Ce type d’événement peut survenir en cas de négligence, de fuite ou de mauvaise manipulation de produits inflammables, bien que les consignes de sécurité et la signalisation des zones à risque soient généralement appliquées. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Un incendie peut provoquer des blessures, des dégâts matériels importants et une interruption temporaire des activités. | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | La combinaison d’une probabilité moyenne et de conséquences majeures conduit à un risque significatif nécessitant une vigilance accrue et une stricte application des protocoles de sécurité incendie. | Faible |

Mesures d’atténuation

Tableau 53: Déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses – Mesures d’atténuation en phases de construction

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation locale du sol par dépôt temporaire de déblais ou déchets inertes | Éviter | Etablir et mettre en œuvre un Plan de Gestion des déblais et remblais définissant les zones de stockage autorisées et interdisant tout dépôt hors emprise du chantier. | Plan validé et diffusé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant démarrage | 10 000 – 20 000 MAD (forfait) (Rédaction interne + validation par ONDA) |
|  | Réduire | Couvrir les tas de déblais avec bâches légères ou filets fixés par sacs de sable pour éviter l’envol et le ruissellement ; | % de tas couverts ou stabilisés | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | 25 – 35 MAD/m² (bâche PEHD 150 µm ou filets anti-poussière) 5 – 7 MAD/sac de sable |
|  |  | Étaler les matériaux plutôt que d’en faire des tas hauts. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Réutiliser les déblais inertes pour les remblais ou nivellements internes du chantier (après contrôle de qualité) afin de réduire la quantité de déchets à évacuer. | - % de déblais réutilisés sur site / volume total généré - Volume total de matériaux réutilisés (m³ ou tonnes) | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Hebdomadaire (chantier) / Mensuel (rapport) | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Inspecter les zones de stockage chaque semaine et curer les fossés après pluie ; Stocker la terre végétale séparément pour réutilisation. | Nombre d’inspections / anomalies | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Hebdomadaire | 60 – 100 MAD /ml (curage) |
|  | Compenser | Reprofiler et replanter les zones affectées en fin de chantier, conformément au Plan de Réhabilitation Environnementale. | Surface restaurée | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin de chantier | 20 – 30 MAD/m² |
| Génération de nuisances olfactives temporaires (déchets organiques) | Éviter | Etablir et mettre en œuvre le Plan de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PGDMA) prévoyant des bacs hermétiques et l’interdiction de dépôt à l’air libre. | PGDMA validé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant exploitation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Collecter les déchets organiques quotidiennement et conserver les bacs à l’ombre ; Nettoyer les zones à chaque passage. | Fréquence de collecte | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | 500 – 800 /bac PEHD 240 L à couvercle 200 MAD /tonne pour la collecte |
|  | Atténuer | Rincer et désinfecter les bacs hebdomadairement avec une solution biodégradable (vinaigre, bicarbonate). | Nb lavages / semaine | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Hebdomadaire | 50 MAD/bac/semaine (Coût des produits biodégradables) |
|  | Compenser | Déplacer les bacs sources d’odeur vers zone ventilée et effectuer un traitement neutralisant temporaire. | Rapports de correction | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon besoin | 100 MAD /intervention |
| Risque de pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial | Éviter | Elaborer et mettre en œuvre le Plan de Gestion des Matières Dangereuses (PGMD) définissant le stockage, la manipulation et les protocoles d’urgence. | PGMD validé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Entreposer les produits dangereux dans un local couvert, ventilé, avec bac de rétention ≥110 % ; Utiliser uniquement des fûts étanches et étiquetés. | % zones conformes | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | 1 200 – 1 500 MAD /m² (Construction légère, matériaux étanches) |
|  | Atténuer | Fournir et entretenir des kits anti-déversement près des zones de stockage ; Former les opérateurs à leur usage. | Nb formations / kits fonctionnels | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | 1 200 à 1 300 MAD (capacité 50L) 4000 MAD/formateur/jour |
|  | Compenser | Excaver les sols souillés et les remettre à un opérateur agréé ; Tenir un registre d’incidents environnementaux. | Registre tenu à jour | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Après incident | 500 MAD /m³ (excavation) + 20 MAD/kg (traitement) |
| Risque de contamination croisée entre déchets dangereux et non dangereux | Éviter | Intégrer des zones distinctes d’entreposage et de tri dès la conception (couleurs, panneaux). | % zones séparées | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Tenir à jour le Registre de Suivi des Déchets précisant les volumes, la filière et la destination finale. | Registre conforme | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Former le personnel sur le tri et la classification des déchets ; Afficher les consignes visuelles sur chaque bac. | % personnel formé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | Aucun coût spécifique (Formation réalisée par responsable HSSE de l’EPC) |
|  | Compenser | Évacuer tout mélange constaté vers filière agréée et désinfecter la zone d’entreposage. | Rapport incident | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Après constat | 20 MAD/kg |
| Risque d’exposition à des produits dangereux (hydrocarbures, huiles, solvants et peintures) | Éviter | Appliquer le Plan de Santé et Sécurité au Travail (PSST) incluant les règles d’exposition et d’accès restreint aux produits chimiques. | PSST validé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Fournir les EPI adaptés (gants, masques, lunettes) et assurer leur port obligatoire. | % travailleurs équipés | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | 250MAD/kits |
|  | Atténuer | Former tout le personnel à la lecture des FDS et aux gestes d’urgence (brûlures, projections). | % personnel formé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | Aucun coût spécifique (Formation réalisée par responsable HSSE de l’EPC) |
|  | Compenser | Assurer le suivi médical des travailleurs exposés et enregistrer les cas d’incidents dans le registre HSE. | Nb cas / suivi médical | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Semestriel | Coût de mobilisation d’u médecin de travail sur le chantier : 18 000MAD/mois Désignation d’un infirmier permanent : 8 000 MAD/mois |
| Risque d’incendie ou d’explosion dans les zones techniques | Éviter | Appliquer le Plan de Prévention des Incendies (PPI) et interdire les fumeurs dans les zones à risques. | PPI validé et diffusé | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Installer des extincteurs, signalétique claire et ventilation adéquate dans les ateliers ; contrôler les bouteilles de gaz. | % équipements vérifiés | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | 400 – 600 MAD /unité |
|  | Atténuer | Former le personnel au maniement des extincteurs et organiser un exercice d’évacuation par semestre. | Nb exercices réalisés | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Semestriel | 4000 MAD/formateur/jour |
|  | Compenser | Réaliser une analyse post-incident et mettre à jour le PPI et le plan HSE en conséquence. | Rapport post-incident | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Après incident | Aucun coût spécifique |
| Tous impacts liés aux déchets et matières dangereuses | Réduire / Atténuer | Assurer la traçabilité complète des déchets via un registre et des bordereaux normalisés. | % de déchets tracés ; nombre de bordereaux validés | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | Aucun coût spécifique |
|  |  | Appliquer la hiérarchie de gestion : réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination. | % de déchets valorisés / total généré ; % de déchets éliminés hors filière | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | Aucun coût spécifique |

Évaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale, les effets sur le milieu liés à la gestion des déchets dangereux, non dangereux et des matières dangereuses seront considérablement atténués. L’application stricte des plans spécifiques – Plan de Gestion des Déchets (PGD), Plan de Gestion des Matières Dangereuses (PGMD), et Plan Santé, Sécurité au Travail (PSST) – permettra de maintenir les risques à un niveau faible et maîtrisé tout au long des travaux.

Les dispositifs de stockage temporaire, les zones de tri distinctes et les bacs de rétention mis en place permettront d’éviter toute fuite ou infiltration vers le sol et le réseau pluvial. Les déchets inertes (gravats, terres, béton) seront stockés sur des surfaces stabilisées, à distance des points de ruissellement, et régulièrement nivelés. Ainsi, la dégradation physique du sol initialement identifiée sera limitée à des effets ponctuels et localisés, strictement réversibles à court terme. Les zones de dépôt seront réhabilitées à la fin des travaux, ce qui réduira les altérations à un niveau négligeable.

Les nuisances olfactives générées par la base vie ou les déchets ménagers seront réduites par la collecte quotidienne, la désinfection régulière des bacs et le stockage à l’abri de la chaleur. Ces émissions d’odeurs resteront confinées à l’intérieur du chantier, sans incidence sur le confort du personnel ni sur les zones extérieures. L’impact résiduel sur la qualité de l’air ambiant ou sur les conditions de travail est donc considéré comme faible et temporaire.

De même, le risque de pollution accidentelle du sol ou du réseau pluvial par hydrocarbures, huiles ou solvants est désormais très faible, grâce à la présence permanente de bacs de rétention, de kits anti-déversement et à la formation du personnel sur les gestes de confinement. Les volumes stockés étant réduits et les produits manipulés dans des zones couvertes et ventilées, tout incident éventuel serait rapidement circonscrit, sans propagation vers le milieu naturel. Les effets potentiels seraient ponctuels, réversibles et maîtrisables par des actions correctives simples (pompage, nettoyage, retrait des sols souillés).

Les risques de contamination croisée entre déchets dangereux et non dangereux seront maîtrisés par la séparation stricte des flux, l’étiquetage clair des conteneurs et le contrôle continu par la supervision HSE. Les erreurs de tri demeureront exceptionnelles et sans conséquence sur l’environnement, les volumes concernés étant minimes et aisément réorientés vers les filières agréées. Le risque résiduel est donc mineur et limité aux aspects organisationnels.

Quant aux risques d’exposition à des produits dangereux – hydrocarbures, huiles, solvants et peintures – ils seront strictement encadrés par les mesures du PSST. Le port d’EPI adaptés, la formation à la lecture des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et les procédures d’accès restreint aux zones de stockage garantiront une exposition quasi nulle. Les éventuels contacts cutanés ou inhalations accidentelles resteront isolés et rapidement traités, sans effet durable sur la santé des travailleurs. De même, le risque d’incendie ou d’explosion dans les zones techniques sera réduit à un niveau négligeable grâce à la mise en œuvre du Plan de Prévention Incendie (PPI), à la disponibilité d’extincteurs et à la formation du personnel à la manipulation sécurisée des gaz et solvants.

Dans l’ensemble, les impacts et risques résiduels liés à la gestion des déchets et matières dangereuses en phase de construction sont jugés mineurs à négligeables, localisés, temporaires et totalement réversibles. Ils ne présentent aucune atteinte significative à la qualité du sol, de l’air ou des eaux, ni aux conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Les dispositifs de prévention et de suivi environnemental prévus garantissent la conformité du chantier aux exigences nationales et aux standards de performance des bailleurs de fonds.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Risque de pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial

Les opérations d’entretien des équipements techniques et des groupes électrogènes nécessitent la manipulation régulière de carburants, d’huiles et de produits chimiques. Ces pratiques exposent à un risque ponctuel de pollution accidentelle du sol ou du réseau pluvial interne, notamment en cas de fuite, de débordement ou de rupture de confinement.

La probabilité d’occurrence de ce risque est jugée occasionnelle : de petits incidents peuvent se produire en cas de négligence ou de défaillance technique, bien que leur fréquence demeure faible grâce à la mise en œuvre de procédures HSE et à la formation du personnel. La gravité des conséquences est modérée, car un déversement localisé pourrait temporairement souiller les surfaces ou le réseau de drainage interne sans provoquer d’atteinte durable à la nappe phréatique. Le niveau global de criticité est donc modéré, la combinaison d’une probabilité occasionnelle et de conséquences limitées traduisant un risque maîtrisable sous réserve du maintien des dispositifs de confinement, des kits absorbants et d’une inspection périodique des installations.

Les récepteurs sensibles sont les sols superficiels des zones techniques, dont la capacité d’absorption est moyenne, ainsi que le réseau de drainage interne, susceptible de relayer ponctuellement la pollution. En définitive, le risque de pollution accidentelle est évalué comme modéré, local et temporaire, maîtrisable à court terme grâce à une surveillance continue et à des dispositifs de prévention adaptés.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial | Manipulation et stockage de carburants, huiles, solvants et produits chimiques pour la maintenance des équipements techniques et des groupes électrogènes. | Probabilité d’occurrence | Des incidents de fuite ou de débordement peuvent se produire ponctuellement lors du remplissage ou du transfert de produits dangereux, malgré la présence de bacs de rétention et de procédures de manipulation. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Pollution localisée du sol ou du réseau pluvial interne, sans extension majeure ni impact durable sur la nappe phréatique ; effets maîtrisables par nettoyage et confinement rapide. | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | La combinaison d’une probabilité occasionnelle et de conséquences modérées conduit à un risque global modéré, maîtrisable grâce aux mesures de prévention et d’urgence en place. | Modérée |

- Risque d’exposition du personnel à des produits dangereux

Les opérations de maintenance, de stockage ou de nettoyage impliquent l’usage régulier de produits chimiques tels que des hydrocarbures, solvants, peintures, graisses ou aérosols. Ces substances présentent un risque d’exposition cutanée, respiratoire ou oculaire pour le personnel manipulant ces produits.

La probabilité d’occurrence de ce risque est considérée comme probable, car la manipulation régulière de produits chimiques accroît les occasions d’exposition, notamment en cas de port incorrect des équipements de protection individuelle. La gravité des conséquences est modérée à majeure selon la substance en cause, les effets pouvant aller d’une simple irritation cutanée à des troubles respiratoires ou à une intoxication aiguë. Le niveau de criticité est élevé, la fréquence potentielle d’exposition combinée à la toxicité de certains produits justifiant un risque sanitaire significatif en l’absence de mesures adaptées.

Les récepteurs sensibles sont les ouvriers de maintenance et les agents d’entretien directement exposés aux produits, dont la sensibilité est élevée, ainsi que le personnel de supervision, faiblement exposé mais à sensibilité moyenne. L’importance du risque est élevée, mais il demeure maîtrisable grâce à l’application stricte du Plan de Santé et Sécurité au Travail (PSST), au port obligatoire des équipements de protection, à la formation du personnel et au suivi médical régulier. Le risque d’exposition chimique est donc classé comme élevé mais sous contrôle permanent.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition du personnel à des produits dangereux (hydrocarbures, solvants, peintures, graisses) | Manipulation, application ou transfert de produits chimiques dans les zones techniques (maintenance, stockage, nettoyage). | Probabilité d’occurrence | La manipulation régulière de produits chimiques accroît la probabilité d’exposition, notamment en cas de port incomplet des EPI ou d’absence de ventilation suffisante. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Les effets varient selon la substance : irritations cutanées, brûlures chimiques, troubles respiratoires ou intoxications, pouvant affecter la santé des travailleurs. | Modérée à majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Le risque est élevé du fait de la fréquence des manipulations et de la toxicité de certaines substances. Son niveau reste acceptable sous réserve d’application stricte du PSST et de l’usage d’EPI adaptés. | Élevé |

- Risque d’incendie ou d’explosion

Les produits inflammables, tels que les hydrocarbures, solvants, gaz sous pression et chiffons imbibés de carburant, stockés dans les locaux techniques, présentent un risque d’incendie ou d’explosion en cas de contact avec une source d’étincelle, une flamme ou une chaleur excessive. Le climat chaud et sec de la région de Marrakech accroît légèrement la vulnérabilité à ce type d’événement.

La probabilité d’occurrence est faible, car les produits sont entreposés dans des zones ventilées, couvertes, signalées et équipées de systèmes d’extinction conformes aux normes de sécurité. En revanche, la gravité des conséquences est majeure, un incendie pouvant causer des blessures, des dégâts matériels importants et une interruption temporaire de l’exploitation. Le niveau global de criticité est modéré, la faible probabilité atténuant la sévérité potentielle, mais imposant néanmoins une vigilance accrue.

Les récepteurs sensibles sont les travailleurs présents dans les zones techniques, ainsi que les infrastructures à proximité immédiate, telles que les locaux de maintenance et les parkings avions. Ce risque est donc évalué comme modéré, local et ponctuel, maîtrisable grâce à la mise en œuvre du Plan de Prévention des Incendies (PPI), à la vérification régulière des équipements et à la formation du personnel à la gestion d’urgence.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendie ou explosion | Stockage et utilisation de produits inflammables (carburants, solvants, gaz sous pression) dans les locaux techniques et ateliers de maintenance. | Probabilité d’occurrence | Le risque est faible grâce à la présence de zones ventilées, d’extincteurs, de signalisation et de procédures de sécurité, mais non nul en cas de défaillance humaine. | Faible |
|  |  | Gravité des conséquences | Un incendie pourrait causer des blessures, des dommages matériels importants et une interruption temporaire de l’exploitation. | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | La probabilité faible combinée à des conséquences majeures conduit à un risque modéré nécessitant une surveillance continue et une application stricte du Plan de Prévention des Incendies (PPI). | Modérée |

- Risque de nuisances olfactives

Les déchets ménagers et assimilés générés dans les zones de service du terminal, des parkings et des espaces administratifs peuvent dégager des odeurs désagréables ou des nuisances visuelles avant leur collecte. Ces nuisances demeurent très localisées et temporairement perceptibles, sans incidence sur les zones externes.

L’impact est de nature directe et négative, lié à la décomposition des déchets organiques ou à la présence ponctuelle d’emballages en attente d’évacuation. Son étendue est locale, limitée aux abords immédiats des points de stockage et de collecte. Sa durée est courte, puisqu’elle cesse dès le passage du prestataire chargé de la collecte, et sa fréquence est intermittente, dépendant des cycles de production et de ramassage des déchets. L’intensité est faible, les volumes produits étant maîtrisés et la gestion assurée de manière régulière.

Les récepteurs sensibles sont le personnel technique et les usagers du parking ou du terminal, dont la sensibilité est faible à moyenne. L’importance globale de cet impact est mineure à négligeable, car les nuisances sont réversibles, localisées et limitées dans le temps. Globalement, l’impact sur le confort olfactif et visuel est considéré comme mineur et sans effet durable sur la qualité du cadre de travail ou l’expérience des passagers.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuisances olfactives liées aux déchets ménagers et assimilés | Production et stockage temporaire de déchets organiques et emballages dans les zones de service du terminal, parkings et espaces administratifs avant enlèvement par le prestataire. | Probabilité d’occurrence | Les nuisances peuvent survenir ponctuellement avant la collecte, notamment en période chaude ou en cas de retard de ramassage. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Odeurs désagréables perçues localement par les employés et usagers ; absence d’impact sanitaire ou environnemental. | Faible |
|  |  | Évaluation globale du risque | La combinaison d’une probabilité occasionnelle et d’une gravité faible conduit à un risque global faible, limité spatialement et maîtrisable par une bonne organisation de la collecte. | Faible |

Mesures d’atténuation

Tableau 54: Déchets dangereux et non dangereux et matières dangereuses – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation

| Impact ou Risque | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accumulation temporaire de déchets solides non dangereux (aspect visuel et hygiénique) | Réduire | Mettre en place un système de collecte sélective avec bacs identifiés, couverts et entretenus quotidiennement dans toutes les zones d’exploitation. | % de bacs couverts opérationnels ; fréquence moyenne de collecte (jours/semaine) ; nombre d’incidents de débordement | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 600 – 800 MAD /bac (PEHD 240 L) + 50 MAD/bac/semaine (nettoyage) |
|  | Atténuer | Assurer le tri à la source et la valorisation des déchets recyclables (plastiques, cartons, métaux) via filières agréées. | % de déchets valorisés / total collecté ; nombre de transferts vers filières agréées | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 200 MAD/tonne (collecte et tri) |
|  | Atténuer | Tenir un registre de gestion des déchets (type, quantité, destination finale). | % de registres mis à jour ; conformité documentaire lors des audits | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | Aucun coût spécifique |
| Altération locale du cadre visuel dans les zones techniques | Réduire | Organiser les zones techniques et d’entreposage pour éviter les accumulations de déchets visibles. | % de zones conformes aux plans d’ordre et propreté ; résultats d’audits visuels | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 2 000 – 3 000 MAD/zone (signalétique, marquage) |
|  | Atténuer | Évacuer régulièrement les déchets volumineux et encombrants des hangars et zones techniques. | Volume moyen de déchets évacués / mois ; délai d’évacuation moyen (jours) | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 300 – 400 MAD/m³ |
| Risque de pollution chimique du sol ou des surfaces techniques | Éviter | Entreposer les produits chimiques et huiles dans des zones couvertes, ventilées et munies de bacs de rétention. Limiter la durée de stockage des produits dangereux et tenir un inventaire permanent (registre matières dangereuses). | % de zones conformes ; volume de rétention / volume stocké Durée moyenne de stockage (jours) ; % de produits périmés / total stocké | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 1200 – 1500 MAD/m2 |
|  | Réduire | Former le personnel de maintenance à la manipulation sécurisée des produits chimiques et à la gestion des déversements. | % de personnel formé ; nombre d’incidents rapportés Existence du plan validé ; % de produits gérés selon procédures | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | 4000MAD/Formateur/jour |
|  |  | Mettre en œuvre le Plan de Gestion des Matières Dangereuses (PGMD) incluant suivi, étiquetage et élimination conforme. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Installer un kit anti-déversement et un plan d’urgence spécifique aux fuites chimiques. | Nombre de kits disponibles ; délai moyen d’intervention (minutes) % de contenants réutilisés ; conformité des étiquetages | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | À chaque incident / Mensuel | 1 200 MAD/kit (50 L) |
|  |  | Réutiliser les fûts vides nettoyés et certifiés pour stockage temporaire de produits compatibles. |  |  |  |  |  | 300 MAD /fût |
| Risque d’exposition du personnel à des produits dangereux (hydrocarbures, solvants, peintures, graisses, aérosols) | Eviter | Mettre en œuvre le Plan de Santé et Sécurité au Travail (PSST) intégrant la gestion des produits chimiques, la limitation d’accès aux zones à risque et la signalisation normalisée. | PSST validé et diffusé à l’ensemble du personnel concerné | ONDA | ONDA | ONDA | Avant démarrage de l’exploitation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Fournir des Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés (gants nitrile, masques filtrants, lunettes, combinaisons) et en assurer le port obligatoire et l’entretien périodique. | % de personnel équipé / contrôles HSE positifs | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Quotidien | 150 – 200 MAD/kit/personne |
|  | Atténuer | Organiser des sessions de formation trimestrielles sur la manipulation sécurisée des produits chimiques, la lecture des Fiches de Données de Sécurité (FDS), et les procédures d’urgence en cas d’exposition. | % du personnel formé / Nb sessions par trimestre | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | 4000MAD/Formateur/jour |
|  | Compenser | Assurer un suivi médical régulier des travailleurs exposés (visite semestrielle, test respiratoire, bilan biologique). | Nombre de suivis médicaux effectués / Registre HSE mis à jour | ONDA/Exploitant | ONDA | ONDA | Semestriel | Tarifs médecins du travail agréés ONDA |
|  |  | Tenir un registre HSE consignant les incidents ou expositions. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
| Risque d’incendie ou d’explosion dans les locaux techniques | Éviter | Séparer les zones de stockage de produits inflammables des autres locaux et interdire tout accès non autorisé. | % de zones sécurisées ; nombre d’inspections conformes | ONDA | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Installer détecteurs, extincteurs, panneaux de signalisation et système de ventilation conforme. | Nombre d’équipements vérifiés ; % de maintenance préventive réalisée | ONDA | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 600 MAD/extincteur, 250 MAD/panneau, 1 200 MAD/détecteur |
|  | Atténuer | Tenir un Plan de Prévention et Réponse aux Incendies (PPRI) mis à jour et testé annuellement. | Date du dernier exercice ; taux de participation du personnel (%) | ONDA | ONDA | ONDA | Avant début d’exploitation | 2 000 – 3 000 MAD/exercice annuel |
| Risque sanitaire et olfactif | Réduire | Mettre en place un système de collecte quotidienne des biodéchets avec bacs fermés et évacuation rapide. | % de bacs fermés ; délai moyen d’évacuation (heures) | ONDA | ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 600 – 800,MAD /bac (PEHD 240 L) |
|  | Réduire | Séparer les biodéchets des autres déchets et favoriser la valorisation organique (compostage, méthanisation). | % de biodéchets valorisés ; volume moyen composté | ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Tout au long de la phase d’exploitation | 150 MAD /tonne (traitement organique) |
|  | Atténuer | Effectuer des nettoyages et désinfections régulières des zones de préparation et stockage. | % de surfaces conformes à l’audit hygiène ; nombre d’interventions de désinfection | ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | 100 MAD/m² /mois |

Evaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation définies dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale, les risques identifiés durant la phase d’exploitation seront considérablement atténués. Les dispositifs prévus — notamment les plans de gestion des déchets et des matières dangereuses, le Plan Santé et Sécurité au Travail (PSST), le Plan de Prévention des Incendies (PPI) et la maintenance régulière des installations — permettent de réduire la probabilité d’incident et la gravité des effets sur les travailleurs et l’environnement immédiat.

Le risque de pollution accidentelle du sol et du réseau pluvial sera fortement réduit grâce au stockage sécurisé des produits chimiques et hydrocarbures dans des zones confinées, ventilées et munies de bacs de rétention. La probabilité d’occurrence devient faible, les inspections périodiques et la formation du personnel limitant les risques de fuite. En cas d’incident mineur, la présence de kits absorbants et de procédures de confinement garantit une intervention rapide. Ainsi, la pollution potentielle demeure localisée, temporaire et facilement réversible par nettoyage ou enlèvement des sols souillés. L’intensité de l’effet est faible, les récepteurs — sols superficiels et réseau interne — présentant une sensibilité moyenne. Le risque résiduel est jugé mineur et maîtrisé, sans impact durable sur la nappe du Haouz ni sur les milieux externes.

Concernant le risque d’exposition du personnel à des produits dangereux, les mesures de prévention (PSST, port obligatoire des EPI, formation à la lecture des Fiches de Données de Sécurité, ventilation des locaux, suivi médical régulier) assurent un contrôle strict de l’exposition. La probabilité d’occurrence devient rare à occasionnelle, limitée à des situations ponctuelles de non-conformité individuelle. La gravité des conséquences, initialement modérée à majeure, est réduite à un niveau faible à modéré grâce à la prévention systématique et à la disponibilité de moyens d’urgence. Les travailleurs les plus exposés (agents de maintenance et d’entretien) sont protégés par un encadrement permanent et une surveillance HSE rigoureuse. Le risque résiduel est donc faible à modéré, considéré comme acceptable et sous contrôle permanent.

Le risque d’incendie ou d’explosion dans les zones techniques est désormais maîtrisé grâce à l’application du Plan de Prévention et Réponse aux Incendies (PPRI), au respect des règles de stockage des produits inflammables et à la vérification régulière des dispositifs d’extinction. La probabilité devient très faible, les conditions de stockage (ventilation, éloignement des sources de chaleur, signalisation) réduisant considérablement les risques de départ de feu. En cas d’événement, les conséquences seraient limitées par la réactivité du personnel formé et la disponibilité d’équipements conformes aux normes. L’intensité des effets est donc faible à modérée, localisée et temporaire, et le risque résiduel est évalué comme mineur et maîtrisé.

Enfin, le risque de nuisances olfactives liées aux déchets ménagers et biodéchets est quasi éliminé grâce à la mise en œuvre du système de collecte sélective quotidienne avec bacs fermés, à la séparation des flux organiques et à la désinfection régulière des aires de stockage. Les odeurs résiduelles sont ponctuelles, limitées spatialement et sans impact sanitaire ni environnemental. La probabilité d’occurrence devient rare, la gravité négligeable, et l’importance de l’effet sur le confort olfactif ou visuel des usagers est très faible. Le risque résiduel est donc négligeable, sans conséquence notable sur la qualité du cadre de travail ni sur l’expérience des passagers.

En conclusion, après mise en œuvre des mesures prévues, les risques résiduels en phase d’exploitation sont mineurs à négligeables. Ils demeurent localisés, réversibles et sous contrôle permanent, confirmant la conformité du système de gestion environnementale et sociale avec les exigences des bailleurs de fonds, notamment la Stratégie de Sauvegarde Intégrée (SSI, BAD 2023).

Paysage, Impact visuel

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Dégradation temporaire du cadre visuel

L’extension du parking avions ainsi que la création d’une bretelle de liaison, nécessiteront des travaux de terrassement, de nivellement, de pose d’enrobés, de stockage de matériaux et de circulation d’engins sur le périmètre est de la plateforme aéroportuaire. Ces activités provoqueront une altération temporaire du cadre visuel local, caractérisé par un relief plat, des espaces ouverts, et une végétation steppique clairsemée typique des plaines semi-arides de la région de Marrakech. Durant les travaux, la présence d’engins de chantier, de clôtures métalliques, de tas de matériaux et, ponctuellement, d’une grue de levage pour la manutention d’éléments techniques, introduira dans le paysage des formes, des volumes et des couleurs artificiels contrastant avec l’homogénéité visuelle du site actuel.

L’environnement du projet est déjà anthropisé par la présence de la plateforme aéroportuaire existante, des voies d’accès et des surfaces bétonnées du terminal et des pistes. Toutefois, la zone d’extension, bien que située dans le périmètre clôturé, est actuellement nue et visuellement ouverte depuis certains axes environnants, notamment la Route Régionale R212. Depuis cette route, les zones de stockage, les engins et éventuellement la silhouette de la grue pourraient être visibles à certaines heures de la journée, surtout lors des conditions de forte luminosité ou en fin de journée.

À l’intérieur du site, les usagers de l’aéroport (passagers, visiteurs, personnel de piste) sont les récepteurs les plus exposés : ils constateront directement la présence des chantiers, des clôtures et des mouvements d’engins, altérant temporairement la perception ordonnée du cadre aéroportuaire et l’image de qualité du service.

L’impact est de type négatif et direct, puisqu’il résulte immédiatement des activités de construction, sans interaction indirecte ou cumulative.

Son étendue spatiale est locale, limitée au périmètre de l’aéroport et à ses abords immédiats, principalement la R212. La platitude du terrain amplifie légèrement la visibilité des engins et des zones de dépôt depuis certains points hauts de la route, mais l’absence de relief marqué et la présence d’infrastructures existantes limitent l’effet à courte distance.

La durée de cet impact est temporaire, correspondant à la période de travaux, et cessera après la remise en état des lieux.

Sa fréquence est continue durant la période du chantier, avec des pics visuels plus marqués pendant les phases de terrassement et d’élévation ponctuelle (montage de la grue), puis décroissants lors des finitions.

L’intensité est évaluée comme moyenne, car la perturbation visuelle est réelle et perceptible par les récepteurs proches, mais elle demeure cohérente avec la vocation technique et industrielle du site.

La sensibilité des récepteurs est différenciée :

- Forte pour les usagers et employés de l’aéroport, directement exposés et attentifs à la qualité visuelle du cadre immédiat ;

- Faible pour les usagers de la R212, exposés de manière ponctuelle et en mouvement ;

La combinaison d’une intensité moyenne et d’une sensibilité faible à forte conduit à un impact d’importance mineure à majeure selon les récepteurs, temporaire et entièrement réversible à la fin des travaux.

Cet effet n’altère pas la structure paysagère globale du site, mais il engendre une gêne visuelle temporaire liée à la perception d’un environnement encombré et artificiel, notamment pour les observateurs proches.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation temporaire du cadre visuel | Travaux de terrassement et de nivellement ; Stockage temporaire de matériaux et déblais Circulation d’engins et d’équipements ; Présence ponctuelle d’une grue de levage ; Clôtures et installations de chantier visibles depuis la R212. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Perceptible depuis la R212, mais confinée à l’intérieur du périmètre aéroportuaire. | Locale |
|  |  | Durée | Limitée à la période de chantier | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Présence visuelle constante durant les travaux, avec des pics lors des terrassements. | Continue |
|  |  | Intensité | Altération visuelle réelle mais compatible avec le caractère déjà artificialisé du site | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Usagers et employés de l’aéroport | Forte : exposition directe et intérêt élevé pour la qualité visuelle du cadre | Majeure |
|  |  | Usagers de la RR212 | Faible : Perception ponctuelle en mouvement | Mineure |

- Altération temporaire du cadre nocturne (pollution lumineuse du chantier)

Dans le cadre des travaux d’extension, certaines opérations de chantier, notamment le levage d’éléments structuraux et la pose de dispositifs techniques, pourront nécessiter l’utilisation ponctuelle d’une grue de levage.

L’ensemble des activités de nuit nécessitera la mise en place d’un éclairage artificiel temporaire destiné à garantir la sécurité des travailleurs et la bonne visibilité des zones d’intervention.

Cet éclairage, combiné à la possible présence d’une grue équipée de feux de signalisation aéronautique (obligatoires dans le périmètre aéroportuaire), engendrera une pollution lumineuse ponctuelle et localisée, susceptible d’altérer temporairement la qualité du cadre nocturne autour du site.

Le contexte paysager du projet se caractérise par une topographie plane et une faible densité d’occupation du sol.

Le site est implanté dans une plaine semi-aride à végétation basse, où les sources lumineuses artificielles sont limitées à l’aéroport lui-même et à la Route régionale RR212.

Dans ces conditions, toute source lumineuse supplémentaire, même de faible intensité, devient plus perceptible dans l’obscurité, en particulier lors des nuits claires ou poussiéreuses.

Cependant, la diffusion horizontale du halo lumineux restera contenue, grâce à la faible puissance des projecteurs de chantier et à leur orientation vers le sol.

La grue, si elle est utilisée, ne constituera pas un élément dominant : elle sera temporaire, de hauteur modérée (souvent inférieure à 30 m) et équipée uniquement de feux fixes réglementaires de faible intensité (lumière rouge d’avertissement). Sa visibilité restera ponctuelle, depuis certains points dégagés le long de la RR212, sans générer de gêne notable.

Les usagers et employés de l’aéroport constituent les récepteurs internes les plus sensibles à cet impact, car ils travaillent sur la plateforme et percevront directement les variations lumineuses du chantier.

Les usagers de la RR212, quant à eux, pourront apercevoir à distance la lueur diffuse du chantier et éventuellement le point lumineux de la grue.

Cet impact est de type négatif et direct, car il découle immédiatement des activités du chantier et des dispositifs d’éclairage sans médiation indirecte.

Son étendue spatiale est locale, généralement limitée à un rayon de 2 à 3 km, la visibilité décroissant rapidement avec la distance et les conditions atmosphériques.

La durée de l’effet est temporaire, confinée à la période de construction et à la présence effective d’équipements lumineux.

La fréquence est intermittente, car l’éclairage sera activé uniquement lors des opérations nocturnes ou pour des raisons de sécurité.

L’intensité de la nuisance visuelle est faible à moyenne : faible pour les zones éclairées au sol, mais légèrement renforcée de manière ponctuelle par la présence d’une grue signalée.

La sensibilité des récepteurs varie :

- Moyenne pour les usagers et employés de l’aéroport, directement exposés et proches de la source lumineuse ;

- Faible pour les usagers de la RR212, exposés de manière passagère et éloignés.

La combinaison d’une intensité faible à moyenne et d’une sensibilité f aible à moyenne conduit à un impact d’importance négligeable à modérée, temporaire et totalement réversible à la fin des travaux.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altération temporaire du cadre nocturne | Éclairage nocturne des zones de travaux et voies internes ; Éclairage de sécurité ; Présence ponctuelle d’une grue équipée de feux d’avertissement réglementaires. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Perceptible dans un rayon de 2 à 3 km autour de la plateforme | Locale |
|  |  | Durée | Limitée à la période du chantier | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Uniquement lors des travaux nocturnes | Intermittente |
|  |  | Intensité | Sources lumineuses dirigées vers le sol, faible diffusion latérale, mais présence ponctuelle d’un point lumineux en hauteur (grue) | Faible à moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible à moyenne | Usagers et employés de l’aéroport | Moyenne : Exposition directe aux contrastes lumineux sur site. | Mineure à modérée |
|  |  | Usagers de la RR212 | Faible : Visibilité passagère et atténuée par la distance. | Négligeable à mineure |

Mesures d’atténuation

Les mesures d’atténuation proposées pour l’impact visuel et paysager en phase de travaux se présentent comme suit :

Tableau 55 : Impacts visuels et paysagers - Mesures d’atténuation en phases de construction

| Impact | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation temporaire du cadre visuel | Éviter | Délimiter précisément la zone d’intervention et éviter tout empiètement hors du périmètre autorisé. | Aucune activité observée hors zone balisée (0 incident). | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux de terrassement | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Organiser le stockage des matériaux de manière ordonnée, limiter la hauteur des tas de déblais (<2 m), et réduire la durée des phases de terrassement. | Zones de stockage conformes, absence de déblais excessifs. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant les travaux de terrassement et gros œuvre | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Installer des clôtures opaques de teinte neutre autour du chantier, entretenir régulièrement le chantier et évacuer les déchets visuels. | 80 % des zones exposées protégées par écran visuel, propreté du chantier satisfaisante (audits hebdomadaires). | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Toute la durée du chantier | 250 – 350 MAD/m linéaire (Clôture métallique ou en PVC rigide teintée gris/sable) |
|  | Compenser | Réhabiliter visuellement le terrain à la fin des travaux (nivellement, revégétalisation avec espèces locales). | Taux de remise en état > 95 % en fin de chantier. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin du chantier | 20 – 30 /m² (Nivellement du sol, restitution de la morphologie initiale et plantation d’espèces locales) |
| Altération temporaire du cadre nocturne | Éviter | Planifier les opérations nécessitant un fort éclairage (levage, manutention) en journée. | 100 % des opérations lumineuses planifiées de jour. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase de planification et d’exécution | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Utiliser des projecteurs à faisceau dirigé vers le sol ; Limiter la hauteur des mâts et éteindre les dispositifs non essentiels. | Luminance ≤ 20 lux à 50 m du périmètre, 0 plainte lumineuse recensée. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Travaux nocturnes | 3 000 – 4 000 MAD/projecteur orientable (Projecteurs LED 150–200 W avec inclinaison réglable et faisceau dirigé au sol) |
|  | Atténuer | Installer des capots réflecteurs sur les lampes et employer des sources lumineuses ≤ 3000 K. | 100 % des lampes équipées, conformité thermique validée. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Travaux nocturnes | 200 – 300 MAD/capot réflecteur |
|  | Compenser | Non applicable (impact temporaire et réversible). | — | — | — | — | — | — |

Évaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation (clôtures opaques, organisation du stockage, entretien régulier, réhabilitation du site), l’effet visuel temporaire du chantier devient largement maîtrisé.

Les éléments générateurs de nuisance visuelle (tas de matériaux, engins, clôtures métalliques) seront limités dans l’espace et dans le temps, et masqués depuis la RR212 par des écrans visuels.
Les usagers internes (employés et voyageurs) percevront toujours la présence du chantier, mais dans un environnement visuellement ordonné et entretenu.

Les observateurs externes (usagers de la RR212) ne distingueront que partiellement les zones d’activités.

Ainsi, les mesures de planification (travaux nocturnes limités, orientation des projecteurs, intensité contrôlée, extinction automatique hors activités) permettent de réduire considérablement la perception lumineuse externe.

La diffusion horizontale du halo lumineux sera quasi nulle, même en présence ponctuelle d’une grue signalée.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Modification du cadre visuel

La mise en service de l’extension du parking avions entraînera une modification durable du cadre visuel de la plateforme aéroportuaire.

L’ajout de nouvelles surfaces asphaltées, l’augmentation du nombre de postes de stationnement et la présence régulière d’aéronefs stationnés modifieront la composition visuelle du site. Ces aménagements renforceront l’aspect infrastructurel et fonctionnel de l’aéroport, mais sans introduire de rupture majeure dans la perception du paysage : ils s’inscrivent dans la continuité du terminal, des pistes et des parkings existants.

Le paysage environnant, caractérisé par un relief plat, une végétation steppique clairsemée et de larges espaces ouverts, ne présente pas de valeur paysagère ou patrimoniale particulière.

Le site est déjà marqué par la dominance de l’infrastructure aéroportuaire, visible depuis la Route régionale R212, qui constitue le principal axe de perception externe. Ainsi, bien que la nouvelle aire de stationnement accroisse légèrement la surface bâtie et imperméabilisée, l’effet visuel restera cohérent avec la morphologie du site existant et compatible avec la vocation technique du lieu.

L’impact est de type négatif et direct, puisqu’il découle de la transformation permanente du paysage par la présence d’infrastructures nouvelles.

L’étendue est locale, perceptible essentiellement depuis la RR212 et quelques zones dégagées autour du site.

La durée est permanente, correspondant à la durée de vie de l’infrastructure.

La fréquence est continue, l’effet étant présent de manière constante dans le champ visuel diurne.

L’intensité est évaluée comme faible, car la modification du cadre visuel est réelle mais limitée à l’intérieur d’un site déjà fortement anthropisé.

La sensibilité des récepteurs est variable :

- Moyenne pour les usagers de l’aéroport, qui évoluent dans un cadre visuellement structuré et adapté à la fonction aéronautique ;

- Faible pour les usagers de la RR212, exposés de manière ponctuelle et en mouvement ;

La combinaison d’une intensité faible et d’une sensibilité faible à moyenne conduit à un impact d’importance Négligeable à mineure.

L’effet est visuellement perceptible mais non déstructurant, et il s’intègre de façon logique dans le paysage fonctionnel du complexe aéroportuaire.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modification du cadre visuel | Présence permanente du nouveau parking avions -Stationnement simultané d’aéronefs Création d’une bretelle de liaison reliant les pistes au parking | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Impact perceptible depuis la RR212 et les terrains entourant le site, mais contenu dans le périmètre aéroportuaire. | Locale |
|  |  | Durée | Modification durable du paysage tant que l’infrastructure reste en service | Long terme (Permanente) |
|  |  | Fréquence | La modification visuelle est présente en permanence en phase d’exploitation. | Continue |
|  |  | Intensité | Légère augmentation des surfaces imperméabilisées et du nombre d’aéronefs visibles, mais cohérence avec la morphologie du site et sa vocation technique | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Usagers et employés de l’aéroport | Moyenne : récepteurs directement exposés mais habitués à un environnement technique et structuré. | Mineure |
|  |  | Usagers de la RR212 | Faible : perception ponctuelle en mouvement sur un axe déjà bordé d’infrastructures. | Négligeable |

- Halo lumineux nocturne permanent

L’exploitation du nouveau parking avions impliquera l’installation d’un éclairage permanent destiné à la sécurité, à la navigation au sol et aux opérations de maintenance nocturnes.

Ce dispositif, constitué de mâts d’éclairage et de balises aéronautiques, contribuera à un halo lumineux nocturne permanent au-dessus du site, visible depuis certains points dégagés des alentours.

Cependant, la plateforme aéroportuaire dispose déjà d’un éclairage important (piste principale, terminal, parkings, voies d’accès), ce qui fait que la nouvelle contribution restera marginale par rapport au niveau lumineux existant.

Le relief plat du terrain ne crée pas de zones d’ombre ni d’amplification de la diffusion lumineuse.

Le périmètre aéroportuaire est isolé au sein d’une zone à faible densité d’habitat, ce qui limite les récepteurs sensibles.

Les usagers et employés de l’aéroport percevront cet éclairage comme un élément fonctionnel et nécessaire, tandis que les usagers de la RR212 pourront distinguer à distance une lueur diffuse et constante, surtout lors des nuits dégagées.

L’effet visuel restera toutefois stable, maîtrisé et compatible avec la vocation opérationnelle du site.

L’impact est de type négatif, direct et permanent, découlant de la présence continue de sources lumineuses.

Son étendue est locale à moyenne, perceptible dans un rayon de 3 à 5 km selon les conditions atmosphériques.

La durée est permanente, et la fréquence continue durant les heures nocturnes.

L’intensité est faible, les dispositifs lumineux étant réglementés et orientés vers le sol pour éviter toute diffusion latérale.

La sensibilité des récepteurs est faible à moyenne :

- Moyenne pour les usagers internes habitués à cet environnement lumineux ;

- Faible pour les observateurs extérieurs (RR212) exposés de manière occasionnelle.

La combinaison d’une intensité faible et d’une sensibilité faible à moyenne correspond à un impact d’importance négligeable à mineure, stable et non évolutif dans le temps.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halo lumineux nocturne permanant | Éclairage permanent du nouveau parking avions et de la bretelle Maintien de l’éclairage de sécurité et du balisage aéronautique | Nature | Négatif direct |  |
|  |  | Étendue | Halo lumineux perceptible dans un rayon de 3 à 5 km selon les conditions atmosphériques | Locale |
|  |  | Durée | Durant toute la phase d’exploitation | Long terme (Permanente) |
|  |  | Fréquence | Perceptible chaque nuit | Continue |
|  |  | Intensité | Eclairage dirigé vers le sol, conforme aux normes aéronautiques, diffusion lumineuse maîtrisée | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Usagers et employés de l’aéroport | Moyenne : habitués à l’environnement lumineux du site. | Mineure |
|  |  | Usagers de la RR212 | Faible : Halo perçu à distance mais sans gêne | Négligeable |

Mesures d’atténuation

Les mesures d’atténuation et de compensation proposées pour l’impact visuel et paysager en phase d’exploitation se présentent comme suit :

Tableau 56: Impacts visuels et paysagers - Mesures d’atténuation en phases d’exploitation

| Impact | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modification du cadre visuel | Éviter | Maintenir la conception dans les alignements visuels existants et éviter toute surélévation inutile. | Conformité du design validée (% des alignements respectés). | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Phase de conception | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Employer des matériaux et teintes homogènes avec les bâtiments existants (asphalte foncé, signalétique sobre). | % des teintes conformes au plan d’intégration visuelle. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Dès mise en service | 400 – 600 MAD /m² (revêtement et finition visuelle) |
|  | Atténuer | Mettre en place des aménagements de transition (talus, haies basses, stabilisation des abords). | % des zones périphériques aménagées et entretenues. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continue | 25 – 35 MAD /m² |
|  | Compenser | Intégrer un programme d’embellissement visuel de la plateforme (signalétique uniforme, entretien régulier). | Indice de propreté (pourcentage), entretien annuel vérifié. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanente | 1 500 – 2 000 MAD /panneau de signalétique + 10 000 MAD /an (entretien esthétique) |
| Halo lumineux nocturne permanent | Éviter | Limiter le nombre de mâts lumineux au strict nécessaire dès la conception. | Ratio de mâts. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Phase de conception | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Installer des luminaires dirigés vers le sol avec gradation automatique et ampoules ≤ 3000 K. | % de conformité du système lumineux | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continue | 3 500 – 4 000 MAD/luminaires LED orientables |
|  | Atténuer | Synchroniser l’éclairage avec les heures d’exploitation et éteindre les zones inactives. | % des zones non utilisées éteintes hors trafic. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continue | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Non applicable (impact mineur). | — | — | — | — | — | — |

Évaluation des impacts résiduels

Après la mise en service, les aménagements du parking et de la bretelle s’intègrent visuellement et fonctionnellement dans l’ensemble de la plateforme aéroportuaire.

Les mesures d’intégration (choix des teintes, cohérence architecturale, aménagements de transition) assurent une continuité avec l’existant.

Depuis la RR212, la perception du site reste similaire à celle actuelle, dominée par les infrastructures techniques et les surfaces asphaltées.

L’éclairage du nouveau parking, calibré selon les normes aéronautiques et muni de luminaires à faisceau dirigé, produit un halo lumineux stable et contenu.

Les nouvelles sources n’augmentent que marginalement la luminance globale de la plateforme.

Les observateurs extérieurs perçoivent une lueur uniforme, identique à celle d’un aéroport fonctionnel standard, sans gêne ni pollution lumineuse excessive.

Les impacts résiduels démeurent donc négligeables avec la mise en œuvre des mesures proposées.

Biodiversité

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Destruction de la flore rudérale

L’extension du parking avions, accompagnée de la création d’une bretelle de liaison, impliquera des travaux de décapage, nivellement et mise en œuvre d’enrobés. Ces activités engendreront la destruction ponctuelle du couvert végétal rudéral occupant actuellement la frange est de la plateforme aéroportuaire.

Le secteur d’implantation correspond ainsi à un habitat modifié, dont les fonctions écologiques primaires ont été altérées par l’urbanisation et les infrastructures existantes (piste, voies d’accès, zones de maintenance). Aucun habitat naturel ou critique n’a été identifié dans le périmètre du projet ou ses abords immédiats.

Cet impact est direct et négatif, car il découle immédiatement de l’emprise des travaux sur le milieu naturel.

Son étendue spatiale est locale, limitée à la zone d’aménagement située à l’intérieur du périmètre clôturé de l’aéroport.

Sa durée est temporaire, restreinte à la phase de construction, et sa fréquence est continue durant les heures diurnes de travail.

L’intensité est jugée faible, puisque les perturbations, bien que réelles, concernent un milieu déjà anthropisé et aisément réhabilitable.

La sensibilité écologique du récepteur est faible, le couvert végétal concerné ne présentant ni rôle écologique majeur ni fonction de corridor biologique.

La combinaison d’une intensité faible et d’une sensibilité faible conduit à un impact d’importance faible.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destruction pe la flore rudérale | Décapage du sol, nivellement, terrassement, circulation des engins, pose d’enrobés | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | L’impact est localisé à l’intérieur du périmètre de l’aéroport, limité à la zone d’emprise du projet. | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, limitée à la phase de construction et réversible après remise en état. | Court terme (temporaire) |
|  |  | Fréquence | Continue pendant la période des travaux. | Continue |
|  |  | Intensité | Perturbation réelle mais limitée à un milieu anthropisé et aisément restaurable. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Flore rudérale (espèces communes et pionnières) | Faible | Négligeable |

- Perturbation temporaire de la faune terrestre et aviaire

Les travaux de terrassement, la circulation des engins, les vibrations et le bruit généré par les équipements de chantier induiront une perturbation comportementale temporaire de la petite faune terrestre et aviaire présente dans la zone d’étude. Cette faune, déjà adaptée à l’environnement aéroportuaire, est composée d’espèces communes, ubiquistes et tolérantes aux activités.

Aucune espèce menacée selon la liste rouge de l’UICN ou considérée comme vulnérable au niveau national n’a été recensée sur le site ou ses abords. Le projet se situe hors des corridors migratoires majeurs. Ainsi, l’extension du parking n’interfère avec aucun habitat critique ni zone de conservation d’importance internationale.

L’impact est de nature négative et directe, d’étendue locale, limité à la frange est du site. Sa durée est temporaire, restreinte à la phase de chantier, et sa fréquence est intermittente, avec des pics liés aux périodes d’activité intensive (terrassements, transport de matériaux).

L’intensité de la perturbation est faible, car les nuisances sonores et visuelles sont comparables à celles du fonctionnement normal de l’aéroport.

La sensibilité des récepteurs faunistiques est faible à moyenne, les espèces concernées présentant une grande plasticité comportementale.

La combinaison d’une intensité faible et d’une sensibilité faible à moyenne conduit à un impact d’importance mineure. Cet effet est temporaire, localisé et entièrement réversible dès la fin des travaux, les animaux recolonisant rapidement les espaces périphériques une fois les activités humaines réduites.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbation temporaire de la faune terrestre et aviaire | Travaux de terrassement, circulation d’engins, émissions sonores, vibrations, présence humaine | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, limitée à la frange est du site et aux abords immédiats de l’aéroport. | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, restreinte à la période de chantier. | Court terme (temporaire) |
|  |  | Fréquence | Intermittente, avec pics liés aux phases d’activité intense (terrassements, transport). | Intermittente |
|  |  | Intensité | Faible, comparable aux nuisances déjà présentes dans le milieu aéroportuaire. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Avifaune : oiseaux urbains et opportunistes | Faible : espèces ubiquistes, bien adaptées au bruit et à la présence humaine | Négligeable |
|  |  | Avifaune : petits passereaux et oiseaux nicheurs au sol | Moyenne : espèces sensibles au dérangement mais à forte capacité d’adaptation | Mineure |
|  |  | Herpétofaune | Faible à moyenne : déplacements limités, possibilité de fuite vers zones périphériques non impactées | Négligeable à mineure |
|  |  | Micromammifères | Faible : faune opportuniste, abondante et tolérante aux milieux anthropisés | Négligeable |

- Risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes

L’importation de matériaux de remblais, de terre végétale ou de semences provenant de zones extérieures au périmètre aéroportuaire comporte un risque d’introduction d’espèces végétales non autochtones, voire potentiellement envahissantes. Ces espèces, adaptées aux milieux arides, pourraient se développer sur les zones de stockage ou les talus fraîchement remaniés, supplantant progressivement la flore xérophile locale caractéristique du site.

Une telle introduction modifierait la composition floristique et les équilibres écologiques, et pourrait à terme altérer la structure végétale du site si aucune mesure de contrôle n’est mise en œuvre.

La probabilité d’occurrence de ce risque est jugée occasionnelle, car l’introduction involontaire peut survenir lors du transport ou du dépôt de matériaux, surtout si la chaîne d’approvisionnement n’est pas rigoureusement contrôlée.

La gravité potentielle est modérée, dans la mesure où la prolifération d’espèces envahissantes pourrait nécessiter des actions de gestion corrective prolongées (arrachage, restauration, revégétalisation).

En croisant ces deux critères, le niveau de risque est évalué comme modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introduction d’espèces exotiques envahissantes | Importation de matériaux de remblais, terre végétale, ou substrats de revégétalisation provenant de sites externes au périmètre aéroportuaire | Probabilité d’occurrence | L’introduction accidentelle d’espèces exotiques ou envahissantes peut se produire lors du transport ou du dépôt de matériaux contenant des graines ou fragments végétatifs. Ce risque reste occasionnel, car il dépend de la provenance et du contrôle phytosanitaire des matériaux. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | L’implantation d’espèces envahissantes pourrait perturber la flore locale et nécessiter des opérations d’éradication ou de restauration écologique sur le long terme. Les conséquences sont jugées modérées, sans atteinte majeure à la biodiversité régionale. | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | En croisant la probabilité occasionnelle et la gravité modérée, le risque est évalué modéré selon la matrice de criticité. Il requiert des mesures de prévention et un suivi post-travaux. | Modérée |

- Risque de mortalité accidentelle de petits vertébrés et reptiles

Les travaux de décapage, de terrassement et de circulation d’engins lourds sur le périmètre d’extension peuvent entraîner la mort accidentelle de petits vertébrés (notamment reptiles, micromammifères et hérissons) qui occupent les zones périphériques partiellement végétalisées. Ces animaux peuvent être écrasés, ensevelis ou dérangés pendant les opérations de préparation du sol, particulièrement dans les espaces encore partiellement couverts de végétation rudérale.

Le risque reste cependant limité, car la faune présente est composée d’espèces communes et bien adaptées aux milieux. Aucune espèce menacée selon la liste rouge de l’UICN ni espèce protégée au niveau national n’a été identifiée dans la zone.

La probabilité d’occurrence de ce risque est jugée probable, car la mobilité restreinte de certains individus et la fréquence élevée des manœuvres d’engins augmentent la probabilité d’interactions accidentelles.

La gravité des conséquences est évaluée comme mineure, puisque les effets concernent quelques individus isolés et n’affectent pas la structure des populations ni les fonctions écologiques locales.

L’évaluation croisée de ces deux critères conduit à un niveau de risque modéré.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortalité accidentelle de petits vertébrés et reptiles | Travaux de décapage, terrassement, nivellement et circulation d’engins sur la zone d’extension | Probabilité d’occurrence | La survenue du risque est probable, car les travaux impliquent des engins lourds circulant dans des zones encore partiellement végétalisées où peuvent se réfugier des micromammifères et reptiles. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Les effets concernent quelques individus isolés appartenant à des espèces communes et ubiquistes. Les conséquences sont mineures, n’affectant ni la viabilité des populations ni la fonctionnalité de l’habitat. | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | En combinant une probabilité probable et une gravité mineure, le risque est modéré selon la matrice de criticité. Il peut être maîtrisé par des mesures préventives (inspection écologique, sensibilisation du personnel). | Modérée |

Mesures d’atténuation

Les mesures d’atténuation pour la biodiversité se présentent comme suit :

Tableau 57 : Biodiversité – Mesures d'atténuation en phase construction

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destruction ponctuelle de la flore rudérale | Éviter | Délimiter strictement les zones de terrassement et interdire toute emprise en dehors des limites de chantier. | Surface défrichée | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux | 10 – 15 MAD/m linéaire (rubalise + piquets) |
|  | Réduire | Retirer et stocker la couche de sol végétal (topsoil) pour réutilisation lors de la revégétalisation. | Volume de topsoil stocké / volume théorique | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Début du chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Revégétaliser les zones dénudées et talus après travaux avec des espèces locales | Taux de reprise végétale | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin des travaux | 25 – 35 MAD/m² (Inclut préparation, semis, paillage, arrosage initial) |
|  | Compenser | En cas de perte de végétation, restaurer une surface équivalente en périphérie du site avec espèces autochtones. | Surface compensée = surface défrichée | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Après chantier | Variable selon les espèces |
| Perturbation temporaire de la faune terrestre et aviaire | Éviter | Délimiter les zones d’intervention et interdire l’accès en dehors des emprises autorisées. | Absence de traces ou d’activités hors zone balisée | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux | 10 – 15 MAD/m linéaire (rubalise + piquets) |
|  | Réduire | Limiter les travaux bruyants aux horaires diurnes (7h–19h) et sensibiliser les opérateurs à la faune locale. | % personnel formé % | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Effectuer une inspection écologique avant terrassement (déplacement éventuel d’animaux). | Nombre d’inspections effectuées / absence de mortalité observée | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant terrassement | 2 000 – 3 000 MAD/journée écologue |
| Risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes | Éviter | Utiliser exclusivement des matériaux et semences d’origine locale certifiée. | Origine contrôlée / documentation fournisseur | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant la revégétalisation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Contrôler visuellement les matériaux végétaux, remblais et terre végétale avant leur utilisation. | % lots vérifiés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant les approvisionnements | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Surveiller les zones réaménagées et éliminer toute plante invasive identifiée. | Fréquence des inspections / nb d’espèces exotiques détectées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel pendant travaux et 6 mois après | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | En cas d’apparition, renforcer la plantation d’espèces locales autochtones sur les zones concernées. | Nb de zones renforcées / surface totale ≥ 100 % | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Après détection d’espèce invasive | 25 – 35 MAD/m² |
| Risque de mortalité accidentelle de petits vertébrés et reptiles | Éviter | Inspection écologique préalable des zones à défricher avant démarrage des travaux. | Nombre d’inspections / zones validées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant terrassement | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Suspendre immédiatement les travaux en cas de découverte d’un animal et prévenir l’écologue. | Taux de conformité des arrêts / signalements = 100 % | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Relocaliser les animaux vivants vers un habitat sûr sous supervision de l’écologue de chantier. | Nombre d’individus déplacés / mortalité = 0 | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant les travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Installer des abris de substitution | Nombre d’abris installés / zone | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant et après terrassement | 300 – 500 MAD/abri |

Évaluation des impacts et risques résiduels

À l’issue de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de gestion prévues dans le PGES, les impacts sur les composantes biologiques du site sont considérablement réduits.

Les actions d’évitement (délimitation des emprises, inspection écologique préalable) et de réduction (limitation du défrichement, gestion du topsoil, planification des travaux diurnes, sensibilisation du personnel) permettent de prévenir toute atteinte significative à la faune et à la flore locales.

La zone du projet, déjà partiellement anthropisée par les infrastructures aéroportuaires existantes, présente une faible valeur écologique, dominée par une végétation rudérale et une faune commune adaptée aux milieux ouverts.

Après application des mesures, les effets résiduels se limitent à des perturbations localisées et temporaires, sans perte durable de biodiversité ni altération des fonctions écologiques.

Les principaux constats sont les suivants :

- La destruction de la flore rudérale demeure faible et réversible grâce aux opérations de revégétalisation.

- La perturbation temporaire de la faune terrestre et aviaire reste limitée dans le temps et dans l’espace, sans effet notable sur les populations locales.

- Le risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes est maîtrisé par la traçabilité des matériaux et la surveillance écologique continue.

- Le risque de mortalité accidentelle de petits vertébrés et reptiles est très réduit grâce à la présence d’un écologue sur site et à la relocalisation des individus identifiés.

Globalement, aucun impact significatif n’est attendu sur les composantes floristiques et faunistiques du site.

L’importance résiduelle des effets est jugée négligeable, confirmant la conformité du projet avec la SO6 et la SO1 de la BAD.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Absence d’habitat biologique fonctionnel

À la mise en service du parking avions et de la bretelle de liaison, la zone concernée sera intégralement stabilisée, imperméabilisée et intégrée au fonctionnement aéroportuaire.

Les habitats rudéraux modifiés identifiés en phase initiale auront disparu à la suite des terrassements et enrobés, et les surfaces exploitées n’offriront plus de conditions écologiques favorables à la flore ou à la faune.

L’impact en phase d’exploitation ne réside donc pas dans une destruction nouvelle d’habitats, mais dans la permanence d’un état artificiel empêchant la recolonisation naturelle.

L’effet est de nature négative indirecte, local et permanent, mais son intensité est faible, car le milieu affecté a déjà perdu toute valeur écologique lors de la phase travaux.

Cet effet traduit uniquement la stabilisation d’un état anthropisé, sans nouvelle atteinte à la biodiversité.

La sensibilité du récepteur est donc insignifiante, en l’absence d’espèces dépendantes ou de fonctions écologiques actives.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absence d’habitat biologique fonctionnel au sein des surfaces exploitées | Exploitation du parking avions et de la bretelle de liaison (stationnement, circulation, maintenance, entretien des aires et zones bétonnées) | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Limitée à l’intérieur de la plateforme aéroportuaire. Les surfaces concernées sont entièrement artificialisées et imperméabilisées | Locale |
|  |  | Durée | Etat artificiel stabilisé empêchant toute recolonisation naturelle. | Long terme (permanent) |
|  |  | Fréquence | Occupation et utilisation constantes des zones aménagées. | Continue |
|  |  | Intensité | Aucune fonction écologique active, absence de flore naturelle et de faune inféodée. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Flore rudérale (espèces pionnières résiduelles en bordure) | Insignifiant : Ces espèces sont banales, largement répandues et adaptées aux milieux perturbés et secs. | Insignifiant |
|  |  | Habitats artificialisés (zones enrobées, abords stabilisés) | Insignifiant : Aucun enjeu écologique ; milieu imperméabilisé et stérile. | Insignifiant |

- Perturbation indirecte de la faune périphérique

Les activités d’exploitation du parking avions et de la bretelle (stationnement, maintenance, circulation de véhicules de service, éclairage nocturne) peuvent générer une gêne ponctuelle pour la faune périphérique fréquentant les abords du site.

Cette faune est composée d’espèces communes et tolérantes aux milieux artificialisés, déjà présentes dans le voisinage immédiat.

L’impact est direct et négatif, d’étendue locale, limité à la frange externe de la plateforme.

Sa durée est permanente, mais sa fréquence est régulière et stable, sans augmentation notable du niveau de nuisance par rapport à la situation de référence.

L’intensité est faible, les espèces concernées s’étant déjà adaptées au bruit et à la lumière de l’aéroport.

La sensibilité de ces récepteurs est faible à moyenne : certaines espèces peuvent subir un dérangement ponctuel nocturne, sans conséquence sur leur survie ni leur reproduction.

L’impact est d’une importance négligeable à mineure. Il s’agit d’un effet local, continu mais non cumulatif, typique d’un environnement aéroportuaire en fonctionnement, sans incidence mesurable sur la biodiversité.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbation de la faune périphérique | Fonctionnement du parking avions, circulation des véhicules, éclairage nocturne, opérations de maintenance | Nature | Indirect négatif |  |
|  |  | Étendue | Limitée à la frange périphérique et aux abords immédiats de la plateforme. | Locale |
|  |  | Durée | Liée à l’exploitation continue des zones aéronautiques. | Long terme (permanent) |
|  |  | Fréquence | Nuisances sonores et lumineuses quotidiennes. | Continue |
|  |  | Intensité | Perturbations comportementales ponctuelles sans incidence sur la survie ou la reproduction des espèces. | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Avifaune commune | Faible à moyenne | Négligeable à mineure |
|  |  | Faune terrestre (petits mammifères, hérissons, reptiles) | Faible | Négligeable |

- Risque d’attraction de la faune opportuniste (oiseaux, rongeurs)

Les espaces ouverts et les éventuelles sources de nourriture ou d’eau résiduelle peuvent attirer des espèces opportunistes telles que pigeons, moineaux, corneilles, rats ou hérissons.

Dans un environnement déjà exploité, ce phénomène peut favoriser une surreprésentation d’espèces généralistes, sans valeur écologique mais pouvant interférer avec les activités aéroportuaires.

La probabilité d’occurrence est probable, et la gravité des conséquences est modérée, en raison du risque d’encombrement ou de nuisance au sein des zones de service.

L’évaluation globale du risque est donc modérée.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Attraction de la faune opportuniste | Entretien des zones, gestion des déchets, présence d’eau stagnante ou de nourriture résiduelle | Probabilité d’occurrence | Ces espèces colonisent aisément les environnements anthropisés. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Déséquilibre faunistique local, risque sanitaire mineur, gêne opérationnelle possible. | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | Ce risque est courant mais maîtrisable via un plan de gestion de la faune opportuniste. | Modérée |

- Risque de collisions aviaires ponctuelle

Comme pour toute infrastructure aéroportuaire, un risque résiduel de collisions entre oiseaux et aéronefs subsiste.

Les espèces les plus concernées sont les oiseaux de taille moyenne.

Ce risque est accidentel, direct et localisé au niveau des pistes et de leurs abords immédiats.

La probabilité d’occurrence est occasionnelle, grâce aux dispositifs d’effarouchement et de surveillance déjà opérationnels sur le site.

La gravité est majeure, compte tenu de l’enjeu de sécurité aérienne.

Le niveau global du risque est donc élevé, mais maîtrisé dans le cadre du Plan de gestion du risque aviaire, déjà intégré à la gestion environnementale de l’aéroport.

Ce risque ne relève pas d’un impact écologique significatif, mais d’un enjeu de cohabitation faune/infrastructure géré de manière permanente par le service environnement et la direction d’exploitation.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collision aviaire ponctuelle | Mouvement des aéronefs lors des décollages, roulages et stationnements | Probabilité d’occurrence | Présence d’oiseaux régulière mais contrôlée par les dispositifs d’effarouchement. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Enjeu de sécurité aérienne et mortalité d’oiseaux possible. | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque permanent, mais géré par le Bird Hazard Management Plan. | Elevé |

- Risque de collision avec la faune terrestre

Pendant la phase d’exploitation, les véhicules de service, de maintenance et d’approvisionnement circuleront quotidiennement sur les voies internes, les parkings techniques et les zones périphériques.

Malgré la clôture complète de la plateforme, de petits animaux terrestres (hérissons, lézards, petits rongeurs, parfois serpents non venimeux) peuvent pénétrer accidentellement dans l’emprise aéroportuaire par les ouvertures de drainage, fossés ou portails techniques.

Le risque principal est la collision accidentelle avec ces animaux lors des déplacements de véhicules ou d’équipements mobiles.

Ce type d’incident, bien que rare, entraîne la mortalité d’individus isolés et reflète un enjeu de bien-être animal et de gestion écologique du site.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collision avec la faune terrestre (micromammifères, reptiles) | Circulation de véhicules et d’engins dans les voies internes et zones techniques | Probabilité d’occurrence | Quelques incursions possibles par les fossés ou orifices de drainage. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Mortalité d’individus isolés d’espèces communes, sans effet populationnel. | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | En combinant une probabilité occasionnelle et une gravité mineure, le risque est faible selon la matrice de criticité. Il peut être maîtrisé par clôtures et inspections périodiques. | Faible |

Mesures d’atténuation

Les mesures d’atténuation pour la biodiversité de présentent en phase d’exploitation comme suit :

Tableau 58: Biodiversité – Mesures d'atténuation en phase d’exploitation

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absence d’habitat biologique fonctionnel au sein des surfaces exploitées | Éviter | Maintenir le périmètre d’exploitation strictement confiné aux zones artificialisées existantes sans extension vers les franges naturelles. | Aucune occupation ou empiètement hors zones autorisées | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Durant exploitation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Favoriser la revégétalisation contrôlée des talus et des abords extérieurs (espèces locales rustiques). | % de surface périphérique végétalisée avec espèces autochtones | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Durant première année d’exploitation | 25 – 35 MAD/m² (Semis de graminées locales et Artemisia herba-alba) |
|  | Atténuer | Intégrer des zones tampons visuelles et écologiques favorisant la stabilisation des sols et la microfaune. | % de la couverture végétale sur les abords | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Année 1-2 | 30 – 40 /m² |
| Perturbation de la faune périphérique (bruit, lumière, mouvements) | Éviter | Éviter l’implantation de sources lumineuses orientées vers l’extérieur de la plateforme. | Absence de halos lumineux en dehors de la clôture | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Dès la conception et en continu | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Installer des luminaires à LED orientables, à intensité modulable (≤3000K) limitant la dispersion du flux lumineux. | Conformité des luminaires aux spécifications techniques | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Phase exploitation | 3 500 – 4 000 MAD/luminaire |
|  | Atténuer | Programmer l’extinction partielle ou la réduction automatique de l’éclairage en période nocturne faible trafic. | % réduit du flux lumineux hors heures de pointe | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En exploitation | 2 000 – 3 000 MAD /automate programmable ou détecteur crépusculaire |
|  | Compenser | Favoriser l’installation de haies ou bandes végétalisées filtrantes en périphérie pour atténuer la diffusion lumineuse. | Haies plantées et entretenues sur les zones sensibles | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Année 1 | 35 – 45 MAD/m² |
| Risque d’attraction de la faune opportuniste (rongeurs, renards, oiseaux communs) | Éviter | Interdire tout dépôt de déchets organiques ou alimentaires sur site ; Nettoyage régulier des aires de maintenance et restauration. | Taux de non-conformité en propreté | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Assurer la gestion rigoureuse des poubelles (fermeture hermétique, collecte quotidienne). | Absence d’activité faunistique opportuniste observée | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 1 500 – 2 000 MAD/bac métallique hermétique |
|  | Atténuer | Maintenir la tonte régulière des herbes périphériques pour éviter la nidification opportuniste. | Hauteur de végétation | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Biannuel | 1,5 – 2 MAD/m² (2 à 3 tontes/an) |
|  | Compenser | Appuyer localement des actions de gestion écologique (nichoirs pour espèces non opportunistes). | Nombre de dispositifs installés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Si besoin | 500 – 700 MAD/nichoir |
| MA | Éviter | Maintenir les zones attractives pour l’avifaune (eaux stagnantes, dépôts organiques) hors du périmètre aéroportuaire. | Absence de points d’eau stagnante | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Poursuivre le programme d’effarouchement aviaire (Bird Hazard Management Plan). | Nombre d’incidents aviaires/an | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 50 000 – 70 000 MAD/an (forfait) (Inclut suivi ornithologique, effaroucheurs sonores, leurres visuels et maintenance du matériel) |
|  | Atténuer | Maintenir la collaboration avec les autorités locales (ANEF) pour la gestion de la faune aviaire. | Réunions / rapports de coordination annuels | ONDA / ANEF | ONDA | ONDA | Annuel | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Si mortalités aviaires significatives : financement de suivis ornithologiques locaux. | Rapport de suivi transmis annuellement | ONDA / ANEF | ONDA | ONDA | Selon besoin | 20 000 – 30 000 MAD/campagne annuelle |
| Risque de collision avec la faune terrestre (micromammifères, reptiles) | Éviter | Maintenir l’intégrité des clôtures périphériques et obturer les passages de drainage susceptibles de servir d’accès. | Taux de non-conformité clôture = 0 | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 150 – 200 MAD /m linéaire (réparation ponctuelle) (Clôture métallique galvanisée avec grillage anti-intrusion) |
|  | Réduire | Inspection visuelle périodique des voies internes et fossés avant le début des opérations. | Nombre d’incursions/faune = 0 | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Mensuel | Aucun coût spécifique (Réalisée par l’équipe HSSE de l’ONDA) |
|  | Atténuer | Installation de rampes de sortie ou grilles anti-faune dans les fossés et bassins. | Nombre de dispositifs installés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Année 1 | 800 – 1 200 MAD /grille |

Évaluation des impacts résiduels

À l’issue de la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et écologique prévues dans l’EIES, les impacts et risques sur les composantes biologiques du site en phase d’exploitation demeurent négligeable et pleinement maîtrisés.

Les zones concernées par le projet (le parking avions et la bretelle de liaison) sont situées à l’intérieur d’une emprise entièrement artificialisée, dépourvue d’habitats naturels fonctionnels. Les activités d’exploitation n’entraînent donc aucune pression directe supplémentaire sur la faune et la flore locales.

Les mesures d’atténuation mises en œuvre (notamment la gestion de l’éclairage nocturne, la prévention de l’attraction de la faune opportuniste, la surveillance du risque aviaire (Bird Hazard Management Plan) et le maintien des clôtures périphériques permettent de réduire à un niveau résiduel minimal les éventuelles interactions entre l’exploitation aéroportuaire et le milieu biologique.

L’impact résiduel sur la flore rudérale est négligeable, les surfaces exploitées étant entièrement minéralisées.

La perturbation de la faune périphérique est négligeable, localisée et constante dans un environnement déjà marqué par les activités aéronautiques.

Le risque d’attraction de la faune opportuniste est maîtrisé grâce à la propreté du site et à la gestion rigoureuse des déchets organiques.

Le risque de collision aviaire reste structurel mais contrôlé et le risque de collision terrestre est quasi nul grâce au maintien des clôtures et à l’entretien des voies internes.

Ainsi, les impacts et risques résiduels observés en phase d’exploitation sont :

- Directs et négatifs, mais limités à la zone aéroportuaire ;

- Permanents, mais faiblement perceptibles sur le plan écologique ;

- D’intensité négligeable, en raison du caractère industriel du site et de la mise en œuvre de mesures correctives continues.

Usages fonciers

Contexte et situation foncière

L’extension du parking avions, ainsi que la création de la bretelle de liaison, seront réalisées au sein du domaine foncier existant de l’aéroport Marrakech Ménara.

Ce terrain appartient déjà à l’ONDA et est classé dans le périmètre d’utilité publique réservé aux infrastructures aéronautiques.

Aucune acquisition foncière, ni expropriation, ni relocalisation physique ou économique n’est donc requise pour la mise en œuvre du projet.

Identification et évaluation des impacts et risques

En conformité avec les exigences de la SO5, les travaux et les nouvelles installations se situent à l'intérieur de la clôture aéroportuaire. Le projet n'implique pas la création de nouvelles restrictions d'accès ou d'utilisation sur des terres ou des ressources naturelles extérieures à l'aéroport qui pourraient affecter les moyens de subsistance des communautés locales ou de groupes spécifiques. Les impacts liés à de telles restrictions sont donc considérés comme nuls pour ce projet.

- Aucune structure résidentielle n'est située dans la zone d'intervention du projet à l'intérieur de l'aéroport. Par conséquent, aucun déplacement physique de ménages ou d'individus n'est requis ou anticipé.

- Étant donné qu'il n'y a ni acquisition de terres externes ni restrictions nouvelles sur l'accès/utilisation de ressources externes affectant les revenus, aucun déplacement économique, tel que défini et déclenché par les mécanismes de la SO5, n'est prévu. Il est important de noter que des réorganisations internes à l'aéroport (ex : déplacement de concessionnaires, réaffectation d'espaces) peuvent avoir lieu, mais celles-ci relèvent de la gestion contractuelle et opérationnelle de l'ONDA et non des exigences de réinstallation de la SO5, car elles ne résultent pas d'une acquisition de terre ou d'une restriction d'accès au sens de cette sauvegarde.

Mesures d’atténuation

La principale mesure d'atténuation concernant les impacts relevant de la SO5 est inhérente à la conception même du projet, qui a été planifié pour se dérouler exclusivement sur les terrains appartenant déjà à l'ONDA et compris dans l'emprise aéroportuaire. Cette approche conceptuelle permet d'éviter les impacts majeurs (acquisition de terres et réinstallation involontaire) couverts par la SO5.

Aucune mesure d'atténuation spécifique au titre de la SO5 (comme un Plan d'Action de Réinstallation - PAR, ou un Plan de Restauration des Moyens d'Existence - PRME) n'est donc requise.

Utilisation et l’accès aux ressources

Contexte et cadre d’analyse

Ce chapitre évalue les effets du projet sur la consommation et l’accès aux ressources naturelles conformément à la SO3 de la BAD relative à l’utilisation efficiente des ressources et à la prévention de la pollution.

La SO3 vise à garantir que les projets utilisent les ressources naturelles (eau, énergie, matières premières, hydrocarbures) de manière durable, tout en limitant les risques de gaspillage et de pollution.

Le projet d’extension du parking avions constitue une infrastructure technique interne à la plateforme aéroportuaire existante.

Aucune nouvelle infrastructure d’approvisionnement en eau ou en énergie n’est nécessaire, et le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau souterraine ni de pression accrue sur les réseaux externes.

Sources et modalités d’approvisionnement en ressources

Bien qu’aucune donnée quantitative ne soit actuellement disponible, les sources de consommation de ressources liées au projet peuvent être identifiées qualitativement comme suit :

| Type de ressource | Phase concernée | Source / Mode d’approvisionnement |
| --- | --- | --- |
| Eau | Construction | Citernes gérées par l’EPC, remplies depuis des points de puisage autorisés Aucun prélèvement d’eau souterraine |
|  | Exploitation | Réseaux internes de l’aéroport alimentés par le réseau public, avec réutilisation des eaux traitées internes pour les usages non sanitaires Pas de pression sur la ressource hydrique régionale. |
| Électricité | Construction | Branchement provisoire sur le réseau public |
|  | Exploitation | Raccordement permanent au réseau électrique de l’aéroport ; groupes électrogènes existants en secours |
| Matériaux de construction | Construction | Fournisseurs et carrières agréés (granulats, bitume, béton, acier) |

Phase construction et démantèlement

Identification et évaluation des impacts et risques

- Utilisation de l’eau

Les besoins en eau pendant la phase de construction du projet d’extension du parking avions Marrakech Ménara resteront limités aux usages de bétonnage, arrosage anti-poussière et nettoyage des engins.

L’EPC utilisera des citernes mobiles remplies dans des points de puisage autorisés sous le contrôle de l’ONDA.

Aucun raccordement temporaire au réseau public ne sera effectué et aucun prélèvement d’eau souterraine n’est envisagé.

L’eau potable destinée au personnel de chantier sera fournie sous forme de bonbonnes scellées, assurant la qualité sanitaire sans solliciter les ressources hydriques locales.

L’impact est nul, puisque le projet n’exerce aucune pression sur les ressources souterraines ni sur les réseaux d’alimentation publics.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de l’eau | Bétonnage et arrosage anti-poussière, nettoyage ponctuel des engins, alimentation en eau potable pour le personnel | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | - | - |
|  |  | Durée | - | - |
|  |  | Fréquence | - | - |
|  |  | Intensité | Nulle, aucun prélèvement d’eau souterraine ni raccordement au réseau public ; utilisation de citernes et bonbonnes scellées | Nulle- |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Nulle | - | - | Impact nul |

- Utilisation de l’énergie

Durant la phase de construction, l’alimentation énergétique sera assurée par un branchement provisoire au réseau public de l’ONEE.

Ce raccordement temporaire permettra d’alimenter les équipements de chantier, les centrales à béton mobiles, les conteneurs de base-vie et les outils de manutention.

En complément, des groupes électrogènes seront installés pour assurer un secours ponctuel, principalement en cas d’interruption du réseau ou pour les zones non couvertes temporairement par le raccordement. Leur utilisation restera limitée à des durées courtes et maîtrisées.

Le chantier étant intégré dans un environnement déjà électrifié, aucune infrastructure nouvelle de transport ou de stockage d’énergie n’est prévue. Les besoins énergétiques resteront modérés, en cohérence avec la taille limitée de l’emprise.

L’impact est de type direct et négatif, résultant de la consommation d’électricité et de carburant.

Son étendue spatiale est locale, confinée à l’intérieur du périmètre aéroportuaire.

Sa durée est temporaire, correspondant à la durée des travaux (quelques mois).

La fréquence est continue, mais limitée aux heures diurnes d’activité.

L’intensité est faible, le chantier n’impliquant ni travaux lourds en continu ni activité industrielle énergivore.

La sensibilité du milieu est faible, le réseau électrique de l’ONEE étant fiable et la zone déjà équipée en infrastructures énergétiques.

L’importance de l’impact est jugée faible, en raison de la consommation limitée, du recours à un réseau public stable. Aucune pression significative sur les ressources énergétiques régionales n’est attendue.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de l’énergie | Alimentation électrique du chantier par branchement provisoire à l’ONEE, utilisation ponctuelle de groupes électrogènes | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Limitée au périmètre du chantier et aux installations temporaires | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, limitée à la durée des travaux | Court terme |
|  |  | Fréquence | Besoin énergétique tout au long de la phase de construction | Continue |
|  |  | Intensité | Les besoins énergétiques étant modérés et les sources d’approvisionnement maîtrisées | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Réseau public de l’ONEE | Faible : zone déjà électrifiée et dotée d’infrastructures énergétiques | Négligeable |

- Utilisation de matières premières

Les travaux d’extension du parking avaient nécessité l’utilisation de matériaux de construction classiques : granulats, sable, ciment, bitume et acier.

Ces matériaux seront approvisionnés exclusivement auprès de carrières et fournisseurs agréés, conformément à la réglementation nationale relative à l’exploitation des carrières.

Aucune extraction locale, ouverture de carrière temporaire ni prélèvement de ressources naturelles sur site n’est envisagée.

Compte tenu de la configuration plane du site, de la nature limitée des terrassements et de l’absence de structures en hauteur, les quantités de matériaux à mobiliser resteront faibles et proportionnées à l’échelle du projet.

L’impact est de type indirect et négatif, car il résulte de l’extraction des matières premières.

Son étendue spatiale est régionale, limitée à la zone d’approvisionnement.

Sa durée est temporaire, restreinte à la période du chantier.

Sa fréquence est intermittente, selon le calendrier de livraison et d’avancement des travaux.

L’intensité est faible, car les volumes nécessaires sont réduits et proviennent de filières légales déjà opérationnelles.

La sensibilité du milieu reste moyenne, dans la mesure où les carrières régionales sont déjà encadrées par des autorisations administratives.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de matières premières | Approvisionnement en granulats, sable, ciment, bitume et acier auprès de fournisseurs agréés | Nature | Indirect négatif |  |
|  |  | Étendue | Correspondant au périmètre d’approvisionnement en matériaux auprès des carrières et fournisseurs agréés de la région. | Régionale |
|  |  | Durée | Temporaire, correspondant à la période de construction | Court terme |
|  |  | Fréquence | Selon le calendrier de livraison et l’avancement du chantier | Intermittente |
|  |  | Intensité | Recours à des filières légales déjà opérationnelles | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Ressources naturelles (carrières agréées) | Moyenne : car les carrières régionales sont encadrées administrativement | Mineure |

Mesures d’atténuation

Tableau 59: Utilisation et accès aux ressources – Mesures d’atténuation en phase construction

| Impact / Risque | Niveau hiérarchique | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de l’eau | Éviter | Aucun prélèvement d’eau souterraine ni raccordement au réseau public ; Approvisionnement par citernes mobiles provenant de points de puisage autorisés. | Existence d’autorisations de puisage ; Absence de forage non autorisé. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase travaux | Aucun coût spécifique 350 – 500 MAD/m³ (transport + remplissage) |
|  | Réduire | Utilisation rationnelle de l’eau sur chantier (lavage et arrosage limités, nettoyage optimisé des engins). | Volume d’eau utilisé (m³/mois). | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Fourniture d’eau potable en bonbonnes scellées pour le personnel afin d’éviter la sollicitation des ressources locales. | Nombre de bonbonnes livrées / mois ; conformité fournisseur. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase travaux | 35 – 45 MAD/bonbonne de 20 L |
| Utilisation de l’énergie | Éviter | Favoriser l’électrification temporaire du chantier par branchement provisoire au réseau public de l’ONEE, afin d’éviter le recours systématique à des sources d’énergie fossile (groupes électrogènes). | Taux d’alimentation électrique assurée par le réseau public (%) | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase de mobilisation et installation du chantier | 30 000 – 50 000 MAD/installation provisoire |
|  | Réduire | Mettre en œuvre une gestion rationnelle de l’énergie : extinction automatique de l’éclairage hors horaires de travail, mutualisation des équipements électriques, et choix d’appareils basse consommation. | Suivi mensuel de la consommation électrique (kWh) / m² de chantier | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant toute la phase travaux | 2 000 – 3 000 MAD/lot (capteurs, minuteries, LED) |
|  | Atténuer | Assurer la maintenance préventive des installations électriques et du poste de raccordement temporaire pour limiter les pertes de rendement et les risques de court-circuit. | Rapport de maintenance trimestriel ; absence d’incident électrique signalé | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Périodique – trimestriel | 4 000 – 5 000 MAD/an (forfait) |
|  | Compenser (non requis) | Aucun dispositif compensatoire requis : les impacts énergétiques sont temporaires et de faible intensité. | — | — | — | — | — | — |
| Utilisation de matières premières | Éviter | Aucun prélèvement local de matériaux ni ouverture de carrière temporaire. | Traçabilité des fournisseurs ; absence de site d’extraction local. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Approvisionnement auprès de carrières agréées. | % de matériaux provenant de carrières autorisées ; | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase travaux | 150 – 200 MAD/m³ (granulats livrés) |
|  | Atténuer / Compenser | Recyclage interne des matériaux inertes (béton, remblais) et réutilisation du topsoil pour la remise en état. | % de matériaux recyclés ou réemployés. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin de travaux | 20 – 30 MAD /m³ traité 15 – 20 MAD /m³ stocké et remis en place |

Evaluation des impacts résiduels

- Utilisation de l’eau

Dès la conception du projet, les mesures d’évitement ont été intégrées, garantissant l’absence totale de prélèvement d’eau souterraine et de raccordement au réseau public.

L’approvisionnement est réalisé par citernes mobiles autorisées et bonbonnes d’eau potable scellées, ce qui élimine tout risque de pression sur la ressource hydrique locale.

Ainsi, l’impact initial est nul, et les mesures prévues n’ont qu’un rôle de maintien du statu quo.

L’impact est direct, mais sans effet mesurable sur les nappes phréatiques ni sur les réseaux publics.

L’importance résiduelle de l’impact est nulle, confirmant que le projet ne génère aucune pression hydrique directe ou indirecte.

- Utilisation de l’énergie

L’alimentation énergétique du chantier est assurée par un branchement provisoire au réseau public de l’ONEE, complété par l’usage ponctuel de groupes électrogènes pour les besoins de secours ou d’alimentation temporaire.

L’impact, initialement faible, est fortement réduit après application des mesures de gestion. L’importance de l’impact résiduel est négligeable, car la consommation d’énergie du chantier ne représente qu’une fraction minime de la capacité disponible et n’entraîne aucune perturbation du réseau.

- Utilisation des matières premières

L’approvisionnement en matériaux (granulats, sable, ciment, bitume, acier) est réalisé exclusivement auprès de carrières et fournisseurs agréés, conformément à la loi n°27-13 sur les carrières et à la réglementation environnementale nationale.

Aucune ouverture de carrière temporaire ni extraction locale n’est prévue, ce qui réduit fortement les effets directs sur les ressources naturelles.

Les mesures d’atténuation proposées permettent de rendre les effets indirects négligeable.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Utilisation de l’eau

Durant la phase d’exploitation, les besoins en eau du nouveau parking avions seront couverts par les réseaux internes de distribution déjà en place au sein de l’aéroport Marrakech Ménara, alimentés par le réseau public de l’ONEE.

Aucun nouveau prélèvement d’eau souterraine n’est envisagé et aucune infrastructure de captage ou de stockage additionnelle ne sera mise en œuvre.

L’approvisionnement en eau potable et technique restera donc pleinement intégré dans le système d’alimentation existant de la plateforme aéroportuaire.

L’impact est de type direct et négatif, puisqu’il découle de la consommation d’eau issue du réseau public.

Son étendue spatiale est locale, limitée à l’emprise de l’aéroport et à ses réseaux internes.

Sa durée est permanente, correspondant à la période d’exploitation des installations.

Sa fréquence est régulière, liée aux cycles de maintenance et de nettoyage.

L’intensité est faible, la consommation additionnelle restant minime par rapport aux volumes déjà utilisés par l’aéroport.

La sensibilité du milieu est moyenne, la région du Haouz étant soumise à un stress hydrique structurel, mais cette contrainte est fortement atténuée par la réutilisation interne des eaux traitées et par la stabilité de l’approvisionnement via le réseau de l’ONEE.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de l’eau | Alimentation en eau pour le nettoyage, l’arrosage ponctuel et la maintenance des aires de stationnement | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Correspondant à l’emprise aéroportuaire et à ses réseaux hydrauliques internes | Locale |
|  |  | Durée | Permanente, durant toute la phase d’exploitation | Long terme |
|  |  | Fréquence | En lien avec les opérations de maintenance et de nettoyage | Continue |
|  |  | Intensité | La consommation additionnelle d’eau étant minime par rapport aux besoins existants et maîtrisée par la réutilisation interne des eaux traitées | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Ressources hydriques régionales | Moyenne : (contexte semi-aride), mais atténuée par la réutilisation et l’absence de prélèvement local | Mineur |

- Utilisation de l’énergie

En phase d’exploitation, le nouveau parking avion et la bretelle de liaison seront raccordés au réseau électrique interne de l’aéroport, lui-même alimenté par le réseau public de l’ONEE.

L’énergie électrique alimentera principalement :

- L’éclairage LED à faible consommation,

- Les équipements de signalisation et de sécurité,

- Les installations de gestion au sol.

Les groupes électrogènes existants continueront à assurer un secours énergétique ponctuel, exclusivement en cas de coupure du réseau principal.

L’impact en phase d’exploitation est de type direct et permanent, lié à la consommation électrique courante du parking et au fonctionnement de secours.

Son étendue spatiale est locale, limitée au périmètre de la plateforme.

Sa durée est permanente, mais stabilisée, car intégrée au fonctionnement général de l’aéroport.

Sa fréquence est continue, bien que de faible intensité énergétique.

L’intensité est faible, grâce à l’absence d’équipements énergivores.

La sensibilité du milieu est faible, le réseau électrique local disposant d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins du projet.

L’importance de l’impact est jugée négligeable, le projet n’imposant aucune charge supplémentaire notable au système énergétique existant.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de l’énergie | Alimentation électrique du parking et des équipements de signalisation et d’éclairage LED, fonctionnement ponctuel des groupes électrogènes de secours | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Circonscrite à la plateforme aéroportuaire et au réseau interne | Locale |
|  |  | Durée | Tout au long de la phase d’exploitation | Permanante |
|  |  | Fréquence | Besoin continue d’énergie électrique | Continue |
|  |  | Intensité | Faible, en raison de la nature peu énergivore des installations (éclairage LED, équipements à basse consommation) | Faible |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Faible | Réseau électrique de l’ONEE | Faible | Négligeable |

- Utilisation de matières premières

En phase d’exploitation, aucune utilisation notable de matières premières n’est prévue.

Les surfaces aménagées seront stabilisées et revêtues, et seules de faibles quantités de matériaux pourront être mobilisées pour des travaux d’entretien périodique (reprise de signalisation, réfection ponctuelle des enrobés, maintenance des joints ou structures de drainage).

Ces opérations seront occasionnelles et réalisées dans le cadre du programme de maintenance préventive de l’ONDA, qui recourt déjà à des fournisseurs agréés et à des matériaux normalisés.

Son étendue spatiale est locale, limitée à l’emprise du parking et des voies de circulation internes.

Sa durée est intermittente et de courte durée, dépendant du calendrier de maintenance.

Sa fréquence est très faible, généralement annuelle ou pluriannuelle.

L’intensité est négligeable, car il s’agit d’opérations de routine à faible empreinte matérielle.

La sensibilité du milieu est faible.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de matières premières | Travaux d’entretien ponctuels (signalisation, enrobés, joints, structures de drainage) | Nature | Indirect négatif |  |
|  |  | Étendue | Circonscrite à l’emprise du parking et des voies de circulation internes | Locale |
|  |  | Durée | De courte durée, selon le calendrier de maintenance | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Généralement annuelle ou pluriannuelle | Intermittente |
|  |  | Intensité | Les opérations étant de routine et à faible empreinte matérielle | Négligeable |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Négligeable | Ressources naturelles (carrières agréées) | Moyenne : car les carrières régionales sont encadrées administrativement | Négligeable |

Mesures d’atténuation

Tableau 60:Utilisation et accès aux ressources – Mesures d’atténuation en phase d’exploitation

| Impact / Risque | Niveau hiérarchique | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de l’eau | Éviter | Aucun nouveau forage ni prélèvement d’eau souterraine ; maintien de l’approvisionnement via le réseau public ONEE et le réseau interne de l’aéroport. | Absence de tout captage non autorisé ; conformité du réseau interne. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Poursuivre la réutilisation des eaux traitées pour les usages non sanitaires (nettoyage, arrosage, maintenance). | % d’eaux traitées réutilisées / volume total consommé | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire / Atténuer | Mettre en place un suivi périodique de la consommation d’eau et sensibiliser le personnel aux pratiques d’économie d’eau. | Consommation annuelle (m³/an) ; nombre de sessions de sensibilisation/an | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Semestriel | 4 000 /an (forfait) (Relevés mensuels, reporting HSE et formation interne (1 session/an)) |
|  | Compenser (non requis) | Aucun dispositif compensatoire nécessaire : absence de prélèvement local et impact hydrique négligeable. | — | — | — | — | — | — |
| Utilisation de l’électricité | Éviter | Maintenir le raccordement au réseau interne alimenté par l’ONEE, sans création de ligne dédiée ni infrastructure nouvelle. | Continuité du raccordement ; absence de ligne supplémentaire. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Équiper la zone d’extension en éclairage LED à basse consommation et dispositifs automatiques (détecteurs, variateurs, horloges). | % de luminaires LED installés ; consommation annuelle (kWh). | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 3 500 – 4 000 MAD/luminaire |
|  | Réduire / Atténuer | Appliquer un programme d’entretien préventif du réseau électrique et des équipements pour limiter les pertes d’énergie. | Résultats des contrôles techniques ; pertes électriques (%) | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel | ≈ 5 000 – 5 500 MAD/an (Inclut main-d’œuvre, consommables et contrôle technique.) |
|  | Atténuer | Utiliser les groupes électrogènes de secours uniquement en cas d’interruption du réseau principal et assurer leur maintenance régulière. | Heures d’utilisation des groupes ; conformité aux normes d’émission | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Semestriel | 2 000 – 3 000 MAD/visite d’entretien (Contrôle des filtres, huile, batterie et charge) |
|  | Compenser (non requis) | Aucun mécanisme compensatoire requis, les impacts énergétiques étant limités et maîtrisés. | — | — | — | — | — | — |
| Utilisation des matières premières | Éviter | Aucun prélèvement de matériaux sur site ou ouverture de carrière ; recours exclusif à des fournisseurs agréés. | Liste des fournisseurs agréés ; certificats de conformité | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Selon besoins de maintenance | Aucun spécifique |
|  | Réduire | Planifier les interventions de maintenance pour regrouper les besoins en matériaux et limiter les transports. | Nombre de livraisons regroupées ; consommation de carburant associée | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Selon le calendrier de maintenance | Aucun spécifique |
|  | Atténuer | Favoriser la réutilisation des matériaux récupérables lors des travaux d’entretien (enrobés, béton, éléments métalliques). | % de matériaux réutilisés ou recyclés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Fin de chaque intervention | Aucun spécifique |
|  | Compenser (non requis) | Non applicable – impact marginal et maîtrisé sur les ressources naturelles. | — | — | — | — | — | — |

        - Evaluation des impacts résiduels

- Utilisation de l’eau

Durant l’exploitation, le nouveau parking avions sera pleinement intégré au réseau d’alimentation existant de l’aéroport Marrakech Ménara.

Aucun nouveau prélèvement ni infrastructure de captage n’est envisagé.

- Utilisation de l’énergie

En exploitation, le nouveau parking avions et la bretelle de liaison seront intégrés au réseau interne de l’aéroport, lui-même alimenté par le réseau public. Les besoins porteront principalement sur l’éclairage LED à faible consommation, la signalisation lumineuse et les systèmes de sécurité.

Les groupes électrogènes existants continueront d’assurer un secours ponctuel uniquement en cas de coupure du réseau principal.

L’importance de l’impact résiduel est négligeable, car le projet n’induit pas d’augmentation significative de la consommation ni d’émission supplémentaire notable.

- Utilisation des matières premières

Durant l’exploitation, aucune utilisation significative de matières premières n’est prévue, hormis pour des travaux d’entretien ponctuels : signalisation, entretien de revêtement ou maintenance du drainage.

Ces interventions, rares et planifiées, mobilisent de très faibles volumes de matériaux fournis par des entreprises agréées.

Compte tenu du caractère négligeable de l’impact initial, les mesures de gestion permettent de maintenir l’impact à un niveau nul.

L’importance de l’impact résiduel est nulle, confirmant qu’aucune pression sur les ressources naturelles n’est exercée durant l’exploitation.

Trafic routier

Contexte local – Trafic routier et accessibilité

L’aéroport international de Marrakech-Ménara est situé à environ 5 km au sud-ouest du centre-ville de Marrakech, au sein de la commune urbaine de Marrakech-Ménara, et à proximité des quartiers de Bouakkaz, M’Hamid et Azzouzia.

L’accès principal à la plateforme s’effectue par la route provinciale P2006, qui relie Marrakech au sud de la ville et dessert directement les zones aéroportuaires. Cette voie est connectée à plusieurs axes structurants du réseau urbain, notamment :

- l’Avenue Guemassa,

- l’Avenue Mohammed VI,

- et la route nationale N8 (axe Marrakech – Agadir), située à l’ouest, qui permet une connexion rapide à l’autoroute A7 (vers Casablanca et Agadir).

Selon les données du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (recueil du trafic routier et postes de comptage 2022-2023 dans le périmètre de Marrakech), le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur les axes menant à l’aéroport est estimé entre 22 000 et 27 000 véhicules/jour, avec des pics supérieurs à 30 000 véhicules/jour en haute saison touristique. Ces flux regroupent à la fois :

- le trafic touristique (taxis, navettes hôtelières, autocars),

- les déplacements domicile-travail des habitants des quartiers périphériques,

- et les flux logistiques liés aux activités aéroportuaires.

L’aéroport est desservi par plusieurs voies d’accès aménagées conduisant aux zones de stationnement public, aux aires techniques et aux services logistiques. L’environnement routier immédiat présente une vocation urbaine mixte, où cohabitent circulation touristique, transports de personnel et véhicules légers de résidents.

En période de forte affluence, notamment lors des vacances et des événements internationaux, la concentration des flux vers les terminaux peut engendrer une saturation ponctuelle des voies d’accès, en particulier au niveau des ronds-points de la route de l’aéroport et de l’avenue Mohammed VI. Toutefois, la configuration en double voie, les aménagements récents (signalisation, zones de dépose-minute) et les projets municipaux d’amélioration de la mobilité urbaine contribuent à maintenir une circulation globalement fluide vers la plateforme.

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Saturation et congestion du trafic

Durant la phase de construction, les travaux liés à l’extension du parking avions entraîneront une circulation accrue de véhicules de chantier (camions, engins de terrassement, véhicules de transport de matériaux et de personnel). Afin d’éviter toute interférence avec la circulation régulière des passagers et des services aéroportuaires, il est recommandé que les flux de chantier soient dirigés par un accès distinct de la bretelle principale menant au terminal, ou par un itinéraire temporaire dédié, à définir lors de la phase de préparation du chantier.

L’impact est de nature négative et directe, lié aux mouvements supplémentaires de véhicules sur le réseau local, mais il restera localisé à l’emprise du chantier et aux voies de raccordement périphériques. Sa durée sera temporaire, limitée à la période des travaux, et sa fréquence intermittente, concentrée lors des opérations de transport et de livraison.

En l’absence de données précises sur les volumes de trafic générés par le projet, l’évaluation repose sur le constat que la RR212 constitue un axe routier à forte capacité et peut absorber un trafic additionnel limité sans dégradation notable des conditions de circulation, mais l’absence de plan de circulation défini pourrait provoquer des ralentissements ponctuels ou des perturbations locales aux heures de pointe.

L’intensité de l’impact est donc considérée comme moyenne, en raison du risque de congestion temporaire et du mélange des flux chantier / exploitation.

Les récepteurs sensibles sont constitués des usagers réguliers des voies d’accès, des taxis, du personnel aéroportuaire et, dans une moindre mesure, des riverains proches des axes routiers. Leur sensibilité est évaluée comme moyenne, compte tenu du caractère fonctionnel et déjà anthropisé de l’environnement.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturation et congestion du trafic | Circulation accrue d’engins, camions, véhicules de transport de matériaux et de personnel sur les voies d’accès et autour du chantier. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Localisée aux voies d’accès et aux raccordements avec la RR212. | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, limitée à la période des travaux. | Court terme |
|  |  | Fréquence | Intermittente, concentrée sur les périodes d’approvisionnement et de livraison. | Intermittente |
|  |  | Intensité | Moyenne, en raison du risque de congestion ponctuelle et du mélange des flux chantier/exploitation. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Usagers de la RR212, personnel aéroportuaire, taxis, riverains proches des axes | Moyenne | Modérée |

- Dégradation du revêtement routier

Durant la phase de construction, la circulation répétée d’engins lourds, de camions de transport de matériaux et de véhicules de chantier sur les voies d’accès au site pourra entraîner une dégradation progressive du revêtement routier existant, notamment sur les tronçons non dimensionnés pour supporter des charges importantes. Les risques concernent particulièrement les routes secondaires menant à la zone de travaux et, dans une moindre mesure, certains segments de la RR212 utilisés pour les approvisionnements.

L’impact est de nature négative et directe, car il découle des sollicitations mécaniques répétées exercées sur la chaussée et des passages fréquents de véhicules en surcharge. Son étendue est locale, limitée aux voies d’accès et aux aires de manœuvre du chantier. La durée de l’impact est temporaire, correspondant à la période active de circulation des camions et engins lourds, mais ses effets peuvent être durables si la dégradation du revêtement n’est pas réparée après travaux. La fréquence de l’impact est régulière à quotidienne pendant toute la phase de transport de matériaux.

L’intensité est jugée moyenne à forte, selon la résistance des chaussées concernées et la proportion de poids lourds empruntant les axes locaux. Des phénomènes tels que l’orniérage, l’effritement des bordures ou la formation de nids-de-poule pourraient apparaître, accentués par les conditions climatiques (pluies hivernales, ruissellement).

Les récepteurs sensibles sont constitués des usagers de ces voies (riverains, agriculteurs, transporteurs) et des autorités locales chargées de leur entretien, dont la sensibilité est considérée comme moyenne à forte, en raison du coût et de l’inconfort induit par la détérioration des infrastructures.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégradation du revêtement routier | Circulation répétée d’engins lourds, camions de matériaux et véhicules de chantier sur les voies locales et portions de la RR212. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, limitée aux tronçons empruntés par les véhicules de chantier et zones de manœuvre. | Locale |
|  |  | Durée | Temporaire, limitée à la période de circulation des engins mais effets parfois durables si non réparés. | Temporaire (effets durables) |
|  |  | Fréquence | Régulière à quotidienne pendant les transports de matériaux. | Régulière |
|  |  | Intensité | Moyenne à forte selon la résistance des chaussées et le volume de poids lourds. | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Usagers des voies | Moyenne : Usage quotidien de la route mais bénéficie souvent de plusieurs itinéraires alternatifs | Modérée à majeure |
|  |  | Ministère de l’Équipement et de l’Eau | Forte : responsabilité de l’entretien et coût de remise en état | Majeure |

- Risque d’accident routier

Durant la phase de construction, la circulation des véhicules de chantier (camions de transport de matériaux, engins de terrassement et véhicules utilitaires) sur la Route Régionale n°212 (RR212) entraînera une cohabitation ponctuelle avec le trafic public, générant un risque d’accident routier. Les points les plus sensibles concernent les zones d’insertion et de sortie des véhicules de chantier sur la RR212, où les différences de vitesse, de visibilité et de gabarit peuvent occasionner des situations de conflit de trajectoire.

L’accès au chantier sera organisé à partir de la RR212, selon un point d’entrée à définir, de manière à minimiser les interférences avec le trafic de desserte aéroportuaire et à maintenir la fluidité de la circulation. La RR212, reliant Marrakech à Imintanoute, supporte un trafic important chaque jour.

L’impact est de nature négative et directe, car il concerne la sécurité physique des usagers et la fluidité du trafic.

La probabilité d’occurrence est jugée occasionnelle, car le risque d’accident existe mais reste maîtrisable grâce à des procédures de circulation encadrées.

La gravité des conséquences est modérée à majeure, un accident pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

En croisant ces critères, la criticité du risque est évaluée comme modérée, selon la matrice de probabilité–gravité appliquée à la méthodologie du projet.

Les récepteurs sensibles incluent :

- les usagers de la RR212 (automobilistes, taxis, transporteurs) directement exposés aux interactions avec les véhicules de chantier ;

- le personnel de chantier et les conducteurs d’engins, soumis à un risque professionnel lors des manœuvres ;

- les autorités locales et services de sécurité routière, responsables du contrôle et du maintien de la sécurité du trafic (ministère du transport et de la logistique).

Ainsi, le risque d’accident routier est évalué comme modéré avant atténuation, de nature directe, temporaire et localisée, lié à une probabilité occasionnelle et une gravité modérée à majeure.

Ce risque demeure maîtrisable moyennant la mise en place d’un plan de circulation chantier, d’une signalisation temporaire adaptée et d’une coordination renforcée avec les autorités compétentes.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’accident routier | Circulation des camions de transport de matériaux, engins de terrassement et véhicules de service sur la RR212 et voies d’accès au chantier. | Probabilité d’occurrence | Le risque d’accident existe mais reste limité grâce à la planification du trafic et la signalisation temporaire ; il survient surtout lors des manœuvres d’entrée et de sortie du site. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Un accident pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels, sans conséquence irréversible ni atteinte majeure à la sécurité publique. | Modérée à majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | En combinant une probabilité occasionnelle et une gravité modérée à majeure, la criticité est jugée modérée avant atténuation. | Modérée |

Mesures d’atténuation

Tableau 61: Trafic routier – mesure d’atténuation en phase de construction

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturation et congestion du trafic | Éviter | Prévoir un plan de logistique chantier minimisant les déplacements simultanés d’engins lourds et coordonnant les livraisons en dehors des heures de pointe. | Aucune saturation signalée ; circulation maintenue fluide. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant la phase de transport | 15 000 – 20 000MAD /plan |
|  | Réduire | Mettre en œuvre une gestion horaire du trafic de chantier et limiter le nombre de camions circulant simultanément. | Nombre de véhicules simultanés ≤ seuil planifié ; pas de bouchon observé. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant la période de gros transport | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Utiliser un personnel de régulation (signaleurs) aux points sensibles. | ≥ 1 signaleur actif aux intersections | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant les phases intenses du chantier | 250 – 300 MAD/jour/personne |
|  | Compenser | Restaurer les voies d’accès affectées et appuyer la DPE pour la remise en état des abords routiers. | Réfection complète des accotements et bas-côtés. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin du chantier | 400 – 600 MAD /m² (Rabotage, reprofilage, compactage et gravillonnage) |
| Dégradation du revêtement routier / usure prématurée | Éviter | Limiter le passage d’engins lourds sur les tronçons non adaptés ; Identifier les accès de meilleure portance avant le démarrage des travaux. | Accès validé par la DPE ; Aucun dommage précoce. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant la mobilisation du chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Restreindre les charges par véhicule et éviter les surcharges de matériaux ; Adapter les trajets pour réduire les distances parcourues. | Nb dépassement du tonnage autorisé ; conformité aux pesées. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant les transports | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Réaliser un entretien régulier des tronçons empruntés (compactage, balayage). | Nb d’interventions d’entretien / mois sur les tronçons d’accès. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Tout au long du chantier | 1,5 – 2 MAD/m²/mois (Balayage mécanique, arrosage et rebouchage ponctuel. Estimation) |
|  | Compenser | Réparer les sections dégradées et remettre à niveau les chaussées avant la clôture du chantier. | 100 % des chaussées restaurées avant réception. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin du chantier | 400 – 600 MAD /m² |
| Risque d’accident routier / sécurité des usagers | Éviter | Définir, avant le démarrage des travaux, un point d’accès chantier sur la RR212 en coordination avec la DPE et l’ONDA, afin d’éviter les zones de croisement avec la circulation publique dense. | Plan de circulation validé par les autorités ; Aucun accès non autorisé observé. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant les travaux de terrassement | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Élaborer un plan de circulation précisant les itinéraires autorisés, limitation à ≤20 km/h sur chantier et ≤40 km/h sur voies d’accès | Plan disponible et respecté ; ≤ 1 incident / trimestre. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant toute la phase de transport | 10 000 – 15 000 MAD /plan |
|  |  | Limiter les vitesses à ≤20 km/h sur chantier et ≤40 km/h sur voies d’accès | Nr de dépassement de vitesse | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant toute la phase de transport | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Installer une signalisation temporaire normalisée (panneaux, gilets HV, balisage lumineux) ; Entretenir la visibilité et former les chauffeurs à la sécurité routière. | 100 % des panneaux installés ; 100 % des chauffeurs formés ; Nb d’accident majeur. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant la phase de transport | 15 000 – 25 000 /lot (Fourniture et pose pour la durée du chantier : panneaux A15, AK5, cônes et balises lumineuses) Formation par le responsable HSSE du chantier |
|  | Compenser | Réparer les accotements ou sections endommagées de la RR212 après travaux et remettre en état la signalisation. | 100 % des tronçons remis en état avant réception. | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin du chantier | 400 – 600 MAD/m² (Reprofilage accotement, peinture signalétique, marquage au sol) |

Évaluation des impacts résiduels

- Saturation et congestion du trafic

Les mesures de gestion prévues permettent de maîtriser la circulation autour du site et d’éviter toute interférence avec la RR212.

Grâce à ces dispositifs, la fréquence et la durée des ralentissements ponctuels seront limitées. L’impact, initialement moyen, devient faible, localisé et temporaire.

L’intensité résiduelle est donc faible, la sensibilité des usagers moyenne, et l’importance de l’impact mineure.

- Dégradation du revêtement routier

Les actions de prévention (limitation du passage d’engins lourds, contrôle du tonnage, entretien régulier des tronçons empruntés et remise en état en fin de chantier) garantissent la réduction des effets physiques sur la chaussée.

Les impacts résiduels se limitent à une usure légère et localisée, sans dégradation structurelle durable.

Ainsi, l’intensité après mesures est faible, la sensibilité moyenne à forte, et l’importance mineure à modérée, considérée comme acceptable car entièrement réversible après réfection.

- Risque d’accident routier

La mise en place d’un point d’accès unique, la signalisation temporaire, la limitation de vitesse (≤ 30 km/h sur chantier et ≤ 40 km/h sur voies d’accès), et la formation du personnel permettent de réduire fortement la probabilité d’incident.

Ce risque, initialement modéré, est désormais faible, compte tenu d’une probabilité occasionnelle et d’une gravité mineure.

Les mesures correctives assurent un contrôle continu, ramenant le risque à un niveau acceptable et conforme aux standards de sécurité routière en vigueur.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Saturation et congestion du trafic

En phase d’exploitation, l’extension du parking avions permettra d’augmenter la capacité de stationnement des aéronefs et d’optimiser la rotation des vols. Cette évolution pourrait entraîner une hausse du nombre de passagers, de véhicules de service et de transport terrestre (taxis, navettes, véhicules privés du personnel et des visiteurs). En l’absence de données prévisionnelles sur le trafic généré par le projet, l’évaluation repose sur une analyse qualitative fondée sur la capacité du réseau routier existant et les caractéristiques actuelles de fréquentation.

L’impact est de nature négative et directe, puisqu’il découle d’une augmentation potentielle des flux routiers liés à l’activité aéroportuaire. Son étendue est locale, limitée à la bretelle d’accès à la plateforme et à la portion de la RR212 à l’entrée de l’aéroport. La durée de l’impact est permanente, liée au fonctionnement continu des activités aéroportuaires, tandis que sa fréquence est quotidienne, avec des pics marqués lors des arrivées et départs groupés de vols.

L’intensité de l’impact est estimée moyenne, compte tenu du risque de surcharge ponctuelle sur la bretelle d’accès et aux abords immédiats du terminal, notamment en cas de chevauchement entre les flux de passagers, de taxis et de véhicules logistiques.

Les récepteurs sensibles incluent les usagers de la voie d’accès à l’aéroport (passagers, transporteurs, personnel), dont la sensibilité est jugée moyenne, en raison des attentes en matière de fluidité, de ponctualité et de sécurité.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturation et congestion du trafic | Circulation accrue de passagers, taxis, navettes, véhicules de service et de personnel liée à la mise en service du parking avions. | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Locale, limitée à la bretelle d’accès et au tronçon de la RR212 menant à l’aéroport. | Locale |
|  |  | Durée | Liée au fonctionnement continu des activités aéroportuaires. | Permanente |
|  |  | Fréquence | Quotidienne avec pics lors des arrivées et départs groupés de vols. | Continue |
|  |  | Intensité | Liée au risque de surcharge ponctuelle aux abords du terminal. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Usagers de la voie d’accès | Moyenne | Modérée |

- Risque d’accident routier

Risque sur les voies d’accès externes (RR212 et bretelle d’accès)

Durant la phase d’exploitation, l’augmentation du nombre d’aéronefs traités sur la plateforme, consécutive à l’extension du parking avions, entraînera une hausse du trafic terrestre associé : taxis, navettes, véhicules privés du personnel, services techniques et de maintenance. Ces flux convergeront vers la bretelle d’accès à l’aéroport et la RR212.

Ce trafic additionnel, concentré aux heures d’arrivée et de départ des vols, peut générer un risque d’accident routier ponctuel ou de ralentissement aux intersections principales.

L’impact est de nature négative et directe. La probabilité d’occurrence est occasionnelle, et la gravité potentielle modérée à majeure, selon le type de véhicule impliqué.

Le niveau de criticité global est évalué comme modéré, compte tenu de la capacité de la RR212 et de la présence d’une signalisation régulée.

Les récepteurs sensibles sont :

- les usagers de la RR212 et de la bretelle d’accès (passagers, chauffeurs de taxi, véhicules de service) ;

- le personnel d’exploitation, en particulier les équipes de sécurité et de maintenance routière;

- les autorités locales chargées de la régulation et de la prévention des accidents.

Risque interne au parking avions et aux voies de service (zone airside)

À l’intérieur de la plateforme aéroportuaire, le parking avions et les voies de circulation interne présentent un risque d’accident de trafic au sol, du fait de la cohabitation entre plusieurs types de véhicules : bus de passagers, tracteurs de remorques à bagages, camions-citernes, véhicules de maintenance et d’assistance, ainsi que le personnel se déplaçant à pied entre les postes d’avions.

Le risque est de nature négative et directe, à étendue interne, limitée à la zone du parking avions et aux voies de service.

La probabilité d’occurrence est probable, étant donné la densité des mouvements dans ces zones confinées.

La gravité potentielle est majeure, car une collision peut provoquer des blessures graves, des dommages matériels importants, voire affecter la sécurité des opérations aériennes.

Ainsi, le niveau de criticité global est évalué comme significatif avant atténuation, en raison de la combinaison d’une probabilité élevée et d’une gravité forte.

Les récepteurs sensibles sont :

- le personnel d’assistance en escale et les conducteurs de véhicules aéroportuaires ;

- le personnel piéton travaillant dans les zones d’avitaillement, de maintenance ou de chargement des bagages.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’accident routier sur les voies d’accès externes (RR212 et bretelle d’accès) | Circulation accrue de taxis, navettes, véhicules de service et du personnel sur la RR212 et la bretelle d’accès à l’aéroport liée à l’augmentation du trafic aérien. | Probabilité d’occurrence | Le risque d’accident est occasionnel, car les flux sont concentrés aux heures de pointe et régulés par la signalisation existante. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Un accident pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels sans conséquence irréversible ; la gravité dépend du type de véhicule impliqué. | Modérée à majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | En combinant une probabilité occasionnelle et une gravité modérée à majeure, le risque est évalué comme modéré avant atténuation. | Modérée |
| Risque d’accident de circulation interne | Circulation simultanée de bus de passagers, tracteurs à bagages, camions-citernes, véhicules d’assistance et déplacements piétons en zone opérationnelle. | Probabilité d’occurrence | Le risque est probable compte tenu de la densité des mouvements dans la zone airside et de la proximité des véhicules avec les zones piétonnes et les aéronefs. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Une collision pourrait entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou impacter la sécurité des opérations aériennes. | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | La combinaison d’une probabilité élevée et d’une gravité forte conduit à un risque significatif avant atténuation. | Significatif |

Mesures d’atténuation

La phase d’exploitation du projet d’extension du parking avions générera une intensification du trafic à la fois sur les voies d’accès externes à la plateforme (RR212 et bretelle d’accès) et au sein de la nouvelle zone airside.

Ces évolutions impliquent la mise en œuvre d’une double approche de gestion du risque routier, selon la nature des zones concernées :

Sur les voies d’accès externes, les mesures de prévention et de régulation de la circulation sont déjà en place dans le cadre de l’exploitation de l’aéroport. Elles concernent notamment la signalisation, la limitation de vitesse, la gestion des carrefours et le contrôle du trafic sur la RR212.

Dans ce cas, l’objectif du PGES est de maintenir et de renforcer l’efficacité de ces dispositifs existants, en assurant leur suivi, leur entretien et la coordination continue avec les autorités compétentes.

À l’intérieur de la plateforme, la création du nouveau parking avions et de ses voies de service induit des risques spécifiques de circulation au sol (airside) liés à la cohabitation de différents types de véhicules et de personnel.

Pour cette zone nouvellement aménagée, des mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation doivent être mises en place dès la mise en service.

Ainsi, les tableaux qui suivent distinguent :

- les mesures de maintien applicables aux voies d’accès externes (RR212 et bretelle) ;

- et les mesures nouvelles d’évitement, de réduction, d’atténuation et de compensation pour la circulation interne au parking avions (zone airside).

Cette approche combinée permet d’assurer la sécurité des usagers, la prévention des accidents et la fluidité du trafic, tout en maintenant la conformité du projet avec les standards internationaux de performance environnementale et sociale.

Tableau 62: Trafic routier – mesure d’atténuation en phase d’exploitation

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesure d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturation et congestion du trafic | Éviter | Réguler les flux de passagers et de véhicules de service via une planification des horaires de vol et des zones de stationnement. | Aucune congestion observée aux heures de pointe. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Optimiser la signalisation directionnelle et les points de stationnement (taxis, navettes, véhicules légers). | Taux d’occupation; Circulation fluide observée. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 1 500 – 2 000 MAD/panneau |
|  | Atténuer | Maintenir un système de surveillance vidéo du trafic interne et alerter en cas de blocage. | % des incidents résolus. Temps de résolution | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | 10 000 – 15 000 MAD/caméra installée + logiciel |
| Risque d’accident routier sur les voies d’accès externes | Maintien | Les dispositifs de signalisation et de régulation de la circulation sur la bretelle et la RR212 sont déjà installés et fonctionnels. | % des panneaux visibles et conformes. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Maintien | La limitation de vitesse (≤40 km/h sur la bretelle, ≤30 km/h en zone interne) est déjà mise en œuvre et intégrée aux règles de circulation du site. | Nb d’infraction signalée | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Sensibiliser les conducteurs (taxis, personnel, services techniques) sur les règles de sécurité, la priorité et la vitesse réglementaire sur les voies d’accès. | % du personnel et chauffeurs formés annuellement. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuelle | Aucun coût spécifique (Réalisé par le responsable HSSE sur site) |
| Risque d’accident de circulation interne | Éviter | Délimiter les zones de circulation internes et interdire l’accès aux zones airside aux véhicules non autorisés. | Nb d’accès non autorisé constaté. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 10 000 – 12 000 MAD/lot (peinture, marquage, barrières) |
|  | Réduire | Appliquer une vitesse maximale : ≤ 30 km/h en zone airside (conformément aux IFC EHS Guidelines – Airports, 2007) ; Installer une signalisation claire (panneaux, marquage au sol, feux). | Aucune infraction enregistrée / % de conformité observée lors des audits HSE. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 1 500 – 2 000 MAD /panneau ; 800 /m² marquage au sol |
|  | Atténuer | Former l’ensemble du personnel et conducteurs de véhicules de service à la circulation airside et à la prévention des collisions. | % du personnel formé avec évaluation annuelle. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuelle | Aucun coût spécifique (Réalisé par le responsable HSSE sur site) |
|  | Compenser | Prévoir un plan d’intervention d’urgence pour tout incident airside, avec procédures de confinement, premiers secours et rapport immédiat à la tour de contrôle. | Temps de réaction; % des incidents documentés. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 15 000 – 20 000 MAD /plan + simulation annuelle |

Évaluation des impacts résiduels

- Saturation et congestion du trafic

En phase d’exploitation, l’extension du parking avions entraînera une augmentation du trafic terrestre, liée aux véhicules de passagers, de service, de maintenance et de personnel.

Les mesures de gestion prévues (régulation des flux par la planification horaire des vols, optimisation de la signalisation directionnelle, amélioration des zones de stationnement et maintien d’un système de surveillance du trafic interne) permettront de conserver une circulation fluide sur la RR212 et la bretelle d’accès.

Ces dispositifs garantissent la prévention des engorgements ponctuels et la maîtrise des pics de circulation aux heures de pointe. L’impact, initialement modéré, est donc réduit à un niveau mineur après mise en œuvre des mesures.

L’intensité résiduelle est faible, la sensibilité des usagers moyenne, et l’importance mineure, considérée comme acceptable, car les effets sont localisés, réversibles et maîtrisés par des dispositifs opérationnels permanents.

- Risque d’accident routier sur les voies d’accès externes

Le trafic additionnel engendré par l’exploitation du parking avions est pris en compte dans les dispositifs de sécurité existants. Les mesures de maintien incluent la signalisation réglementaire, la limitation de vitesse (≤ 40 km/h sur la bretelle, ≤ 30 km/h en zone interne), ainsi que la sensibilisation périodique des chauffeurs, du personnel et des taxis.

Ces dispositifs, déjà intégrés dans le système de gestion de la circulation de l’aéroport, permettent de réduire la probabilité d’incident à un niveau occasionnel et la gravité à un niveau mineure.

Le risque résiduel est donc faible, limité aux heures de pointe, et jugé acceptable. Il ne présente pas d’effet significatif sur la sécurité publique, sous réserve du maintien du suivi annuel de la conformité et du contrôle de la signalisation en coordination avec la DPE et les autorités locales.

- Risque d’accident de circulation interne

Au sein du parking avions et des voies de service, les risques liés à la circulation des bus de passagers, tracteurs à bagages, camions-citernes, véhicules de maintenance et piétons sont réduits par la mise en place de mesures spécifiques :

- Délimitation stricte des zones de circulation ;

- Interdiction d’accès aux véhicules non autorisés ;

- Limitation de vitesse à 30 km/h (conformément aux IFC EHS Guidelines – Airports, 2007) ;

- Signalisation et marquage au sol normalisés ;

- Formation annuelle de l’ensemble du personnel airside et mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence.

Grâce à ces actions, la probabilité d’accident est réduite de probable à occasionnelle, et la gravité des conséquences, bien que toujours majeure en cas de collision, est compensée par une capacité de réaction rapide et une organisation efficace des secours.

Le niveau résiduel est modéré, jugé acceptable. Les mesures prévues garantissent la prévention durable des risques de collision et la sécurité des opérations au sol.

Retombés socio-économiques et emploi

Rappel du contexte local

L’aéroport international Marrakech Ménara est implanté dans la commune urbaine de Ménara, relevant de la préfecture de Marrakech, au sein de la région du Marrakech – Safi. Cette zone appartient à la grande plaine du Hoauz, considérée comme l’un des bassins agricoles et économiques les plus dynamiques du sud marocain.

Sur le plan administratif, la préfecture de Marrakech relève de la région Marrakech–Safi, qui comprend 9 provinces et une préfecture. Le territoire de Marrakech-Ménara se situe au sud-ouest du périmètre urbain de Marrakech, au sein d’une zone à forte densité démographique et à urbanisation rapide.
La commune urbaine de Marrakech-Ménara, qui regroupe plusieurs quartiers tels que Bouakkaz, M’Hamid, Hay Hassani, Daoudiate et Azzouzia, constitue l’un des pôles résidentiels et économiques majeurs de la ville.

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2024), la population totale de la préfecture de Marrakech est estimée à environ 1,5 million d’habitants. La population y présente une croissance soutenue (+1,9 %/an), en lien avec l’extension urbaine et la dynamique économique régionale.

La structure démographique reste jeune. L’économie locale est dominée par les activités tertiaires et de services, reflet du rôle central de Marrakech comme destination touristique internationale et pôle administratif et commercial régional. Les principaux secteurs porteurs sont :

- le tourisme et les services d’accueil (hôtellerie, restauration, transport),

- les commerces et services urbains,

- les activités artisanales et logistiques,

- et, dans une moindre mesure, l’industrie légère et les services aéroportuaires liés à la présence de la plateforme Marrakech-Ménara.

Sur le plan social, la préfecture de Marrakech présente un niveau d’équipement élevé.

Le territoire connaît également des enjeux environnementaux et sociaux significatifs :

- pression croissante sur la ressource en eau du bassin du Tensift,

- urbanisation accélérée autour de l’aéroport et du quartier de M’Hamid,

- augmentation des nuisances sonores et atmosphériques dues au trafic aérien et routier,

- et vulnérabilité accrue des groupes à besoins spécifiques, notamment les personnes handicapées, les ménages féminins et les jeunes.

Dans ce contexte, le projet de modernisation et d’extension de l’aéroport international Marrakech-Ménara s’inscrit dans un territoire en pleine mutation, caractérisé par :

- une urbanisation rapide et continue,

- une économie tertiaire en expansion,

- et une population en transition socio-économique.

L’évaluation environnementale et sociale du projet doit ainsi tenir compte de cette double dynamique :
d’une part, la modernisation des infrastructures aéroportuaires pour répondre à la croissance du trafic international, et d’autre part, la préservation du cadre de vie urbain, des équilibres sociaux et de la qualité environnementale du secteur Marrakech-Ménara.

Contexte d’analyse

Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’aéroport Marrakech Ménaraaura des retombées socio-économiques considérables sur la commune de Ménara, la préfecture de Marrakech et, plus largement, sur la région du Marrakech – Safi.

Les effets positifs identifiés s’étendront sur deux périodes principales : la phase de construction (2026–2027) et la phase d’exploitation (à partir de la fin de 2027). Ils concernent principalement l’emploi, l’activité économique, la formation, l’inclusion sociale, le développement touristique, la consolidation des recettes locales et le transfert technologique. Certains de ces effets dépasseront le périmètre régional pour s’inscrire dans une dynamique nationale, voire internationale, compte tenu du rôle stratégique de la plateforme dans le réseau aéroportuaire du Royaume.

Phase de construction

Identification et évaluation des impacts

- Création d’emplois et stimulation du marché du travail local

La phase de construction du projet mobilisera une main-d’œuvre diversifiée : ouvriers, chauffeurs, techniciens, agents de sécurité et personnel de logistique. Le recours à des entreprises locales permettra de favoriser l’emploi des habitants de Ménara et des communes voisines, notamment les jeunes à la recherche d’un premier emploi. Cet impact est positif et direct, car il contribue à l’amélioration immédiate du revenu des ménages. Sa durée est limitée à la phase de travaux, mais son intensité est forte du fait de la demande de main-d’œuvre non qualifiée et semi-qualifiée. L’étendue est locale à régionale, car certains sous-traitants pourront provenir d’autres zones de la région de Marrakech Safi. La fréquence de l’impact est continue pendant la période de chantier.

Les récepteurs (travailleurs locaux et jeunes demandeurs d’emploi) présentent une sensibilité élevée, car leur insertion économique dépend de la disponibilité d’emplois saisonniers et temporaires.

L’importance globale de l’impact est donc majeure, car il répond à un besoin social prioritaire et génère une valeur économique locale immédiate.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Création d’emplois et stimulation du marché du travail local | Travaux de terrassement, balisage, logistique, sécurité et manutention | Nature | Direct positif |  |
|  |  | Étendue | Locale à régionale (commune de Ménara, préfecture de Marrakech et région de Marrakech Safi). | Locale à régionale |
|  |  | Durée | Limitée à la phase de travaux | Court terme |
|  |  | Fréquence | Continue durant toute la période de chantier. | Continue |
|  |  | Intensité | Forte, compte tenu de la demande en main-d’œuvre semi/non qualifiée. | Forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Forte | Travailleurs locaux et jeunes demandeurs d’emploi. | Forte | Majeure |

- Dynamisation du commerce et des services de proximité

L’installation du chantier engendrera une augmentation de la demande en biens et services locaux : alimentation, transport, maintenance, hébergement et restauration. Les petites entreprises et commerces de Ménara bénéficieront d’un surcroît d’activité. Cet impact est positif et indirect, car il résulte de la consommation liée aux activités du chantier. Il sera continu tout au long des travaux, d’intensité moyenne, et d’étendue locale, avec des retombées indirectes sur la région.

L’impact est d’importance modérée, reflétant une relance ponctuelle mais bénéfique pour la vitalité économique locale.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dynamisation du commerce et des services de proximité | Approvisionnement du chantier, hébergement, restauration, transport local | Nature | Positif et indirect. |  |
|  |  | Étendue | Commune de Ménara et préfecture de Marrakech | Locale à régionale |
|  |  | Durée | Limitée à la phase de chantier. | Courte |
|  |  | Fréquence | Continue selon l’activité du chantier. | Continue |
|  |  | Intensité | Moyenne, proportionnelle au flux de travailleurs et à la demande locale. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Commerçants, transporteurs, prestataires de services. | Moyenne : Tissu économique souple mais vulnérable. | Modérée |

- Renforcement des compétences professionnelles et transfert de savoir-faire

Les opérations techniques de construction et d’installation d’équipements modernes (balisage, électromécanique, systèmes de sûreté) offriront aux travailleurs locaux l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Cet impact est positif et indirect, car il contribue à la qualification progressive de la main-d’œuvre régionale. Sa durée est moyenne, car les acquis techniques seront durables, et sa fréquence est continue pendant la phase de travaux.

L’intensité est moyenne, et l’étendue dépasse le périmètre local, puisque les compétences acquises pourront être valorisées dans d’autres projets d’infrastructure à l’échelle nationale.

Les récepteurs sont les ouvriers et techniciens de la région, dont la sensibilité est moyenne : leur formation initiale est souvent pratique mais non diplômante. L’impact est d’importance modérée, car il renforce durablement le capital humain et soutient la compétitivité régionale.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement des compétences professionnelles et transfert de savoir-faire | Installation d’équipements modernes (balisage, électromécanique, sûreté) | Nature | Positif indirect |  |
|  |  | Étendue | Locale à nationale (valorisation sur d’autres projets). | Locale à nationale |
|  |  | Durée | Moyenne, durable au-delà du chantier. | Moyenne |
|  |  | Fréquence | Continue pendant les travaux. | Continue |
|  |  | Intensité | Moyenne (qualification progressive). | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Ouvriers, techniciens régionaux. | Moyenne : formation pratique non diplômante. | Modérée |

- Inclusion sociale et participation économique des groupes vulnérables

Le projet contribuera à favoriser l’inclusion socio-économique des groupes vulnérables de la commune de Ménara, en particulier les femmes, les jeunes et les ménages à faible revenu, souvent confrontés à des difficultés d’accès au marché du travail formel. Les activités associées à la phase de construction, notamment la restauration, le nettoyage, la logistique, la manutention ou le soutien administratif, offriront des opportunités d’emploi accessibles aux résidents locaux peu qualifiés.

La nature de cet impact est positive et indirecte, car elle découle de l’ouverture du marché du travail à des groupes traditionnellement marginalisés. Sa durée est limitée à la période de chantier, mais ses effets peuvent se prolonger à moyen terme à travers l’expérience professionnelle acquise. Sa fréquence est intermittente, dépendant des besoins en main-d’œuvre des sous-traitants, et son intensité est jugée moyenne, proportionnelle à la capacité d’intégration locale des prestataires. L’étendue reste locale, concentrée sur les ménages situés dans le périmètre du projet et les zones périphériques.

Les récepteurs de cet impact sont donc les femmes au foyer, les jeunes non qualifiés, les ménages précaires et les travailleurs saisonniers, dont la sensibilité est élevée. Ces populations sont directement exposées à la précarité de l’emploi, au faible niveau d’instruction et à une mobilité sociale limitée. Dans ce contexte, les emplois temporaires offerts par le projet représentent une opportunité d’intégration économique et sociale, permettant d’améliorer les revenus, la confiance et l’autonomie des bénéficiaires.

L’importance globale de cet impact est évaluée comme majeure, car il contribue à la réduction des inégalités économiques et de genre, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD 2017–2030) et la SO2 de la BAD.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inclusion sociale et participation économique des groupes vulnérables | Recrutement local (femmes, jeunes, ménages précaires) dans les services de chantier | Nature | Positif et indirect |  |
|  |  | Étendue | Commune de Ménara et préfecture de Marrakech | Locale à régionale |
|  |  | Durée | Limitée à la phase de travaux, effets prolongés. | Courte à moyenne |
|  |  | Fréquence | Intermittente selon les besoins des sous-traitants. | Intermittente |
|  |  | Intensité | Moyenne : selon capacité d’intégration locale. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Femmes au foyer, jeunes non qualifiés, ménages précaires. | Forte | Majeure |

Mesures de renforcement

Tableau 63: Activités économiques et emploi – Mesures de renforcement en phase de construction

| Impact | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Création d’emplois et stimulation du marché du travail local | Éviter | Éviter le recours à une main-d’œuvre extérieure lorsque les compétences locales sont disponibles. Intégrer dans les contrats des entreprises de travaux une clause d’emploi local prioritaire. Informer l’ANAPEC avant toute campagne de recrutement. | % de travailleurs recrutés localement ; % d’entreprises intégrant la clause sociale ; Nb de réunions d’information locales | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant la mobilisation du chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Mettre en œuvre un programme d’information publique sur les opportunités d’emploi via l’ANAPEC. | Nb d’affichages ; % de contrats formels ; Nb total d’emplois créés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mobilisation et phase de travaux | 5 000 – 7 000 MAD /campagne (Impression d’affiches, publication, réunions locales) |
|  |  | Favoriser l’emploi formel par contractualisation des ouvriers journaliers. Tenir un registre nominatif des ouvriers recrutés avec origine et qualification. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Organiser des formations HSE, conduite et manutention pour renforcer l’employabilité locale. | Nb de personnes formées ; % de travailleurs locaux certifiés ; Nb d’emplois indirects créés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant la construction | 4000/Formateur/jour |
|  |  | Promouvoir l’embauche de jeunes sans qualification issus de la commune. Encourager les emplois indirects (restauration, transport, hébergement). |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
| Inclusion sociale et participation économique des groupes vulnérables | Éviter | Éviter toute forme de discrimination fondée sur le genre, l’âge, la situation familiale ou le handicap dans le recrutement. Exiger que les sous-traitants respectent ces principes par clause contractuelle. Garantir un processus transparent via un registre de candidatures. | Zéro incident de discrimination ; % de contrats conformes aux clauses sociales | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant la mobilisation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Fixer un % de femmes et jeunes vulnérables parmi la main-d’œuvre non qualifiée. Adapter les horaires, sanitaires et éclairage pour la participation féminine. Collaborer avec associations locales et ANAPEC pour l’identification de profils. Intégrer un suivi genré de l’emploi dans les rapports mensuels. | % de femmes / jeunes vulnérables recrutés ; Nb d’accords signés ; Présence du rapport de suivi | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Tout au long du chantier | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Organiser des campagnes de sensibilisation à l’égalité, au respect mutuel et à la prévention du harcèlement. | Nombre de sessions de sensibilisation ; % du personnel formé ; nombre de plaintes traitées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant toute la construction | 4000MAD/Formateur/jour |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Faire signer à tous les sous-traitants un Code de conduite contre les discriminations et VBG. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mettre en place un mécanisme confidentiel de plainte et un point focal genre. |  |  |  |  |  | 80 000MAD/an |
| Renforcement des compétences et transfert de savoir-faire | Éviter | Éviter l’externalisation des tâches techniques pouvant être réalisées par des techniciens régionaux. Favoriser la sous-traitance locale qualifiée pour les travaux électriques, d’éclairage et de balisage. | % de sous-traitants locaux impliqués ; % de tâches techniques réalisées localement | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase préparatoire | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Organiser des formations pratiques sur site (balisage, électricité, sécurité). Réduire la dépendance à la main-d’œuvre externe en renforçant les compétences locales. | Nombre d’heures de formation ; % de techniciens locaux formés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Pendant la construction | 4000MAD/formateur/jour |
|  | Atténuer | Mettre en place des formations certifiantes en partenariat avec l’OFPPT. | % de participants certifiés ; Nb de certificats délivrés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant et fin de chantier | 20 000 – 25 000 MAD /cycle (30 h) |
|  |  | Valoriser les acquis d’expérience par attestations officielles délivrées aux travailleurs locaux. |  |  |  |  |  | 1 000 – 1 500 MAD/lot (impression + certification) |
| Dynamisation du commerce et des services locaux | Éviter | Éviter le recours à des prestataires extérieurs lorsque des services similaires existent localement. Privilégier les fournisseurs régionaux dans les achats et prestations. | % de contrats attribués à des entreprises locales ; nombre de prestataires locaux impliqués | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant la phase de travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Mettre en place une base de données des prestataires locaux (transport, hébergement, restauration). | Nombre de prestataires enregistrés ; nombre de réunions locales réalisées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Tout au long du chantier | 8 000 – 10 000 MAD /base initiale (Collecte, saisie, mise à jour) |
|  |  | Organiser des réunions d’information avec les commerçants pour présenter les besoins du projet et les exigences HSE. |  |  |  |  |  | 3 000 – 4 000 MAD /réunion (Location salle, supports, collation) |
|  | Atténuer | Promouvoir les achats responsables privilégiant les circuits courts et coopératives locales. Favoriser l’approvisionnement en produits régionaux pour la restauration et l’entretien. | Montant global des achats locaux ; % d’achats responsables | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Durant la construction | Aucun coût spécifique |

Évaluation des impacts renforcés

Après la mise en œuvre des mesures de renforcement, les impacts socio-économiques positifs identifiés durant la phase de construction sont considérablement consolidés et mieux répartis au sein de la population locale.

Les clauses contractuelles d’emploi local prioritaire, la collaboration avec l’ANAPEC et les associations locales, ainsi que les programmes de sensibilisation à l’égalité professionnelle et à la non-discrimination, garantissent une insertion équitable des travailleurs.

Le recours à des entreprises et sous-traitants régionaux, combiné à une surveillance et suivi régulier assuré par l’ONDA et son assistant, permet de maximiser les retombées économiques directes et indirectes sur le tissu local.

L’application des mesures de formation, de transfert de savoir-faire et de capitalisation technique contribue à l’amélioration des compétences locales et à la création d’un vivier de main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les domaines du balisage lumineux, de la manutention et de la maintenance des pistes.

De même, les programmes de soutien à l’entrepreneuriat et aux microprojets féminins instaurent une dynamique inclusive durable au sein de la commune.

Ainsi, après mise en œuvre des mesures :

- L’impact sur l’emploi local reste positif majeur, car il favorise l’intégration socio-professionnelle des jeunes et des travailleurs vulnérables.

- L’impact sur l’inclusion sociale est rehaussé à un niveau positif modéré à majeure, du fait de la présence d’un dispositif clair de sensibilisation, de suivi et de plaintes confidentielles.

- L’impact sur les compétences techniques est jugé positif durable, grâce aux partenariats avec l’OFPPT et à la diffusion du retour d’expérience ONDA.

- Enfin, la dynamisation du commerce et des services locaux est évaluée positive majeure, en raison de l’augmentation des contrats régionaux et des revenus induits.

Globalement, les impacts résiduels de la phase de construction sont bénéfiques et significatifs, avec un effet multiplicateur social et économique perceptible à l’échelle régionale.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts

- Création d’emplois durables et développement régional à long terme

La mise en service du projet engendrera la création d’emplois permanents dans plusieurs domaines : maintenance, sécurité, exploitation, gestion des passagers, entretien des installations, et services de mobilité (ascenseurs, tapis roulants, etc.). La nature de cet impact est positive et directe, puisqu’il découle d’un accroissement durable de la demande en main-d’œuvre qualifiée et semi-qualifiée. Sa durée est long terme, car ces emplois seront maintenus sur toute la durée de vie de l’aéroport.

L’intensité est forte, compte tenu du volume et de la stabilité des postes créés, et la fréquence est permanente, liée au fonctionnement continu de l’infrastructure. L’étendue dépasse le cadre communal, s’élargissant à l’échelle préfectorale et régionale.

Les récepteurs sont les travailleurs techniques et administratifs, les agents de sûreté, les personnels de nettoyage, ainsi que les prestataires locaux (maintenance, transport, restauration). Leur sensibilité est moyenne, car ils disposent d’une formation de base mais restent tributaires de la pérennité des emplois tertiaires. L’impact est d’importance majeure, car il soutient la réduction du chômage structurel et renforce la stabilité socio-économique à long terme, conformément aux objectifs de la SNDD 2017–2030.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Création d’emplois durables et développement régional (exploitation) | Maintenance, exploitation, sécurité, services techniques | Nature | Positif direct |  |
|  |  | Étendue | Régionale à nationale. | Large |
|  |  | Durée | Long terme (durée de vie du projet). | Longue |
|  |  | Fréquence | Permanente (activité continue). | Permanente |
|  |  | Intensité | Forte (emplois pérennes). | Forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Forte | Travailleurs techniques, prestataires locaux. | Moyenne : dépendance au secteur tertiaire. | Majeure |

- Relance du tourisme, attractivité et rayonnement économique

L’amélioration de la capacité d’accueil, des équipements de sûreté et du confort des passagers renforcera l’attractivité du Marrakech Safi en tant que destination touristique et pôle économique. Cet impact est positif et direct, car la modernisation de la plateforme permettra une hausse du trafic aérien et une meilleure connectivité avec les marchés émetteurs européens et nationaux. Sa durée est longue, son intensité majeure, et sa fréquence continue. L’étendue dépasse largement la région, avec des retombées nationales et internationales.

Les récepteurs de cet impact sont les opérateurs touristiques, hôteliers, transporteurs, et artisans dont les revenus dépendent directement des flux aériens. Leur sensibilité est élevée, car leur activité repose sur la performance du secteur aérien et la saisonnalité touristique. L’importance est donc majeure, car le projet agit comme un catalyseur pour la relance économique régionale et l’emploi indirect dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat et des services.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relance du tourisme et rayonnement économique | Exploitation du terminal, trafic passagers accru | Nature | Positif et direct |  |
|  |  | Étendue | Régionale à internationale. | Large |
|  |  | Durée | Long terme. | Longue |
|  |  | Fréquence | Continue (activité aéroportuaire régulière). | Continue |
|  |  | Intensité | Majeure (forte dépendance du tissu économique). | Forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Forte | Acteurs touristiques, hôteliers, artisans, producteurs. | Forte : activité dépendante du trafic aérien. | Majeure |

- Amélioration de la mobilité, de l’accessibilité et du confort des usagers

La modernisation des infrastructures, notamment l’installation de tapis roulants, ascenseurs, monte-charges et systèmes d’éclairage et de signalisation avancés, améliorera sensiblement le confort des passagers, la fluidité des déplacements et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La nature de cet impact est positive et directe, car il touche directement les usagers et le personnel exploitant l’aéroport. Sa durée est long terme, son intensité forte, et sa fréquence permanente. L’étendue est nationale et internationale, compte tenu du profil varié des voyageurs.

Les récepteurs sont les passagers, visiteurs et personnels de service, dont la sensibilité est élevée, en raison de la dépendance au confort et à la sécurité des infrastructures aéroportuaires. L’impact est d’importance majeure, car il renforce l’image de qualité du service public aérien marocain et améliore l’expérience utilisateur dans une infrastructure stratégique pour la région.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amélioration de la mobilité et du confort des usagers | Modernisation des équipements d’accessibilité et signalisation | Nature | Positif et direct |  |
|  |  | Étendue | Nationale à internationale. | Large |
|  |  | Durée | Long terme. | Longue |
|  |  | Fréquence | Permanente. | Permanente |
|  |  | Intensité | Forte (impact constant sur les usagers). | Forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Forte | Passagers, visiteurs, personnels de service. | Forte : impact constant sur les usagers. | Majeure |

- Transfert technologique et montée en compétence institutionnelle

L’introduction d’équipements modernes de sûreté (EDS, RX, ETD, body-scan) et de systèmes automatisés d’exploitation favorisera le transfert de compétences techniques des prestataires régionaux. Cet impact est positif et indirect, d’intensité moyenne, de durée longue et d’étendue nationale, car il profitera à d’autres plateformes aéroportuaires marocaines.

Les récepteurs sont le personnel technique, les responsables de maintenance et les institutions de formation régionales, dont la sensibilité est moyenne, car ils disposent d’un socle de compétences qu’il convient d’actualiser. L’impact est d’importance modérée, car il contribue à la modernisation du secteur aérien national, à l’amélioration de la sécurité et à la diffusion de bonnes pratiques dans la gestion des infrastructures publiques.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transfert technologique et montée en compétence institutionnelle | Exploitation d’équipements de sûreté et systèmes automatisés | Nature | Positif et indirect |  |
|  |  | Étendue | Les bonnes pratiques pouvant être répliquées ailleurs. | Nationale |
|  |  | Durée | Long terme, tout au long de la période d’exploitation. | Long terme |
|  |  | Fréquence | Continue, via les cycles de formation et maintenance. | Continue |
|  |  | Intensité | Moyenne selon les programmes de formation déployés. | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Personnel technique, institutions de formation. | Moyenne : compétences à renforcer. | Modérée |

Mesures de renforcement

Tableau 64: Activités économiques et emploi – Mesures de renforcement en phase d’exploitation

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Création d’emplois durables et développement régional à long terme | Éviter | Éviter la centralisation des postes au siège et privilégier la création d’emplois permanents au sein de l’aéroport et des communes environnantes. Intégrer des clauses de maintien de l’emploi local dans les contrats d’exploitation. | % d’emplois locaux sur le total ; Taux de rotation du personnel | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Dès la mise en service | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Réduire la précarité de l’emploi en garantissant la contractualisation des postes de maintenance, sécurité et services aéroportuaires. Prioriser les recrutements au sein de la région Marrakech Safi | % d’employés sous contrat à durée indéterminée ; % de recrutements locaux | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Exploitation continue | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Mettre en œuvre un programme de formation continue et de perfectionnement technique pour le personnel local, afin d’assurer leur montée en compétence et leur maintien dans l’emploi à long terme. | Nombre d’heures de formation / an ; taux de participation du personnel | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Durant toute l’exploitation | 20 000 – 25 000 MAD/cycle (30 h) |
| Relance du tourisme, attractivité et rayonnement économique | Éviter | Éviter les restrictions opérationnelles pouvant limiter la capacité d’accueil des vols touristiques. Maintenir un fonctionnement optimal du parking et des voies de circulation. | Taux d’utilisation des parkings avions ; % de vols réguliers maintenus | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Développer la coordination avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et les compagnies aériennes pour promouvoir la destination Marrakech Encourager les vols charter saisonniers et low-cost. | Nombre de conventions ONDA-ONMT signées ; taux de croissance du trafic passagers | ONDA / exploitant / Compagnies aériennes | ONDA | ONDA | Exploitation continue | 30 000 – 40 000 MAD /an (forfait partenariat) (Budget communication ONDA : campagnes promotionnelles, participation salons, actions ONMT régionales) |
|  | Atténuer | Améliorer l’expérience des passagers grâce à un programme d’accueil et de services améliorés (signalétique, confort, propreté). | Taux de satisfaction passagers ; nombre de prestataires locaux actifs | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 15 000 – 20 000 MAD /an (Renouvellement signalétique, mobilier, amélioration visuelle des zones d’attente) |
|  |  | Renforcer l’offre de services locaux (transport, artisanat, restauration). |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (Intégré au modèle de concession et partenariat avec opérateurs locaux) |
| Amélioration de la mobilité, de l’accessibilité et du confort des usagers | Éviter | Maintenir un plan de circulation interne fluide. | Temps moyen d’accès ; taux de congestion < 10 % | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique (Géré par la direction technique locale de l’aéroport.) |
|  | Atténuer | Moderniser la signalétique et les équipements d’orientation dans les zones de circulation et parkings. | % d’équipements fonctionnels ; nombre de bénéficiaires assistés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | 1 500 – 2 000 MAD/panneau (Signalétique directionnelle standard ONDA en aluminium émaillé avec pictogrammes universels) |
|  |  | Renforcer les dispositifs d’assistance aux personnes à mobilité réduite. |  |  |  |  |  | 10 000 – 15 000 MAD/poste d’assistance (Inclut fauteuils roulants, signalétique adaptée, formation agents PMR) |
| Transfert technologique et montée en compétence institutionnelle | Éviter | Éviter la dépendance vis-à-vis des prestataires étrangers en favorisant le transfert de technologie vers le personnel ONDA et les entreprises locales. | % de procédures internalisées ; nombre de contrats comportant une clause de transfert | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Dès la mise en service | 5 000 – 8 000 /session de formation technique (Sessions techniques avec prestataires de maintenance (éclairage, balisage, sûreté).) |
|  | Réduire | Mettre en place un programme de formation technique sur les systèmes de balisage lumineux, de sûreté et de maintenance prédictive. | Nombre de sessions techniques ; % de maintenance assurée en interne | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Exploitation continue | 25 000 – 30 000 /cycle (30 h) |
|  |  | Réduire les interventions externes en renforçant la capacité du personnel local. |  |  |  |  |  | Inclus dans le coût des formations techniques ci-dessus |
|  | Atténuer | Promouvoir des partenariats institutionnels avec les universités régionales et centres de recherche pour favoriser la recherche appliquée en technologies aéroportuaires. | Nombre de partenariats actifs ; nombre de projets de recherche initiés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | À moyen terme | 20 000 – 25 000 /an (forfait) (Financement de stages, recherches appliquées, innovations aéroportuaires locales) |

Évaluation des impacts renforcés

En phase d’exploitation, les mesures de gestion et de suivi mises en œuvre par l’ONDA visent à pérenniser les bénéfices socio-économiques générés par l’extension.

L’exploitation des nouvelles infrastructures s’inscrit dans la continuité de l’activité actuelle, en renforçant l’efficacité opérationnelle et les retombées économiques régionales.

Les dispositifs mis en place permettent de consolider l’emploi existant et de créer des opportunités supplémentaires dans les services associés (maintenance, sûreté, assistance en escale).

De plus, la coordination avec l’ONMT favorise la relance du tourisme et l’attractivité du territoire, renforçant le positionnement de Marrakech comme hub aérien et touristique majeur du Sud marocain.

Les améliorations en matière d’accessibilité, de signalétique, de confort des passagers et d’assistance aux personnes à mobilité réduite contribuent à un impact social direct positif, traduisant une meilleure qualité de service et une accessibilité accrue.

Ainsi, après mise en œuvre des mesures :

- L’impact sur l’emploi durable est positif majeur et permanent, soutenu par la stabilité des effectifs et la création d’emplois indirects.

- L’impact sur le développement régional et le tourisme est positif majeure, du fait de l’amélioration des capacités d’accueil et de l’augmentation du trafic aérien.

- L’impact sur la mobilité et l’accessibilité est positif significatif, en raison de la fluidité améliorée et du renforcement de la sécurité et du confort des usagers.

- Enfin, l’impact sur le transfert technologique et institutionnel est positif durable, consolidant la capacité de l’ONDA à gérer et maintenir des infrastructures modernes de manière autonome.

Dans l’ensemble, la phase d’exploitation du projet renforce l’efficacité opérationnelle de l’aéroport et la résilience socio-économique régionale, tout en contribuant aux objectifs nationaux de durabilité, de compétitivité et d’inclusion définis dans la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et le Plan de Développement Régional du Marrakech Safi.

Santé et sécurité des travailleurs

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Exposition aux conditions climatiques extrêmes

Durant la phase de construction, les ouvriers seront exposés à des températures élevées et à un ensoleillement important, notamment entre mai et septembre, période au cours de laquelle les températures peuvent dépasser 38 °C. Ces conditions climatiques, associées à un effort physique soutenu, entraînent une dégradation du confort thermique et une vulnérabilité accrue au stress thermique, à la déshydratation et à la fatigue.

L’impact est direct et continu, mais saisonnier, d’intensité moyenne à forte.

Les récepteurs les plus sensibles sont les ouvriers de terrain, les conducteurs d’engins et les manœuvres exerçant en plein air. L’effet demeure local et temporaire, limité à la période de chantier et au périmètre de la plateforme aéroportuaire.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition aux conditions climatiques extrêmes | Travaux extérieurs, terrassements, pose d’enrobés, manutentions manuelles sous forte chaleur | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Limité au périmètre du chantier et aux zones extérieures de la plateforme | Locale |
|  |  | Durée | Restreinte à la phase de construction, concentrée sur les mois chauds (mai–septembre) | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Continue durant les heures de travail diurnes en saison estivale | Continue |
|  |  | Intensité | Effets physiologiques marqués (fatigue, déshydratation, stress thermique) sur les travailleurs exposés | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Ouvriers, manœuvres, conducteurs d’engins | Forte :m exposition directe et prolongée à la chaleur sans protection naturelle | Majeure |

- Inégalités de traitement et déséquilibres sociaux entre travailleurs sur le chantier

La cohabitation d’équipes issues de différentes entreprises, statuts ou niveaux de qualification peut générer un déséquilibre dans les conditions d’emploi, la rémunération ou la perception d’équité entre travailleurs. Cet impact est direct, continu et local, d’intensité moyenne à forte.

Il touche particulièrement les ouvriers journaliers, les travailleurs sous-traités et les femmes, plus vulnérables face aux inégalités de traitement ou aux discriminations. La sensibilité des récepteurs est élevée et la portée de l’impact s’étend au climat social global du chantier, pouvant influer sur la cohésion, la motivation et la performance collective.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inégalités de traitement et déséquilibres sociaux entre travailleurs sur le chantier | Emploi simultané de plusieurs entreprises, différences de statuts et de salaires | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Affecte l’ensemble du personnel mobilisé sur le chantier | Locale |
|  |  | Durée | Limitée à la durée du chantier mais persistante tant que les inégalités perdurent | Moyenne durée |
|  |  | Fréquence | Continue durant toute la phase de mobilisation | Continue |
|  |  | Intensité | Tensions sociales possibles, perte de cohésion et démotivation des équipes | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Ouvriers journaliers, femmes, travailleurs sous-traités | Forte : vulnérabilité accrue aux discriminations et disparités salariales | Majeure |

- Stress et fragilité psychosociale du personnel

Les travaux, menés selon un rythme soutenu et sous contrainte de délais, peuvent générer une charge mentale élevée et du stress professionnel. La nature répétitive de certaines tâches, les conditions climatiques éprouvantes et la hiérarchie opérationnelle stricte peuvent accentuer la fatigue psychologique.

L’impact est direct et continu, d’intensité moyenne, affectant surtout les ouvriers, chefs d’équipe et encadrants. Les récepteurs présentent une sensibilité modérée à forte selon leur niveau d’exposition au stress et leur ancienneté. L’effet reste temporaire, concentré sur la durée du chantier, mais peut avoir des répercussions ponctuelles sur la santé mentale et la productivité.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stress et fragilité psychosociale du personnel | Rythme de travail soutenu, délais contraints, conditions climatiques et pression hiérarchique | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Affecte les travailleurs du chantier, principalement encadrants et ouvriers | Locale |
|  |  | Durée | Limitée à la durée du projet, avec répercussions ponctuelles sur la santé mentale | Temporaire |
|  |  | Fréquence | Continue durant les périodes de forte activité | Continue |
|  |  | Intensité | Risque de fatigue psychologique, irritabilité, baisse de performance | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Ouvriers, chefs d’équipe, encadrants | Moyenne à forte — exposition au stress professionnel | Modérée à importante |

- Risque d’accidents dus à la circulation et à la coactivité des engins

La présence simultanée d’engins lourds, de camions et d’équipes à pied dans un espace restreint crée un risque élevé de collisions, d’écrasement ou de heurts. Ce risque est direct, continu et hautement probable, de gravité majeure et de criticité élevée.

Les récepteurs les plus sensibles sont les ouvriers au sol, les conducteurs d’engins et les personnels chargés de la signalisation.

L’impact est local, limité au périmètre du chantier, mais son occurrence pourrait entraîner des conséquences graves sur la santé physique des travailleurs.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’accidents dus à la circulation et à la coactivité des engins | Circulation d’engins lourds, manœuvres simultanées, absence de séparation claire des zones de travail | Probabilité d’occurrence | Risque fréquent lié à la coactivité d’engins et d’ouvriers sur un espace restreint | Très probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Possibilité d’écrasement, de collision ou de blessures graves | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque critique exigeant une gestion stricte des déplacements et zones de sécurité | Critique |

- Risque de chutes et effondrements liés aux travaux en hauteur

Les activités de montage, de coffrage ou de manutention d’équipements comportent un risque de chute, particulièrement lors de l’installation de structures temporaires ou d’équipements techniques.

Le risque est occasionnel à probable, de gravité majeure, et de criticité élevée. Les travailleurs intervenant en hauteur, notamment les techniciens et monteurs, constituent les récepteurs les plus sensibles. L’impact reste spatialement limité au chantier, mais ses effets peuvent être graves, voire irréversibles.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chutes et effondrements liés aux travaux en hauteur | Montage, coffrage, manutention d’équipements en hauteur | Probabilité d’occurrence | Risque ponctuel mais présent à chaque intervention technique | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Chutes de plusieurs mètres pouvant entraîner des traumatismes sévères ou décès | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Criticité élevée nécessitant un encadrement rigoureux des travaux en hauteur | Critique |

- Risque d’électrocution et incendie sur les installations temporaires

Les travaux électriques provisoires et l’usage d’équipements énergivores accroissent la probabilité d’électrocutions, de courts-circuits ou d’incendies.

Le risque est occasionnel à probable, de gravité majeure et de criticité élevée. Les techniciens, électriciens et opérateurs de maintenance sont les récepteurs les plus exposés. L’effet est direct, ponctuel, mais avec des répercussions importantes sur la sécurité des travailleurs.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Électrocution et incendie sur les installations temporaires | Alimentation électrique provisoire, manipulation de câbles et appareils | Probabilité d’occurrence | Risque occasionnel lié aux interventions électriques temporaires | Occasionnel à probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Risque de brûlure, d’électrocution ou d’incendie | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Criticité élevée — incidents pouvant être graves même à faible fréquence | Critiquer |

- Risque de violences basées sur le genre et harcèlement sexuel (VBG/SEAH)

La présence d’une main-d’œuvre principalement masculine, parfois logée à proximité du chantier, augmente la probabilité d’incidents de harcèlement ou de comportements discriminatoires envers les femmes employées ou issues des communautés voisines.

Le risque est social, continu et local, de gravité majeure et de criticité élevée. Les femmes et jeunes filles constituent les récepteurs les plus sensibles. L’effet, bien que limité spatialement au site et à ses abords, a des conséquences humaines et sociales importantes, susceptibles d’altérer la réputation du projet et le climat de travail.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel | Coexistence prolongée d’une main-d’œuvre majoritairement masculine, logement temporaire et absence de contrôle social | Probabilité d’occurrence | Risque social accru dans les contextes de chantiers à forte concentration d’hommes | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Atteintes morales, physiques et réputationnelles graves pour les victimes et le projet | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque élevé nécessitant une politique stricte de prévention et de signalement | Critique |

- Risque de transmission des maladies sexuellement transmissibles (MST/VIH)

La concentration temporaire de travailleurs et les interactions sociales autour du chantier augmentent la probabilité de transmission de maladies sexuellement transmissibles. Le risque est probable, de gravité majeure et de criticité élevée, touchant à la fois les travailleurs et les communautés riveraines.

Les récepteurs sensibles sont les jeunes ouvriers, souvent isolés de leur milieu familial, et les populations locales exposées aux interactions sociales de proximité. L’effet est local mais à portée humaine significative.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmission des maladies sexuellement transmissibles (MST/VIH) | Concentration de travailleurs, mobilité sociale et interaction avec les communautés locales | Probabilité d’occurrence | Risque probable lié à la promiscuité et au manque de sensibilisation | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Conséquences sanitaires graves et durables sur la santé des travailleurs et riverains | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Criticité élevée — nécessite des actions d’éducation et de prévention | Critique |

Mesures d’atténuation

Tableau 65: Mesures d'atténuation – Santé sécurité des travailleurs en phase construction

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition aux conditions climatiques extrêmes | Éviter | Planifier les tâches physiques lourdes aux heures les plus fraîches ; Suspendre les travaux en cas de températures extrêmes ; | % de tâches replanifiées Nb de zones d’ombre créées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et durant l’été | Aucun coût spécifique |
|  |  | Aménager des zones d’ombre fixes et mobiles sur le site. |  |  |  |  |  | 2 500 – 3 000 /unité (Tentes ombragées type chantier (3x3 m), structure aluminium + toile ignifugée) |
|  | Réduire | Installer des points d’eau potable tous les 100 m ; | Nb de points d’eau % de personnel équipé Nb de pauses enregistrées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continue | 1 200 MAD / point (Distributeur + bonbonnes scellées) |
|  |  | Fournir 5 litres d’eau/personne/jour ; |  |  |  |  |  | ≈ 10 MAD / personne/jour |
|  |  | Imposer des pauses de 15 min toutes les 2 h ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Equiper les travailleurs de chapeaux, lunettes anti-UV et vêtements respirants. |  |  |  |  |  | 350 – 450 MAD / travailleur |
|  | Atténuer | Organiser des sessions de sensibilisation à la prévention du stress thermique ; | % de personnel formé Nb de cas de déshydratation traités | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | 6 000 MAD / session |
|  |  | Prévoir un kit d’urgence avec sels de réhydratation et brumisateurs portatifs ; |  |  |  |  |  | 800 – 1 000 MAD / kit (Équipes terrain, 1 kit / équipe (10-15 pers.) |
|  |  | Désigner un agent SST référent par équipe. |  |  |  |  |  | Responsable HSSE : 17000MAD/mois Coordinateurs HSSE : 8000MAD/mois |
|  | Compenser | Réaffecter les travailleurs sensibles (plus de 50 ans ou présentant des pathologies) à des postes ombragés ; | Nb de réaffectations Délai de prise en charge | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon occurrence | Aucun coût spécifique (Gestion RH interne) Médecin 18 000 MAD/mois et infirmier 8 000 MAD/mois. |
|  |  | Assurer la couverture médicale immédiate en cas de coup de chaleur. |  |  |  |  |  |  |
| Inégalités de traitement et déséquilibres sociaux entre travailleurs | Éviter | Garantir des contrats écrits à tous les employés ; Appliquer des conditions salariales conformes à la grille CNSS ; Interdire toute discrimination de genre ou d’origine. | % de travailleurs sous contrat 0 cas de discrimination | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant mobilisation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Instaurer un comité de dialogue social mensuel avec représentants des travailleurs ; | Nb de réunions / % de travailleurs informés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | Aucun coût spécifique (Mobilisation interne) |
|  |  | Publier les informations sur les salaires et conditions de travail sur le site ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantir la transparence des primes et heures supplémentaires. |  |  |  |  |  |  |
|  | Atténuer | Mettre en place un mécanisme de plainte anonyme ; | Nb de plaintes / Nb d’audits / Nb de sessions réalisées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | 80000 MAD/an |
|  |  | Organiser des sessions de formation sur la diversité et le respect en milieu de travail |  |  |  |  |  | 10 000 MAD / session (Formateurs RH spécialisés) |
|  | Compenser | Offrir des formations de reconversion pour les journaliers à la fin du chantier ; Intégrer les travailleurs performants dans les équipes permanentes. | Nb de travailleurs formés Nb de reconversions | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Fin du chantier | 8 000 – 10 000 MAD / session |
| Stress et fragilité psychosociale du personnel | Éviter | Répartir équitablement les charges de travail ; Limiter les heures supplémentaires à 10 h/jour ; Pplanifier les rotations d’équipes ; Instaurer une journée de repos hebdomadaire obligatoire. | % de conformité horaire / Nb de rotations effectuées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Mettre en place une cellule d’écoute psychologique interne ; | Nb de consultations % d’encadrants formés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | 6 000 MAD / mois (Psychologue ou assistant social à mi-temps) |
|  |  | Former les chefs d’équipe à la gestion du stress et des conflits ; |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / session (Formations 10–15 personnes, 4 h, animées par psychologue / consultant RH) |
|  |  | Instaurer des briefings matinaux sur le bien-être au travail. |  |  |  |  |  |  |
|  | Atténuer | Aménager des espaces de détente sur site (salle de repos, zone ombrée) ; Organiser des activités sociales (tournois, repas collectifs) pour renforcer la cohésion. | Nb d’espaces créés Nb d’activités organisées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Bimestriel | 7 000 – 10 000 MAD / unité (Mobilier + ombrage + ventilateurs portatifs) 2 000 MAD / activité |
|  | Compenser | Offrir un suivi médical pour les cas de stress sévère et permettre des congés compensatoires pour récupération. | Nb de cas pris en charge Nb de congés accordés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon besoin | ≈ 6 000 MAD / mois (Couverture médicale assurée par le médecin du travail déjà mobilisé (18 000 MAD/mois). Ce coût additionnel couvre la consultation psychologique spécialisée (2 séances/mois à 3 000 MAD chacune) et le suivi administratif des congés compensatoires) |
| Risque d’accidents dus à la circulation et à la coactivité des engins | Éviter | Mettre en place un plan de circulation interne ; Séparer physiquement les voies piétonnes et engins ; Limiter la vitesse à 15 km/h ; installer des signalisations visibles et réfléchissantes. | % de zones balisées / Nb de panneaux installés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant début des travaux | 5 000 MAD / plan ≈ 60 MAD / mètre linéaire (Fourniture et pose de rubalise, plots et barrières temporaires.) 1 500 – 2 000 MAD / panneau |
|  | Réduire | Former tous les conducteurs et piétons à la coactivité ; vérifier chaque engin avant utilisation ; Imposer le port du gilet réfléchissant et du casque à tout moment. | % du personnel formé Nb de vérifications journalières | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | 8 000 MAD / session ≈ 300 MAD / gilet/travailleur |
|  | Atténuer | Positionner des signaleurs sur les zones critiques ; Installer des alarmes de recul et gyrophares sur tous les engins ; Prévoir un poste de secours mobile. | Nb de signaleurs / Nb d’alarmes installées Délai d’intervention | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | 4 000 MAD / mois / signaleur 1 500 – 2 000 MAD / engin 25 000 MAD (équipement initial) (Comprend trousse complète de premiers secours, brancard, extincteur, armoire HSE et tentes pliables) |
|  | Compenser | Documenter tout accident et organiser un retour d’expérience ; Indemniser les victimes conformément à la législation marocaine. | Nb de rapports Délai de compensation | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Après chaque incident | Aucun coût spécifique |
| Chutes et effondrements liés aux travaux en hauteur | Éviter | Interdire toute intervention sans harnais antichute ; Utiliser uniquement des échafaudages certifiés ; Contrôler quotidiennement la stabilité des plateformes. | % de conformité Nb de contrôles | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Former les techniciens aux travaux en hauteur ; Imposer le double ancrage des lignes de vie ; Baliser les zones à risque. | % du personnel formé Nb d’ancrages vérifiés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | 7 000 MAD / session (10–12 personnes) ≈ 1 000 MAD / point d’ancrage |
|  | Atténuer | Installer des filets antichute et mousses de réception ; Réaliser des exercices de secours. | Nb d’exercices Délai d’intervention | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | ≈ 60 MAD / m² 5 000 MAD / exercice |
|  | Compenser | Fournir prise en charge médicale et suivi des blessés ; Assurer le remplacement temporaire des personnes accidentées. | Nb de cas suivis Nb de remplacements | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon besoin | Aucun coût spécifique |
| Électrocution et incendie sur les installations temporaires | Éviter | Concevoir un plan d’alimentation électrique validé par un technicien agréé ; | % de conformité Nb d’inspections | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant mise en tension | 6 000 MAD / plan |
|  |  | Interdire les branchements sauvages ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Utiliser du matériel ISO certifié. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Former le personnel aux procédures de consignation et d’extinction ; | % de personnel formé Nb d’inspections | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Hebdomadaire | 6 000 MAD / session (15 pers.) |
|  |  | Effectuer une inspection hebdomadaire des câbles et coffrets. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (Activité du responsable HSSE (17000MAD/mois) et coordinateur E&S (8000MAD/mois)) |
|  | Atténuer | Installer extincteurs et détecteurs de fumée ; | Nb d’équipements installés Nb de responsables désignés | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | 1 200 MAD / extincteur, 800 MAD / détecteur |
|  |  | Désigner un responsable incendie par zone. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Remplacer immédiatement tout équipement défectueux ; Rapporter les incidents à l’ONDA. | Nb de remplacements Délai de rapport | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon besoin | Aucun coût spécifique |
| Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel (VBG/SEAH) | Éviter | Inclure une clause VBG/SEAH dans tous les contrats ; Interdire toute proximité non contrôlée dans les logements ; Séparer les sanitaires hommes/femmes. | % de contrats conformes Nb de contrôles logements | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant mobilisation | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Former 100 % du personnel et des sous-traitants au code de conduite ; | % de personnel formé Nb de sessions | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | En continu | 35 000 MAD / session |
|  |  | Organiser des sessions de sensibilisation communautaire. |  |  |  |  |  | 10 000 MAD / session (Animation assurée par consultant social ou ONG locale) |
|  | Atténuer | Mettre en place un mécanisme de plainte confidentiel avec boîte scellée | Nb de plaintes Délai de traitement | ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | 80000 MAD/an |
|  | Compenser | Fournir accompagnement médical, psychologique et juridique aux victimes via ONG partenaires. | Nb de victimes assistées Délai d’assistance | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon besoin | ≈ 5 000 MAD / cas estimatif |
| Transmission des maladies sexuellement transmissibles (MST/VIH) | Éviter | Interdire toute discrimination liée au statut VIH ; Afficher les messages de tolérance et prévention. | 0 cas de discrimination Nb d’affiches | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique 1 500 MAD / lot d’affiches (Impression et installation d’affiches de sensibilisation) |
|  | Réduire | Organiser des campagnes de prévention | Nb de campagnes Nb de bénéficiaires | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | 10 000 MAD / campagne (animation par un médecin ou ONG partenaire, supports visuels, distribution de documentation) |
|  | Atténuer | Assurer dépistage volontaire et anonyme via médecin du travail ; Suivre les cas positifs. | Nb de tests Nb de suivis | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Semestriel | 200 MAD/unité 1 000 MAD / suivi / cas |
|  | Compenser | Garantir accompagnement médical continu et respect de la confidentialité. | Nb de suivis Délai d’intervention | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon besoin | Aucun coût spécifique (Prise en charge incluse dans les prestations du médecin du travail 18000MAD/mois)) |

Évaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation détaillées (préventives, organisationnelles et correctives), la majorité des risques professionnels identifiés durant la phase de construction devraient être considérablement réduits.

Les actions prévues, notamment la planification des travaux, la formation HSE, la rotation des postes, l’installation d’infrastructures de sécurité et le suivi médical, permettront de maîtriser la fréquence et la gravité des incidents.

- Exposition aux conditions climatiques extrêmes : les mesures de prévention thermique (points d’eau, horaires adaptés, abris, rotations) permettront de réduire significativement l’exposition des ouvriers. L’impact résiduel est évalué comme mineur, ponctuel et réversible, limité aux périodes de forte chaleur.

- Inégalités de traitement entre travailleurs : la contractualisation uniforme, les audits sociaux et le mécanisme de plainte garantissent l’équité de traitement. Le risque résiduel est mineur, circonscrit aux cas isolés de sous-traitants non conformes.

- Stress et fragilité psychosociale du personnel : grâce aux rotations, pauses et cellule d’écoute, la pression psychologique devrait rester maîtrisée. L’impact résiduel est mineur, surtout en phase de pic d’activité.

- Accidents dus à la circulation et à la coactivité des engins : la séparation des zones piétons/engins et les formations réduisent fortement la probabilité d’accidents. Le risque résiduel est mineur, sous réserve du maintien des procédures internes et de la vigilance des conducteurs.

- Chutes et effondrements liés aux travaux en hauteur : le port d’EPI et les contrôles journaliers limitent le risque. Le risque résiduel est mineur, sporadique et maîtrisable par l’encadrement HSE.

- Électrocution et incendie sur les installations temporaires : la mise en conformité électrique et la maintenance régulière réduisent le risque à un niveau mineur, concentré sur des interventions ponctuelles.

- Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel (VBG/SEAH) : la politique de tolérance zéro, la sensibilisation et le mécanisme de plainte garantissent un cadre de travail sûr. Le risque résiduel est négligeable, limité à des comportements isolés et rapidement sanctionnés.

- Transmission des maladies sexuellement transmissibles (MST/VIH) : les campagnes de prévention, la distribution de préservatifs et les dépistages réduisent la probabilité d’incidence. Le risque résiduel est négligeable, contrôlé par le suivi médical et la sensibilisation périodique.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Contraintes thermiques et fatigue physique liée au travail sur piste

Durant la phase d’exploitation, le personnel technique opérant sur les aires de trafic, les parkings avions et les voies de circulation est exposé à des conditions climatiques extrêmes, notamment en période estivale. Les températures peuvent dépasser 38 °C, amplifiées par la réflexion des surfaces asphaltées et la chaleur dégagée par les réacteurs des aéronefs. Ces contraintes thermiques favorisent la déshydratation, la fatigue musculaire, et augmentent le risque d’épuisement professionnel.

L’impact est direct, car il découle des conditions de travail sur site, sans médiation. Son étendue reste locale, limitée à la plateforme aéroportuaire. Sa durée est longue, s’étendant sur toute la période d’exploitation, avec une fréquence saisonnière accrue entre mai et septembre. L’intensité est jugée moyenne à forte, compte tenu des effets physiologiques sur le personnel exposé de manière répétée.

Les récepteurs sensibles sont principalement les agents de piste, les techniciens de maintenance et les conducteurs de véhicules aéroportuaires opérant à l’extérieur. Leur sensibilité est forte en raison de leur exposition prolongée, malgré l’usage d’équipements de protection. L’impact global est donc d’importance majeure, mais maîtrisable par une organisation adéquate du travail (rotation, pauses climatisées, hydratation).

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraintes thermiques et fatigue physique liée au travail sur piste | Travaux de maintenance et opérations extérieures sur les pistes, zones de trafic et parkings avions | Nature | Impact direct lié à l’exposition prolongée des travailleurs aux températures élevées et rayonnement solaire | Direct |
|  |  | Étendue | Limité à la plateforme aéroportuaire, zones de circulation et aires extérieures | Locale |
|  |  | Durée | Présent tout au long de l’exploitation, accentué pendant la saison chaude | Long terme |
|  |  | Fréquence | Saisonnière, accrue entre mai et septembre | Intermittente à continue |
|  |  | Intensité | Fatigue, déshydratation et stress thermique pour les agents en extérieur | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Agents de piste, techniciens, conducteurs | Forte : exposition directe à la chaleur et absence d’abris naturels | Majeure |

- Troubles musculosquelettiques (TMS) dus à la manutention répétitive

Les opérations de manutention des bagages, de chargement et de maintenance impliquent des gestes répétitifs, des efforts physiques soutenus et parfois des postures contraignantes. Ces activités favorisent l’apparition de troubles musculosquelettiques affectant le dos, les épaules ou les membres supérieurs.

L’impact est direct et continu, se manifestant progressivement tout au long de la période d’exploitation. Il est local, limité aux zones d’activité opérationnelle (aires de tri, pistes, hangars). Sa durée est longue, persistant sur l’ensemble de la vie du projet. L’intensité est moyenne, car ces troubles n’entraînent pas d’effets immédiats graves mais affectent durablement la santé et la productivité.

Les récepteurs sensibles sont les manutentionnaires, techniciens et personnels de maintenance, souvent soumis à des cadences élevées et à une organisation de travail exigeante. Leur sensibilité est moyenne à forte, notamment pour les travailleurs âgés ou non formés aux techniques ergonomiques.

L’impact global est donc modéré à majeure selon la fréquence d’exposition et l’efficacité des mesures préventives.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles musculosquelettiques (TMS) dus à la manutention répétitive | Opérations de chargement, manutention de bagages, maintenance et logistique | Nature | Impact direct lié aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes | Direct |
|  |  | Étendue | Restreint aux zones de tri, hangars et pistes | Locale |
|  |  | Durée | Persistant durant toute la phase d’exploitation | Long terme |
|  |  | Fréquence | Quotidienne, répétitive | Continue |
|  |  | Intensité | Douleurs articulaires et lombaires affectant la productivité | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Manutentionnaires, techniciens, agents de maintenance | Moyenne à forte | Modérée à majeure |

- Stress professionnel lié aux horaires décalés et à la charge de travail

L’exploitation aéroportuaire impose un fonctionnement continu, avec des horaires décalés, de nuit ou le week-end. Cette organisation, combinée à des pics d’activité (arrivées/départs simultanés), engendre une fatigue psychologique, une perturbation du rythme circadien et une altération du bien-être général.

L’impact est direct, continu, et de longue durée, lié au fonctionnement permanent de l’aéroport. Il est localisé à la zone d’exploitation et touche principalement les agents d’escale, techniciens, conducteurs et personnels de sûreté.

L’intensité est moyenne, car les effets se traduisent surtout par un stress chronique, des troubles du sommeil et une irritabilité, sans atteinte physique immédiate.

La sensibilité des récepteurs est moyenne à forte, selon la tolérance individuelle au travail posté. L’impact global est modéré, mais cumulatif dans le temps, pouvant influencer la performance et la santé mentale si la prévention psychosociale est insuffisante.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stress professionnel lié aux horaires décalés et à la charge de travail | Exploitation en continu, travail posté, horaires décalés et pics de trafic aérien | Nature | Impact direct sur la santé mentale et la qualité de vie du personnel | Direct |
|  |  | Étendue | Limitée à la zone d’exploitation et aux locaux de service | Locale |
|  |  | Durée | Continue tout au long de la phase d’exploitation | Long terme |
|  |  | Fréquence | Récurrente, variable selon les périodes de trafic | Continue |
|  |  | Intensité | Troubles du sommeil, irritabilité, stress chronique | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Agents d’escale, techniciens, personnels de sûreté | Moyenne à forte : fatigue psychologique liée au rythme de travail | Modérée à majeure |

- Hygiène et conditions sanitaires du personnel

L’hygiène et les conditions sanitaires au sein des installations aéroportuaires jouent un rôle essentiel dans la préservation de la santé et du bien-être des travailleurs. Durant la phase d’exploitation, la propreté et la maintenance des sanitaires, des vestiaires, des zones de restauration et des locaux techniques sont déterminantes pour limiter les risques de maladies infectieuses, gastro-intestinales et dermatologiques. Une insuffisance de nettoyage, une ventilation inadéquate ou un manque d’entretien des points d’eau peuvent entraîner une accumulation de germes, une contamination des surfaces et une dégradation du confort au travail.

L’impact est de nature directe, puisqu’il résulte des conditions matérielles d’hygiène offertes par l’exploitant. Son étendue spatiale est locale, limitée aux zones de vie et de service de la plateforme (bureaux, vestiaires, toilettes, réfectoires). Sa durée est longue, couvrant toute la période d’exploitation de l’aéroport. La fréquence est continue, car ces conditions concernent le quotidien des travailleurs. L’intensité est jugée moyenne à forte : bien qu’il ne s’agisse pas d’un risque accidentel, la dégradation progressive des conditions sanitaires peut affecter la santé, la motivation et la productivité du personnel.

Les récepteurs sensibles sont les agents d’entretien, de maintenance, de sûreté et d’assistance au sol, qui utilisent fréquemment les sanitaires et les aires de repos. Leur sensibilité est moyenne à forte, car ils dépendent directement de la qualité des installations mises à disposition.

L’importance de l’impact est donc évaluée comme modérée à majeure, avec un potentiel cumulatif sur la santé publique interne et le climat social si la gestion sanitaire est déficiente.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hygiène et conditions sanitaires du personnel | Exploitation continue de l’aéroport, utilisation quotidienne des locaux sanitaires, vestiaires, réfectoires et espaces de repos | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Limité aux zones de vie, vestiaires, sanitaires, réfectoires et ateliers de la plateforme aéroportuaire. | Locale |
|  |  | Durée | Présent tout au long de la phase d’exploitation, avec effets cumulatifs si la maintenance est insuffisante. | Long terme |
|  |  | Fréquence | Continue, liée à l’usage quotidien des installations sanitaires et aux habitudes d’entretien. | Continue |
|  |  | Intensité | Moyenne à forte : une dégradation de l’hygiène peut entraîner des maladies infectieuses, inconfort et démotivation du personnel. | Moyenne à forte |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne à forte | Agents d’entretien, de maintenance, de piste et de sûreté | Moyenne à forte : dépendance directe à la qualité sanitaire des installations | Modérée à majeure |

- Accidents liés aux manœuvres d’aéronefs et de véhicules de service

Les opérations de circulation et de stationnement des aéronefs, combinées à la présence de nombreux véhicules de service (bus, tracteurs, camions-citernes), exposent le personnel à des risques de collision, de heurts ou d’écrasement.

Le risque est direct, local et continu, survenant principalement lors des heures de pointe du trafic aérien. La probabilité d’occurrence est probable à très probable, compte tenu du nombre d’intervenants et du rythme opérationnel. La gravité des conséquences est majeure, pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.

L’évaluation globale du risque est critique, nécessitant une stricte coordination des mouvements, des zones balisées et des procédures de sécurité rigoureuses. Les récepteurs sensibles sont les agents de piste, conducteurs et superviseurs opérationnels.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accidents liés aux manœuvres d’aéronefs et de véhicules de service | Circulation simultanée d’aéronefs et de véhicules d’assistance (tracteurs, bus, citernes) | Probabilité d’occurrence | Élevée, compte tenu du trafic et de la proximité des zones de manœuvre | Probable à très probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Collisions ou heurts pouvant causer des blessures graves voire mortelles | Majeure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Criticité élevée, nécessitant une stricte coordination des opérations | Critique |

- Incendies et électrocutions lors des opérations de maintenance

Les activités de maintenance électrique et de ravitaillement présentent un risque permanent d’électrocution, d’incendie ou d’explosion, en raison des hautes tensions, des carburants et des substances inflammables.

La probabilité d’occurrence est occasionnelle à probable, notamment en cas de négligence ou de défaillance technique. La gravité est majeure, avec des effets potentiellement irréversibles pour les travailleurs et les installations. Le risque est localisé, mais ses conséquences peuvent s’étendre à plusieurs zones fonctionnelles.

Les récepteurs sensibles sont les techniciens électriciens, agents de maintenance et pompiers aéroportuaires. Le risque global est jugé élevé à critique, appelant des mesures de prévention technique, de formation et d’intervention rapide.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendies et électrocutions lors des opérations de maintenance | Travaux électriques, ravitaillement en carburant, maintenance des équipements | Probabilité d’occurrence | Occasionnelle à probable selon la complexité des interventions | Occasionnelle à probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Risques d’incendie, explosion ou électrocution graves | Majeure à catastrophique |
|  |  | Évaluation globale du risque | Criticité élevée nécessitant procédures strictes et équipements conformes | Élevé à critique |

Mesures d’atténuation

Tableau 66 : Mesures d'atténuation – Santé sécurité des travailleurs en phase d'exploitation

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraintes thermiques et fatigue physique liée au travail sur piste | Éviter | Réorganiser les tâches extérieures selon les conditions météo ; Aménager des abris fixes sur les zones d’attente. | Nb d’abris installés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Saison chaude | Aucun coût spécifique 3 000 – 4 000 MAD / abri (Abris métalliques légers ou toiles ignifugées fixes (3×3 m) |
|  | Réduire | Fournir 5 L d’eau/jour/personne et boissons isotoniques ; | % du personnel équipé Nb de points d’eau Nb de pauses respectées | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | ≈ 10 MAD / personne / jour |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Planifier les pauses toutes les 2 h dans des locaux climatisés ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Equiper en vêtements anti-UV, gilets réfléchissants, lunettes et casquettes. |  |  |  |  |  | ≈ 400 MAD / travailleur (Kit complet : gilet HV (100), casquette anti-UV (100), lunettes (150), t-shirt respirant (50)) |
|  | Atténuer | Former tout le personnel à la prévention du stress thermique ; | Nb de formations Nb d’incidents thermiques | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | Aucun coût spécifique (animé par le médecin de travail) |
|  |  | Installer un système de brumisation dans les zones de trafic les plus exposées ; |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / unité (Brumisateurs portatifs à réservoir de 10–20 L, adaptés aux aires de trafic) |
|  |  | Renforcer la surveillance médicale estivale. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (assuré par le médecin de travail) |
|  | Compenser | Réaffecter temporairement les employés vulnérables à des postes couverts ; | Nb de réaffectations Délai de traitement | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Selon cas | Aucun coût spécifique |
|  |  | Fournir une prise en charge médicale immédiate. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (assuré par le médecin de travail) |
| Troubles musculosquelettiques (TMS) dus à la manutention répétitive | Éviter | Mécaniser au maximum les opérations de manutention ; | % d’équipements mécaniques Nb de manutentions manuelles | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Selon acquisition spécifique (≈ 20 000 MAD / transpalette électrique) |
|  |  | Limiter le poids des charges manuelles à 25 kg ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Adapter les plans de travail à hauteur ergonomique. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Former les manutentionnaires aux gestes et postures sécuritaires ; | % du personnel formé Nb de rotations | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En continu | 6 000 MAD / session (15 pers.) |
|  |  | Mettre en place une rotation des postes pour éviter la répétitivité. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Effectuer des évaluations ergonomiques semestrielles ; | Nb d’évaluations Nb de séances médicales | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Semestriel | 8 000 MAD / campagne |
|  |  | Installer tapis anti-fatigue dans les zones de tri ; |  |  |  |  |  | 400 – 600 MAD / tapis (1 m²) |
|  |  | Offrir un suivi kinésithérapeutique des agents. |  |  |  |  |  | 300 MAD / séance / agent |
|  | Compenser | Assurer le reclassement ou la réaffectation des agents atteints de TMS ; | Nb de reclassements Nb de compensations | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Selon besoin | Aucun coût spécifique |
|  |  | Indemniser les arrêts prolongés. |  |  |  |  |  | Couverts par assurance ONDA / CNSS |
| Stress professionnel lié aux horaires décalés et à la charge de travail | Éviter | Mettre en place un planning équitable de rotation ; | % de conformité horaire / Nb de rotations planifiées | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | Aucun coût spécifique |
|  |  | Limiter les heures consécutives à 10 h/jour ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Imposer 48 h de repos toutes les 2 semaines. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Créer un dispositif d’écoute psychosociale anonyme ; | Nb de séances % d’encadrants formés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | 6 000 MAD / mois |
|  |  | Former les superviseurs à la gestion du stress ; |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / session |
|  |  | Diffuser des messages de sensibilisation sur la santé mentale. |  |  |  |  |  | 1 000 MAD / lot de supports |
|  | Atténuer | Aménager des espaces de détente climatisés et un coin restauration nocturne ; | Nb d’espaces Nb d’activités | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Semestriel | ≈ 10 000 MAD / espace |
|  |  | Organiser des activités sociales. |  |  |  |  |  | 2 000 MAD / activité |
|  | Compenser | Offrir suivi médical et psychologique pour les cas identifiés de stress chronique ; | Nb de suivis Nb de congés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Selon cas | Aucun coût spécifique (assuré par le médecin de travail) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Prévoir congés de récupération. |  |  |  |  |  |  |
| Accidents liés aux manœuvres d’aéronefs et véhicules de service | Éviter | Maintenir une stricte séparation entre zones d’aéronefs et voies véhicules ; | % zones balisées Nb de panneaux installés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique |
|  |  | Installer feux de signalisation, lignes de guidage et zones d’attente sécurisées. |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / dispositif |
|  | Réduire | Former tous les conducteurs et agents de piste aux règles de circulation ; | % du personnel certifié Nb de sessions | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | 8 000 MAD / session (15 pers.) |
|  |  | Imposer un permis interne de conduite en zone aéronautique. |  |  |  |  |  | 1 000 MAD / formation / agent |
|  | Atténuer | Installer alarmes de recul et gyrophares sur tous les engins ; | Nb d’alarmes installées Nb d’agents affectés | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Quotidien | 1 500 MAD / engin |
|  |  | Positionner des agents de circulation aux heures de pointe. |  |  |  |  |  | 4 000 MAD / mois / agent |
|  | Compenser | Documenter tout accident, organiser des retours d’expérience trimestriels ; | Nb de REX Délai de traitement | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Après incident | Aucun coût spécifique |
|  |  | Assurer la réparation et la compensation selon la réglementation. |  |  |  |  |  | Couverte par assurance ONDA / CNSS |
| Incendies et électrocutions lors des opérations de maintenance | Éviter | Imposer la consignation électrique avant toute intervention ; Interdire tout stockage de carburants hors zones autorisées ; | % d’équipements conformes Nb d’inspections | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique 1 200 MAD / extincteur, 800 MAD / détecteur |
|  |  | Maintenir extincteurs et détecteurs en service. |  |  |  |  |  |  |
|  | Réduire | Former les techniciens à la prévention incendie et au risque électrique ; Réaliser des exercices trimestriels d’évacuation. | % de personnel formé Nb d’exercices | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | 6 000 MAD / session (15 pers.) 5 000 MAD / exercice |
|  | Atténuer | Installer alarmes incendie connectées au PC sécurité ; Contrôler la maintenance des extincteurs et systèmes de détection. | Nb d’alarmes Nb de contrôles | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En continu | 7 000 – 10 000 MAD / unité 2 000 MAD / contrôle annuel |
|  | Compenser | Prévoir assistance médicale immédiate et indemnisation des victimes ; Remplacer tout matériel défectueux. | Délai d’intervention Nb de remplacements | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Selon besoin | Aucun coût spécifique (assuré par le médecin de travail) Couverts par le budget maintenance ONDA |
| Hygiène et conditions sanitaires du personnel | Éviter | Garantir la présence de sanitaires en nombre suffisant (1/20 employés) ; Installer des douches et vestiaires séparés hommes/femmes. | Nb de sanitaires Nb de contrôles conformité | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Permanent | Aucun coût spécifique 15 000 MAD / bloc |
|  | Réduire | Mettre en place un contrat de nettoyage quotidien ; Contrôler la ventilation des locaux ; Prévoir un système de gestion des déchets domestiques. | Nb d’audits Taux de propreté | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Quotidien | 6 000 – 8 000 MAD / mois 2 000 MAD / inspection annuelle 200 MAD/tonne |
|  | Atténuer | Fournir un service médical interne capable de traiter les infections mineures ; Installer distributeurs de savon, sèche-mains et gels désinfectants. | Nb d’infirmeries équipées Nb de produits distribués | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En continu | Médecin de travail ONDA 500 – 800 MAD / point |
|  | Compenser | Assurer un suivi médical périodique et la couverture CNSS de tout le personnel ; Reloger ou indemniser les employés en cas d’insalubrité constatée. | Nb de suivis médicaux Nb d’indemnisations | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel / Selon besoin | Inclut dans les coûts de gestion RH Cas exceptionnel – estimation forfaitaire 5 000 MAD / cas |

Évaluation des impacts résiduels

En phase d’exploitation, les mesures de prévention intégrées au système de gestion HSE de l’aéroport et au plan d’entretien des infrastructures permettront de maintenir un niveau de risque faible à acceptable pour le personnel. Les programmes de formation, la maintenance préventive et le contrôle médical régulier garantissent la pérennité des conditions de travail sûres.

- Contraintes thermiques et fatigue physique liée au travail sur piste : la réorganisation des horaires, les pauses climatisées et l’équipement anti-UV limiteront le stress thermique. L’impact résiduel est mineur, localisé aux périodes estivales, sans effet cumulatif à long terme.

- Troubles musculosquelettiques (TMS) : la mécanisation progressive, la formation ergonomique et la rotation des tâches réduisent la fréquence et la gravité. L’impact résiduel est mineur, principalement sur les agents les plus anciens.

- Stress professionnel lié aux horaires décalés et charge de travail : les rotations de postes, le soutien psychosocial et le suivi RH réduisent significativement les effets. L’impact résiduel est mineur, non cumulatif, et contrôlable par une supervision continue.

- Accidents liés aux manœuvres d’aéronefs et véhicules de service : la signalisation renforcée, les alarmes et la formation du personnel réduisent la probabilité d’occurrence. Le risque résiduel est mineur, sous réserve de discipline constante des conducteurs et agents de piste.

- Incendies et électrocutions lors des opérations de maintenance : la consignation électrique, la conformité des installations et la présence permanente de pompiers aéroportuaires réduisent le risque à un niveau mineur, circonscrit à des incidents techniques isolés.

- Hygiène et conditions sanitaires du personnel : le nettoyage quotidien, la maintenance des sanitaires et la surveillance médicale continue assurent un environnement sain. L’impact résiduel est mineur, durablement maîtrisé par la gestion interne de l’aéroport et le suivi ONDA.

Santé, sureté et sécurité communautaire

Contexte d’évaluation

L’aéroport international Marrakech Ménara est implanté dans une zone à dominante urbaine, située sur la Route régionale 212.

La plateforme aéroportuaire est entièrement clôturée, ce qui limite considérablement les interactions directes entre les zones de chantier et les communautés locales.

Dans ce contexte, les risques communautaires susceptibles de découler de la phase de construction concernent principalement :

- la sécurité routière, le long de la RR212 et des pistes d’accès empruntées par les camions de chantier ;

- la santé publique, en lien avec la circulation accrue de main-d’œuvre temporaire et les interactions sociales associées ;

- la sécurité et la sûreté communautaires, notamment en matière de prévention des violences basées sur le genre, de gestion des situations d’urgence, et de maîtrise des produits dangereux.

L’évaluation est donc focalisée sur les risques indirects mais plausibles pouvant affecter les communautés riveraines du fait des activités de construction, conformément aux exigences de la Sauvegarde Opérationnelle 4 (SO4) de la Banque Africaine de Développement.

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Perturbation temporaire du cadre de vie et gêne pour les riverains

Les travaux de terrassement, de nivellement, de transport de matériaux et de circulation d’engins lourds induiront une gêne temporaire pour les populations vivant dans le voisinage immédiat de la plateforme aéroportuaire, principalement le long de la RR212 et dans Bouakkaz. Ces activités provoqueront une augmentation du bruit ambiant, des émissions de poussières et des vibrations, ainsi qu’un accroissement ponctuel du trafic poids lourds.

L’impact est direct et négatif, car il résulte des activités de construction sans médiation indirecte. Il est local, limité au voisinage immédiat du chantier et aux zones traversées par les véhicules de transport, notamment sur la RR212. Sa durée est temporaire, se confondant avec la période de travaux, et sa fréquence est continue durant les heures de travail diurnes. L’intensité est moyenne, car bien que les nuisances soient perceptibles, elles restent confinées et réversibles.

Les récepteurs sensibles sont les habitants de Bouakkaz, et les usagers de la RR212 à proximité. Leur sensibilité est moyenne, la distance atténuant l’exposition directe. L’importance globale de l’impact est donc modérée, en raison de sa réversibilité et du caractère temporaire de la gêne.

| Impact | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbation temporaire du cadre de vie et gêne pour les riverains | Travaux de terrassement, nivellement, circulation d’engins et transport de matériaux | Nature | Direct négatif |  |
|  |  | Étendue | Limitée au voisinage immédiat du chantier (RR212, Bouakkaz) | Locale |
|  |  | Durée | Restreinte à la période de travaux | Court terme |
|  |  | Fréquence | Continue pendant les heures diurnes | Continue |
|  |  | Intensité | Nuisances perceptibles mais confinées, réversibles à la fin des travaux | Moyenne |
|  | Intensité de l’impact | Récepteurs | Sensibilité | Importance de l’impact |
|  | Moyenne | Habitants Bouakkaz, usagers RR212 | Moyenne : distance atténuant l’exposition directe | Modérée |

- Risque d’accidents de circulation liés aux engins de chantier

Ce risque a été analysé de manière détaillée dans la section “Trafic routier”.

Toutefois, il est également pertinent dans le cadre de la santé et sécurité communautaires, car il concerne directement la sécurité des populations riveraines et des usagers de la RR212, qui pourraient être affectés par la circulation temporaire des camions et engins lourds liés au chantier.

Durant la phase de construction, la circulation des véhicules de chantier (camions de transport de matériaux, engins de terrassement, véhicules utilitaires) sur la Route régionale 212 (RR212) entraînera une cohabitation ponctuelle avec le trafic public, générant un risque d’accident routier.

Les zones d’insertion et de sortie des véhicules sur la RR212 constituent les points critiques, où les différences de vitesse, de visibilité et de gabarit peuvent occasionner des situations de conflit de trajectoire.

L’accès au chantier sera organisé via un point d’entrée unique et contrôlé, afin de minimiser les interférences avec le trafic de desserte aéroportuaire et de maintenir la fluidité de la circulation.

La probabilité d’occurrence est jugée occasionnelle, le risque d’accident existant mais restant maîtrisable grâce à une gestion adaptée de la circulation.

La gravité est modérée à majeure, car un accident pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels.

L’évaluation globale du risque est modérée, selon la matrice probabilité–gravité du projet.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’accidents de circulation liés aux engins de chantier (répercussion communautaire) | Circulation des camions de transport de matériaux, engins de terrassement et véhicules utilitaires sur la RR212 et les voies d’accès au chantier | Probabilité d’occurrence | Risque ponctuel lors des croisements avec le trafic public, mais encadré par un plan de circulation et signalisation adaptée. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité des conséquences | Collisions possibles mais effets limités par les mesures préventives. | Moyenne à élevée |
|  |  | Évaluation globale du risque | Localisé et temporaire. Déjà traité dans la section Trafic routier ; repris ici pour sa dimension communautaire. | Modéré |

- Risque sanitaire communautaire et transmission de maladies (MST/VIH, infections respiratoires)

L’arrivée temporaire d’une main-d’œuvre nombreuse, combinée à une interaction sociale accrue avec les communautés locales, peut accroître les risques de transmission de maladies transmissibles, notamment les maladies sexuellement transmissibles (MST/VIH) et les infections respiratoires dues à la promiscuité. Les risques sont aggravés en l’absence de sensibilisation, de dépistage ou d’accès adéquat aux soins.

Ce risque est indirect, car il résulte d’interactions sociales et comportementales induites par le projet. Il est local et temporaire, limité à la période de construction et à la zone d’influence sociale proche. Sa probabilité est probable, et sa gravité majeure, compte tenu des conséquences sanitaires et sociales potentielles.

Les récepteurs sensibles sont les travailleurs du chantier et les habitants e Bouakkaz, notamment les jeunes et femmes, dont la sensibilité est moyenne, car la population locale reste relativement limitée mais vulnérable sur le plan sanitaire. L’évaluation globale du risque est élevée, en raison de son impact potentiel sur la santé communautaire.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmission de maladies communautaires (MST/VIH, infections respiratoires) | Mobilisation temporaire d’ouvriers, interactions sociales et promiscuité | Probabilité | Interactions limitées mais possibles entre travailleurs et communauté locale. | Probable |
|  |  | Gravité | Atteintes à la santé publique, conséquences sociales durables. | Majeure |
|  |  | Évaluation globale | Risque local et temporaire, maîtrisable par des campagnes de sensibilisation et un suivi médical. | Critique |

- Risque de violences basées sur le genre et tensions sociales (VBG/SEAH)

La concentration d’une main-d’œuvre masculine temporaire à proximité du chantier et l’absence de mécanismes de contrôle social peuvent générer des situations de harcèlement sexuel, de comportements inappropriés ou de violences basées sur le genre (VBG/SEAH). Ce risque social est souvent accentué par le manque de formation et de sensibilisation du personnel à la prévention de ces comportements.

Le risque est direct et social, de probabilité probable et de gravité majeure, car il touche à la dignité et à la sécurité des femmes, en particulier les travailleuses et les habitantes des zones proches. Les récepteurs sensibles sont les femmes et jeunes filles des communautés environnantes, avec une sensibilité moyenne, la population locale étant peu dense mais socialement vulnérable.

L’évaluation globale du risque est critique, car les répercussions sociales et réputationnelles peuvent être graves pour le projet.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel (VBG/SEAH) | Coexistence d’une main-d’œuvre masculine nombreuse, logement temporaire, absence de contrôle social | Probabilité | Contexte de chantier propice sans mesures de prévention. | Probable |
|  |  | Gravité | Atteinte à la dignité et à la sécurité des femmes, impact réputationnel. | Majeure |
|  |  | Évaluation globale | Risque critique, de nature sociale, exigeant formation, code de conduite et mécanisme de plainte. | Critique |

- Risque d’incendie ou d’explosion affectant les communautés voisines

L’entreposage de carburants, de solvants et d’huiles pour l’alimentation des engins de chantier comporte un risque d’incendie ou d’explosion. Une mauvaise manipulation, une fuite ou un court-circuit peuvent provoquer des incendies pouvant se propager au-delà du périmètre du chantier.

Le risque est local et direct, de probabilité occasionnelle à probable selon les conditions de stockage, et de gravité majeure en cas de sinistre. L’évaluation globale est élevée, bien que la sensibilité des récepteurs soit moyenne en raison de la distance entre le chantier et les habitations les plus proches.

Les effets potentiels incluent la détérioration du sentiment de sécurité communautaire et des dommages matériels en cas d’incident majeur.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendie ou explosion affectant les communautés voisines | Stockage et manipulation de carburants, solvants et huiles sur le chantier | Probabilité | Dépend des conditions de stockage et des procédures. | Occasionnelle |
|  |  | Gravité | Risque d’incendie et panique communautaire, effets matériels limités par la distance. | Majeure |
|  |  | Évaluation globale | Risque critique, localisé et contrôlable par un plan de prévention incendie. | Critique |

- Risque d’altération du climat social et de la perception communautaire du projet

Bien que le projet d’extension du parking avions et des voies de circulation se déroule entièrement à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire clôturée, sans emprise sur les terrains environnants, certaines perceptions sociales négatives peuvent néanmoins apparaître si la communication communautaire n’est pas correctement assurée.

Ce risque, davantage psychosocial et réputationnel que matériel, peut découler de malentendus ou d’un manque d’information concernant les retombées locales du projet, notamment sur l’emploi ou l’accès aux opportunités économiques.

La probabilité d’occurrence est rare, car l’absence d’empiètement sur les terrains privés et la distance du chantier par rapport aux habitations limitent fortement les interactions directes avec les riverains. La gravité est faible, car les effets concernent surtout la perception sociale, sans incidence physique ni économique directe.

Les récepteurs sensibles sont les habitants du Bouakkaz les plus proches, caractérisés par une sensibilité moyenne, liée à leur dépendance territoriale et à l’intérêt pour les retombées économiques locales.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’altération du climat social et de la perception communautaire du projet | Travaux visibles depuis la RR212, mobilisation d’entreprises extérieures, communication limitée | Probabilité d’occurrence | La localisation en zone clôturée réduit les interactions directes, mais un déficit de communication peut susciter des incompréhensions | Rare |
|  |  | Gravité des conséquences | Effets essentiellement psychosociaux, sans atteinte physique ni économique | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque maîtrisable par une communication proactive et un dispositif de doléances accessible | Faible |

- Stress psychologique et perturbation du sentiment de sécurité communautaire

Durant la phase de travaux, la circulation d’engins, les bruits ponctuels de terrassement et la présence accrue de travailleurs peuvent occasionner une gêne passagère ou une inquiétude momentanée chez certains habitants du Bouakkaz environnantes.

Toutefois, le chantier étant entièrement localisé à l’intérieur de l’enceinte clôturée de l’aéroport, les nuisances perçues resteront limitées et temporaires, sans effet notable sur le bien-être ou la sécurité des communautés.

Le risque est donc faible, indirect et circonscrit, d’étendue locale et de durée courte, concentrée sur les moments d’activité les plus visibles (transport de matériaux, engins lourds).

La probabilité d’occurrence est rare, car la population n’est pas directement exposée.

La gravité est mineur, puisqu’il ne s’agit ni d’un dommage matériel ni d’une menace réelle pour la sécurité.

Les récepteurs sensibles (habitants proches) présentent une sensibilité faible à moyenne, liée principalement à la curiosité ou à la méconnaissance du calendrier des travaux.

L’évaluation globale du risque est donc mineure et entièrement réversible.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stress ponctuel et sentiment d’inquiétude temporaire au sein des communautés voisines | Circulation d’engins, bruit ponctuel de chantier, présence accrue de travailleurs | Probabilité d’occurrence | Les nuisances restent internes à la plateforme aéroportuaire et faiblement perceptibles à distance | Rare |
|  |  | Gravité des conséquences | Effets uniquement perceptifs et temporaires, sans atteinte physique ni sociale | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque mineur, entièrement réversible et maîtrisable par l’information communautaire et la signalisation | Faible |

Mesures d’atténuation

Tableau 67 : Mesures d'atténuation – Santé, sureté et sécurité communautaires en phase construction

| Impact / Risque | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbation temporaire du cadre de vie et gêne pour les riverains | Éviter | Planifier les travaux générateurs de nuisances (terrassement, transport de matériaux) uniquement en heures diurnes ; | - % des travaux planifiés aux heures diurnes ; Nb de plaintes liées à des nuisances hors horaire. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux | Aucun coût spécifique |
|  |  | Définir des itinéraires de transport évitant le passage près des habitations ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Interdire toute activité de chantier durant la nuit et les week-ends ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Mettre en place des zones tampons de sécurité à la limite du chantier. |  |  |  |  |  | 3 000 MAD / zone (balisage, ruban, barrière) |
|  | Réduire | Arroser régulièrement les pistes et déblais pour limiter la poussière ; | Nb d’arrosages par jour ; - Résultats de mesure de poussières (mg/m³) ; Nb d’engins vérifiés et conformes. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu durant les travaux | 250 MAD / arrosage (camion-citerne) |
|  |  | Maintenir en bon état les engins pour réduire les émissions et le bruit ; |  |  |  |  |  | 500 MAD / engin / mois (maintenance préventive) |
|  |  | Installer des panneaux de signalisation et des dispositifs anti-poussières ; |  |  |  |  |  | 1 500 MAD / panneau |
|  |  | Limiter la vitesse des engins à 30 km/h sur site. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Prévoir une signalisation visuelle aux abords du chantier ; | Nb de sessions d’information communautaire ; Nb de doléances reçues et traitées. | ONDA / EPC | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | 1 000 MAD / panneau lumineux ou réflecteur |
|  |  | Prévoir un canal de communication pour les doléances ; |  |  |  |  |  | 20 000 MAD / an |
|  |  | Installer, si nécessaire, des écrans acoustiques ou barrières temporaires. |  |  |  |  |  | 2 000 – 3 000 MAD / ml |
|  | Compenser | Favoriser le recrutement local pour les emplois non qualifiés. | - Taux d’emploi local | ONDA / EPC | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Phase de recrutement | Aucun coût spécifique |
| Risque d’accidents de circulation liés aux engins de chantier (répercussion communautaire) | Éviter | Identifier et planifier les itinéraires de transport évitant la traversée des zones habitées ; | Nb d’itinéraires validés hors zones habitées ; Nb d’heures d’interdiction respectées ; Nb de points d’accès fonctionnels. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant le démarrage des travaux | Aucun coût spécifique |
|  |  | Interdire la circulation des poids lourds aux heures de pointe locales (trafic scolaire, prière, marché) ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Installer des zones d’attente temporaires à l’intérieur du chantier pour éviter les stationnements sur la RR212 ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / aménagement temporaire |
|  |  | Définir un seul point d’accès au chantier avec contrôle d’entrée/sortie. |  |  |  |  |  | 3 000 MAD / poste (barrière, panneau, badge) |
|  | Réduire | Mettre en œuvre un plan de circulation interne et externe validé ; | Nb de conducteurs formés ; Nb d’incidents / mois ; Nb d’inspections de sécurité des véhicules. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu durant les travaux | Aucun coût spécifique |
|  |  | Installer des panneaux de signalisation et des dispositifs réfléchissants aux croisements critiques ; |  |  |  |  |  | 1 000 MAD / croisement |
|  |  | Former les conducteurs sur la conduite défensive et les règles de sécurité communautaire ; |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / session (15 chauffeurs) |
|  |  | Vérifier quotidiennement l’état mécanique des engins (freins, phares, pneus). |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Afficher un plan de circulation et de déviation à l’entrée du chantier et le long de la RR212 ; Sensibiliser les riverains (écoles, agriculteurs) sur les risques de cohabitation avec les engins ; Maintenir une présence d’agents de sécurité ou de circulation aux heures critiques. | Nb d’affichages et panneaux visibles ; Nb de séances de sensibilisation communautaire ; Nb de postes de régulation actifs. | EPC / Sous-traitants / ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Quotidien | 1 500 MAD / panneau 4 000 MAD / campagne locale 4 000 MAD / agent / mois |
|  | Compenser | Réhabiliter ou renforcer les accotements et chemins communautaires détériorés par le trafic de chantier ; Installer temporairement des ralentisseurs dans les zones de cohabitation. | Longueur de routes réhabilitées (m) ; - Nb d’aménagements de ralentissement réalisés | ONDA / EPC | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon avancement du chantier | 150 MAD / ml 1 500 MAD / ralentisseur caoutchouc modulable |
| Transmission de maladies communautaires (MST/VIH, infections respiratoires) | Éviter | Sélectionner des prestataires disposant de certificats médicaux à jour ; Interdire le recrutement de travailleurs présentant des maladies contagieuses non traitées ; Prévoir des espaces d’hébergement distincts pour réduire la promiscuité. | Nb de contrôles médicaux réalisés ; Nb de prestataires conformes. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant le démarrage des travaux | Aucun coût spécifique 3 000 MAD / unité d’aménagement |
|  | Réduire | Mettre en place un protocole sanitaire (lavage des mains, masques, ventilation, nettoyage des dortoirs) ; Fournir des équipements de protection individuelle (EPI sanitaires) ; Assurer un suivi médical périodique des travailleurs. | - Nb de contrôles sanitaires effectués ; - Taux de conformité hygiène/EPI. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | 5 000 MAD / mois (Achat et renouvellement EPI sanitaires + produits d’entretien + affichage procédures.) 10 MAD / kit / personne / semaine Médecin de travail (18000MAD/mois) |
|  | Atténuer | Organiser des campagnes de sensibilisation sur les MST/VIH et infections respiratoires ; | Nb de sessions de sensibilisation ; Nb de travailleurs sensibilisés. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | 35 000 MAD / session |
|  |  | Distribuer du matériel de prévention (masques, dépliants) ; |  |  |  |  |  | 1 500 MAD / campagne 5 000 MAD / session |
|  |  | Coopérer avec les services de santé locaux pour le dépistage volontaire. |  |  |  |  |  |  |
| Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel (VBG/SEAH) | Éviter | Exiger un Code de conduite signé par tout le personnel de chantier ; Exclure immédiatement tout sous-traitant non conforme aux obligations VBG ; | % de travailleurs signataires du Code de conduite ; Nb de sous-traitants audités. | EPC | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant le démarrage des travaux | Aucun coût spécifique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 MAD / séparation (cloison ou tente) |
|  |  | Séparer les zones d’hébergement hommes/femmes. |  |  |  |  |  |  |
|  | Réduire | Former l’ensemble du personnel à la prévention des VBG/SEAH ; | Nb de formations réalisées ; Nb de cas signalés et traités. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | 35 000 MAD / session Aucun coût spécifique |
|  |  | Mettre en place une politique de tolérance zéro au harcèlement ; Assurer un encadrement mixte (superviseurs femmes). |  |  |  |  |  |  |
|  | Atténuer | Créer un mécanisme de plainte confidentiel et accessible (boîtes à doléances, hotline) ; Mettre en place un comité mixte de médiation. | Nb de plaintes reçues et résolues ; Nb de réunions du comité. | ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | 80 000MAD/an |
|  | Compenser | Organiser des sessions communautaires conjointes (travailleurs + habitants) sur la cohabitation respectueuse. | Nb d’initiatives communautaires soutenues ; Nb de participants. | ONDA | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon les besoins | 4 000 MAD / session |
| Risque d’incendie ou d’explosion affectant les communautés voisines | Éviter | Éviter le stockage massif de carburants à proximité des zones actives ; Localiser les zones de stockage à plus de 500 m des habitations ; Séparer les zones de maintenance et de stockage. | Nb de zones de stockage sécurisées ; Nb de contrôles de conformité. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Prévoir des extincteurs, bacs à sable, et kits anti-déversement ; Interdire le brûlage de déchets sur site ; Mettre en place une formation incendie pour le personnel. | Nb de formations incendie / an ; Nb d’exercices simulés. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Semestriel | 20 000 MAD / mois Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Prévoir un plan d’urgence interne (PUI) spécifique aux incendies ; Maintenir une coordination directe avec la Protection Civile et la Gendarmerie ; Communiquer les procédures d’alerte aux communautés proches. | Nb d’exercices PUI réalisés ; Délai moyen d’intervention. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | Aucun coût spécifique |
| Risque d’altération du climat social et de la perception communautaire du projet | Éviter | Diffuser une information transparente sur les objectifs et bénéfices du projet ; S’assurer que les besoins locaux sont considérés. | Nb de réunions d’information tenues ; Taux de satisfaction communautaire. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux | 4 000 MAD / campagne d’information |
|  | Réduire | Afficher régulièrement l’état d’avancement des travaux ; Répondre aux questions via un mécanisme de doléances accessible ; Donner la priorité à l’emploi local. | Nb de doléances enregistrées ; % d’emplois locaux. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | 80 000 MAD/an |
|  | Atténuer | Mettre en œuvre une communication continue (communiqués, réunions publiques) ; Former les chefs d’équipe à la communication interculturelle et au respect communautaire. | Nb de réunions communautaires ; Nb de formations réalisées. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Trimestriel | 6 000 MAD / session (30 pers.) |
|  | Compenser | Valoriser les retombées sociales positives (emplois, services). | % d’emplois locaux. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Selon opportunités locales | Aucun coût spécifique |
| Stress psychologique et perturbation du sentiment de sécurité communautaire | Éviter | Localiser les zones de travail à distance suffisante des habitations ; Interdire les travaux bruyants la nuit ; Communiquer préalablement les périodes de travaux intenses. | Nb de plaintes liées aux nuisances sonores ; Nb de notifications communautaires émises. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant les travaux | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Mettre en place une barrière physique et visuelle autour du chantier ; Maintenir la propreté et le balisage permanent des zones actives ; Restreindre les signaux sonores au strict nécessaire. | Nb d’inspections hebdomadaires ; Nb de plaintes reçues. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | 3 000 MAD / zone |
|  | Atténuer | Diffuser l’information communautaire via les autorités locales ; Mettre à disposition un canal de doléances rapide (téléphone, affichage) ; Assurer la présence d’un point focal social sur site. | Nb de doléances traitées dans les délais ; Nb de rencontres communautaires tenues. | EPC / Sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel | Inclus dans le coût du MGP et 6000 MAD/mois pour CLO |

Evaluation des impacts résiduels

Après la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de prévention et de gestion prévues, les risques communautaires résiduels en phase de construction sont jugés mineurs à négligeables.

- Les nuisances liées aux travaux (bruit, poussières, vibrations, trafic de camions) seront confinées à l’intérieur de la plateforme aéroportuaire, loin des habitations les plus proches, et feront l’objet d’un suivi régulier. Grâce à l’arrosage quotidien, à la planification diurne des activités et à la limitation de vitesse des engins, les effets perçus par la communauté de Bouakkaz resteront ponctuels et faibles. L’impact résiduel sur le cadre de vie est donc négligeable, sans atteinte à la santé ni au bien-être des riverains.

- Le risque d’accident de circulation lié aux engins de chantier est fortement réduit grâce au plan de circulation approuvé par les autorités, à la signalisation installée le long de la RR212 et à la formation systématique des chauffeurs. Les croisements entre trafic de chantier et circulation publique seront rares et encadrés, rendant la probabilité très faible. Ce risque est donc mineur et pleinement maîtrisé.

- Les risques sanitaires communautaires, tels que la transmission de maladies (MST/VIH ou infections respiratoires), sont également maîtrisés. Les campagnes de sensibilisation, la présence de personnel médical, et la surveillance des conditions d’hygiène dans les bases vie garantissent un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant. Le risque de contagion ou d’impact sur la santé publique est considéré négligeable.

- Les risques sociaux liés à des comportements inappropriés ou à des violences basées sur le genre (VBG/SEAH) deviennent hautement improbables. La mise en place du code de conduite, les formations obligatoires, la supervision continue du personnel et le mécanisme de plainte confidentiel réduisent presque totalement la probabilité d’occurrence. L’effet résiduel est mineur, limité à des situations exceptionnelles.

- Le risque d’incendie ou d’explosion est également maîtrisé. Les produits inflammables seront stockés dans des zones isolées, conformes aux normes ONDA et protégées par des dispositifs anti-feu. Compte tenu de la distance avec les zones habitées et de la préparation des équipes, l’effet potentiel sur les communautés serait quasi nul. Le risque résiduel est donc négligeable.

- De même, le risque d’altération du climat social ou d’une perception négative du projet est quasi inexistant. La communication communautaire, la transparence sur le calendrier des travaux et la gestion des doléances garantissent la confiance des riverains. Ce risque est évalué négligeable, sans répercussion sur la cohésion sociale locale.

- Enfin, le stress psychologique ou sentiment d’inquiétude chez certains habitants de Bouakkaz est très peu probable. Les travaux étant confinés dans une enceinte clôturée, visibles mais distants, et de courte durée, les nuisances perçues resteront faibles, réversibles et sans impact émotionnel notable. Ce risque est donc mineur et temporaire.

Dans l’ensemble, les impacts et risques communautaires résiduels en phase de construction sont mineurs à négligeables, localisés, temporaires et totalement maîtrisés par les mesures techniques, organisationnelles et sociales prévues.

Phase exploitation

Identification et évaluation des impacts et risques

- Risque d’exposition indirecte de la communauté à un incident technique ou opérationnel interne

L’aéroport Marrakech étant déjà opérationnel, les nouvelles infrastructures prévues dans le cadre de l’extension (voies de circulation, parkings avions, systèmes techniques additionnels) ne modifient pas substantiellement l’exposition de la communauté aux risques. Toutefois, des incidents techniques internes, tels qu’un départ de feu rapidement maîtrisé, un déclenchement d’alarme, ou un dégagement ponctuel de fumées, pourraient occasionner une perception de danger ou une inquiétude temporaire parmi les populations riveraines et les voyageurs sur site.

Ces effets, bien que limités, relèvent de la sphère de la santé communautaire (stress, perception d’insécurité) et de la sûreté collective, notamment lorsqu’ils entraînent une mobilisation visible des secours ou une évacuation préventive.

L’impact est indirect et négatif, limité à l’environnement proche de l’aéroport (moins d’un kilomètre) et de courte durée, car il disparaît avec la fin de l’incident. Les récepteurs sensibles sont les voyageurs présents dans les zones publiques de l’aéroport et les habitants de Bouakkaz, dont la sensibilité est jugée moyenne, compte tenu de leur familiarité avec les activités aéroportuaires.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition indirecte de la communauté à un incident technique ou opérationnel interne | Fonctionnement des systèmes techniques, opérations de maintenance, stockage et utilisation de produits inflammables ou chimiques, tests d’alarmes. | Probabilité d’occurrence | Les incidents internes (départ de feu, dégagement de fumée, alarme) sont rares et maîtrisés rapidement grâce aux dispositifs existants. | Rare |
|  |  | Gravité des conséquences | Les effets se limitent à une inquiétude temporaire ou à une gêne perceptible par les voyageurs et riverains ; absence d’impact durable sur la santé. | Modérée |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque faible, ponctuel, maîtrisable par les procédures d’urgence et la communication préventive avec la population et les voyageurs. | Faible |

- Risque de perception d’insécurité ou d’inconfort psychologique lié aux opérations aériennes et aux signaux techniques

Dans le cadre de l’exploitation de l’aéroport Marrakech Ménara, certaines activités régulières telles que les décollages et atterrissages, les signaux lumineux de guidage, les annonces de sûreté, ou encore les déclenchements ponctuels d’alarmes techniques peuvent susciter, chez certains voyageurs ou riverains proches, un sentiment d’inquiétude ou un inconfort psychologique temporaire.

Ce risque ne traduit pas un danger réel pour la sécurité des personnes, mais résulte plutôt d’une perception subjective du risque aérien ou d’une sensibilité au bruit et aux signaux techniques.

Les situations de ce type peuvent se produire lors de vols nocturnes, de fortes affluences ou d’événements techniques mineurs (alarme, test d’équipement, exercices de sécurité).

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perception d’insécurité ou d’inconfort psychologique lié aux opérations aériennes et aux signaux techniques | Décollages et atterrissages, signaux lumineux et sonores, annonces de sûreté, déclenchements ponctuels d’alarmes, tests d’équipements ou exercices de sécurité. | Probabilité d’occurrence | Ce type de gêne perceptive peut survenir de manière récurrente, notamment lors des opérations nocturnes ou en période de forte affluence. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Effets exclusivement perceptifs et temporaires ; inconfort psychologique passager sans atteinte physique ni sociale. | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque modéré, résiduel et subjectif, entièrement maîtrisable par la communication, l’information sonore et visuelle claire, et la sensibilisation du public. | Modéré |

- Risque d’interaction entre la communauté et les flux de circulation interne (taxis, bus, parkings voyageurs)

L’exploitation du projet d’extension de l’aéroport de Marrakech entraînera une légère augmentation des flux de véhicules dans les zones publiques : parkings, voies de dépose-minute et espaces d’attente. Ces flux concernent principalement les taxis, bus touristiques, voitures de location et véhicules particuliers.

Malgré la présence d’une organisation interne et de signalisation, la cohabitation entre les différents usagers (voyageurs, accompagnants, chauffeurs, agents de sécurité) peut provoquer des situations de confusion ou de quasi-accident, en particulier lors des pics saisonniers ou des arrivées simultanées de vols.

Ce risque ne se traduit généralement pas par des dommages matériels ou corporels, mais peut occasionner une gêne fonctionnelle, du stress et une dégradation temporaire du confort et du sentiment de sécurité des voyageurs.

| Risque | Activités génératrices | Critère | Justification | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interaction entre la communauté et les flux de circulation interne (taxis, bus, parkings voyageurs) | Circulation interne dans les zones publiques : parkings, voies de dépose-minute, zones d’attente et d’accès voyageurs. | Probabilité d’occurrence | Des situations de congestion, de confusion ou de non-respect des consignes de circulation peuvent se produire régulièrement, notamment lors des arrivées simultanées de vols. | Probable |
|  |  | Gravité des conséquences | Perturbations fonctionnelles légères, stress ou incidents matériels mineurs sans atteinte corporelle. | Mineure |
|  |  | Évaluation globale du risque | Risque modéré, lié à la densité des flux de voyageurs, maîtrisable par une signalisation claire, un plan de circulation interne actualisé et une présence de régulation | Modéré |

Mesures d’atténuation

Tableau 68 : Mesures d'atténuation – Santé, sureté et sécurité communautaires en phase exploitation

| Risque | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque d’exposition indirecte de la communauté à un incident technique ou opérationnel interne | Éviter | Maintenir la conformité des installations électriques, mécaniques et de stockage (carburant, huiles, produits chimiques) ; | Nb d’audits de conformité réalisés/an ; Nb de non-conformités détectées et corrigées. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | 10 000 MAD / audit technique annuel |
|  |  | Appliquer rigoureusement le Plan de Sécurité et d’Urgence (PSE/PUI) validé par la Protection Civile ; |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  |  | Effectuer un contrôle périodique des systèmes de détection et d’alerte incendie. |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / semestre |
|  | Réduire | Former régulièrement le personnel et les services d’intervention aux procédures d’urgence (incendie, alarme, évacuation) ; | - Nb d’exercices PUI réalisés/an ; - Temps moyen de réaction en cas d’incident. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel | 35 000 MAD / session |
|  |  | Assurer la coordination continue avec la Protection Civile et la Gendarmerie Royale pour la réponse rapide ; Maintenir une zone tampon de sécurité entre installations techniques et zones publiques. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Mettre en place un protocole de communication publique en cas d’incident (affichage, messages sonores, communiqué ONDA) ; | Nb de communications publiques diffusées ; Taux de satisfaction des voyageurs. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | En cas d’incident | 4 000 MAD / campagne |
|  |  | Créer un point d’information voyageurs pour apaiser les inquiétudes et informer en temps réel ; |  |  |  |  |  | 10 000 MAD / aménagement |
|  |  | Prévoir un système de suivi des retours d’expérience post-incident. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Compenser | Participer à des exercices de sécurité conjoints avec la communauté locale et les services d’urgence régionaux ; | Nb d’actions conjointes menées ; Nb de participants communautaires aux exercices. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel | 15 000 MAD / exercice |
|  |  | Contribuer à la sensibilisation du public sur la gestion des situations d’urgence (affiches, journées d’information). |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / campagne |
| Risque de perception d’insécurité ou d’inconfort psychologique lié aux opérations aériennes et signaux techniques | Éviter | Maintenir une planification optimale du trafic aérien nocturne pour éviter les concentrations de vols tardifs ; | Nb d’incidents liés à des signaux intempestifs ; | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | Aucun coût spécifique |
|  |  | Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs lumineux et sonores pour éviter tout déclenchement intempestif. |  |  |  |  |  | 10 000 – 20 000 MAD / échantillon |
|  | Réduire | Améliorer la communication sonore et visuelle destinée aux voyageurs (annonces, affichages informatifs) ; Informer la population locale des exercices et tests de sécurité avant leur réalisation ; Mettre en place des messages rassurants diffusés pendant les alarmes de test. | Nb de plaintes pour nuisances psychologiques ; - Nb de communications préventives diffusées. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | (4 000 MAD / campagne |
|  | Atténuer | Assurer la formation continue du personnel d’accueil et d’information pour la gestion des situations anxiogènes ; | Nb de personnels formés ; Taux de satisfaction des usagers. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | 6 000 MAD / session (30 pers.) |
|  |  | Mettre à disposition des voyageurs un service d’assistance ou d’écoute psychologique en cas d’incident prolongé. |  |  |  |  |  | 5 000 MAD / an (contrat prestataire externe) |
|  | Compenser | Organiser des campagnes de sensibilisation au fonctionnement aéroportuaire et à la sécurité du trafic aérien ; Diffuser du contenu éducatif sur les protocoles de sûreté (affiches, spots audiovisuels). | Nb de campagnes de sensibilisation réalisées ; Nb de supports diffusés. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Semestriel | 5 000 MAD / campagne |
| Risque d’interaction entre la communauté et les flux de circulation interne (taxis, bus, parkings voyageurs) | Éviter | Mettre en œuvre un plan de circulation interne séparant clairement les flux (personnel / voyageurs / services) ; | Plan de circulation approuvé et affiché ; Nb de déviations de flux observées. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Avant la mise en service | Aucun coût additionnel |
|  |  | Délimiter physiquement les zones de dépose-minute et parkings ; |  |  |  |  |  | 10 000 MAD / zone |
|  |  | Interdire la circulation de véhicules non autorisés dans les zones restreintes. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Mettre en place une signalisation verticale et horizontale adaptée (marquage au sol, panneaux directionnels) ; | Nb d’agents affectés à la régulation ; Nb de sessions de formation chauffeurs. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Continu | 10 000 MAD / zone |
|  |  | Assurer la présence d’agents de circulation et de régulation pendant les heures de pointe ; |  |  |  |  |  | 8 000 MAD / mois |
|  |  | Sensibiliser les chauffeurs de taxi et de bus aux consignes de sécurité aéroportuaire. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique (assuré par responsable HSSE de l’aéroport) |
|  | Atténuer | Évaluer et ajuster périodiquement la configuration des flux internes (audit de circulation). | Nb de réajustements effectués/an ; Temps moyen d’attente dans les zones de dépose. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Trimestriel | 15 000 MAD / audit annuel |
|  | Compenser | Améliorer les infrastructures de confort pour les usagers (abris, signalétique, assises) ; | Nb d’aménagements réalisés ; Niveau de satisfaction des usagers. | ONDA / Exploitant | ONDA | ONDA | Annuel | Inclus dans le coût de maintenance de l’aéroport |
|  |  | Mettre en œuvre un programme d’embellissement paysager des zones publiques pour renforcer l’acceptabilité sociale. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inclus dans le coût de maintenance de l’aéroport |

Evaluation des impacts résiduels

En phase d’exploitation, les risques communautaires sont encore plus faibles, compte tenu de la nature du projet : un aéroport déjà existant, doté de procédures de sûreté, d’urgence et de communication pleinement opérationnelles.

Les risques potentiels sont donc résiduels, mineurs et majoritairement perceptifs.

- Le risque d’exposition indirecte à un incident technique ou opérationnel interne (tel qu’un départ de feu rapidement maîtrisé, un déclenchement d’alarme ou un dégagement de fumée) est considéré négligeable. Les dispositifs d’alerte, le plan d’urgence intégré (PUI) et la coordination continue avec la Protection Civile assurent une réaction immédiate et efficace. Les effets éventuels se limiteraient à une inquiétude passagère sans conséquence sur la santé ou la sécurité.

- Le risque de perception d’insécurité ou d’inconfort psychologique lié aux signaux lumineux et sonores ou aux décollages nocturnes est également mineur. Ces phénomènes font partie du fonctionnement normal d’un aéroport et les voyageurs y sont familiarisés. Les messages d’information et la planification opérationnelle garantissent une acceptabilité sociale élevée et une gêne quasi inexistante pour les riverains.

- Enfin, le risque d’interaction entre la communauté et les flux de circulation interne (taxis, bus, parkings) reste marginal. Les zones publiques disposent d’une signalisation claire, d’un plan de circulation régulé et d’agents présents aux heures de pointe. Les rares situations de congestion n’entraînent pas de dommages corporels ni matériels significatifs. Ce risque est donc mineur et fonctionnel, sans impact social ou environnemental.

Dans leur ensemble, les risques communautaires associés à la phase d’exploitation sont négligeables à mineurs, sans menace pour la santé ou la sûreté publique, ni effet permanent sur la qualité de vie ou la cohésion sociale.

L’environnement humain et communautaire autour de l’aéroport de Marrakech Ménara demeurera stable, sûr et compatible avec les activités aéroportuaires.

Patrimoine culturel et archéologique

Phase construction

Identification et évaluation des impacts et risques

- Découverte fortuite de vestiges archéologiques ou culturels

Le site du projet d’extension se situe à l’intérieur de l’enceinte clôturée de l’aéroport Marrakech Ménara, déjà anthropisée et occupée par des infrastructures aéronautiques et techniques depuis plusieurs décennies. Aucune zone à valeur archéologique, historique ou culturelle connue n’est répertoriée dans l’emprise du projet, ni dans son voisinage immédiat.

Toutefois, la possibilité d’une découverte fortuite de vestiges archéologiques inconnus ne peut être totalement écartée, notamment lors des travaux de terrassement ou de creusement de tranchées pour les réseaux.

L’impact potentiel est indirect et négatif, car il ne découle pas de la nature du projet mais de la rencontre fortuite avec un élément patrimonial. Son étendue est strictement locale, limitée à la zone d’excavation concernée. La durée serait temporaire, correspondant au temps nécessaire à la découverte, à l’arrêt du chantier et à l’intervention des autorités compétentes. La fréquence de survenue est très rare, les sondages archéologiques antérieurs dans la région n’ayant jamais révélé de sites significatifs.

L’intensité de l’impact est jugée faible, car le risque de destruction patrimoniale est très limité et immédiatement maîtrisable par les procédures réglementaires en vigueur.

Les récepteurs sensibles sont les biens archéologiques éventuels présents dans le sous-sol, considérés comme éléments du patrimoine national relevant du ministère de la Culture. La sensibilité du milieu est moyenne, en raison de la valeur potentielle de tout vestige historique non encore identifié.

Dans ce contexte, l’importance globale de l’impact potentiel est mineure à modérée, car il s’agit d’un risque hypothétique mais pris en compte dans la gestion du projet.

Mesures d’atténuation

Conformément à la réglementation nationale (loi 33-22) et aux bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine les mesures suivantes seront mises en œuvre :

Tableau 69 : Mesures d'atténuation – Patrimoine culturel et archéologique en phase de construction

| Impact/risque | Niveau d’atténuation | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découverte fortuite de vestiges archéologiques ou culturels | Eviter | Intégrer la gestion du patrimoine dans le plan environnemental et social du chantier (CESMP). | % du personnel formé sur la procédure de découverte fortuite. Nb de sessions de formation réalisées avant le démarrage des terrassements. Nb de clauses contractuelles intégrant la procédure. | EPC et sous-traitants | Mission de contrôle / AMO | ONDA | Avant et pendant les travaux | Aucun coût spécifique |
|  |  | Informer et former le personnel du chantier sur la conduite à tenir en cas de découverte fortuite. |  |  |  |  |  | 6 000 MAD / session (30 pers.) |
|  |  | Prévoir une procédure d’arrêt immédiat des travaux dans la zone concernée dès la découverte d’un vestige. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Réduire | Délimiter et protéger la zone de découverte par un balisage temporaire. | Temps moyen de réaction entre découverte et signalement (en heures). Nb de zones balisées suite à découverte. % de conformité au protocole de suspension. | EPC et sous-traitants | Mission de contrôle / AMO | ONDA | En cas de découverte | 2 000 MAD / site potentiel (Achat/réutilisation de rubans de signalisation, piquets, panneaux temporaires) |
|  |  | Alerter immédiatement les autorités compétentes (Direction Régionale du Ministère de la Culture et ONDA). Interdire toute manipulation ou déplacement non autorisé des objets mis au jour. |  |  |  |  |  | Aucun coût spécifique |
|  | Atténuer | Permettre l’intervention rapide d’un archéologue agréé pour diagnostic et documentation. | Délai moyen entre signalement et intervention archéologique. Nb de rapports d’expertise produits par le spécialiste agréé. Taux d’application des recommandations du Ministère de la Culture. | EPC et sous-traitants | Mission de contrôle / AMO | ONDA | En cas de découverte | 10 000 – 15 000 MAD / mission (Intervention ponctuelle (1 jour terrain + rapport succinct).) |
|  |  | Adapter, si nécessaire, le tracé ou la conception locale de l’infrastructure pour préserver le site découvert. |  |  |  |  |  | Budget de contingence 20 000 MAD / cas |
|  | Compenser | En cas de mise au jour d’un vestige significatif, contribuer à sa mise en valeur (documentation, appui logistique aux autorités culturelles, ou exposition locale). | Nb d’actions de soutien ou de valorisation menées. Montant ou volume de ressources mobilisées pour la valorisation. Nb d’artefacts enregistrés et conservés selon les normes nationales. | EPC et sous-traitants | Mission de contrôle / AMO | ONDA | En cas de découverte | 15 000 – 25 000 MAD / site significatif |

Évaluation des impacts résiduels

À la suite de la mise en œuvre des mesures préventives et des protocoles de gestion intégrés dans le Plan de Gestion du Patrimoine Culturel et Procédure de Découverte Fortuite, le risque d’endommager un bien archéologique ou culturel est considéré comme extrêmement faible.

L’impact résiduel demeure indirect et négatif, car il découle d’un événement fortuit plutôt que d’une activité programmée du projet. Son étendue est strictement locale, limitée à la zone d’excavation concernée au moment des travaux. La durée d’un tel impact serait très courte, correspondant uniquement au temps nécessaire pour la suspension des activités et l’intervention des autorités culturelles. La fréquence de survenue est très rare, les investigations antérieures et la nature anthropisée du site ne laissant pas présager de découverte majeure.

L’intensité potentielle est faible, car la procédure prévoit l’arrêt immédiat des travaux, la délimitation et la protection du site, ainsi que l’intervention rapide d’un archéologue agréé.

Les récepteurs sensibles (vestiges potentiels) bénéficient ainsi d’une protection immédiate et complète. Leur sensibilité reste moyenne, en raison de la valeur scientifique potentielle d’une découverte éventuelle, mais cette sensibilité est pleinement prise en compte dans le dispositif de gestion.

Dès lors, l’importance globale de l’impact résiduel est jugée négligeable

Phase exploitation

Il n’y aura pas d’impacts sur le patrimoine historique et cultuel en phase d’exploitation, il n’y a donc pas de mesures identifiées.

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux du Projet lors de la phase de démantèlement

Impacts

Si le démantèlement devait avoir lieu, le coût du démantèlement pourrait être en partie couvert par la vente des matériaux recyclables. Durant cette phase, le démantèlement concernera :

Démontage des équipements électriques et des équipements mécaniques

Destruction des locaux techniques

Enlèvement des clôtures

Destruction des fondations et des pieux battus

La neutralisation du réseau local, démantèlement des lignes de connexion et de raccordement

Remise en état du site pour permettre à la végétation de prendre place.

Une fois que tous les éléments du projet seront démantelés et récupérés, ils pourront faire l'objet du recyclage. Le tableau ci-après présente les principaux éléments à recycler dans le projet.

Tableau 70:Recyclage des matériaux issus de démantèlement du projet

|  | Nature | Provenance | Traitement / recyclage |
| --- | --- | --- | --- |
| Filière métaux | Acier galvanisé Aluminium, cuivre et autre métaux | Structures, vis, pieux battus | Récupérateurs de ferraille |
| Filière plastique | Plastique | Les matières plastiques sont essentiellement utilisées pour l’isolement et la protection mécanique des câbles électriques | Société spécialisée dans le recyclage des câbles |
| Équipement électriques | Substances potentiellement dangereuses (Gaz, huile…) | Cellules, transformateurs, onduleurs | Traitement dans des filières spécialisées |

Durant la phase de démantèlement, les impacts sont notamment liés aux transports des différents équipements démantelés du site du projet vers la destination finale pour une éventuelle réutilisation/ recyclage. Cette opération sera assurée par une société spécialisée en démantèlement.

Les impacts en phases de démantèlement sont ponctuels, l’intensité de l’impact est faible et positive.

Mesures d’atténuation

Afin de garantir que les opérations de démantèlement des équipements du site soient menées selon les règles de l'art, un plan de gestion environnemental sera mis en place par la société responsable de cette opération. Ce plan détaillera les aspects environnementaux à prendre en compte durant les différentes étapes de démantèlement et le devenir des équipements démantelés.

Evaluation des impacts cumulatifs

Approche méthodologique

L’évaluation des impacts cumulatifs (EIC) vise à déterminer si les effets combinés du projet d’extension du parking avions et des voies de circulation de l’aéroport de Marrakech Ménara, associés à d’autres activités existantes ou planifiées dans la zone d’influence, pourraient générer des incidences environnementales ou sociales significatives dépassant celles du projet seul.

Cette approche repose sur les recommandations des Sauvegardes Opérationnelles de la BAD et de la SFI (IFC, Good Practice Handbook on Cumulative Impact Assessment).

Les étapes méthodologiques suivies sont les suivantes :

| Étape | Description |
| --- | --- |
| 1. Définition de la zone d’influence cumulative (ZIC) | Zone géographique où les effets combinés du projet et d’autres activités peuvent interagir. |
| 2. Identification des activités cumulables | Sélection des projets en cours ou planifiés dont les effets peuvent se superposer dans le temps ou dans l’espace. |
| 3. Sélection des VEC (Valued Environmental and Social Components) | Identification des composantes environnementales et sociales sensibles. |
| 4. Analyse des mécanismes d’interaction | Description des processus par lesquels les effets du projet peuvent interagir avec ceux d’autres activités. |
| 5. Évaluation de la magnitude des effets cumulés | Appréciation de l’intensité, de l’étendue, de la durée et de la réversibilité des effets combinés. |
| 6. Proposition de mesures de gestion coordonnées | Recommandations pour atténuer, surveiller ou compenser les effets cumulatifs identifiés. |

Zone d’influence cumulative (ZIC)

La ZIC correspond à la zone géographique où les effets combinés des projets considérés sont susceptibles d’interagir. Elle comprend :

- l’ensemble de la plateforme aéroportuaire Marrakech Ménara ;

- une zone tampon de 5 km autour de l’enceinte, incluant Bouakkaz, la RR212 ;

Identification des projets et activités cumulables

L’analyse des effets cumulatifs repose sur l’identification des projets et activités existants ou planifiés susceptibles d’interagir avec les impacts du projet d’extension du parking avions et des voies de circulation de l’aéroport Marrakech Ménara.

Cette démarche permet de déterminer les sources d’impacts externes pouvant influencer les mêmes composantes environnementales et sociales, dans une perspective spatiale et temporelle combinée.

Conformément au Guide de bonnes pratiques de la SFI, cette identification repose sur :

- l’examen des programmes d’aménagement et de modernisation prévus au sein de la plateforme aéroportuaire ;

- la prise en compte des infrastructures régionales structurantes, telles que la RR212, assurant la desserte de l’aéroport ;

- et la présence d’activités économiques permanentes, utilisant les mêmes ressources naturelles (sols, eau, air).

L’inventaire englobe les activités présentant une interaction plausible avec les composantes environnementales du projet, en termes de proximité géographique, de simultanéité temporelle ou de similarité des sources de pression.

Composantes environnementales et sociales sensibles (VECs)

| Composante (VEC) | Sensibilité | Justification |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’air | Moyenne | Les émissions de poussières et gaz d’échappement peuvent se combiner entre les chantiers et le trafic routier. |
| Bruit | Moyenne | Superposition possible des nuisances des travaux et du trafic aérien/terrestre. |
| Ressources en eau | Moyenne à élevée | Partage de la même nappe phréatique entre les besoins du chantier et l’agriculture irriguée. |
| Circulation et sécurité routière | Moyenne | Flux croisés entre véhicules d’approvisionnement, taxis, bus et circulation publique. |
| Santé et sécurité communautaire | Moyenne | Perception d’insécurité, stress ou gêne liée à la proximité des chantiers et au trafic. |
| Biodiversité locale | Faible | Milieu anthropisé, végétation rudérale et avifaune commune. |

Analyse des interactions cumulatives

Qualité de l’air

L’interaction principale en matière de qualité de l’air concerne la superposition des émissions générées par les travaux simultanés de l’aéroport (projet actuel et extension du terminal) et les émissions liées à la circulation sur la RR212. Les engins de chantier et les véhicules de transport mobilisés utiliseront des carburants fossiles, émettant des particules fines (PM₁₀ et PM₂,₅), des oxydes d’azote (NOₓ) et du dioxyde de carbone (CO₂). Ces émissions, bien que limitées individuellement, peuvent se cumuler temporairement à proximité des points d’accès à la plateforme, notamment lors des heures de forte activité logistique.

Toutefois, la dispersion atmosphérique dans cette zone ouverte et la direction dominante des vents favorisent une dilution rapide des polluants. En conséquence, l’effet cumulatif attendu reste temporaire, localisé et d’intensité faible à moyenne.

Nuisances sonores

Les nuisances sonores cumulées au niveau de la plateforme aéroportuaire proviendront principalement de trois sources :

(i) les travaux de génie civil liés à l’extension du parking avions et du terminal,

(ii) le trafic routier sur la RR212 assurant l’accès à l’aéroport, et

(iii) les opérations aéronautiques existantes (décollages et atterrissages).

Durant les phases de travaux concomitants, le bruit généré par les engins de chantier (pelles mécaniques, camions-bennes, compacteurs) s’ajoutera au bruit de fond permanent de la plateforme et du trafic. Les modélisations simplifiées et les comparaisons empiriques avec des projets similaires indiquent que les niveaux sonores combinés pourraient atteindre 53 à 58 dB(A) en période diurne dans les zones les plus proches du Bouakkaz et le long de la RR212.

Ces valeurs demeurent inférieures au seuil de 55 dB(A) fixé par les lignes directrices de la SFI/IFC (EHS Guidelines, 2007) pour les zones à usage résidentiel, institutionnel ou éducatif en période de jour (07h00–22h00).

En période nocturne (22h00–07h00), aucune activité bruyante n’est programmée dans le cadre des travaux, garantissant le respect du seuil de 45 dB(A) applicable aux récepteurs sensibles.

Les récepteurs concernés (habitants de Bouakkaz, et usagers de la RR212) se situent à environ 300 m du périmètre des travaux, distance suffisante pour réduire la propagation acoustique grâce à l’atténuation naturelle (dissipation atmosphérique et obstacles physiques tels que clôtures et bâtiments techniques).

En conséquence, l’effet cumulatif du bruit est jugé mineur et entièrement réversible, limité à la période de chevauchement des chantiers.

Utilisation des ressources en eaux

Le projet d’extension du parking avions et des voies de circulation n’entraînera aucun prélèvement direct dans les eaux souterraines ou superficielles.

En phase de construction, l’entreprise EPC utilisera des citernes d’approvisionnement et des bonbonnes d’eau potable pour les besoins du personnel et des opérations de chantier.

En phase d’exploitation, l’ensemble des installations sera raccordé au réseau d’alimentation en eau de la plateforme aéroportuaire existante, garantissant un usage maîtrisé et contrôlé de la ressource.

Dans ce contexte, le projet ne représente aucune pression hydrique directe sur la nappe phréatique ni sur les ressources en surface.

Les effets cumulatifs sur la ressource en eau sont donc négligeables.

Circulation et sécurité routière

Les effets cumulatifs sur la circulation sont principalement liés à la coexistence de plusieurs activités sur et autour de la plateforme aéroportuaire :

- les travaux d’extension du parking avions et du terminal,

- les flux réguliers du trafic aérien et des voyageurs,

- la circulation régionale sur la RR212.

Pendant la phase de construction, le trafic des camions de transport de matériaux et d’engins de chantier s’ajoutera temporairement à celui des véhicules publics et des usagers de la RR212.

Ces flux pourraient provoquer un ralentissement localisé ou une augmentation ponctuelle du temps de parcours aux abords de l’entrée principale de l’aéroport, sans congestion majeure, compte tenu de la largeur de la voie et de la faible densité urbaine du secteur.

En phase d’exploitation, les mouvements supplémentaires liés à l’extension du parking avions demeureront marginaux comparativement au trafic général de desserte aéroportuaire.

Les flux internes (taxis, véhicules de location, parkings voyageurs) feront l’objet d’une gestion spécifique par l’ONDA, notamment à travers une une signalisation directionnelle claire, ce qui permettra de minimiser tout effet cumulatif avec la RR212.

Aucune dégradation structurelle du niveau de service routier n’est anticipée.

Les effets cumulatifs potentiels se limitent donc à des gênes fonctionnelles temporaires, localisées aux heures de pointe ou en période estivale, sans incidence durable sur la sécurité ni la fluidité du trafic.

Santé et sécurité communautaire

Les effets cumulés sur la santé communautaire concernent surtout la perception d’insécurité et le stress psychologique liés à la visibilité simultanée de plusieurs chantiers (parking avions, terminal, aménagements extérieurs) et à l’intensité du trafic sur la RR212.

Les populations potentiellement réceptrices sont les habitants de Bouakkaz et les voyageurs fréquentant la plateforme. Le cumul d’alarmes, de signaux lumineux ou de mouvements inhabituels peut générer un inconfort perceptif, sans conséquence sanitaire réelle.

Ce type d’effet est indirect, subjectif et réversible, se dissipant dès la stabilisation des activités aéroportuaires.

Une bonne communication publique sur le calendrier et les mesures de sécurité prévues contribuera à réduire cette perception et à renforcer la confiance entre le gestionnaire aéroportuaire et la population locale.

Biodiversité et milieux naturels

La zone d’étude étant entièrement anthropisée, les effets cumulatifs sur la biodiversité sont négligeables. Les activités aéroportuaires partagent un milieu dominé par des formations rudérales et des espèces aviaires communes. Les perturbations cumulées se limiteront à des déplacements temporaires d’oiseaux ou à une légère modification des comportements d’alimentation.

Aucun impact cumulatif significatif n’est anticipé, et la recolonisation naturelle des espaces non exploités est attendue à court terme.

Mesures de gestion et suivi des effets cumulatifs

Afin de limiter les effets cumulatifs identifiés, des mesures coordonnées de gestion environnementale et sociale sont proposées. Ces actions complètent les mesures spécifiques déjà prévues pour le projet dans le PGES.

Tableau 71 : Mesures d'atténuation des impacts cumulatifs

| Impact cumulatif | Mesures d’atténuation / de gestion | Indicateurs de performance (KPI) | Mise en œuvre | Surveillance | Suivi | Calendrier | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité de l’air | Planifier les transports en dehors des heures de pointe sur la RR212. Couvrir les bennes et matériaux poussiéreux. Entretien régulier des engins. | -% de camions bâchés Nombre de plaintes liées à la poussière Taux de maintenance des engins | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu durant la phase de travaux | Inclus dans le coût du projet |
| Nuisances sonores | •Limiter les travaux bruyants aux heures diurnes. Entretenir les engins pour éviter les bruits mécaniques anormaux. Installer des panneaux d’information pour prévenir la population en cas d’activités nocturnes exceptionnelles. | Niveaux LAeq mesurés Nombre d’activités bruyantes hors horaires Nombre de plaintes enregistrées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Mensuel en phase travaux | Inclus dans le coût du projet |
| Utilisation des ressources en eau | Sensibiliser les entreprises et exploitants à la gestion rationnelle de l’eau. Interdire tout captage direct dans la nappe. Assurer le raccordement à la conduite interne de l’aéroport pour l’exploitation. | Absence de captage externe Volume d’eau consommé enregistré Taux de conformité des raccordements | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu durant le projet | Inclus dans le coût du projet |
| Trafic routier et circulation | Maintenir un plan de circulation. Installer une signalisation temporaire. Former les chauffeurs sur la sécurité routière et la cohabitation avec les usagers. | Nombre d’incidents routiers Nombre de chauffeurs formés Conformité du plan de circulation validé | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Avant et pendant la phase travaux | Inclus dans le coût du projet |
| Biodiversité et sols | Interdire tout débordement de chantier hors emprise. Restaurer les zones temporairement occupées. Planter des espèces locales en zones stabilisées. | Superficie restaurée (m²) Nombre de plantations réalisées Taux de survie des espèces plantées | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | À la fin des travaux | Inclus dans le coût du projet |
| Cadre de vie et perception sociale | Informer régulièrement la communauté et les usagers de l’évolution du projet. Mettre à jour le mécanisme de gestion des plaintes. Maintenir la signalisation claire pour les parkings et voies publiques. | Nombre d’informations diffusées / affichées Nombre et nature des plaintes reçues- Délai moyen de traitement des plaintes | EPC et sous-traitants | Bureau de contrôle / Consultant de supervision mandaté par l’ONDA | ONDA | Continu | Inclus dans le coût du projet |

Évaluation des impacts cumulatifs résiduels

Après mise en œuvre des mesures d’atténuation et de gestion identifiées pour chaque composante, les effets cumulatifs ont été réévalués afin d’apprécier leur importance résiduelle, en intégrant les paramètres de durée, étendue, intensité et réversibilité.

L’évaluation s’appuie sur le scénario le plus défavorable de concomitance des projets (extension de l’aéroport, trafic RR212), selon une approche de précaution :

- Qualité de l’air

Les émissions de poussières et de gaz d’échappement seront largement maîtrisées par les mesures de réduction à la source (arrosage, bâchage, plan de circulation). La dispersion naturelle et la courte durée des activités limiteront fortement les effets.

L’impact résiduel demeure négligeable, localisé et temporaire, entièrement réversible à la fin des travaux.

- Nuisances sonores

Les niveaux sonores cumulés resteront inférieurs aux seuils IFC de 55 dB(A) le jour pour les récepteurs résidentiels. L’absence d’activités nocturnes élimine tout risque de dépassement.

Impact résiduel est mineur, local et de courte durée, sans effet durable sur le confort acoustique.

- Utilisation des ressources en eau

Aucun captage n’étant prévu, et l’approvisionnement en eau étant assuré par des citernes et le réseau aéroportuaire, le projet ne génère pas d’interaction directe avec la nappe ou les eaux superficielles.

Impact résiduel est nul, aucune incidence hydrologique cumulée.

- Circulation et sécurité routière

Les flux temporaires liés aux chantiers seront coordonnés et régulés, ce qui évite toute perturbation significative du trafic sur la RR212.

Impact résiduel est mineur, ponctuel et maîtrisé par la signalisation et la coordination des accès.

- Santé et sécurité communautaire

La perception d’insécurité ou de gêne restera limitée, grâce à la communication communautaire, aux dispositifs d’information et à la présence du mécanisme de doléances.

Impact résiduel est mineur, indirect et intégralement réversible.

- Biodiversité et milieux naturels

Les perturbations cumulées sur la faune et la flore sont quasi nulles compte tenu de la nature anthropisée du site.

Impact résiduel est négligeable, sans perte d’habitat ni effet durable.

Consultation  des Parties Prenantes et Mécanisme de Gestion des Plaintes

La participation des parties prenantes constitue un pilier fondamental de la conformité du projet avec les Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la Banque africaine de développement, notamment la SO10 relative à la participation et à la divulgation.

L’Office National des Aéroports (ONDA) s’engage à assurer un dialogue continu, inclusif et transparent avec l’ensemble des acteurs concernés, de la conception à l’exploitation du projet, afin de garantir une compréhension commune des enjeux et d’améliorer l’acceptabilité sociale des activités prévues.

Cette démarche repose sur les principes suivants :

- Inclusion et équité : toutes les parties concernées, y compris les groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées, handicapées, ménages à faibles revenus), doivent pouvoir s’exprimer et être entendues ;

- Transparence et accessibilité : les informations relatives au projet seront communiquées de manière claire, régulière et adaptée au niveau de compréhension des publics ciblés ;

- Dialogue constructif : le processus de participation vise la recherche de solutions partagées et l’intégration des remarques dans la planification environnementale et sociale ;

- Responsabilité et traçabilité : chaque consultation fera l’objet d’un compte rendu et d’une réponse documentée afin d’assurer un suivi institutionnel et communautaire ;

- Réactivité : les préoccupations soulevées seront traitées dans des délais précis, favorisant la confiance et la coopération entre l’ONDA et les parties prenantes.

Parties prenantes et modalités d’engagement

Les parties prenantes identifiées dans le Plan de Participation (P3P) sont réparties en trois catégories principales :

- Les parties prenantes affectées, comprenant les riverains, les travailleurs du chantier, les usagers et exploitants de l’aéroport ainsi que les communes limitrophes ;

- Les parties prenantes intéressées, incluant la Direction Régionale de l’Environnement, la Direction Régionale de l’Équipement et de l’Eau, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), et la commune territoriale ;

- Les groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes âgées et handicapées, identifiés comme nécessitant une attention et des moyens spécifiques pour leur participation.

L’ONDA maintiendra plusieurs canaux d’échange et d’information : réunions publiques, ateliers de concertation, affichage dans les zones de travaux, diffusion d’informations via les médias locaux, site web de l’ONDA et ligne téléphonique dédiée. Un point focal social sera désigné sur site pour recevoir les doléances et orienter les plaignants. Ces dispositifs seront complétés par des actions de communication ciblées, notamment sur la santé, la sécurité, la gestion des déchets et la prévention des violences basées sur le genre.

Préoccupations exprimées par les parties prenantes

Les consultations menées dans le cadre du PPPP ont permis d’identifier les préoccupations majeures parmi les administrations et institutions concernées, notamment :

- La préservation de la biodiversité et de l’avifaune, en particulier les espèces migratrices observées dans la région.

- La gestion des accès et de la circulation, en recommandant la mise en œuvre de plans de circulation temporaires, de signalisation adaptée et de mesures de sécurité routière pendant le transport des matériaux.

- L’empreinte carbone et l’efficacité énergétique, avec un encouragement à privilégier l’usage d’équipements à haut rendement et à recourir aux énergies renouvelables pour certaines installations du site.

- La pollution du sol et de l’air, pour laquelle il a été demandé de renforcer la surveillance des émissions de poussières et de fumées d’échappement, et d’assurer la maîtrise des déversements accidentels.

- La gestion des dépôts et des zones de stockage, en insistant sur la nécessité de choisir des sites temporaires adaptés, de limiter les emprises et de prévoir une remise en état complète après travaux.

- La consommation d’eau, à rationaliser, notamment par l’utilisation d’eaux non conventionnelles pour le nettoyage et l’arrosage.

- La gestion des déchets d’emballage et le recyclage, avec une demande d’organisation du tri sélectif et de contractualisation avec des opérateurs agréés pour la valorisation des matériaux.

Ces préoccupations ont été prises en compte dans la conception des mesures d’atténuation de l’EIES et du PGES et seront réévaluées régulièrement à travers le dispositif de suivi participatif et sont détaillées au niveau du document PPPP.

Dispositif de communication et de sensibilisation

La communication environnementale et sociale constitue un moyen garantissant la compréhension du projet, prévenir les malentendus et favoriser une participation effective des parties prenantes.

Le dispositif de communication et de sensibilisation mis en place dans le cadre du présent PGES vise à assurer la diffusion continue, transparente et accessible de l’information, tout en renforçant la culture HSE et la conscience environnementale et sociale des différents acteurs impliqués, qu’il s’agisse des travailleurs, des autorités locales, des riverains ou des usagers de la plateforme aéroportuaire.

Objectifs du dispositif

Le dispositif de communication poursuit les objectifs suivants :

- Informer de manière régulière les parties prenantes sur l’état d’avancement du projet, ses impacts potentiels et les mesures d’atténuation prévues ;

- Sensibiliser les travailleurs, sous-traitants et communautés riveraines aux enjeux de santé, sécurité, environnement et conditions de vie ;

- Encourager le dialogue permanent et le retour d’information (feedback) afin de renforcer la confiance et la coopération entre l’ONDA, les autorités et les populations locales ;

- Garantir la transparence dans la gestion des plaintes et doléances à travers la vulgarisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;

- Promouvoir les bonnes pratiques environnementales, sociales et comportementales, notamment la prévention des risques, la gestion des déchets, la sobriété énergétique et la prévention des violences basées sur le genre (VBG).

Publics cibles

Le dispositif s’adresse à plusieurs catégories de publics :

- Les travailleurs de l’entreprise et des sous-traitants, exposés directement aux risques opérationnels ;

- Les communautés riveraines et les représentants locaux (communes, caïdats, associations) ;

- Les autorités administratives et les services déconcentrés (Environnement, Équipement, ANEF, Santé, etc.) ;

- Les usagers et visiteurs de la plateforme aéroportuaire ;

- Les médias locaux et relais d’information régionaux.

Outils et supports de communication

La communication sera déployée selon des moyens variés et adaptés aux cibles concernées, combinant des outils écrits, visuels et interactifs :

- Affichage et signalétique :

  - Panneaux d’information installés aux entrées du site, à la commune et dans les zones fréquentées par le public, décrivant les objectifs du projet, les mesures environnementales et le dispositif de doléances ;

  - Affiches illustrées multilingues (arabe et français) présentant les consignes HSE, les règles de circulation et les canaux de dépôt de plainte.

- Réunions d’information et de concertation :

  - Sessions trimestrielles d’information communautaire organisées par le Community Liaison Officer (CLO), en présence du Point Focal HSSE, pour partager les avancées du projet, les résultats de suivi environnemental et les réponses apportées aux doléances ;

  - Réunions spécifiques à la demande des autorités ou associations locales en cas d’incident ou d’événement particulier.

- Supports écrits et numériques :

  - Brochures, fiches d’information et bulletins périodiques distribués dans les administrations, écoles, associations et commerces à proximité ;

  - Mise en ligne d’une rubrique dédiée sur le site web de l’ONDA, présentant les informations clés du projet, les rapports de suivi environnemental et le formulaire électronique du MGP.

- Médias et communication de proximité :

  - Annonces radio locales ou communiqués de presse pour diffuser les messages clés du projet et rappeler les coordonnées du CLO et du dispositif de doléances ;

  - Diffusion de messages de sensibilisation par mégaphone ou via les structures communales lors des périodes de forte activité de chantier.

- Communication interne :

  - Briefings quotidiens et réunions HSE hebdomadaires pour les travailleurs, sous la supervision du Point Focal HSSE et du Responsable HSE de l’entreprise ;

  - Affichage permanent des consignes de sécurité, de la charte de conduite et du code de bonne pratique environnementale dans les bases de vie et zones techniques.

Actions de sensibilisation

Des campagnes régulières de formation et de sensibilisation seront organisées tout au long du cycle du projet afin d’assurer l’appropriation des bonnes pratiques et le respect des engagements environnementaux et sociaux. Ces actions porteront notamment sur :

- La prévention des risques environnementaux et professionnels (poussières, bruit, déversements, incendies, etc.) ;

- La gestion et tri des déchets et la propreté du chantier ;

- La prévention des accidents routiers et des comportements à risque ;

- Les bonnes pratiques de gestion de l’eau et de l’énergie ;

- La prévention des violences basées sur le genre (VBG), du harcèlement et des discriminations sur le lieu de travail ;

- La promotion du respect mutuel entre travailleurs et communautés locales.

Chaque séance de sensibilisation fera l’objet d’un registre de présence et d’un rapport synthétique archivé par le CLO et le Point Focal HSSE. Ces activités seront planifiées dans le cadre du programme annuel de communication sociale et HSE, intégré au plan de mise en œuvre du PGES.

Fréquence et évaluation

Le dispositif de communication et de sensibilisation est un processus continu.

Des revues trimestrielles permettront d’évaluer l’efficacité des messages et supports, à partir d’indicateurs tels que :

- le nombre de réunions communautaires organisées ;

- le taux de participation des groupes vulnérables ;

- le niveau de connaissance des procédures HSE et du MGP parmi les travailleurs et les habitants ;

- la réduction du nombre d’incidents liés à une mauvaise information.

Les résultats de ces évaluations seront présentés lors des réunions du Comité de Suivi Social et Environnemental et intégrés dans les rapports de suivi trimestriels du PGES transmis à l’ONDA et à la Banque.

Mécanisme de Gestion des plaintes

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) constitue un outil essentiel pour garantir la transparence et la responsabilité du projet. Il vise à offrir à toute personne concernée un moyen simple, confidentiel et accessible pour formuler une plainte, une doléance ou une suggestion, et pour recevoir une réponse équitable et rapide.

Il s’inscrit dans l’engagement de l’ONDA à maintenir un dialogue permanent avec les parties prenantes, conformément aux principes de la Sauvegarde Opérationnelle n°10 de la BAD et aux orientations du Plan de Participation des Parties Prenantes (P3P).

Dispositif et canaux de communication

Le MGP sera accessible à travers plusieurs canaux :

- un registre physique disponible au bureau de chantier et à la commune concernée ;

- un formulaire électronique accessible sur le site web de l’ONDA ;

- une ligne téléphonique gratuite et une adresse e-mail dédiée ;

- des boîtes à plaintes installées dans les zones publiques de l’aéroport et dans les communes riveraines ;

- et, pour les personnes analphabètes, la possibilité de déposer une plainte verbalement auprès du point focal social, qui l’enregistrera dans le registre officiel.

Toutes les informations relatives au mécanisme, y compris les coordonnées et les délais de traitement, seront affichées publiquement sur le site et sur les panneaux d’information du chantier. Les communications seront assurées en français et en arabe.

Organisation et responsabilités

Le MGP est géré de manière opérationnelle par le Point Focal HSSE sur site, en collaboration étroite avec le Community Liaison Officer (CLO) :

- Le Point Focal HSSE coordonne l’ensemble du processus de gestion des plaintes. Il veille à la bonne tenue du registre, à la classification des plaintes, à la coordination avec les services techniques et à la transmission des cas complexes au Comité de Suivi Social et Environnemental (CSSE).

- Le CLO agit comme interface directe avec les communautés : il reçoit les plaintes, assure leur traçabilité, fournit régulièrement des informations sur l’état d’avancement du traitement et veille au retour d’information (feedback) auprès des plaignants.

Les plaintes liées aux travailleurs sont d’abord traitées par le MGP interne de l’EPC, sous la supervision du Responsable HSSE du chantier, avant d’être intégrées au registre consolidé du projet.

Le Comité de Suivi Social, Sanitaire, Sécurité et Environnemental (CSSE), présidé par le Responsable HSSE de l’ONDA, assure la supervision stratégique du mécanisme, en particulier pour les plaintes complexes, collectives ou à dimension institutionnelle.

Étapes de traitement des plaintes

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet suit un processus structuré en cinq phases successives, garantissant la traçabilité, la transparence et la réactivité du traitement. Chaque étape prévoit des délais précis, des responsabilités identifiées, et un dispositif clair de communication et de feedback envers les plaignants.

Phase 1 – Réception et enregistrement de la doléance

Cette phase correspond à la prise de contact initiale entre le plaignant et le dispositif du MGP.

La plainte peut être reçue par différents canaux : registre papier disponible au bureau du chantier ou à la commune, ligne téléphonique gratuite, courrier électronique, boîte à plaintes, ou encore verbalement auprès du point focal social (dans le cas des personnes analphabètes).

Le point focal social est responsable de la réception, du constat et de l’enregistrement de la plainte dans le registre officiel du projet.

Un accusé de réception est transmis au plaignant dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables, confirmant la prise en charge et le numéro de référence de la doléance.

Phase 2 – Identification, consignation et confirmation de la doléance

Une fois la plainte enregistrée, le Community Liaison Officer (CLO) en collaboration avec le point focal HSSE, procède à l’analyse préliminaire de la doléance afin d’en vérifier la nature, la recevabilité et la gravité.

Cette étape permet de classifier la plainte selon sa catégorie (sociale, environnementale, sécuritaire, liée au travail, ou cas de VBG/EAS) et de désigner l’entité compétente pour son traitement.

Les informations sont consignées dans la base de données du MGP et validées par le point focal HSSE sur site.

Le délai de cette phase est fixé à cinq (5) jours ouvrables après l’enregistrement.

Phase 3 – Investigation et résolution

Cette phase consiste en une analyse approfondie des faits par le point focal HHSE assisté des parties concernées (EPC, ONDA, autorités locales).

L’enquête vise à comprendre les causes de la doléance, à identifier les mesures correctives nécessaires et à proposer une solution adaptée.

Des réunions sur site ou des entretiens peuvent être organisés avec le plaignant ou les témoins pour clarifier les faits.

Le délai total de traitement et de proposition de résolution est de dix (10) jours ouvrables à compter de la fin de l’analyse préliminaire.

La résolution retenue est ensuite soumise à validation du Comité de suivi social et environnemental avant communication officielle au plaignant.

Phase 4 – Communication, validation et clôture

La décision issue de la phase d’investigation est communiquée formellement au plaignant (par courrier, courriel, SMS ou rencontre en personne).

Deux cas peuvent se présenter :

- Acceptation de la résolution : la plainte est clôturée, et la décision est archivée dans le registre du MGP. Le plaignant reçoit une confirmation de clôture.

- Refus de la résolution : le plaignant peut demander une réévaluation de sa plainte dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la communication. Une nouvelle évaluation est alors conduite dans un délai de dix (10) jours supplémentaires.

Si le plaignant persiste dans son désaccord, il peut recourir à des mécanismes externes (médiation institutionnelle, autorités locales, ou recours légal).

À chaque étape, un feedback est systématiquement fourni au plaignant sur l’état d’avancement de sa plainte (par SMS, appel téléphonique ou rencontre). Ce suivi contribue à renforcer la confiance et la transparence du mécanisme.

Phase 5 – Suivi et évaluation

Une fois la plainte résolue et clôturée, le CLO procède au suivi de la mise en œuvre des mesures correctives et à l’évaluation de leur efficacité.

Un rapport de clôture est établi et les données sont intégrées au registre du MGP. Les informations (nombre de plaintes reçues, résolues, en cours, délais moyens de traitement, taux de satisfaction) alimentent le rapport de suivi environnemental et social du projet.

Le mécanisme fera l’objet d’une évaluation annuelle pour vérifier son efficacité, identifier les obstacles et proposer des améliorations. Cette évaluation sera menée conjointement par l’ONDA et les représentants communautaires dans le cadre du suivi participatif.

Figure 25 : Etape de résolution des plaintes

      - Confidentialité et cas sensibles

Les plaintes liées aux violences basées sur le genre (VBG), au harcèlement ou à la discrimination font l’objet d’un traitement confidentiel et prioritaire.

Le CLO oriente immédiatement la victime vers les structures d’assistance médicale, psychologique et juridique compétentes, tout en garantissant la protection de son identité et l’absence de représailles.

Évaluation et amélioration du mécanisme

Le MGP fera l’objet d’une évaluation annuelle menée conjointement par l’ONDA et les représentants communautaires.

Cette évaluation analysera les indicateurs de performance et formulera des recommandations pour améliorer l’accessibilité, la rapidité et la transparence du mécanisme.

Les conclusions seront intégrées dans les rapports annuels du PGES.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Objectifs du PGES

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) constitue l’outil de référence pour la mise en œuvre, le suivi et la supervision des mesures environnementales et sociales définies dans l’EIES du projet de développement de l’aéroport international Marrakech Ménara.

Il a pour objectif principal de garantir que le projet soit exécuté dans le respect des exigences environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires, conformément :

- Aux dispositions de la Loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses textes d’application ;

- Aux exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD), notamment la Norme Opérationnelle n°1 (SO1) du Système de Sauvegarde Intégré (SSI, édition 2023) relative à l’évaluation et à la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux ;

- Ainsi qu’aux bonnes pratiques internationales pour les infrastructures aéroportuaires.

Le PGES vise spécifiquement à :

- Traduire en plan d’action opérationnel les mesures d’atténuation, de compensation et de bonification issues de l’EIES ;

- Définir les responsabilités institutionnelles et organisationnelles pour la mise en œuvre et le suivi des mesures ;

- Établir le plan de surveillance et de suivi environnemental et social, avec des indicateurs mesurables et vérifiables ;

- Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes, accessible et confidentiel ;

- Renforcer les capacités du personnel et des parties prenantes impliquées dans la gestion environnementale et sociale du projet ;

- Assurer la traçabilité et la conformité des actions E&S à travers le reporting, l’audit et la mise à jour continue du plan.

Portée et application du PGES

Le PGES s’applique à toutes les phases du projet, incluant la conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement éventuel, ainsi qu’à l’ensemble des composantes environnementales et sociales susceptibles d’être affectées par les activités du projet.

Il couvre notamment :

- Les mesures environnementales et sociales à intégrer dès la conception et la planification du projet ;

- Les mesures de bonification pour maximiser les retombées positives ;

- Les mesures d’atténuation et de gestion des risques par phase (construction, exploitation) et par composante du milieu (air, sol, eau, biodiversité, santé et sécurité, milieu humain, etc.) ;

- Le plan de surveillance et de suivi environnemental et social avec des indicateurs de performance vérifiables ;

- Le plan de renforcement des capacités, d’information et de communication ;

- Le mécanisme de gestion des plaintes adapté aux parties prenantes ;

- Les dispositions institutionnelles pour la coordination, la supervision et le reporting ;

- L’estimation des coûts de mise en œuvre, ventilée par poste et par phase.

Organisation et responsabilités institutionnelles

Principes de gouvernance environnementale et sociale

La mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) repose sur un dispositif institutionnel clairement défini, garantissant la coordination, la supervision et le suivi de l’ensemble des mesures environnementales et sociales durant les différentes phases du projet.

Ce dispositif vise à :

- Assurer la conformité du projet avec la réglementation nationale et les exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI 2023) de la Banque Africaine de Développement, notamment la SO1 ;

- Définir les rôles, responsabilités et lignes hiérarchiques entre les différentes entités impliquées ;

- Mettre en place une chaîne de communication et de reporting claire, garantissant la traçabilité des informations environnementales et sociales ;

- Favoriser une gestion adaptative, intégrant les retours du suivi, des audits et des parties prenantes.

Acteurs et responsabilité

La bonne mise en œuvre du présent PGES repose sur une organisation claire définissant, pour chaque entité impliquée, les rôles, responsabilités et obligations de coordination en matière environnementale et sociale.

Conformément à la SO1 du SSI 2023 de la BAD, l’ONDA demeure le responsable ultime de la conformité environnementale et sociale du projet.

Cependant, cette responsabilité s’exerce à travers une chaîne hiérarchique structurée, comprenant le maître d’ouvrage, l’entreprise EPC, les sous-traitants, la mission de contrôle/AMO et les autorités compétentes.

L’objectif de cette organisation est :

- d’assurer une exécution efficace et cohérente des mesures d’atténuation, de compensation et de bonification définies dans le PGES ;

- de garantir une communication fluide entre les acteurs institutionnels, techniques et opérationnels ;

- et de favoriser un suivi coordonné et réactif, fondé sur la remontée d’informations, la vérification des performances et la mise en œuvre d’actions correctives en cas de non-conformité.

Le tableau ci-après présente la répartition des responsabilités des principaux acteurs du projet en matière de gestion environnementale et sociale.

Tableau 72 : Répartition des responsabilités des principaux acteurs du projet en matière de gestion environnementale et sociale

| Acteur / Structure | Responsabilités principales en matière de gestion E&S |
| --- | --- |
| Office National des Aéroports (ONDA) – Maître d’ouvrage | - Assume la responsabilité globale de la conformité environnementale et sociale du projet ; - - Valide le PGES et veille à sa mise en œuvre conformément aux exigences du SSI de la BAD ; - Intègre les clauses environnementales et sociales dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et contrats EPC ; - Désigne un responsable Health, Safety, Security and Environnent (HSSE) chargé de la coordination, du suivi et du reporting ; - Assure la communication avec la BAD et les autorités compétentes (MTEDD, collectivités locales, etc.) ; - Supervise la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; - Valide les rapports de conformité E&S transmis par les contractants. |
| Entreprise EPC | - Met en œuvre les mesures environnementales et sociales du PGES pendant la phase de construction ; - Prépare les plans de gestion spécifiques (CESMP, Plan déchets, Plan OHS, etc.) pour validation par l’ONDA ; - Affecte un responsable HSSE du chantier chargé de la conformité HSE, du suivi et de la formation du personnel ; - Gère les sous-traitants en assurant leur conformité aux exigences E&S contractuelles ; - Informe immédiatement l’ONDA de tout incident ou non-conformité majeure ; - Participe activement au mécanisme de suivi et de gestion des plaintes. |
| Sous-traitants | - Appliquent les exigences environnementales, sociales et de sécurité définies dans leurs contrats ; - Respectent les procédures HSE et participent aux formations obligatoires ; - Tiennent à jour les registres relatifs aux déchets, incidents, accidents et formations. |
| Mission de Contrôle / AMO Environnementale (à confirmer) | - Supervise la conformité environnementale et sociale du chantier ; - Contrôle l’application effective des mesures du PGES et des CESMP ; - Vérifie la qualité du suivi environnemental (analyses, mesures de terrain, conformité aux seuils réglementaires) ; - Assiste l’ONDA dans la préparation des rapports de conformité E&S à transmettre à la BAD. |
| Autorités compétentes (MTEDD, ABH, Collectivités territoriales) | - Assurent le contrôle réglementaire de la conformité environnementale et sociale du projet ; - Effectuent, le cas échéant, des inspections sur site ; - Participent au suivi externe conformément à la législation nationale. |

Ressources humaines et profils requis

La mise en œuvre efficace du PGES repose sur la mobilisation de profils qualifiés, disposant de compétences spécifiques en santé, sécurité, environnement et aspects sociaux.

Le promoteur doit démontrer que :

- les ressources humaines affectées disposent des qualifications techniques requises ;

- les responsabilités HSS&E sont réparties de manière claire entre les entités ;

- les personnels concernés bénéficient de formations adaptées et d’un suivi continu de leurs compétences.

Les tableaux ci-après précisent les profils à mobiliser pour chaque phase du projet.

Phase de construction

Tableau 73 : Profils et responsabilité requis pour la mise en œuvre du PGES en phase de construction

| Entité | Profil / Fonction | Rôle et responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| ONDA – Maître d’Ouvrage | Responsable HSSE du Projet (niveau central) | Supervise la conformité E&S à l’échelle du projet ; Valide les rapports CESMP et HSSE ; Assure la liaison avec la BAD et les autorités ; Préside le comité de suivi E&S. |
|  | Point Focal HSSE du Site Aéroportuaire | Suit l’application des mesures HSSE sur le terrain ; Réalise des inspections conjointes avec l’EPC ; Transmet les rapports de suivi et incidents au Responsable HSSE du projet. |
|  | Animateur CLO | Maintient la communication avec les communautés, collecte les plaintes et appuie la mise en œuvre du PPPP. |
| Mission de Contrôle / AMO environnementale (si désignée) | Expert Environnementaliste | Contrôle la conformité environnementale du chantier et la mise en œuvre des mesures d’atténuation. |
|  | Spécialiste Social / Genre / Sécurité communautaire | Suit les aspects sociaux, le traitement des plaintes, les risques SEAH/GBV et la communication communautaire. |
| EPC – Entreprise de Travaux | Responsable HSSE de l’EPC | Dirige le dispositif HSSE du chantier, veille au respect des normes et exigences contractuelles, élabore les rapports SSEH mensuels. |
|  | Coordinateurs E&S de chantier (au moins un par lot) | Encadrent la mise en œuvre du PGES, forment le personnel, et assurent le suivi des sous-traitants. |
|  | Médecin du travail / Infirmier de chantier | Assure la surveillance médicale et la gestion des urgences ; participe à la prévention sanitaire. |
| Sous-traitants | Chefs de chantier / Chefs d’équipe | Appliquent les mesures HSSE et assurent la conformité quotidienne des opérations. |
| Laboratoire agréé | Technicien environnemental | Réalise les mesures environnementales (air, bruit, eau, sol) et transmet les résultats validés à l’EPC. |

Phase exploitation

Tableau 74 : Profils et responsabilité requis pour la mise en œuvre du PGES en phase d’exploitation

| Entité | Profil / Fonction | Rôle et responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| ONDA – Aéroport Marrakech Ménara | Responsable HSSE du Projet (niveau central) | Supervise la performance HSSE de l’aéroport, Gère le reporting, la conformité réglementaire et la coordination avec la BAD. |
|  | Point Focal HSSE du Site Aéroportuaire | Suit les paramètres environnementaux, la gestion des déchets, la qualité de l’air et la sécurité des installations. |
|  | Animateur CLO | Gère la communication avec les riverains et le mécanisme de gestion des plaintes. |
| Prestataires d’exploitation (maintenance, nettoyage, déchets, sûreté, etc.) | Superviseur HSSE | Applique les protocoles HSSE, Veille à la conformité environnementale et sécuritaire des activités sous-traitées. |
|  | Techniciens spécialisés | Assurent la maintenance des équipements de traitement et de sûreté environnementale. |

Synthèse des mesures d’atténuation

La présente section concerne l’ensemble des mesures environnementales et sociales prévues pour prévenir, réduire, atténuer, compenser ou bonifier les impacts et risques identifiés dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet.

Étant donné la taille conséquente des tableaux des mesures d’atténuation et la densité des informations qu’ils contiennent, la synthèse détaillée des mesures d’atténuation n’est pas reproduite dans la présente section du PGES. Ces mesures ont déjà été élaborées et présentées de manière exhaustive au chapitre 7.3 de l’EIES, par aspect environnemental et social et selon les phases du projet (construction et exploitation).

Le présent PGES s’appuie donc sur ces mesures validées, et définit le cadre institutionnel, les responsabilités, les modalités de mise en œuvre, les dispositifs de suivi et de rapportage qui permettront d’assurer leur application effective et leur vérification dans le temps.

Avant le démarrage des travaux, deux plans opérationnels spécifiques seront élaborés à partir de la présente EIES :

- Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C), qui reprendra toutes les mesures relatives à la phase de construction, intégrant les obligations réglementaires marocaines, les exigences de la BAD et les engagements de l’ONDA et de l’EPC. Ce document détaillera les indicateurs de suivi, les responsabilités, les procédures de contrôle et les coûts associés à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sur site.

- Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale d’Exploitation (PGES-O), qui sera préparé avant la mise en service du projet. Il décrira l’ensemble des dispositions applicables pendant la phase d’exploitation, notamment les mesures de surveillance des émissions, de gestion des déchets, de maintenance des équipements, de santé et sécurité du personnel et de communication avec les parties prenantes locales.

Ces deux documents constitueront les déclinaisons opérationnelles du présent PGES global et feront partie intégrante du système de management environnemental et social de l’ONDA. Ils seront actualisés au besoin, en fonction de l’évolution du projet, des exigences réglementaires et des retours d’expérience obtenus lors de la mise en œuvre.

Programme de surveillance, d’inspection et d’audit

Dispositif de coordination et de communication

La coordination environnementale et sociale du projet est intégrée dans le dispositif global de gestion de projet mis en place par l’ONDA.

Elle s’appuie sur les lignes hiérarchiques déjà établies entre le maître d’ouvrage, l’entreprise EPC, la mission de contrôle ou l’AMO environnementale (si désignée) et les sous-traitants.

Cette organisation garantit la cohérence des actions, la traçabilité des informations et la réactivité en cas de non-conformité.

Coordination institutionnelle et opérationnelle

L’ONDA, en tant que maître d’ouvrage, assure la supervision globale et la coordination interinstitutionnelle.

Le Responsable HSSE du projet constitue l’autorité de référence pour toutes les questions environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires.

Le Point Focal HSSE du site aéroportuaire assure la coordination quotidienne sur le terrain et le lien permanent avec le Responsable SSEH de l’EPC.

Le Responsable HSSE de l’EPC coordonne l’ensemble des actions de prévention, de suivi et de reporting au niveau du chantier, appuyé par ses coordinateurs E&S.

Le cas échéant, la Mission de Contrôle / AMO environnementale joue un rôle d’appui technique, de vérification indépendante et de conseil auprès de l’ONDA.

Cette organisation garantit une chaîne fonctionnelle claire, de la collecte des données de terrain jusqu’à la validation institutionnelle.

Communication interne et externe

La communication entre les acteurs s’effectue selon des circuits hiérarchiques définis, garantissant la fluidité et la réactivité de l’information environnementale et sociale.

Flux ascendant (reporting) :

- Les Coordinateurs E&S transmettent leurs rapports au Responsable HSSE de l’EPC ;

- Le Responsable HSSE de l’EPC compile un rapport mensuel HSSE consolidé adressé à l’ONDA (Responsable HSSE du projet et Point Focal du site) ;

- L’ONDA valide et archive ces rapports et prépare, si nécessaire, un rapport trimestriel de conformité à destination de la BAD.

Flux descendant (consignes et directives) :

- L’ONDA diffuse les observations, plans d’action et directives correctives vers l’EPC et la Mission de Contrôle ;

- L’EPC relaye ces instructions à ses sous-traitants et en assure la mise en œuvre et le suivi.

Outils de communication :

Rapports HSSE, fiches de suivi environnemental et social, fiches d’incident, registre des plaintes (MGP), procès-verbaux de réunions, registres de formations et sensibilisations.

Communication externe et transparence :

L’ONDA veille à la diffusion d’informations pertinentes auprès des autorités locales et des parties prenantes concernées et à la gestion centralisée du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), garantissant accessibilité, confidentialité et réactivité.

Réunions de coordination

La coordination environnementale et sociale sera assurée à travers les réunions de chantier et de coordination technique déjà existantes, sans création d’un comité distinct. Les questions E&S figureront systématiquement à l’ordre du jour.

- Réunion de chantier : pilotée par l’EPC et suivie par le Point Focal HSSE de l’ONDA ; elle traite des incidents, des mesures correctives et des inspections.

- Réunion de coordination de projet : présidée par la Direction du projet ONDA, incluant un point spécifique sur la conformité environnementale et sociale.

Les comptes rendus intégreront systématiquement un volet HSSE validé par le Responsable HSSE du projet.

Reporting, amélioration continue et coordination avec la BAD

La fréquence du reporting est adaptée à la catégorie de risque du projet (Catégorie 2 selon la BAD). Un reporting trimestriel est jugé approprié, car les impacts sont localisés, maîtrisables et réversibles, et les activités se déroulent dans un environnement déjà aménagé.

En cas d’incident majeur, un rapport ad hoc sera transmis immédiatement à la BAD.

Le système de rapportage garantit la transparence, la réactivité et la diffusion systématique des informations E&S entre les parties prenantes.

Tableau 75 : Système et fréquence de reporting

| Type de rapport | Contenu | Fréquence | Responsable | Destinataires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport interne HSSE | Résultats d’inspections, incidents, formations | Mensuelle | EPC | ONDA |
| Rapport consolidé de conformité PGES | Suivi des indicateurs, plaintes, performance, actions correctives | Trimestrielle | ONDA | BAD |
| Rapport annuel | Évaluation globale et mise en œuvre des audits de performance E&S | Annuelle | ONDA | BAD |
| Rapport d’incident majeur | Notification sous 48 h | Ad hoc | EPC / ONDA | BAD |

Les conclusions issues de ces rapports et des audits alimentent un processus d’amélioration continue du PGES, reposant sur :

- la révision trimestrielle des mesures et procédures ;

- l’ajustement des plans de formation et de communication ;

- l’intégration des retours d’expérience et recommandations des bailleurs.

Contrôle documentaire, archivage et traçabilité

Tous les documents liés au PGES (rapports, audits, procès-verbaux, fiches d’inspection, plaintes, formations) sont centralisés par l’ONDA dans un système d’archivage physique et numérique.
Chaque mise à jour ou modification est enregistrée, datée et validée, garantissant la traçabilité et la conformité des données E&S.

Ces archives constituent la mémoire documentaire du projet et servent de référence lors des audits et des missions de supervision de la BAD.

Surveillance environnementale et sociale

Objectifs

La surveillance vise à s’assurer :

- De la bonne application des mesures d’atténuation et de gestion prévues dans le PGES ;

- Du respect des normes réglementaires et des standards BAD ;

- De la détection précoce des écarts et de leur correction ;

- Et de la transparence dans la gestion des risques environnementaux et sociaux.

Dispositif de mise en œuvre

La surveillance repose sur l’approche suivante :

Tableau 76 : Les types de surveillance à mettre en ouvre dans le cadre du projet

| Type de surveillance | Responsable principal | Fréquence / Étendue | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Surveillance de terrain | EPC / Coordinateurs E&S | Quotidienne à hebdomadaire | Vérifier la conformité immédiate des pratiques de chantier (poussières, bruit, déchets, sécurité, EPI, signalisation) |
| Surveillance documentaire | EPC / ONDA | Mensuelle | Vérifier la cohérence des registres, bordereaux, plaintes et incidents |
| Surveillance institutionnelle | ONDA / Mission de Contrôle | Trimestrielle | Consolider les résultats, valider les rapports, vérifier l’efficacité des mesures |
| Surveillance indépendante | Auditeur externe agréé | Annuelle | Évaluer la performance de la mise en œuvre des mesures E&S aux standards BAD et aux lois nationales |

Les inspections porteront notamment sur la gestion des déchets, des eaux usées, des matières dangereuses, des émissions atmosphériques et sonores, la santé et la sécurité du personnel, la gestion communautaire, le respect du code de conduite et la préservation des milieux naturels.

Chaque inspection fait l’objet d’une fiche de constat précisant les écarts observés, les actions correctives et leur statut de résolution.

Audits environnementaux et sociaux

Les audits complètent la surveillance en permettant d’évaluer l’efficacité et la conformité globale du PGES.

Tableau 77 : Les audits E&S à réaliser dans de la cadre du plan de surveillance du projet

| Type d’audit | Responsable | Fréquence | Objectif / Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit interne | ONDA (Responsable HSSE) | Trimestriel | Vérifier la conformité des activités, registres et pratiques de l’EPC ; évaluer la mise en œuvre du PGES ; identifier les besoins correctifs. |
| Audit externe | Auditeur indépendant agréé | Annuel | Évaluer la performance environnementale et sociale globale, la conformité aux exigences BAD (SO1 à SO10), la pertinence du PGES et la qualité du suivi. |

Les résultats sont intégrés au rapport annuel de performance environnementale et sociale (ESPR) transmis à la BAD.

Programme de formation et de sensibilisation

La réussite du PGES repose sur la compétence et la sensibilisation du personnel mobilisé. L’EPC, sous supervision de l’ONDA, assure la formation continue du personnel, des sous-traitants et des intervenants extérieurs. Les types de formation à prévoir sont listés ci-dessous :

- Formation d’intégration : obligatoire avant toute activité sur le site.

- Formation thématique : gestion des déchets, sécurité, pollution, violence basée sur le Genre, Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuels, hygiène, santé, premiers secours.

- Toolbox Talks  : séances courtes et ciblées en début de poste.

- Recyclage : actualisation annuelle pour les encadrants et points focaux HSSE.

Les registres de présence et supports de formation sont conservés et vérifiés lors des audits internes.

Programme de suivi environnemental

Le suivi environnemental et social vise à s’assurer que les mesures prévues dans le PGES et détaillées dans le chapitre 7.3 de l’EIES sont effectivement mises en œuvre et demeurent efficaces dans le temps. Il comprend :

- Le suivi de conformité, vérifiant la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de gestion ;

- Le suivi de performance, évaluant l’efficacité de ces mesures à réduire les impacts ;

- Le suivi de qualité environnementale, mesurant l’évolution des paramètres physiques, biologiques et sociaux.

Les fréquences de mesure indiquées ci-dessous sont issues du programme de suivi validé dans l’EIES, tandis que le reporting sera réalisé trimestriellement conformément à la classification de risque modéré du projet (Catégorie 2).

Tableau 78 : Programme de suivi environnemental et social — Phase de construction

| Aspect | Ce qu’il faut faire (Quel paramètre ?) | Où (Point de contrôle ?) | Comment (Méthode de suivi ?) | Quand (Fréquence ?) | Pourquoi (Objectif du suivi ?) | Coût | Qui (Responsable ?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air | Surveiller les niveaux de poussières et émissions des engins (PM10, PM2.5) | Zones de terrassement, voies internes, stockage matériaux | Inspection visuelle et mesure ponctuelle avec capteur portable | Hebdomadaire ou après réclamation | Vérifier l’efficacité des mesures anti-poussières et prévenir les nuisances locales | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Bruit | Contrôler le niveau sonore et les vibrations | Limites du chantier, zones sensibles (logements, bureaux ONDA) | Mesures sonométriques (norme ISO 1996) | Mensuelle / lors des travaux intensifs | S’assurer du respect des seuils réglementaires marocains | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Gestion des EU | Contrôler la gestion des eaux usées de chantier | Aires de vie, sanitaires, zones de lavage | Vérification visuelle + registre de vidange | Hebdomadaire | Prévenir les pollutions du sol et des eaux | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Gestion des déchets | Suivre la gestion et l’élimination des déchets solides et dangereux | Zone de stockage temporaire, aire de tri | Registre, bordereaux de suivi et inspection | Hebdomadaire | Contrôler la conformité au plan de gestion des déchets et éviter les dépôts sauvages | Inclus dans contrat EPC | EPC |
| Santé et Sécurité des travailleurs | Contrôler les conditions de travail et la sécurité (EPI, incidents, formations) | L’ensemble du chantier | Audit sécurité, fiches d’inspection, registres d’accident | Quotidien / Hebdomadaire | Garantir la santé et sécurité du personnel | Inclus dans budget HSSE | EPC |
| Milieu naturel | Surveiller la faune, la flore et les habitats dans et autour du chantier (milieu biologique) | Zones périphériques du chantier, emprises non terrassées | Inspections visuelles, fiches d’observation, photo-tracking | Saisonnière et avant chaque phase majeure de travaux (terrassement, éclairage, circulation aérienne) | Vérifier qu’aucune perturbation significative de la faune locale (oiseaux, reptiles) ou destruction d’habitats n’intervient durant les travaux | Inclus dans AMO environnementale | EPC |
| Gestion des plaintes | Suivre les interactions sociales et plaintes communautaires | Communes voisines, accès au chantier | Registre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) | Continu / revue trimestrielle | Assurer la bonne relation avec les communautés et réduire les tensions sociales | Négligeable | ONDA |
| Trafic routier | Contrôler le trafic et la sécurité routière liés au chantier | Voies d’accès et périmètre de l’aéroport | Comptage visuel, contrôle signalisation et vitesse | Hebdomadaire | Limiter les risques d’accident et la congestion | Inclus dans EPC | EPC |

Tableau 79 :Programme de suivi environnemental et social — Phase d’exploitation

| Aspect | Ce qu’il faut faire (Quel paramètre ?) | Où (Point de contrôle ?) | Comment (Méthode de suivi ?) | Quand (Fréquence ?) | Pourquoi (Objectif du suivi ?) | Coût | Qui (Responsable ?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air | Surveiller la qualité de l’air (NO₂, SO₂, CO, PM10) | Aires de trafic, zones techniques, abords du parking avion | Campagnes de mesure normalisées et inspection visuelle des sources | Annuel | Vérifier la conformité aux normes de qualité de l’air et identifier toute dégradation due aux activités aéroportuaires | Budget exploitation ONDA | ONDA/exploitant |
| Bruit | Contrôler les niveaux de bruit liés aux opérations aéronautiques et aux équipements | Périmètre de l’aéroport, zones techniques et parkings avions | Mesures sonométriques selon normes marocaines (NM ISO 1996) | Semestrielle et après tout changement d’infrastructure ou d’équipement | S’assurer du respect des seuils réglementaires et prévenir les nuisances sonores | Budget exploitation ONDA | ONDA/exploitant |
| Gestion des déchets | Suivre la gestion et l’élimination des déchets non dangereux et dangereux | Zones de stockage temporaire et circuits de collecte | Registres de collecte, bordereaux de suivi, inspections de conformité | Trimestrielle | Assurer la traçabilité, prévenir les pollutions et améliorer le tri sélectif | Contrat prestataire agréé | ONDA/exploitant |
| Santé et Sécurité des travailleurs | Contrôler la santé et la sécurité du personnel et des usagers | Bâtiments techniques, zones d’exploitation, parkings avions | Registre d’accidents, audits internes, inspections sécurité | Mensuelle (surveillance) / Trimestrielle (reporting consolidé) | Maintenir un environnement de travail sûr et réduire les incidents | Budget exploitation ONDA | ONDA |
| Gestion des plaintes | Suivre les relations communautaires et plaintes | Communes avoisinantes et autorités locales | Registre du MGP, réunions périodiques de concertation | Trimestrielle | Préserver la bonne entente avec les riverains et garantir la transparence | Négligeable | ONDA – CLO |
| Utilisation des ressources en eau et de l’Energie | Surveiller la consommation d’énergie et d’eau | Postes de consommation principaux (bâtiments, éclairage, équipements) | Relevés des compteurs, comparaison avec les historiques | Trimestrielle | Optimiser la performance énergétique et maîtriser les ressources | Budget exploitation ONDA | ONDA |
| Milieu naturel | Contrôler la végétation et les aménagements paysagers | Zones aménagées autour des infrastructures | Inspection visuelle et entretien périodique | Semestrielle | Maintenir les conditions esthétiques et éviter les risques d’attraction aviaire | Budget exploitation ONDA | ONDA |

Les plans de gestion sectoriels environnementaux et sociaux

Des plans de gestion sectoriels complètent le présent PGES afin d’assurer la traduction opérationnelle des mesures d’atténuation et de suivi identifiées dans l’EIES. Ces plans, élaborés par l’EPC, validés par l’ONDA, et suivis par la Mission de Contrôle/AMO, permettront une mise en œuvre structurée, documentée et traçable des engagements environnementaux et sociaux.

Ils s’appliquent à la phase de construction et/ou à la phase d’exploitation, selon la nature du risque concerné.

Plan de sécurité et de sûreté

Ce plan vise à prévenir tout incident lié à la sécurité physique des travailleurs, des infrastructures et des biens, ainsi qu’à garantir la sûreté du chantier et du périmètre aéroportuaire. Il fixe les mesures organisationnelles, techniques et humaines nécessaires pour gérer efficacement les risques d’intrusion, d’incendie ou d’accident majeur.

Contenu :

- Organisation et rôles des responsables de la sécurité (EPC / ONDA / sous-traitants) ;

- Dispositifs physiques de sûreté : clôtures, signalisation, contrôle d’accès ;

- Plan de prévention des incendies et procédures d’évacuation ;

- Systèmes de communication d’urgence et coordination avec la Protection Civile ;

- Formation du personnel et fiches de sécurité affichées ;

- Conformité à l’Arrêté marocain n°93-08 et directives BAD/IFC.

Plan de santé et de sécurité au travail (SST)

Ce plan établit les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, la prévention des accidents et la conformité avec les standards nationaux et internationaux (Code du Travail, OIT, IFC). Il sert de guide pour la gestion proactive des risques sur le site.

Contenu :

- Identification et évaluation des risques professionnels ;

- Gestion des équipements de protection individuelle (EPI) ;

- Procédures d’accès en zone à risque et permis de travail ;

- Formations HSE obligatoires et sensibilisation continue ;

- Gestion des incidents, premiers secours et enquêtes post-accident ;

- Indicateurs SST (taux de fréquence et de gravité) et audits internes.

Plan de gestion de la main-d’œuvre

Ce plan encadre le recrutement, la formation, les conditions de travail et la démobilisation du personnel. Il garantit le respect des droits fondamentaux des travailleurs et l’équité dans l’emploi, conformément à la SO2 de la BAD et au Code du Travail marocain.

Contenu :

- Recrutement local prioritaire et égalité de traitement (genre, âge, statut) ;

- Plan de formation professionnelle et transfert de compétences ;

- Conditions d’hygiène et d’hébergement conformes aux normes ;

- Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs ;

- Prévention du travail forcé et des discriminations ;

- Plan de démobilisation responsable et traçable.

Plan communautaire de santé, sécurité et sûreté

Ce plan vise à protéger les communautés avoisinantes contre les risques découlant des activités du projet (trafic, nuisances, interactions sociales). Il intègre également les aspects liés à la prévention des violences basées sur le genre.

Contenu :

- Identification et évaluation des risques communautaires ;

- Sensibilisation des riverains et communication proactive ;

- Coordination avec les autorités locales et les services médicaux ;

- Mesures de sécurité liées à la circulation et au bruit ;

- Dispositifs de prévention SEAH/GBV et sensibilisation du personnel ;

- Suivi et traitement des plaintes via le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP).

Plan de gestion des déchets et matières dangereuses

Ce plan définit les mesures de prévention et de gestion des déchets solides, liquides et dangereux pour éviter toute pollution du sol, de l’air ou de l’eau. Il s’appuie sur la hiérarchie de gestion des déchets : réduire, réutiliser, recycler, éliminer.

Contenu :

- Classification et quantification des déchets par type ;

- Tri, stockage et collecte sécurisés sur site ;

- Identification des filières agréées et contrats avec prestataires ;

- Gestion spécifique des matières dangereuses (huiles, solvants, filtres) ;

- Formation du personnel et registres de traçabilité ;

- Conformité à la Loi 28-00 et au Décret n°2-09-139.

Plan de préparation et de réponse aux situations d’urgence

Ce plan définit les procédures à suivre pour prévenir et gérer tout incident majeur (incendie, explosion, déversement, accident). Il garantit une réaction rapide, coordonnée et conforme aux standards de sécurité.

Contenu :

- Identification des scénarios d’urgence et des zones sensibles ;

- Organisation des responsabilités et chaîne de commandement ;

- Protocoles d’alerte et de communication interne/externe ;

- Ressources d’urgence : kits, équipements, contacts, plans du site ;

- Exercices de simulation périodiques et retour d’expérience ;

- Coordination avec la Protection Civile et autorités locales.

Plan de gestion du trafic et des transports

Ce plan vise à sécuriser et à réguler les déplacements des véhicules liés au chantier afin de limiter les risques d’accidents et les nuisances. Il s’applique à tous les transporteurs et sous-traitants.

Contenu :

- Planification des itinéraires et validation par les autorités compétentes ;

- Règles de circulation, vitesses maximales et horaires autorisés ;

- Signalisation temporaire et gestion des accès au site ;

- Sensibilisation des conducteurs et contrôle technique des véhicules ;

- Coordination avec la Gendarmerie et la Direction de l’Équipement ;

- Registre de suivi des incidents de circulation.

Plan de gestion des ressources en eau

Ce plan encadre la consommation, le stockage et le contrôle qualitatif des ressources en eau mobilisées pour le chantier et la phase d’exploitation. Il garantit la conformité réglementaire et la durabilité de la ressource.

Contenu :

- Recensement des sources d’approvisionnement (ONEE, ABHT, citernes) ;

- Estimation et suivi de la consommation par usage ;

- Mesures d’économie et dispositifs anti-gaspillage ;

- Suivi de la qualité de l’eau (analyse périodique) ;

- Contrôle des rejets et conformité réglementaire ;

- Rapports trimestriels transmis à l’ONDA.

Plan de gestion du drainage et des eaux pluviales

Ce plan garantit la bonne évacuation des eaux pluviales afin d’éviter l’érosion, les stagnations et la pollution. Il s’appuie sur un dimensionnement adapté des ouvrages et un entretien régulier.

Contenu :

- Études hydrologiques et conception des ouvrages de drainage ;

- Séparation des eaux propres et polluées ;

- Collecte, stockage temporaire et infiltration maîtrisée ;

- Programme de maintenance des fossés et caniveaux ;

- Inspection après épisodes pluvieux intenses ;

- Coordination avec le plan de gestion des eaux usées.

Plan de gestion des eaux usées

Ce plan fixe les dispositions pour la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées générées sur le site. Il s’applique aux effluents domestiques et techniques.

Contenu :

- Inventaire des sources d’eaux usées et volumes estimés ;

- Mise en place de systèmes de stockage (fosses, toilettes chimiques) ;

- Recours à des vidangeurs agréés et analyses de conformité ;

- Entretien périodique des dispositifs et traçabilité ;

- Surveillance de la qualité avant tout rejet ;

- Application stricte de l’Arrêté conjoint n°1607-06.

Plan de gestion du patrimoine culturel et historique (Procédure de découverte fortuite)

Ce plan garantit la préservation du patrimoine archéologique et historique en cas de découverte imprévue. Il formalise la chaîne d’action et les responsabilités.

Contenu :

- Sensibilisation des ouvriers à la reconnaissance de vestiges ;

- Arrêt immédiat des travaux et mise en sécurité du périmètre ;

- Notification des autorités compétentes (Direction Régionale de la Culture) ;

- Documentation photographique et rapport descriptif ;

- Protection physique du site en attendant instruction ;

- Reprise des travaux sur autorisation officielle.

Les mesures de renforcement des capacités institutionnelles

Le renforcement des capacités constitue une exigence fondamentale du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD), conformément à la Norme Opérationnelle n°1 (SO1) relative à l’évaluation et à la gestion des impacts et risques environnementaux et sociaux.

Il vise à garantir que toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre du projet disposent des compétences techniques, institutionnelles et organisationnelles nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace, conforme et durable du PGES.

Les actions proposées dans ce plan s’appuient sur les conclusions de l’étude d’impact environnemental et social et tiennent compte des besoins réels en capacités identifiés au sein de l’ONDA, de l’EPC, des sous-traitants et des acteurs institutionnels et communautaires.

Objectifs du plan

Le plan de renforcement des capacités poursuit les objectifs suivants :

- Développer la gouvernance environnementale et sociale du projet en consolidant la coordination entre l’ONDA, l’EPC, la Mission de Contrôle/AMO et les autorités locales ;

- Renforcer les compétences techniques et managériales des personnels impliqués dans la mise en œuvre du PGES ;

- Garantir l’application uniforme des mesures de prévention, de sécurité, de suivi et de communication ;

- Promouvoir une culture de conformité, de transparence et de responsabilité environnementale et sociale ;

- Améliorer la participation et la sensibilisation des communautés locales et parties prenantes affectées par le projet.

Axes d’intervention

Renforcement institutionnel et organisationnel

Le renforcement institutionnel vise à doter les différentes entités impliquées dans le projet — ONDA, EPC, Mission de Contrôle/AMO et autorités locales — des moyens nécessaires pour assurer une gouvernance environnementale et sociale efficace.

Il porte sur la clarification des rôles, la mise en place d’un système de gestion E&S, et l’amélioration de la coordination et du reporting entre les acteurs du projet.

Les mesures clés à prévoir sont :

- Formation du Responsable HSSE de l’ONDA et de ses homologues EPC/AMO sur la supervision du PGES et les exigences BAD (SO1 à SO10).

- Mise en place d’un système de gestion environnementale et sociale (SGES) documenté : procédures internes, fiches de suivi, modèles de rapport, registre des non-conformités.

- Déploiement d’un tableau de bord numérique E&S pour centraliser les rapports, incidents, indicateurs et actions correctives.

- Réunions de coordination E&S trimestrielles entre ONDA, EPC et AMO pour harmoniser la supervision et ajuster les mesures.

- Rédaction d’un manuel interne HSSE du projet (procédures, fiches réflexes, protocoles d’urgence).

Formation et sensibilisation du personnel du projet

Cette composante vise à renforcer les compétences techniques et opérationnelles du personnel intervenant dans la mise en œuvre du PGES.

Elle comprend la formation du personnel à la gestion des risques environnementaux, sociaux et de sécurité, ainsi que la sensibilisation continue aux bonnes pratiques, à la conformité réglementaire et aux standards BAD.

Les mesures clés à prévoir sont :

- Induction HSE obligatoire pour tout le personnel et sous-traitants avant leur affectation.

- Sessions trimestrielles sur la gestion des déchets et substances dangereuses, la prévention des risques professionnels, la réponse aux urgences, et la prévention SEAH/GBV.

- Formation des chefs d’équipe et coordinateurs E&S sur le suivi des indicateurs, la collecte de données et la rédaction de rapports de conformité.

- Organisation d’ateliers semestriels de partage d’expérience et d’analyse des leçons apprises.

Renforcement des capacités des structures de supervision et de contrôle

Le renforcement des capacités des structures de supervision garantit que la Mission de Contrôle/AMO et les services techniques disposent des connaissances et outils nécessaires pour assurer un suivi rigoureux du PGES.

Cette composante met l’accent sur la maîtrise des méthodes d’audit, la conformité réglementaire et la traçabilité des mesures environnementales et sociales.

Les mesures clés à prévoir sont :

- Formation des représentants de la Mission de Contrôle/AMO environnementale aux méthodes d’audit E&S, de conformité réglementaire et aux standards BAD/IFC.

- Utilisation de grilles d’audit standardisées pour l’inspection du chantier, la vérification des mesures d’atténuation et la sécurité des travailleurs.

- Sessions de renforcement interprojets (capitalisation ONDA : Tanger, Marrakech, Agadir, etc.).

- Sensibilisation aux procédures de découverte fortuite, gestion des crises et communication externe.

Renforcement des capacités des acteurs externes et des parties prenantes

Le renforcement des capacités des parties prenantes externes vise à favoriser la compréhension, l’adhésion et la participation active des autorités locales, associations et communautés concernées.

Il inclut la diffusion d’informations accessibles, la formation des points focaux locaux et l’organisation d’ateliers participatifs pour garantir une mise en œuvre transparente et inclusive du projet.

Les mesures clés à prévoir sont :

- Sessions d’information destinées aux autorités locales, communes, associations et services techniques sur les engagements environnementaux et sociaux du projet.

- Diffusion de supports d’information vulgarisés (brochures, affiches, communiqués) expliquant les mesures du PGES, le mécanisme de gestion des plaintes et les contacts de référence.

- Organisation annuelle d’un atelier de concertation et de suivi participatif impliquant les représentants des communautés locales.

- Formation des points focaux communautaires sur la gestion des plaintes, la communication et la prévention des risques sociaux.

Planification et suivi des actions de renforcement

| Thème / Domaine de formation | Public cible | Périodicité | Modalité | Responsable de mise en œuvre | Indicateur SMART | Estimation du coût (MAD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance et suivi environnemental et social | ONDA / EPC / AMO | Avant démarrage puis annuel | Atelier présentiel ou e-learning | ONDA | % de cadres formés (>90%) | 25 000 / session |
| Santé, sécurité et premiers secours | Travailleurs / Sous-traitants | Trimestriel | Formation pratique | EPC / AMO | Nb de formations / trimestre | 10 000 / session |
| Gestion des déchets et matières dangereuses | Personnel de chantier | Semestriel | Atelier terrain | EPC | Taux de conformité >95% | 8 000 / session |
| Prévention SEAH/GBV et code de conduite | Tout le personnel | Semestriel | Sensibilisation interactive | ONDA / EPC | % du personnel sensibilisé (>90%) | 7 000 / session |
| Réponse aux urgences | Équipes HSE / ONDA / EPC | Semestriel | Simulation | EPC / ONDA | Nb d’exercices réalisés / an | 12 000 / exercice |
| Engagement communautaire et MGP | Points focaux / Communes | Annuel | Atelier participatif | ONDA / AMO | Nb de participants >80% satisfaction | 15 000 / atelier |

Coûts de mise en œuvre du PGES

Le tableau suivant présente l’ensemble des coûts de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le projet d’extension du parking avions et équipements annexes de l’aéroport international Marrakech Ménara.

Il intègre les coûts identifiés dans les tableaux des mesures d’atténuation (section 7.3), couvrant les phases de construction et d’exploitation.

Le budget global de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) présenté ci-dessus constitue une estimation indicative basée sur les coûts unitaires des principales activités, mesures d’atténuation, actions de suivi et dispositifs institutionnels identifiés

Toutefois, le coût total global n’a pas été chiffré de manière définitive, car les quantités exactes de certaines mesures (volumes de déchets, nombre d’équipements, fréquence des interventions, durée effective des contrats, etc.) ne sont pas encore connues.

L’évaluation financière détaillée sera réalisée au moment de la préparation du PGESC et PGESO, sur la base des données d’exécution réelles et des quantités validées.

Tableau 80 : Estimation des coûts de mise en œuvre du PGES

| Catégorie | Activités / Postes | Description | Prix unitaire (MAD) | Responsable / Entité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase de Construction |  |  |  |  |
| Ressources humaines E&S | Responsable HSSE du Projet | Supervision globale de la conformité E&S | Déjà mobilisé au niveau central | ONDA |
|  | Point focal HSSE site | Suivi opérationnel sur site | Selon la grille salariale ONDA | ONDA |
|  | Responsable HSSE EPC | Mise en œuvre PGES chantier | 204 000 | EPC |
|  | Coordinateurs E&S | Encadrement HSE sous-traitants | 96 000 | EPC |
|  | Médecin du travail | Suivi médical du personnel | 216 000 | EPC |
|  | Infirmier permanent | Appui santé et premiers secours | 120 000 | EPC |
| Mise en œuvre des mesures de mitigation | Mesures gestion des risques et impacts E&S | Mise en œuvre des mesures de mitigation des différents risques et impacts E&S (poussières, bruit, eau, biodiversité, social etc) | 35 000 | EPC |
| Gestion des déchets | Déchets ménagers et inertes | Collecte et transport | 44 000 | EPC |
|  | Déchets dangereux | Collecte et traitement spécialisé | 100 000 | EPC |
| Équipements de suivi et contrôle | Appareil de mesure de poussières | Contrôle de la qualité de l’air | 2 000 | EPC |
|  | Sonomètre | Contrôle du niveau sonore | 5 000 | EPC |
|  | Kits d’urgence HSE | Absorbants, barrières anti-pollution | 8 000 | EPC |
|  | Latrines chimiques | Installation sur site | 20 000 | EPC |
|  | Vidange latrines | Entretien hebdomadaire | 5 000 | EPC |
| Formations et sensibilisation | Santé, sécurité, premiers secours | Formation trimestrielle | 15 000 | EPC |
|  | Gestion des déchets et matières dangereuses | Formation semestrielle | 10 000 | EPC |
|  | Prévention SEAH/VBG et Code de conduite | Sensibilisation interactive | 15 000 | ONDA / EPC |
|  | Réponse aux urgences | Simulation d’incident HSE | 20 000 | EPC / ONDA |
|  | Engagement communautaire | Atelier participatif annuel | 25 000 | ONDA |
| Coût total pour la mise en œuvre du PGES : 940 000 MAD |  |  |  |  |
| MGP | CLO (Community Liaison Officer) | Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) | 72 000 | ONDA |
|  | Mise en œuvre des outils | Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) | 80 000 |  |
|  | Informations sensibilisations | Sensibilisation au MGP | 10 000 |  |
| Coût total MGP : 162 000 MAD |  |  |  |  |
| Suivi | Expert environnementaliste | Appui technique à l’AMO | 204 000 | AMO |
|  | Spécialiste social/genre | Suivi SEAH/VBG et relations communautaires | 204 000 | AMO |
|  | Suivi par l’ONDA | Vérification conformité BAD & Loi 12-03 | 80 000 | ONDA |
|  | Surveillance qualité de l’air | Campagnes annuelles (NO₂, SO₂, PM₁₀) | 25 000 | ONDA |
|  | Mesure du bruit aéronautique | Campagnes semestrielles | 15 000 | ONDA |
|  | Suivi biodiversité / paysage | Inspection semestrielle | 10 000 | ONDA |
| Coût total suivi E&S : 538 000 MAD |  |  |  |  |
| Renforcement des capactité | Formation sensibilisation des acteurs institutionnels en charge de la gestion E&S | Mise en œuvre des PGES | Déjà mobilisé au niveau central | ONDA |
| Audit | Audit E&S | Audit de performance E&S | 200 000 |  |
| Coût total Audit : 200 000 MAD |  |  |  |  |
| Coût général des coûts du PGES : 1 840 000 |  |  |  |  |
| Phase exploitation |  |  |  |  |
| Ressources humaines et suivi | Responsable HSSE (ONDA) | Suivi et reporting annuel | Déjà mobilisé au niveau central | ONDA |
|  | Point focal HSSE | Suivi quotidien | Selon la grille salariale ONDA | ONDA |
| Gestion des déchets | Collecte déchets non dangereux | Contrat annuel | 120 000 | ONDA |
|  | Collecte déchets dangereux | Prestataire agréé | 40 000 | ONDA |
| Formation et communication | Formation annuelle HSSE du personnel | Programme interne annuel | 20 000 | ONDA |
| Formation et communication | Sensibilisation au MGP | Réunion communautaire annuelle | 20 000 | ONDA |
| Suivi environnemental | Surveillance qualité de l’air | Campagnes annuelles (NO₂, SO₂, PM₁₀) | 25 000 | ONDA |
|  | Mesure du bruit aéronautique | Campagnes semestrielles | 15 000 | ONDA |
|  | Suivi biodiversité / paysage | Inspection semestrielle | 10 000 | ONDA |
| Coût général des coûts du PGES en phase d’exploitation : 250 000 MAD |  |  |  |  |

CONCLUSION

Dans le cadre de ses attributions et en cohérence avec les meilleures pratiques ainsi que les recommandations du secteur aéroportuaire, l’Office National Des Aéroports (ONDA) s’attache à anticiper les besoins en capacités d’accueil des aéroports marocains, afin d’accompagner l’évolution prévisionnelle du trafic aérien. Ces besoins en capacités s’effectuent en cohérence avec les priorités nationales et les dynamiques des différents secteurs ayant un impact sur la croissance du trafic aérien.

C’est dans cet objectif que l’ONDA prévoit la modernisation et l’extension des infrastructures aéroportuaires de l’Aéroport Marrakech Ménara. La capacité actuelle de l’Aéroport Marrakech étant estimée à 8 millions de passagers par an, et dans le cadre du projet de développement prévu, cette capacité sera considérablement augmentée pour atteindre 16 millions de passagers par an à l’horizon 2030 pour répondre à la forte croissance du trafic aérien.

Le projet s’intègre ainsi dans la dynamique urbaine et économique, qui vise à moderniser les infrastructures et dynamiser le secteur touristique. En termes d’impacts positifs, le projet induit principalement :

- Augmenter la capacité d’accueil des aéronefs et des passagers, afin d’accompagner la croissance du trafic aérien national et international.

- Améliorer la fluidité des opérations aériennes grâce à l’optimisation du balisage, du stationnement et des voies de circulation.

- Moderniser les équipements de sûreté et de sécurité conformément aux normes OACI.

- Renforcer la durabilité environnementale des installations (éclairage LED, gestion des eaux, contrôle rigoureux des nuisances sonores et atmosphériques).

- Créer des opportunités socio-économiques locales, notamment par l’emploi temporaire en phase travaux et la mobilisation d’entreprises locales.

Les impacts négatifs potentiels identifiés sont essentiellement en phase de construction, qui seront compensés voire supprimés par l’exécution des mesures d’atténuation préconisées et du plan de suivi et de surveillance établi par la présente étude. L’ONDA prévoit des mesures avec des engagements stricts en matière de qualité, de sécurité et d’environnement permettant d’éviter tout impact négatif en phase des travaux.

Durant la phase d'exploitation, l'ONDA prévoit une gestion du projet dans le respect des normes de qualité, de sécurité, d’hygiène et d’environnement. Par ailleurs, l’intégration du programme d’atténuation et de suivi des composantes environnementales liées au projet, préconisé par l’étude, rend les impacts négatifs durant cette phase négligeable voire même inexistants.

Le projet de modernisation et d’extension des infrastructures aéroportuaires de l’Aéroport international Marrakech vise à renforcer la capacité opérationnelle, la sécurité et la qualité des services aéroportuaires. Le projet s’inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau aéroportuaire national afin d’accompagner la croissance du trafic passager et de soutenir le développement économique et touristique de la région Marrakech – Safi.

Annexes

Plans de masses du projet

Modèle de registres de doléances

## Modèle de registres de doléances

Office National Des Aéroports

مشروع تحديث وتوسيع مرافق وبنى تحتية مطارات أغادير طنجة ومراكش

تمويل البنك الإفريقي للتنمية

(BAD)

سجل الشكاوى والتظلم

النسخة الوقتية

نونبر 2025

ملحق 1

إشعار للعموم: استلام الشكاوي أو التظلم

(Page à afficher sur site de chantier, Plateforme "Chikaya.ma", commune/localité, douar, ou autres site jugé valable)

Office National Des Aéroports

مشروع تحديث وتوسيع مرافق وبنى تحتية مطارات أغادير طنجة ومراكش

تمويل البنك الإفريقي للتنمية

(BAD)

إشعار للعموم: استلام الشكاوى أو التظلم

يضع المكتب الوطني للمطارات بمكان تنفيذ المشروع وبمقر القيادة سجل لتقديم الشكاوى والملاحظات المحتملة طيلة مدة تنفيذ الأشغال من ...... إلى

لطلب الاستفسار والمساعدة المرجو الاتصال بتقني المساعدة التقنية.

- عبر الهاتف: ..................................

- عبر البريد الإلكتروني: .......................

- عبر البوابة الوطنية للشكاوى أو التظلم "chikaya.ma"

ملحق 2 :

تسجيل الشكاوى أو الملاحظات أو التظلم

رقم تسجيل الشكاية أو التظلم أو الملاحظات: ............................................

تاريخ: ............................................

إسم المشتكي: ............................................................................. رقم الهاتف....................................................

الساكن ب: .........................................................................................................................................

موقع الضرر: الجماعة الترابية...........................................................

موضـــــــــــوع الشكـــــايـــــــــــة أو التــظلـــــم أو المــــلاحظـــــــات

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ توقيع المشتكي

رقم تسجيل الشكاية أو التظلم أو الملاحظات: ............................................

تاريخ: ............................................

إسم المشتكي: ............................................................................. رقم الهاتف....................................................

الساكن ب: .........................................................................................................................................

موقع الضرر: الجماعة الترابية...........................................................

موضـــــــــــوع الشكـــــايـــــــــــة أو التــظلـــــم أو المــــلاحظـــــــات

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ توقيع المشتكي

ملحق عدد 3

جدول متابعة الشكاية أو التظلم

| Identification |  |  |  |  | Traitement |  |  |  |  |  |  | Acceptation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doléance / plainte N° | Date de réception de la doléance / plainte | Nom de la personne recevant la doléance / plainte | Où / comment la doléance / plainte a été reçue | Nom et contact du plaignant (si connus) | Contenu de la réclamation (inclure toutes les plaintes, suggestions, demandes de renseignements) | La réception de la doléance / plainte a-t-elle été confirmée au plaignant ? (O / N) Si oui, indiquez la date, la méthode de communication et par qui) |  | Date de décision prévue | Résultat de la décision : décrire la solution proposée par l'Office/ Autorités locales (inclure les noms des participants et la date de la décision) | La décision a-t-elle été communiquée au plaignant ? (O / N) Si oui, indiquez quand, par qui et par quel moyen de communication |  | Le plaignant était-il satisfait de la décision ? (O / N) Énoncez la décision. Si non, expliquez pourquoi et proposé à la négociation en fixant une date. |  | Négociation : Le plaignant était-il satisfait de la négociation ? (O / N) Si non, expliquez les procédures de recours en justice (inclure les noms des participants) |  | Une action de suivi (par qui, à quelle date)? | Date de clôture du dossier |
|  |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |  |  |

ملحق عدد 4

أنموذج لمحضر جلسة مناقشة الشكاية أو التظلم

تاريخ الجلسة: ............................................

شكوى أو تظلم رقم: ................................................ تاريخ التسجيل .......................................................................

إسم المشتكي: .............................................................................

الساكن ب: .........................................................................................................................................

موقع الضرر: الجماعة الترابية...........................................................

تنكير بموضـــــــــــوع الشكـــــايـــــــــــة أو التــظلـــــم أو المــــلاحظـــــــات

.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................

نتــــــــائــــــج الجـــــــلســــــــة (الحــــــل المقتـــــــــرح)

.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ توقيع الحضور

ملحق عدد 5

نموذج إقرار استلام شكوى / تظلم

Nom du maître d'ouvrage : Office National des Aéroports

Titre et référence du Projet :

| Nom de la Structure de Gestion des Plaintes : | Structure de traitement de plainte |  |
| --- | --- | --- |
| Localité : | Date de réception de la plainte | JJ/MM/AA et (heure de réception) |

| N° d’enregistrement : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identité du plaignant : | Nom et Prénom : M/Mme…… | Réf. Pièce d’identité : |
|  |  | Adresse : |
|  |  | Tel |
|  |  | E-mail |

OBJET : Accusé de réception

Madame / monsieur

Suite à votre réclamation formelle enregistrée à nos services sus le numéro n°………… en date du JJ/MM/AA à (heure) et portant sur le sujet suivant (Omission de recensement, conflit de droit de propriété avec un voisin, mauvais relevé des caractéristiques de biens, réclamation d’évaluation de biens, etc.)

Description : du motif de la plainte pour une meilleure compréhension …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous accusons réception de votre réclamation et nous vous tiendrons informé de suites qui y seront réservées.

(Remarques additionnelles éventuelles - Toutes informations utiles)

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

| Pour l’ONDA Nom et Prénom du représentant | Pour réception Nom et Prénom |
| --- | --- |
| Signature | Signature |

ملحق عدد 6:

نموذج إجابة على الشكوى / التظلم الرسمية

Nom du maître d'ouvrage : Office National des Aéroports

Titre et référence du Projet :

| Nom de la Structure de Gestion des Plaintes : | Structure de traitement de plainte |  |
| --- | --- | --- |
| Localité : | Date de réception de la plainte | JJ/MM/AA et (heure de réception) |

| N° d’enregistrement : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identité du plaignant : | Nom et Prénom : M/Mme…… | Réf. Pièce d’identité : |
|  |  | Adresse : |
|  |  | Tel |
|  |  | E-mail |

OBJET : Réponse officielle

Madame / monsieur

Suite à votre réclamation formelle enregistrée à nos services sus le numéro n°………… en date du JJ/MM/AAAA à (heure) et portant sur le sujet suivant

Description : du motif de la plainte pour une meilleure compréhension ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous vous informons qu’après enquête avec les services concernés par la réclamation l’unité de coordination du Projet a pris la décision ci-dessous :

Présentation de la solution à la plainte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cette décision est définitive pour les services du traitement des plaintes, mais ne vous prive pas de votre droit de toute action auprès des juridictions compétentes.

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

| Pour l’ONDA Nom et Prénom du représentant | Pour réception Nom et Prénom |
| --- | --- |
| Signature | Signature |

Fiche de consultation individuelle

نموذج استمارة الاستشارة الفردية

المشروع ………………………………………………………………………………………………………………………:

المسؤول عن الاستشارة  ……………………………………………………………………………………………………….:

رمز الشخص المتأثر بالمشروع ………………………………………………………………………………………………..:

الاسم واللقب الكامل للشخص المتأثر بالمشروع أو من يمثله ………………………………………………………………………:

تاريخ الاستمارة  ………………………………………………………………………………………………………………..:

| مواضع الاستمارة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الموضوع | تم إعلام الشخص |  | ملاحظات |
|  | نعم | لا |  |
| معلومات عن المشروع |  |  |  |
| الاستطلاع الاجتماعي-الاقتصادي |  |  |  |
| معلومات حول آليات إدارة شكاوي |  |  |  |

| المواضيع التي يرغب الشخص المتأثر بالمشروع الحصول فيها على المواكبة |  |
| --- | --- |
| التدريب والتكوين |  |
| نقل الخبرة /الكفاءات |  |
| الدعم المالي/ الموارد |  |
| خلق فرص العمل |  |

| إمضاء الشخص المتأثر بالمشروع أو ممثله | إمضاء المسؤول عن الاستمارة |
| --- | --- |

Fiche d'entente mutuelle

Fiche individuelle d’entente entre la personne affectée par le projet (PAP) et le promoteur

- Information de base

- Nom du projet : Projet de modernisation et extension des installations et infrastructures des aéroports d’Agadir, Tanger et Marrakech

- Localités du PAP : ……………………………………………………………….

- Identité de la PAP

- Code de la PAP : …………………………………………………………………

- Nom et Prénom : ……………………………………………………………….

- Age : …………………………………………………………………………………..

- Sexe : ………………………………………………………………………………….

- Représentant ménage ou d’un mineur ? □ Si coché, fournir et attacher la preuve fiche signée.

- Adresse complète :  ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

- Téléphone : ………………………………………………………………………..

- Nature et numéro de la pièce d’identification : ………………………………………………….

- Nature de l’assistance apporté à la PAP

| N° | Nature de l’assistance demandée par la PAP |
| --- | --- |

MRTV : Minorités rurales très vulnérables